**Актуальные вопросы на встрече акима Туркестанской области У. Шукеева с жителями Сайрамского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вопросы** | **Пути решения** | **Сроки решения** | **Ответственный исполнитель** | **Форма завершения** | **Примечание / Исполнение** |
| **Жилищная и коммунальная сфера** | | | | | | | |
| **1** | **«Можно ли ускорить завершение работ по проведению природного газа в села Аксуабад и Колкент?» -** *житель села Аксуабад Мырзатай Абдураймов.* | **1. Завершение строительных работ по газификации.**  **1.1. Организация работы по выделению оставшихся финансовых средств в 2023 году.**  **1.2. Проведение строительных работ.**  В *2022 году из Национального фонда на строительство газпроводных сетей в населенном пункте Колкент выделено 395,5 млн. тенге, на строительство газопроводных селей в Аксуабаде - 215,0 млн. тенге. Объекты - переходящие на 2023-2024 годы.* | 2023-2024 гг.  **1.1.** 2022 год  **1.2.** 2023-2024 гг. | Управление стратегии и экономического развития области,  управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства,  акимат Сайрамского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| **2.** | **«Когда обеспечат питьевой водой жителей села Карабулак?» -**  *житель села Карабулак Улугбек Баялиев.* | **2. Обеспечение питьевой водой населения с. Карабулак.**  **2.1. Разработка ПСД и получение государственной экспертизы.**  **2.2. Рассмотрение возможности выделения средств из бюджета на строительные работы.**  **2.3. Выполнение строительных работ.**  *На сегодня на разработку ПСД выделено 41,0 млн. тенге, ПСД уже разрабатывается.* | 2022-2025 гг.  **2.1.** 2022-2023 гг.  **2.2.** 2023-2024 гг.  **2.3.** 2023-2025 гг. | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства,  управление стратегии и экономического развития области,  акимат Сайрамского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| **3.** | **«Когда обеспечат природным газом населенные пункты сельского округа Кутарыс?» -** *житель села Кутарыс Анарбек Турлыбеков.* | 1. **Завершение работ по проведению газа в населенные пункты сельского округа Кутарыс.**   **3.1. Организация работы по выделению оставшихся финансовых средств в 2023 году.**  **3.2. Проведение строительных работ.**  *Подготовлено два проекта для четырех населенных пунктов сельского округа Кутарыс. На сегодня идут работы по строительству газопроводных сетей.*  ***1.*** *Строительством газопроводных сетей в населенных пунктах Кутарыс и Кызылжар занимается подрядная организация ТОО «Алтын Констракшн». Конкурсная стоимость - 1089,325 млн. тенге.*  ***2.*** *Строительством газопроводных сетей в населенных пунктах Акарыс и Оймауыт занимается подрядная организация ТОО «Акбарыс строй». Конкурсная стоимость - 540,782 млн. тенге.* | 2023-2024 гг.  **3.1.** 2022 год  **3.2.** 2023-2024 гг. | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства,  акимат Сайрамского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| **4.** | **«Решите вопросы реконструкции или модернизации канализационной системы многоэтажных жилых домов, расположенных в районе, а также строительства электростанции в районе в связи с высоким спросом на электроэнергию», -**  *Айтжан Илес, житель села Аксукент.* | **4.1. Проведение работ по обновлению модернизации канализаионной системы.**  **4.1.1. Рассмотрение возможности выделения средств для разработки ПСД.**  **4.1.2. Разработка ПСД и получение заключения госэкспертизы.**  **4.1.3. Рассмотрение возможности выделения средств на проведение строительных работ.**  **4.1.4. Проведение строительных работ.**  *Проводятся работы по обследованию недостатков канализационной системы, в дальнейшем будет разработана ПСД.*  **4.2. Строительство электростанции.**  **4.2.1. Разработка ПСД и получение заключения госэкспертизы.**  **4.2.2. Рассмотрение возможности выделения средств на проведение строительных работ.**  **4.2.3. Проведение строительных работ.**  *Для разработки ПСД строительства электростанции из бюджета выделено 22,0 млн. тенге. После завершения оформления документации будут проведены строительные работы.* | 2022-2025 гг.  **4.1.1.** 2022-2023 гг.  **4.1.2.** 2023 гг.  **4.1.3.** 2023-2024 гг.  **4.1.4.** 2023-2025 гг.  **4.2.1.** 2022-2023 гг.  **4.2.2.** 2023 год.  **4.2.3.** 2023-2024 гг. | Управление стратегии и экономического развития области,  управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства,  акимат Сайрамского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| **Сфера экологии** | | | | | | |
| **5.** | **«Полигон твердых бытовых отходов в соседнем Толебийском районе находится недалеко от села Карамурт, что вызывает возмущение жителей села. В связи с этим просим оказать содействие в закрытии полигона», -**  *аксакал села Шапрашты Нурмахан Бекбосынов.* | **5. Изучить и внести предложения.**  *Соответствующим управлением вопрос будет изучен.* | 01.07.2022 г. | Управление природных ресурсов и природопользования | Предложение | - |
| **Сельскохозяйственная сфера** | | | | | | |
| **6.** | **«В нашем районе 47 каналов находятся в коммунальной собственности, есть более 20 тысяч гектаров орошаемых земель. В прошлом году был проведен капитальный ремонт двух каналов.**  **Из-за большого расхода воды, проходящей по нашим каналам, возникла необходимость в бетонировании и капитальном ремонте 27 каналов.**  **В связи с этим просим оказать содействие в проведении капремонта особо необходимых 6-7 каналов», -** *Сихымбай Сагындыков, житель села Кайнарбулак.* | **6. Организация работ для проведения поэтапного капитального ремонта каналов.**  **6.1. Рассмотрение возможности по выделению средств из бюджета для разработки ПСД по проведению капремонта каналов Аламан, Теспе, Бауарык, Томенги Аккала, Асил, Жогаргы Аккала, Сай.**  **6.2. Разработка ПСД и получение государственной экспертизы для вышеназванных каналов.**  **6.3. Рассмотрение возможности выделения денежных средств на проведение капитального ремонта.**  **6.4. Проведение капитального ремонта.** | 2022-2025 г.  **6.1.** 2022-2023 гг.  **6.2.** 2022-2023 гг.  **6.3.** 2023-2024 гг.  **6.4.** 2023-2025 гг. | Управление стратегии и экономического развития,  управление сельского хозяйства,  акимат Сайрамского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| **Сфера строительства** | | | | | | |
| **7.** | **«Численность населения Сайрамского района растет, с 2007 года в районе не строятся многоэтажные дома, общее количество людей в очереди составляет около 2600 человек. В связи с этим просим решить вопрос строительства многоэтажных домов и оказать содействие в проведении строительства инженерной инфраструктуры на 106 га в селе Карасу», -** *Фарида Парнабекова, жительница села Карасу.* | **7.1. Управлению строительства изучить и внести предложения касательно строительства многоэтажных жилых домов.**  **7.2. Проведение инфраструктуры на земельном участке площадью 106 га в селе Карасу.**  **7.2.1. Рассмотреение возможности выделения средств на проведение строительных работ.**  **7.2.2. Проведение строительных работ.**  *Разаработана ПСД на строительство пяти многоэтажных жилых домов в селе Карасу, смета расходов - 2,6 млрд. тенге, а также разработана ПСД для проведения инфраструктуры на земельном участке площадью 106 га, смета расходов - 3,2 млрд. тенге.* | **7.1.** до 15.07.2022 г.  **7.2.** 2023-2025 гг.  **7.2.1.** 2023-2024 гг.  **7.2.2.** 2023-2025 гг. | Управление строительства,  управление стратегии и экономического развития области,  управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства,  акимат Сайрамского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| **8.** | **«В селе Акбулак численность населения составляет около 6 тысяч человек. До сих пор в нашем селе нет дома культуры, в связи с этим просим построить в селе дом культуры в соответствии с современными требованиями», -** *Куаныш Нарбеков, житель села Акбулак.* | **8. Строительство дома культуры.**  **8.1. Рассмотрение возможности выделения средств на строительство.**  **8.2. Проведение строительных работ.**  ***П****роектная стоимость строительства дома культуры, библиотеки, спортивных клубов в селе Акбулак составляет 242,1 млн. тенге. Для начала строительства в 2022 году рассматривается вопрос выделения средств из республиканского бюджета через проект «Ауыл - ел бесігі».* | 2022-2024 гг.  **8.1.** 2022-2023 гг.  **8.2.** 2023-2024 гг. | Управление стратегии и экономического развития области,  управление строительства,  акимат Сайрамского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| **9.** | **«В селе Карасу проживают свыше 25 тысяч человек, в связи с этим просим построить в селе спортивный комплекс в соответствии с современными требованиями», -** *Толеген Аширметов, житель села Карасу.* | **9. Строительство спортивного комплекса.**  **9.1. Рассмотрение возможности выделения из бюджета средств на строительство.**  **9.2. Проведение строительных работ.**  *Проектная стоимость строительства спортивного комплекса в селе Карасу составляет 749,5 млн. тенге. Для начала строительства в 2022 году рассматривается вопрос выделения средств из республиканского бюджета через проект «Ауыл - ел бесігі».* | 2022-2024 гг.  **9.1.** 2022-2023 гг.  **9.2.** 2023-2024 гг. | Управление стратегии и экономического развития области,  управление строительства,  управление спорта и физической культуры,  акимат Сайрамского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| **Сфера образования** | | | | | | |
| **10.** | **«Уже разработаны проекты, получены заключения госэкспертизы, внесены предложения по выделению средств в соответствующее управление на проведение капремонта школы имени Ш. Улиханова на сумму 675,3 млн. тенге, на строительство спортивного зала, пристройки школы им. Бокейхана на сумму 1,3 млрд. тенге. Просим оказать содействие в выделении финансовых средств», -** *Куаныш Сыздыков, житель села Кутарыс.* | **10. Организация работ по поэтапному проведению капитального ремонта и строительства в названных школах.**  **10.1. Рассмотрение возможности выделения средств на строительство и капитальный ремонт.**  **10.2. Проведение строительных работ.** | 2023-2025 гг.  **10.1.** 2023-2024 гг.  **10.2.** 2023-2025 гг. | Управление стратегии и экономического развития области,  управление строительства,  управление развития человеческого потенциала области,  акимат Сайрамского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |