|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актуальные вопросы, рассмотренные при встрече акима Туркестанской области У. Шукеева с населением Казыгуртского района** | | | | | | |
| **№** | **Вопросы** | **Пути решения** | **Сроки решения** | **Ответственный исполнитель (структурное подразделение МИО)** | **Форма завершения** | **Примечание/**  **исполнение** |
|  | «В Казыгуртском сельском округе на строительство ИЖС в очереди стоят 6700 граждан, когда будут предоставлены земельные участки?» - житель Казыгуртского сельского округа  Смаил Пайызович Ташкараев, тел. 8-775-300-1400. | Проектно-сметная документация (ПСД) на проведение инфраструктуры разработана, проходит государственную экспертизу. После получения заключения экспертизы во втором полугодии текущего года из районного бюджета будут выделены средства, чтобы начать работы. Средства на завершение работ будут запрошены из областного или республиканского бюджета в 2023 году.  В четвертом квартале 2023 года планируется поочередное предоставление 692 земельных участков. | 2022-2024 годы,  декабрь | Акимат Казыгуртского  района,  управление строительства Туркестанской области | Акт приемки и ввод в эксплуатацию | Средства из республиканского и областного бюджетов |
|  | «Что насчет выделения земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в пользовании ТОО «Карабау ТӨШ», в качестве земельных долей жителям сел Жумысшы, Сынтас, Карабау?» -житель сельского округа Карабау  Керимбай Арапбаевич Турлыбеков, тел. 8-777-355-2650. | Неоднократно проводились встречи с представителями некоммерческого акционерного общества «Национальный аграрный научно-образовательный центр при Министерстве сельского хозяйства, в наблюдательный совет были включены три человека из трех сел, в сентябре текущего года планируется решить данный вопрос. | 2022 год,  декабрь | НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр при Министерстве сельского хозяйства, акимат Казыгуртского  района,  управление земельных отношений | Решение Министерства сельского хозяйства РК | Не требуется |
|  | «Будут ли отремонтированы автомобильные дороги Ескі Шанақ - Ызабұлақ, Ақжар - Ескі, Шанақ -станция «Шанақ», станция «Шанақ» - Бақабұлақ?» -  житель населенного пункта Ескі Шанак сельского округа Шанак  Асет  Арапбаевич Мамыров, тел. 8-777-355-2650. | Постановлением акимата области от 26 мая 2022 года №105 на ремонт дорог в указанных населенных пунктах из республиканского бюджета будет выделено 554,345 млн. тенге, тогда и начнутся строительные работы. | 2022-2023 годы,  декабрь | Акимат Казыгуртского  района,  управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области | Акт приемки и ввод в эксплуатацию | Средства из республиканского и областного бюджета |
|  | «Для полного обеспечения чистой питьевой водой населенного пункта Ушбулак будет ли построен 200-тонный резервуар?» - житель населенного пункта Ушбулак  Токтабай Рысбайулы Рысбай, тел. 8-777-560-3466. | В 2021 году из областного бюджета были выделены средства на определение запасов подземных вод.  После получения заключения по определению запасов воды необходимо будет разработать ПСД и провести реконструкцию системы водоснабжения. В соответствии с планом мероприятий по обеспечению питьевой водой Туркестанской области на 2022-2025 годы реконструкция запланирована на 2025 год. | 2022-2023 годы - геолого-разведочные работы,  декабрь 2023 года -  режимное наблюдение,  2024 год -разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения,  2025 год - строительные работы по реконструкции системы водоснабжения | Акимат Казыгуртского района,  управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваТуркестанской области,  управление стратегии и экономического развития Туркестанской области | Акт приемки и ввод в эксплуатацию | Средства из областного бюджета и районного бюджета |
|  | «Строительство школы на 100 мест в населенном пункте Айнатас-2 началось в 2020 году. Идет уже третий год, прошу Вас оказать содействие в вводе школы в эксплуатацию в 2022 году», - житель сельского округа Кызылкия  Айкынберди Ергешович Бижанов, тел. 8-705-364-4601. | На завершение строительства данной школы из областного бюджета в 2021 и 2022 годах были предусмотрены средства. Однако в связи с тем, что подрядная компания не освоила их, областное управление строительства в этом году расторгло договор в одностороннем порядке с компанией «ПМК-7». Управлением строительства будут внесены корректировки в ПСД на завершение строительства, а также проведены повторные госзакупки для определения новой подрядной компании. | 2022-2023 годы,  декабрь | Управление строительсва Туркестанской области,  управление развития человеческого капитала Туркестанской области,  управление стратегии и экономического развития Туркестанской области | Акт приемки и ввод в эксплуатацию | Средства из областного бюджета |
|  | «Когда будет построен мост через реку Уя?» -житель населенного пункта Женис  Рысмахан Жолшыулы Ахметов, тел. 8-777-557-4998. | Разработана и проходит экспертизу ПСД на капитальный ремонт автодорожного моста через реку Уя в Жанабазарском сельском округе Казыгуртского района. После получения экспертного заключения будут выделены средства из бюджета на строительство моста. | 2022-2023 годы,  декабрь | Акимат Казыгуртского  района,  управление транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области,  управление стратегии и экономического развития Туркестанской области | Акт приемки и ввод в эксплуатацию | Средства из областного бюджета |
|  | «Когда будет проведен ремонт внутренних улиц в населенном пункте Какпак?» - житель населенного пункта Какпак Каныбек Гуламулы Лебаев, тел. 8-777-098-8098. | В рамках программы «Ауыл - ел бесігі» в Министерство национальной экономики РК на 2023 год представлены соответствующие документы. | 2023 год,  декабрь | Акимат Казыгуртского района,  управление стратегии и экономического развития Туркестанской области,  управления транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области | Акт приемки и ввод в эксплуатацию | Средства из республиканского и областного бюджетов |
|  | «Будет ли капитально отремонтирована школа имени Ы. Алтынсарина в сельском округе Сарапхана?» - житель сельского округа Сарапхана Каппар Тилеуулы Еркебай, тел. 8-705-161-7900. | Постановлением акимата области от 26 мая 2022 года №105 на капитальный ремонт этой школы из республиканского бюджета будет выделено 129,9 млн. тенге, тогда и начнется ремонт. | 2022 года,  декабрь | Управление стратегиии и экономического развития Туркестанской области,  управления развития человеческого капитала Туркестанской области | Акт приемки и ввод в эксплуатацию | Средства из республиканского и областного бюджетов |