**Актуальные вопросы встречи акима Туркестанской области У. Шукеева с жителями Толебийского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Поднятый вопрос** | **Пути решения** | **Сроки решения** | **Ответственный исполнитель** | **Форма завершения** | **Исполнение, предупреждения** |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | |
| **1** | «В соответствии с генеральным планом города Ленгер вновь созданы микрорайоны «Алатау», «Самал»,«Казыгурт», где увеличивается количество жилых домов. Качество электрических систем в этих районах очень низкое. Надо что-то делать!» -Ордабек Абдукаимов, житель Ленгера. | **1. Строительство электроподстанции ПС-110/10кВ в мкр. «Алатау» г. Ленгера.**  **1.1. Организация работы по выделению оставшихся средств на 2023 год.**  **1.2. Проведение строительных работ.**  *Общая сметная стоимость строительства электроподстанции ПС-110/10кВ в мкр. «Алатау» г. Ленгера в 2021 году – 2 169,1 млн. тенге (№01-0612/21) получено положительное заключение государственной экспертизы 15.11.2021 года. На начало работ в 2022 году выделено 50 млн. тенге.* | 2022-2024 гг.  1.1. 2022-2023 гг.  1.2. 2022-2024 гг. | Акимат  Толебийского района,  областное управление стратегии и экономического развития,  областное управление строительства,  областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| 2 | **«Прошу выделить средства на благоустройство дворов 35 многоэтажных жилых домов в 1 микрорайоне Ленгера», - Ляззат Асанова, жительница Ленгера.** | **2. Благоустройство дворов многоэтажных жилых домов в 1 микрорайоне Ленгера».**  **2.1. Организация работы по выделению рассмотренных средств на 2023 год.**  **2.2. Проведение строительных работ.**  *Для проведения работ по благоустройству дворов многоэтажных жилых домов в 1 микрорайоне г. Ленгера разработана сметная документация на 305 237,0 тыс. тенге.*  *Для начала работ в 2022 году*  *выделено 150 млн. тенге.* | 2022-2024 гг.  2.1. 2022-2023 гг.  2.2. 2022-2024 гг. | Акимат  Толебийского района,  областное управление стратегии и экономического развития,  областное управление строительства,  областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| **Сфера культуры** | | | | | | |
| **3** | «В двух сельских округах района отсутствуют дома культуры - это Аккумский и Киелитасский. В населенных пунктах, где нет объектов культуры, культурно-массовые мероприятия проходят в актовых залах общеобразовательных школ. Помогите построить дома культуры в этих селах!» - **Тимур Тастанов, житель Ленгера.** | **3.1. Строительство дома культуры в селе Момынай.**  **3.1.1. Организация работы по распределению оставшихся средств на 2023 год.**  **3.1.2. Проведение строительных работ.**  **3.2. Предусмотрение и выделение средств на строительство киелитасского дома культуры в 2023 году.**  **3.2.1. Проведение строительных работ по мере выделения средств.**  *В настоящее время строительство типового здания дома культуры на 146 мест в селе Момынай Аккумского сельского округа профинансировано в 2022 году по программе «Ауыл – ел бесігі». Строительные работы начаты в 2022 году, объект - переходящий на 2023 год.*  *Поручаю соответствующим управлениям предоставить в бюджет 2023 года средства, необходимые для строительства типового здания дома культуры на 146 мест в селе Киелитас Киелитасского сельского округа.* | 2022-2024 гг.  3.1.1. 2022-2023 гг.  3.1.2. 2022-2024 гг.  2022-2024 гг.  3.2.1. 2023-2024 гг. | Акимат  Толебийского района,  областное управление стратегии и экономического развития,  областное управление строительства,  областное управление культуры | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| **4** | « Когда начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коксаек Коксаекского сельского округа?» - **Мухалбек Утелбаев, житель села Коксаек.** | **4. Внести предложения по выделению средств на строительство спортивного комплекса в селе Коксаек в 2022 году.**  **4.1. Проведение строительных работ по мере выделения средств.**  *Получено экспертное заключение на строительство спортивного комплекса в селе Коксаек Коксаекского сельского округа Толебийского района Туркестанской области. Стоимость проекта - 926,0 млн. тенге. В областное управление строительства представлена бюджетная заявка на финансирование на 2022 год по программе «Ауыл - ел бесігі» о выделении средств из областного и республиканского бюджетов.* | 2022-2024 гг.  4.1. 2022-2024 гг. | Акимат  Толебийского района,  областное управление стратегии и экономического развития,  областное управление строительства,  областное управление физической культуры и спорта |  |  |
| **Строительство** | | | | | | |
| **5** | «Когда будут предоставлять земельные участки за пределами населенного пункта для индивидуального жилищного строительства и разведения личного подсобного хозяйства?» -  **Сатыбалды Омарханов, житель села Зертас.** | **5. Начать строительство систем инженерно-коммуникационной инфраструктуры и сдать в эксплуатацию в установленные сроки.**  **5.1. Организация работы по распределению оставшихся средств на 2023 год.**  **5.2. Проведение строительных работ.**  *В соответствии с законодательством РК чтобы получить земельный участок, предоставляемый из нового массива согласно генеральному плану в соответствующем населенном пункте, надо через веб-портал электронного правительства встать в очередь на получение земельного участка и подать заявление установленного образца. Кроме того, земельные участки в соответствии с п. 5-3 ст. 44 Земельного кодекса РК предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства допускается на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения.* | 2022-2024 гг.  5.1. 2022-2023 гг.  5.2. 2022-2024 гг. | Акимат Толебийского района,  областное управление строительства,  областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По окончании строительных работ инфраструктуры будут предоставлены земельные участки под индивидуальное жилищное строительство |
| **Сфера образования** | | | | | | |
| **6** | «Толебийский район расположен в горной местности. Речные воды опасны тем, что не дают переправиться через реку в дождливое и снежное время года. Частыне автобусы перевозят 2729 сельских детей в 21 школу, расположенную в 3 км от населенных пунктов, но состояние автотранспорта не соответствует требованиям. Помогите выделить современные школьные автобусы для организации перевозок учащихся в соответствии с требованиями», -**Галымжан Мырзалы, житель Ленгера.** | **6. Приобретение автобусов для перевозки детей.**  В связи с объявленным Годом детей в республике составлен план. Ожидается, что в рамках этого плана будут решены многие проблемные вопросы. В том числе введена перевозка детей. По республике предусмотрено приобретение 515 новых автобусов в лизинг. Наша область тоже подготовила и сдала соответствующие документы на 101 автобус. В ближайшее время для школьников будут приобретены комфортабельные спецавтобусы. В Толебийский район тоже будут отправлены автобусы. | До конца 2022 года | Областное управление развития человеческого потенциала,  акимат Толебийского района | *После приобретения автобусов в лизинг областное управление развития человеческого потенциала передаст количеству перевозимых детей* |  |
| **7** | «Для проведения капитального ремонта школы Костобе должны были разработать проектно-сметную документацию. В случае признания после технического обследования здания аварийным, проведение капитального ремонта школы экономически нецелесообразно. Прошу оказать содействие в решении вопроса строительства новой школы на 100 мест на средства, планируемые на капитальный ремонт», -**Мыктыбай Жолаев, житель села Костобе.** | **7. Изучить вопрос и внести конкретные предложения.**  *В 2020 году проведено техническое обследование здания малокомплектной общеобразовательной школы в Костобе. Согласно данному заключению, здание школы подлежит капитальному ремонту, рабочий проект (ПСД) необходимо было разработать в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории РК.*  *На разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт в соответствии с документами технического обследования и сметой проектно-изыскательских работ на 2020 год были выделены средства и объявлен конкурс на портале госзакупок. В результате 22.04.2022 года заключен двусторонний договор с товариществом ограниченной ответственности. 16.05.2022 года в ходе визуального осмотра школы был выявлен дефект в основных конструкциях (несущие конструкции) здания, поэтому было решено провести повторное техническое обследование, чтобы школа не оказалась предаварийной.*  *Для проведения повторного технического обследования школы в Костобе приказом отдела развития человеческого потенциала Толебийского района №128 от 23.05.2022 года внесены изменения в годовой финансовый план, согласно смете технического обследования 23.05.2022 года на портале госзакупок размещено объявление о запросе ценных предложений. После определения победителя во второй раз будут проведены технические исследования и начаты строительные работы.* | До конца 2022 года | Областное управление развития человеческого потенциала,  акимат Толебийского района | - |  |
| **8** | «Здание районного дома школьников было построено из самана в 1927 году как общежитие для работников города Ленгера. Классные комнаты не соответствуют требованиям, в настоящее время ученики школы обучаются в арендованном здании, в 35 кружках принимают участие 1040 учащихся. Нет возможности проводить различные мероприятия,  только в летнее время во дворе школы, а в холодное время года приходится арендовать кинотеатр «Космос». Помогите!» - **Торехан Абсатов, житель Ленгера.** | **8. Строительство дополнительного учебного корпуса к дому школьников.**  **8.1. Организация работы по распределению оставшихся средств на 2023 год.**  **8.2. Проведение строительных работ.**  *Дополнительно на строительство дома школьников на 80 мест разработана проектно-сметная документация, предусмотрены средства. На этот год выделено около половины денег, строительные работы скоро начнутся.* | 2022-2023 гг.  8.1. 2022-2023 гг.  8.2. 2022-2024 гг. | Областное управление строительства,  областное управление стратегии и экономического развития,  акимат Толебийского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |