Актуальные вопросы, поднятые на встрече акима Туркестанской области У. Шукеева с жителями района Сауран

| № | Поднятый вопрос | Пути решения | Сроки решения | Ответственный исполнитель (структурное подразделение МИО) | Форма завершения | Исполнение (итоги 3-х месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дороги |
| 1 | Необходимо провести ремонт автомобильной дороги между селом Майдантал и автомагистралью Западная Европа -Западный Китай, - сельский округ Майдантал, населенный пункт Ынталы, улица Шакарим, дом 22, Шегебайулы Абилькасым, тел. 87027333944. | Выполнение работ по среднему ремонту автомобильной дороги с заключением договора с подрядной организацией. Разработана проектно-сметная документация на средний ремонт 0-20 км автомобильной дороги КН-95 М-32 - Ынталы в районе Сауран Туркестанской области, получено положительное экспертное заключение. В настоящее время областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог определило подрядчика путем проведения конкурса по госзакупкам. В текущем году будет заключен договор с подрядной организацией и начат средний ремонт автомобильной дороги. | 2022-2023 гг. | областное управление общественного транспорта и автомобильных дорог акимат района Сауран | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | На сегодня определена подрядная организация для ремонта объекта, ведутся строительно-монтажные работы. В текущем году предусмотрены средства на проведение ремонта. На 20 км проложено асфальтовое покрытие, в селе Ынталы на 1,2 км - новый тротуар для пешеходов. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком. Средний ремонт - переходный объект на 2023 год. |
| 2 | Необходимо рассмотреть вопрос о строительстве скотопрогона на автомагистрали Западная Европа -Западный Китай вдоль сел Бабай-Корган и Шорнак, - сельский округ Шорнак, село Шорнак, ул. Бабай-Корган, д. 43, житель Кариев Ражап, тел. 87056824872. | Проведение работ по изучению. Рекомендовано открыть переправу на пастбище через автомагистраль АО «КазАвтоЖол» через трассу Западная Европа - Западный Китай. В дальнейшем специалисты данного учреждения будут проводить изучение с целью открытия специальной дороги. | апрель 2022 года | областное управление общественного транспорта и автомобильных дорог областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» акимат района Сауран | открытие переправы на пастбище через автомагистраль | Транспортный коридор Западная Европа - Западный Китай находится на балансе Комитета автодорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. В Министерство направлено предложение от акимата Туркестанской области (№18051 от 28.04.2022 г.) по открытию переправы на пастбища через транспортный коридор в районе населенного пункта Шорнак района Сауран. Министерство, изучив данный вопрос, в письме №42-11 от 20.05.2022 г. заявило, что в связи с ограниченностью бюджетных средств реализация проекта планируется в ближайшее время. |
| 3 | Будет ли отремонтирована 12-километровая дорога между поселками Орангай и Коскорган? - сельский округ Орангай, село Коскорган, дом 46, житель Касимов Юлдашбай, тел. 87475343035. | Рассмотреть вопрос выделения средств из областного бюджета на ремонт автодороги Орангай - Коскорган. Проведена работа по изучению автодороги Орангай - Коскорган специалистом областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В результате будет разработана сметная документация на проведение текущего ремонта и подана бюджетная заявка. В дальнейшем после выделения средств будут проведены ремонтные работы. В целом капитальный ремонт дороги запланирован на 2023 год. Для этого на разработку ПСД выделено 12,485 млн. тенге из районного бюджета. | 2022-2023 гг. | областное управление общественного транспорта и автомобильных дорог акимат района Сауран | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | В 2022 году будет проведен текущий ремонт автодороги Орангай - Коскорган. В настоящее время ведутся работы по госзакупкам с целью определения подрядной организации. На капитальный ремонт проводится конкурс по разработке проектно-сметной документации. Разработку ПСД планируется завершить в текущем году. Капитальный ремонт автомобильной дороги запланирован на 2023 год. |
| Сельское хозяйство |
| 4 | Почему такой высокий тариф на воду у РГП «Казводхоз», которое работает по программе «ПУИД-2»? - сельский округ Старый Икан, село Старый Икан, дома 2, житель Юлдашев Мамирхан, тел. 87768692727. | Передача в учреждение «Туран су» или предоставление субсидий со стороны государства на сточные воды. Сельский округ Старый Икан района Сауран весной этого года планирует засеять 10 770 га. Фермеры округа получают поливную воду из Туркестанского магистрального канала. В канал воду поставляет учреждение «Богенский канал». Большую часть внутренних систем поставляет учреждение «Туран су», а в село Старый Икан вода подается Туркестанским филиалом РГП «Казводхоз», так как функционирует программа «ПУИД-2». Тариф учреждения «Туран су» для сточных вод в 2021 году установлен в размере 280 тенге за 1000 кубометров, а тариф водопроводной компании «Казсушар» в сельском округе Старый Икан установлен в размере 660 тенге. Это объясняется повышением тарифов в стране. Утверждены тарифы на воду на 2022 год. В настоящее время тарифная ставка «Туран су» составляет 293,40 тенге, а у «Казсушар» увеличена до 703 тенге. | декабрь 2022 года | областное управление сельского хозяйства акимат района Сауран | передача в учреждение «Туран су» | В целях изъятия водных объектов сельского округа Старый Икан района Сауран на баланс Туркестанского филиала РГП «Сельскохозяйственная отрасль Казсушар» на баланс КГУ «Туран су» в управление сельского хозяйства области направлены соответствующие письма, получено письмо из Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК. В настоящее время разработан и направлен на утверждение в РГП «Казсушар» трехсторонний меморандум по принятию объектов на баланс учреждения. |
| 5 | Можно ли пересмотреть утвержденные тарифы для жителей района, проживающих вблизи с автомагистралью Западная Европа - Западный Китай? - жительница сельского округа Космезгил Оразбекова Бибисара Абдулазовна, тел. 87052647012. | Направить предложение в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК по снижению тарифа. Постановлением Правительства РК №429 от 30.04.2013 года утвержден тариф на оплату проезда. Тариф за указанный период не изменился. Изменение или пересмотр стоимости проезда входит в компетенцию Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Кроме того, для жителей населенных пунктов, расположенных на административной территории вдоль коридора Западная Европа - Западный Китай, стоимость годового абонемента составляет 1000 тенге. | апрель 2022 года | областное управление общественного транспорта и автомобильных дорог областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» | снижение тарифа | 28.04.2022 г. акимат Туркестанской области отправил письмо- предложение №18051 в Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в ведении которого находятся автомобильные дороги республиканского значения, о снижении тарифной стоимости системы взимания платы на дорогах. Министерство в письме №42-11 от 20.05.2022 г. заявило следующее: постановлением Правительства РК №429 от 30.04.2013 года утвержден тариф на оплату проезда. Для жителей населенных пунктов, расположенных на административной территории по коридору Западная Европа - «Западный Китай, стоимость годового абонемента на легковые автомобили составляет 1000 тенге на все маршруты в обе стороны, соответственно, у местных жителей есть возможность воспользоваться скидкой, пройдя соответствующую регистрацию. |
| Газоснабжение |
| 6 | Когда подключат газ в нашем районе, а именно в селе Жибек жолы? - сельский округ Жибек жолы, село Сауран, дом 34, житель Толепбай Балмаханбет, тел. 87027333944. | Рассмотрение вопроса выделения средств из республиканского бюджета на обеспечение природным газом сельского округа Жуйнек, Карашык и села Орангай. 1. В районе Сауран в настоящее время проведены строительные работы по обеспечению природным газом 4 сельских округов, 11 населенных пунктов с 2018 по 2020 год. В 11 населенных пунктах АО «КазТрансГаз» и АО «ИнтерГаз Центральная Азия» исправили недостатки на объектах подрядной организации за свой счет. Получены исполнительные технические документы (ИТД), газ готов к подключению. Теперь населенные пункты будут обеспечены природным газом, если АО «КазТрансГаз» окажет помощь в подаче газа в 11 указанных населенных пунктов и окажет влияние на АО «ИнтерГаз Центральная Азия». 2. Разработана проектно-сметная документация по обеспечению природным газом сельского округа Жуйнек, Карашык и села Орангай, получено положительное заключение экспертизы, по данным объектам акиматом района подана заявка на выделение средств из республиканского бюджета. В остальные сельские округа на сегодня направлена бюджетная заявка в областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на разработку ПСД по обеспечению природным газом. В целях обеспечения природным газом сельских округов, где не велось строительство, разработано архитектурно-планировочное задание (АПЗ) и смета проектно-изыскательских работ, предложено выделить средства на разработку ПСД. Требуется выделение средств. | 4 н.м. – 15 апреля. Остальные 7 н.м. планируется в мае. 2. 2022-2024 гг. | областное управление энергетики и жилищного и коммунального хозяйства акимат района Сауран | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | 1. Получены исполнительно-технические документы (ИТД), газифицировано 4 населенных пункта. Остальные 7 населенных пунктов потребляют газ через АГТС «Старый Икан» (далее – АГТС). На сегодня проводится метрологическая аттестация АГТС. Ввод в эксплуатацию запланирован до 15 июля 2022 года. После запуска АГТС постепенно к природному газу будут подключены 7 населенных пунктов. 2. Бюджетная заявка на финансирование строительно-монтажных работ в уточнении республиканского бюджета на 2022-2024 годы была представлена и не поддержана Министерством энергетики РК. В ближайшее время будет подана бюджетная заявка на уточнение очередного республиканского бюджета. Строительно-монтажные работы будут проводиться, если средства будут рассмотрены в уточнении республиканского бюджета. |
| Сфера культуры |
| 7 | 1. Когда начнется строительство дома культуры? 2. Необходимо построить национальный музей, - сельский округ Шорнак, село Аша, дом 17, жительница Жолдасбекова Бексулу, тел. 87058538250. | 1.1. Своевременно завершить капитальный ремонт домов культуры в селах Карашык и Старый Икан. В районе Сауран имеются 12 сельских клубов, 3 сельских дома культуры и 29 библиотек. В настоящее время выделены средства на капитальный ремонт сельских домов культурыв селах Карашык и Старый Икан, подготовлена ПСД. 1.2. Строительство дома культуры в Майдантальском сельском округе. Уточнены документы на строительство сельского дома культуры в центре Майдантальского сельского округа, строительство которого включено в программу «Ауыл - ел бесігі» в 2023 году. 2. Строительство национального музея. | 1.1 сентябрь 2022 года 1.2. 2023 год 2. 2024 год | областное управление культуры акимат района Сауран | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | На капитальный ремонт здания сельского дома культуры в селах Карашык и Старый Икан на разработку проектно-сметной документации из районного бюджета выделено 20 млн. 580 тыс. тенге. Работы по капитальному ремонту начнутся в ближайшее время. Строительство сельского дома культуры в центре Майдантальского сельского округа включено в программу «Ауыл - ел бесігі» на 2023 год. |
| Сфера инвестиций и экспорта |
| 8 | Продолжается незаконая добыча песчанно-гравийной смеси в сельских округах района. В таких случаях по закону нужна тесная работа с общественностью и организацией, разрешающей добычу полезных ископаемых, - сельский округ Шорнак, село Шорнак, дом 22, житель Ахметов Сейлхан, тел. 87764531736. | Регулярное проведение рейдовых работ с целью выявления и расследования фактов незаконного недропользования. В целях выявления фактов незаконного недропользования и проведения исследований на них распоряжением акима района №37-б/н от 02.11.2021 года создана рабочая группа. Утвержден план мероприятий районных мобильных групп по выявлению и пресечению фактов незаконного недропользования на территории района, организованы дневные и ночные дежурства аппаратами акимов сельских округов. С момента создания районной рабочей группы проведено 40 обходов, 10 встреч с рабочими группами. В областной ситуационный центр поступили 18 сообщений и 14 сообщений на 102. На сегодня Сауранским РУП направлено 10 писем в Экологический департамент Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК по Туркестанской области. Кроме того, в ходе рейдовых работ были выявлены незаконные недропользователи, составлены акты, работы остановлены. | постоянно | областное управление инвестиций и экспорта акимат района Сауран | прекращение фактов незаконного недропользования | В целях выявления фактов незаконного недропользования и проведения исследований на них распоряжением акима района №37-б/н от 02.11.2021 года создана рабочая группа. В ее состав включен член ассоциации. Рейдовые работы проводятся на постоянной основе. |
| Сфера образования |
| 9 | Окажите поддержку в строительстве школ в населенных пунктах Аша, С. Кожанова, Карашык и Абай, - сельский округ Карашык, дом 53, житель Каюмов Жанбаба, тел. 87718870754. | Рассмотреть вопрос выделения средств из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации для строительства учебных заведений в населенных пунктах Аша, С. Кожанова, Карашык и Абай. Для разработки архитектурного плана по строительству зданий учебных корпусов в указанных населенных пунктах направлено письмо в управление архитектуры и градостроительства Туркестанской области. | 2023 год | областное управление развития человеческого потенциала акимат района Сауран | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | На основе Национального пилотного проекта «Комфортная школа» в министерство направлены предложения по строительству школ на 600 мест в поселках Аша и Карашык, а также школ на 300 мест в поселках С. Кожанова и Абай. В настоящее время архитектурное планирование разрабатывается местными отраслевыми управлениями. После выполнения соответствующих работ в региональное управление строительства будет направлен запрос на разработку проектно-сметной документации. Строительство школ в этих поселках запланировано на 2024-2025 годы. |
| 10 | Качество знаний выпусников колледжа и университета не на высоком уровне, - депутат Сауранского районого маслихата Жусипбаев Нуржан Абулдаулы, тел. 87057589006. | Для поддержки начинающих педагогов предусмотрены механизмы развития института наставничества. А также благодаря внедрению новой системы профессионального роста зарплата педагогов увеличилась с 30% до 50% от должностного оклада. Республиканский конкурс «Лучший учитель» проводится ежегодно для морального и материального поощрения лучших учителей страны. Созданы Советы по вопросам педагогической этики и защиты прав педагогов. | постоянно | областное управление развития человеческого потенциала | повышение качества образования | Для поддержки начинающих педагогов предусмотрены механизмы развития института наставничества. А также благодаря внедрению новой системы профессионального роста зарплата педагогов увеличилась с 30% до 50% от должностного оклада. Для морального и материального поощрения лучших педагогов страны ежегодно проводится республиканский конкурс «Лучший педагог». Созданы Советы по вопросам педагогической этики и защиты прав педагогов. |
| 11 | В районе еще нет многих объектов. Есть ли в плане строительства дома школьников? – сельский округ Шорнак, село Космезгил, дом 57, житель Ахметов Сейлхан, тел. 87771724069. | Начать и завершить в срок строительство дома школьников. В настоящее время рассматривается проект строительства здания дома школьников в рамках государственно-частного партнерства в районном центре Сауран. Есть инвестор - участник проекта. Теперь решается вопрос о выделении необходимого земельного участка. | 2024 год | областное управление развития человеческого потенциала, областное управление земельных отношений акимат района Сауран | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Отдел образования по вопросу строительства здания дома школьников в акимата района направил письмо с просьбой о выделении необходимого земельного участка. Проводится соответствующая работа. |
| 12 | В районе 35 средних образовательных школ, из них большинство нуждается в капитальном ремонте, - житель сельского округа Шага Тубелбаев Кенжебек, тел. 87057039849. | Рассмотреть вопрос о выделении средств из областного бюджета на проведение капитального ремонта 19 школ. Для проведения капитального ремонта 19 школ разработаны ПИР, запрошено 100.296, 0 тыс. тенге на разработку проектно-сметной документации, направлено письмо в управление развития человеческого потенциала Туркестанской области. Нужны финансы на разработку проектно-сметной документации. | 2023-2024 гг. | областное управление развития человеческого потенциала областное строительное управление акимат района Сауран | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | На разработку ПСД на капитальный ремонт 6 школ выделено 35 052,0 тыс. тенге и выставлено на конкурс на портал госзакупок, завершится 29.06.2022 года. 13 школ нуждаются в выделении средств на разработку ПСД. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 13 | Когда будут предоставлять земельные участки для жилищного строительства? - житель сельского округа Шага Егизбаев Оразгелды, тел. 87077579107. | Разработка проектно-сметной документации за счет средств бюджета и предоставление на финансирование в республиканский бюджет. В сельских округах района Сауран в очереди на земельные участки стоят 5029 граждан. Однако необходимо предусмотреть средства из бюджета для строительства инфраструктуры в рамках программы «Нұрлы Жер» на участках, выделенных под строительство жилья. В соответствии со ст. 44 Земельного кодекса РК для строительства индивидуального жилья необходимо подвести инфраструктуру (водопроводные, световые, дорожные, канализационные системы). | декабрь, 2022 год | областное управление земельных отношений областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | выделение земельных участков | В соответствии с генеральным планом села 30 лет Казахстана, утвержденным решением маслихата города Туркестана №18/108-V от 22.08.2013 года, в целях обеспечения инфраструктурой земельных участков, предусмотренных для строительства жилья, в случае поступления предложения от администрации сельского округа Шага в отдел земельных отношений по возвращенным на нужды государства землям, на подготовленные участки будет внесено предложение предусмотреть средства из республиканского бюджета для разработки ПСД. |
| 14 | На участке Шой в сельском округе Шага необходимо продлить канал на 5 км для изменения назначения земель с пастбищного на поливное, - житель сельского округа Шага Егизбаев Оразгелды, тел. 87077579107. | Рассмотреть вопрос выделения средств из областного бюджета. Для установки спринклерной системы был выбран земельный участок и разработана карта. В частности, выявлено 590 га пастбищ и 110 га орошаемых земель. Необходимо вернуть земельные участки, у которых есть собственники в государственный фонд и выделить средства на строительство 5 км лотковых арыков. | декабрь 2022 года | областное управление земельных отношений областное управление сельского хозяйства | увеличение длины канала | Акимат района Сауран должен получить госакт для сооружения нового арыка (лотка). В случае полной легализации документов со стороны города (дефектный акт, пояснительная записка, смета на ПИР, АПЗ) управление направит запрос в управление строительства на разработку проектно- сметной документации. |
| 15 | Когда обеспечат чистой питьевой водой населенный пункт Ойык сельского округа Новый Икан? - сельский округ Новый Икан, село Ойык, дом 10, житель Бейсенбаев Турманбай, тел. 87711568844. | Предоставление на финансирование из республиканского бюджета для обеспечения питьевой водой населенного пункта Ойык. В целях обеспечения жителей населенного пункта Ойык качественной питьевой водой проектно-сметная документация разработана в 2019 году. Срок проекта истек. В связи с этим по объекту «Корректировка сметной документации» на строительство системы водоснабжения в селе Ойык Жана-Иканского сельского округа района Сауран Туркестанской области разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы. Общая сметная стоимость проекта составляет 259,518 млн. тенге. На проведение строительно-монтажных работ необходимо выделить 259,518 млн. тенге. Рекомендовано к формированию республиканского бюджета на 2023-2025 годы для финансирования объекта. | декабрь 2023 года | областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимат района Сауран | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | По проекту предусмотрено строительство водопровода протяженностью 4993 км, резервуара емкостью 2х70 м3, водонапорной башни объемом 15 м3, водонасосной станции на I и II отметках, а также бурение двух скважин на воду (1 резервная, 1 рабочая), трансформаторной подстанции, установка водоочистных сооружений (станция фильтрации). Проектной организацией является ТОО «Қаз Нұр жобалау құрылыс институты». Для финансирования строительных работ по данному объекту предложено сформировать республиканский бюджет на 2023-2025 годы. После выделения средств в установленном порядке будут проведены строительно-монтажные работы. В результате 327 человек будут обеспечены питьевой водой. |
| Сфера здравоохранения |
| 16 | Предусмотрено ли родильное отделение в новой больнице района Сауран? - жительница сельского округа Космезгил Оразбекова Бибисара Абдулазовна, тел. 87052647012. | 1.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство районной больницы. 1.2. Строительство районной больницы. В районном центре в соответствии с нормативами планируется строительство районной больницы на 200 коек. В настоящее время определен земельный участок, собраны данные для разработки проектно-сметной документации. В ходе уточнения областного бюджета на апрель 2022 года будут выделены необходимые средства на разработку проектно-сметной документации. В 2023 году в рамках строительства районной поликлиники запланировано строительство родильного отделения. В настоящее время на основании приказа Министерства здравоохранения РК № МЗ-1 от 5 января 2021 года готовится клинико-техническое обоснование. | 1.1. декабрь 2022 года 1.2. 2023-2024 гг. | областное управление общественного здоровья областное строительное управление | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | На разработку проектно-сметной документации на строительство районной больницы на 200 коек в соответствии с нормативами из областного бюджета выделено 10 млн. тенге. В настоящее время проводится конкурс госзакупок. |