Об исполнении плана мероприятий по вопросам, поднятым в ходе встречи акима области с населением Сарыагашского района

| № | Вопросы | Пути решения | Сроки решения | Ответственный исполнитель | Форма завершения | Исполнение (по итогам 3 мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Улицы имени Жамбыла и Толе би села Акжар сельского округа Акжар в плохом состоянии, Вы окажете содействие в ремонте дорог? (Житель сельского округа Акжар Беркинбаев Абдуманап Тел. 87027109033) | Ремонт дорог улиц Жамбыла и Толе би села Акжар сельского округа Акжар. (На ремонт 0,4 км дороги улицы Жамбыла и 0,7 км дороги улицы Толе би села Акжар сельского округа Акжар из районного бюджета выделено 21,3 млн. тенге). | 2022-2023 гг. | Акимат Сарыагашского района | Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию | С мая месяца текущего года ТОО «ГрантСтрой2018» проводит средний ремонт дорог. |
|  | На сегодняшний день в селе Коктерек расположено более 50-ти курортов, электрическое освещение слабое. Будет ли проведен капитальный ремонт линий электропередачи и столбов? (Жительница села Коктерек Байдыбекова Ира Тел. 87021394000) | Проведение капитального ремонта линий электропередачи и столбов в селе Коктерек. (Для обеспечения села Коктерек качественной линией электропередачи из республиканского бюджета выделено 200 млн. тенге на 2022 год (общая сумма проекта 446,1 млн. тенге). | 2022-2023 гг. | Акимат Сарыагашского района | Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию | В настоящее время управлением государственных закупок Туркестанской области проводится конкурс на государственные закупки |
|  | Какие работы проводятся для ввода в эксплуатацию 13 жилых домов, которые находятся по улице Байтерек города Сарыагаша? (Жительница сельского округа Куркелес Алимбаева Гулсара Тел. 87025052884) | Рассмотреть и внести предложения по решению вопроса канализационной системы в целях ввода в эксплуатацию 13 жилых домов, расположенных по улице Байтерек города Сарыагаша. (Заключен договор №31 от 27.07.2016 года с подрядчиком ТОО «Шугыла 2002» по объекту «Строительство многоэтажных жилых домов, социально-культурных объектов, котельной и инженерной инфраструктуры квартала площадью 10 га города Сарыагаша Сарыагашского района» . В ходе строительных работ многоэтажных жилых домов на данном объекте задействована инфраструктура (газ, вода, электричество, канализация). На сегодняшний день по проекту ведутся работы по предварительному благоустройству домов, обустройству игровых площадок и дорожных покрытий. | июнь 2022 г. | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Акимат Сарыагашского района | Внести предложение | Разработана проектно-сметная документация (ПСД) объекта канализационной очистки в г. Сарыагаше, получено положительное заключение государственной экспертизы (№19-0497/21 от 31.12.2021 г.). Сметная стоимость: 2 411 295 000 тенге. На объект из областного бюджета выделено 50,0 млн. тенге, управлением государственных закупок Туркестанской области проводится конкурс на государственные закупки. Акиматом Сарыагашского района в целях ввода в эксплуатацию в текущем году 13 многоэтажных жилых домов (всего 585 квартир), с учетом численности населения, планируется установить 3 склада (емкости) в количестве 100 м3, временно предназначенных для системы канализации многоэтажных жилых домов. На сегодняшний день проект данного объекта разработан, получено положительное заключение государственной экспертизы №LTD-0173/22 от 23.06.2022 года. Общая стоимость объекта-134,7 млн. тенге. В управление экономики Туркестанской области направлены соответствующие предложения. Ожидается, что данные средства будут выделены при уточнении следующего бюджета. |
|  | Будут ли производиться работы по вопросу обеспечения чистой питьевой водой населённых пунктов Жонарык и Канагат сельского округа Кабланбек? (Житель населённого пункта Жонарык сельского округа Кабланбек Аширов Габпар Тел. 87059926922) | Обеспечение чистой питьевой водой населённых пунктов Жонарык и Канагат сельского округа Кабланбек. (В целях обеспечения населённых пунктов Жонарык и Канагат чистой питьевой водой из республиканского бюджета на 2022 год выделено 185,0 тенге(общая сумма проекта 445,2 млн. тенге). | 2022-2023 гг. | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области. Акимат Сарыагашского района | Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию | В настоящее время управлением государственных закупок Туркестанской области проводится конкурс на государственные закупки |
|  | Когда будет выделен земельный участок для индивидуального жилищного строительства по Сарыагашскому району? (Житель населенного пункта Дербисек Бегалиев Рахманберды Тел. 87016736454) | Выделение земельного участка для индивидуального жилищного строительства. (18 190 граждан зарегистрированы в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство на отчетный период по вопросу выделения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. На территории района в пределах 10 населенных пунктов 6 сельских округов имеется около 466 гектаров свободных земельных участков, предусмотренных для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Генеральным и оптимизированными планами. При подведении инфраструктуры к этим земельным участкам имеется возможность предоставления земельных участков 2850 очередникам. На сегодняшний день из республиканского бюджета на строительство электросетей на 42,0 гектара от населенного пункта Жылга выделено 102,7 млн. тенге. В 1 полугодии 2022 года ориентировочно | 2023-2024 гг. | Акимат Сарыагашского района | Выделение земельных участков под жилищное строительство | 480 гражданам сельского округа Жылга планируется выделить земельные участки для жилищного строительства. Поданы заявки на выделение из республиканского бюджета 225,0 млн. тенге на строительство электрической сети в населенном пункте Дарбаза сельского округа Дарбаза на 30,0 га, на финансирование строительства электрической сети и водопровода в населенном пункте Дербисек сельского округа Дербисек на сумму 504,0 млн. тенге. |
|  | Гости, прибывшие в Сарыагашский район по железной дороге, в первую очередь проходят по улице Майлы кожа. Сейчас очень трудно пройти по этой улице. Будет ли проведен ремонт улицы? Житель города Сарыагаша Кеншинбаев Ермек Тел. 87754735205) | Ремонт улицы Майлы кожа города Сарыагаша. (На средний ремонт 0,8 км улицы Майлы кожа города Сарыагаша на 2022 год из областного бюджета выделено 43,0 млн. тенге) | 2022-2023гг. | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области | Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию | Проходят процедуры государственных закупок. Строительство объекта переходящее на 2023 год. Стоимость проекта 130,0 млн. тенге. |
| Сфера образования и культуры |
|  | Для повышения интереса молодежи села Дихан баба к искусству будет ли построен в нашем селе объект культуры? Житель сельского округа Жибек жолы населенного пункта Дихан баба Комеков Жангазы Тел. 87011756806 | Строительство дома культуры в населенном пункте Дихан баба. На строительство библиотеки и дома культуры по улице Е. Бектурганова в населенном пункте Дихан баба сельского округа Жибек жолы из областного бюджета предусмотрено 340,4 млн. тенге. | 2022-2023 гг. | Управление строительства Туркестанской области | Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию | С июля текущего года ТОО «VEK STROY COM» начало строительные работы. Строительство объекта переходящее на 2023 год. |
|  | Дети не вмещаются в общую среднюю школу №12 им. С.Сейфулина населенного пункта Жылға, когда будет построено дополнительное здание? Жительница села Жылга сельского округа Жылга Кожабаева Баршагуль. Тел. 87011404491 | Строительство дополнительного здания общей средней школы № 12 имени С.Сейфулина в населенном пункте Жылга. (На строительство дополнительного здания общей средней школы № 12 имени С.Сейфулина на 150 мест из областного бюджета выделено 595,7 млн. тенге) | 2022-2023 гг. | Управление развития человеческого потенциала Туркестанской области | Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию | На сегодняшний день ТОО «Ar Kua Group» определено победителем и с июня ведет строительные работы. Конкурсная стоимость 461 391,0 тыс. тенге. На строительно-монтажные работы на 2022 год предусмотрено 10,0 млн. тенге. Строительство объекта образования переходящее на 2023 год |
|  | Будет ли проведен капитальный ремонт общей средней школы №13 «Мәнгілік ел» населенного пункта Кабланбек сельского округа Кабланбек? Жительница населенного пункта Кабланбек, сельского округа Кабланбек Тазабаева Рауан Тел. 87021858636 | Капитальный ремонт общей школы №13 «Мәнгілік ел» населенного пункта Кабланбек. В рамках программы «Ауыл-ел бесігі» по Туркестанской области запланирован капитальный ремонт 18 школ. | 2022-2023 гг, | Управление развития человеческого потенциала Туркестанской области | Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию | В данную программу включена общая средняя школа №13 «Мәнгілік ел», на сегодняшний день из республиканского бюджета выделено 25,0 млн. тенге. Строительные работы планируется начать в 2022 году, переходящее на 2023 год. Ожидается проведение процедур государственных закупок. |
| Сфера сельского хозяйства и предпринимательства |
|  | Я житель села Курсай сельского округа Дарзаба, мне не хватает земли для выпаса домашнего скота. Какая работа проводится по увеличению общих пастбищных угодий? Житель сельского округа Дарзаба Абдраимов Бауыржан. Тел. 87024291059) | Увеличение общих пастбищных угодий в сельском округе Дарбаза. (Постановлением акимата Сарыагашского района от 05 апреля 2021 года №118 переведены в пастбищный вид сельскохозяйственных угодий из сельского округа Жылга 1233,40 гектара, из сельского округа Тегисшил -1018,30 гектара, всего 2251,7 гектара неорошаемых пахотных земельных участков переведены в населенный пункт Мадениет сельского округа Тегисшил 1277,28 гектара, в населенный пункт Жылга сельского округа Жылга 600,0 гектара, в населенный пункт Каракалпак. Для включения земельного участка площадью 633,4 га на общее пастбище составлен земельно-хозяйственный план данных населенных пунктов, который утвержден совместным решением Сарыагашского районного акимата и Сарыагашского районного маслихата от 25 мая 2022 года. В 2022 году постановлением акимата Сарыагашского района от 08 февраля 2022 года №39, №40 ГУ "Аппарат акима сельского округа Дарбаза" получил в общее пользование пастбищный земельный участок площадью 671 га, находящийся в специальном земельном фонде пустующего района вблизи населенных пунктов сельского округа Дарбаза, Курысай и Ердауит. Кроме того, ведутся работы по переводу земельного участка, предоставленного К.Муталиеву для ведения крестьянского хозяйства площадью 50,0 га, в общее пастбище, с согласия К.Муталиева ему предоставляется другой земельный участок площадью 50,0 га). | 2023-2024 гг. | Акимат Сарыагашского района | Увеличение общих пастбищных угодий | Вблизи населенного пункта Курсай сельского округа Дарбаза 92,0 га неорошаемой пашни, в сельском округе Алимтау, вблизи населенного пункта Алимтау 500,0 га неорошаемой пашни, всего 592,0 га выявлены как не предоставленные в землепользование земли, находящиеся в государственной собственности. Ведется работа по обеспечению населения пастбищами для сельскохозяйственных животных, включенными в пастбища общего пользования. |
|  | В прошлом году было трудно найти корм для животных. Какие меры принимаются в этом году в качестве содействия сбору кормов? Сельский бий населенного пункта Таскудук сельского округа Алимтау Алданов Тажибай Тел. 87024346905 | Оказание помощи в сборе кормов. (В целях формирования запасов кормовых товаров в 2022 году планируется заготовить 316,9 тыс. тонн кормов). | 2022 г. | Акимат Сарыагашского района | Заготовка необходимых кормов | По данным на 15.07.2022 г., заготовлено 215,9 тыс. тонн кормов, в дальнейшем планируется перевыполнение плана с проведением 3-4-х уборок соломы, силоса кукурузы и люцерны. В целях подготовки кормового фонда на последующие годы дополнительно проводится работа по заготовке кормов на 200,0 тыс. тонн больше утвержденного плана на текущий год |