Актуальные вопросы встречи акима Туркестанской области Д. А. Сатыбалды с населением района Байдибек (07.09.2022 г.)

| № | Проблемый вопрос | Пути решения | Сроки решения | Ответственный исполнитель | Объект окончания | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «В населенном пункте Актас района Байдибек проживают более 3 тыс. человек, а в населенном пункте Амансай живут около 1000 человек. В селах отсутсвуют дома культуры. Поддержите строительство домов культуры в этих селах», - житель населенного пункта Кошкар ата сельского округа Борлысай, депутат Серик Шалхарулы. | 1. Строительство домов культуры в населенных пунктах Актас, Амансай. 1.1. Подать заявки на выделение средств соответствующим отраслевым управлениям области для начала строительных работ. 1.2. Рассмотреть возможность выделения средств на строительство. 1.3. Проведение строительных работ. (Актас - 315659,0 тыс. тенге, Амансай - 317153,0 тыс. тенге, получено положительное заключение экспертизы и представлено для включения в программу «Ауыл - ел бесігі»). | 2023-2025 гг. 1.1. 3-4 квартал 2023 года 1.2. 2024-2025 гг. 1.3. 2024-2025 гг. По мере выделения средств | Акимат района Байдибек, управление культуры, управление строительства области, управление стратегии и экономического развития области | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| 2 | «Когда отремонтируют подъездные дороги к населенным пунктам Теректы и Каратас?» - житель населенного пункта Акжар сельского округа Боралдай Аслан Абдуллаев, директор школы. | 2. Проведение работ по среднему ремонту подъездной дороги к населенным пунктам Теректы и Каратас. 2.1. Рассмотреть возможность выделения средств для проведения ремонтных работ. 2.2. Проведение среднего ремонта. Разработана проектно-сметная документация. | 2022-2023 гг. 2.1. 2022-2023 гг. 2.2. 2022-2023 гг. По мере выделения средств | Управление пассажирского транспорта и автомобилей области, управление стратегии и экономического развития области, акимат района Байдибек | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| 3 | «В селе Шакпак сельского округа Алгабас изношен эксплуатируемый водопровод питьевой воды. Когда проведут новый водопровод?» - житель села Шакпак сельского округа Алгабас Аскар Кенехан, депутат. | 3. Обеспечение питьевой водой населенного пункта Шакпак. 3.1. Рассмотреть возможность выделения средств на проведение строительных работ. 3.2. Проведение строительных работ. Разработана проектно-сметная документация. Стоимость - 564 040,0 тыс. тенге. | 2022-2024 гг. 3.1. 2023-2024 гг. 3.2. 2023-2024 гг. По мере выделения средств | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, управление стратегии и экономического развития области, акимат района Байдибек | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| 4 | «3 км подъездной автодороги к населенному пункту Танатар изношены. Какие работы проводятся по ремонту данной дороги?» - житель населенного пункта Танатар сельского округа Алгабас Бидайбек Балкыбеков, пенсионер. | 4. Проведение среднего ремонта подъездной дороги к населенному пункту Танатар. 4.1. Разработка ПСД и получение заключения госэкспертизы. 4.2. Рассмотреть возможность выделения средств для проведения ремонтных работ. 4.3. Проведение ремонтных работ. Сметная документация дороги разработана и проходит экспертизу в Национальном центре качества. | 2022-2024 гг. 4.1. 2022 год 4.2. 2023-2024 гг. 4.3. 2023-2024 гг. По мере выделения средств | Управление пассажирского транспорта и автомобилей области, управление стратегии и экономического развития области, акимат района Байдибек | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| 5 | «Окажите содействие в выделении средств на проведение природного газа в населенном пункте Байдибек ата. Когда населенный пункт Байдибек ата обеспечат чистой питьевой водой?» - житель населенного пункта Байдибек ата сельского округа Алмалы, Анарбай Аргынбай, пенсионер. | 5.1. Обеспечение природным газом населенного пункта Байдибек ата. 5.1.1. Рассмотреть возможность выделения средств на проведение строительных работ. 5.1.2. Проведение строительных работ. На сегодня судебные процессы завершены, заключен договор с подрядной организацией, однако строительно-монтажные работы не начаты в связи с тем, что не выделены необходимые средства на строительные работы. 5.2. Обеспечение населенного пункта Байдибек ата чистой питьевой водой. 5.2.1. Провести проверку водных систем населенного пункта Байдибек ата и устранить выявленные неисправности. 5.2.2. Внести конкретные предложения по обеспечению населенного пункта чистой питьевой водой. | 5.1. 2022-2025 г.г. 5.1.1. 2022-2023 г.г. 5.1.2. 2023-2025 г.г. По мере выделения средств 5.2. 2022 год 5.2.1. 2022 год 5.2.2. 2022 год | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, управление стратегии и экономического развития области, акимат района Байдибек | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| 6 | «В селе Шаян в прошлом году началось строительство центральной библиотеки. Однако, по слухам, в текущем году строительные работы простаивают из-за отсутствия финансирования. Окажите содействие по выделению средств», - житель населенного пункта Шаян сельского округа Шаян Багдат Калаубай, пенсионер. | 6. Завершение строительства центральной библиотеки. 6.1. Рассмотреть возможность выделения средств на проведение строительных работ в 2023 году. 6.2. Проведение строительных работ. | 2023 год 6.1. 2022-2023 гг. 6.2. 2023-2024 гг. По мере выделения средств | Управление строительства области, управление стратегии и экономического развития области, акимат района Байдибек | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |