Актуальные вопросы встречи акима Туркестанской области Д. А. Сатыбалды с жителями Сузакского района

(07.09.2022 г.)

| № | Поднятый вопрос | Пути решения | Сроки решения | Ответственный исполнитель | Объект завершения | Примечание/ Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальная сфера |  |
| 1 | «Будет ли обеспечен чистой питьевой водой мкр. «Акшам-Наурыз» в селе Шолаккорган?» - Житель села Шолаккорган Талгат Жумаков, тел. 8-701-645-9192. | Обеспечение мкр. «Ақшам-Наурыз» питьевой водой. 1.1. Рассмотреть возможность выделения средств на строительство. 1.2. Проведение строительных работ. Разработана ПСД и получено положительное заключение государственной экспертизы. Для проведения строительно-монтажных работ необходимо 1,5 млрд. тенге. | 2023-2024 гг. 1.1. 2023 г. 1.2. 2023-2024 гг. По мере выделения средств | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, управление стратегии и экономического развития области, акимат Сузакского района | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| 2 | «Когда будут завершены строительные работы магистрального газопровода и внутренних систем в селе Шолаккорган?» - житель села Шолаккорган Буркит Арынбеков, тел. 8-702-579-3601. | Завершение строительных работ по прокладке газопровода и внутренних систем. 2.1. Организация работ по выделению оставшихся средств на 2023 год. 2.2. Проведение строительных работ. В целях обеспечения Сузакского района природным газом в 2018 году разработан проект «Строительство магистрального газопровода с АГТС в Сузакском районе ЮКО». Общая стоимость проекта - 4,1 млрд. тенге. Строительные работы начаты в 2019 году. В 2019 году было выделено 10 млн. тенге, в 2020 году - 610 млн. тенге, в 2021 году -1,2 млрд. тенге, в 2022 году - 600 млн. тенге. Бюджетная заявка на оставшиеся средства на 2023-2025 годы подана в Министерство энергетики РК. В целях обеспечения природным газом населенного пункта Шолаккорган в 2019 году разработан проект «Строительство газораспределительной сети сельского округа Шолаккорган Сузакского района ЮКО». Общая стоимость проекта - 3,5 млрд. тенге. В 2021 году выделено 1,1 млрд. тенге, 2022 году - 1,4 млрд. тенге. Строительство объекта планируется завершить к концу 2023 года. | 2023-2024 гг. 2.1. 2022-2023 гг. 2.2. 2023-2024 гг. По мере выделения средств | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, управление стратегии и экономического развития области, акимат Сузакского района | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| Сфера строительства |  |
| 3 | «Когда будет завершено и сдано в эксплуатацию здание сельского клуба, строительство которого было начато в 2021 году в селе Акколтык?» - житель села Акколтык Бекжан Туйешиулы, тел. 8-775-398-1082. | Завершение строительных работ сельского дома культуры. Из районного бюджета выделено 97 млн. ​​тенге, начато строительство. Объект будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года. | До конца 2022 года | Акимат Сузакского района | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |  |
| Сфера дорожного и общественного транспорта |  |
| 4 | «Будет ли выделен специальный транспорт для детей, которые ходят в школу, расположенную в 4 км от села Шолаккорган из Загодскота?» - жительница села Шолаккорган Эльмира Кулыншакова. | Рассмотрение данного вопроса в соответствии с законодательством. 4.1. Провести исследовательскую работу по поднятому вопросу и внести конкретные предложения в соответствии с законом. 4.2. Организация подвоза детей в школу до ноября с привлечением спонсоров. | 2022 г. 4.2. 15.11.2022 год 4.1. 2022 г., до ноября | Областное управление развития человеческого потенциала области, акимат Сузакского района | Письменный ответ, задавшему вопрос |  |
| 5 | «Когда завершится ремонт на трассе Шолаккорган - Туркестан?» - житель села Шолаккорган Берик Турганбаев, тел. 8-701-645-9192. | Завершение ремонтно-дорожных работ на трассе Шолаккорган - Туркестан. Сегодня уже ведутся работы. Они будут завершены в 2023 году. | 2023 год | Областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, областное управление стратегии и экономического развития области | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |  |
| Сфера связи |  |
| 6 | «Когда решится вопрос насчет подключения к интернету села Акколтык?» - житель села Акколтык Бекжан Туйешиулы, тел. 8-775-398-1082. | Подключение к интернету села Акколтык. 6.1. Организовать работу по установке базовой станции с поддержкой стандарта 3G до конца текущего года АО «Кселл». Поселок Акколтык использует сеть 3G интернет-канала связи Теле 2 из сельского округа Жартытобе. На сегодня вышка построена инвестором, все документы оформлены на предпринимателя. На башне сотовый и актив-каналы связи, базовая станция 3G будет установлена до конца года​​, она будет доступна для всех местных жителей. | До конца 2022 года | Областное управление цифровизации, государственных услуг и архивов, акимат Сузакского района | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |  |