Актуальные вопросы, рассмотренные на встрече акима Туркестанской области Д. А. Сатыбалды

с населением Казыгуртского района

| № | Вопросы | Пути решения | Сроки решения | Ответственный исполнитель | Форма завершения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера строительства |
|  | «В центре Казыгуртского района в селе Казыгурт проживают более 24 тысяч человек. Здание дворца культуры построено в 1971 году. Согласно динамике социально-экономического развития и статистическим данным, через 5 лет количество семей превысит 2800, а население - более 30 тысяч человек. В связи с этим необходимо построить современный типовой дворец культуры», - Ешмухамбетова Раушан, методист районного дворца культуры. | Строительство нового дворца культуры в населенном пункте Казыгурт. Разработана проектно-сметная документация на типовое здание дворца культуры на 500 мест в населенном пункте Казыгурт (730 млн. тенге), проект представлен для включения в программу «Ауыл - ел бесігі». В рамках программы «Ауыл - ел бесігі» на 2023 год будет выделено 67 млн. тенге. Строительство начнется в 2023 году. | 2023-2024 гг., декабрь | управление стратегии и экономического развития Туркестанской области, управление строительства Туркестанской области, акимат Казыгуртского района | акт приемки и ввод в эксплуатацию |  |
|  | «Посодействуйте введению в эксплуатацию в следующем году СОШ «Акпарак» в населенном пункте Турбат», - Сабитов Бахрам, житель сельского округа Турбат. | Ввод в эксплуатацию СОШ «Акпарак» в населенном пункте Турбат. Начиная со II четверти 2022-2023 учебного года в целях запуска проводится прием СОШ в эксплуатацию эксплуатирующего учреждения. Этот вопрос находится под контролем. СОШ будет введена в эксплуатацию в ноябре текущего года. | 2023 г., ноябрь | управление строительства Туркестанской области, управление развития человеческого капитала Туркестанской области, акимат Казыгуртского района | акт приемки и ввод в эксплуатацию |  |
|  | «Музей в районном центре расположен в старом здании. Разработана ПСД на строительство нового здания, помогите провести строительные работы и ввести его в эксплуатацию», - Тажиев Оралбек, житель сельского округа Казыгурт. | Строительство нового здания музея. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы, отправлена бюджетная заявка в соответствующее управление области. | 2024-2025 гг., ноябрь | управление строительства Туркестанской области, акимат Казыгуртского района, управление стратегии и экономического развития Туркестанской области | акт приемки и ввод в эксплуатацию |  |
| Сфера ономастики |
|  | «Чтобы назвать улицы в районе именами наших земляков - ветеранов Великой Отечественной войны Абдана Толепова и Алихана Кушикова, необходимо включить их в список «Исторических личностей», - Жумаш Куттыбек, житель сельского округа Казыгурт. | Включение в список «Исторических личностей». Были подготовлены биографии и необходимые документы ветеранов Великой Отечественной войны Абдана Тулепова и Алихана Кушикова, представлены на рассмотрение областной комиссии по ономастике для включения в список «Исторических личностей». В случае поддержки со стороны областной комиссии по ономастике представление будет рассмотрено Республиканской комиссией по ономастике и внесено в список «Исторических личностей». | 2023-2024 гг., декабрь | управление культуры Туркестанской области, акимат Казыгуртского района | Включение в список |  |
| Сфера дорог |
|  | «Дорога к населенным пунктам Жигерген и Кокибель довольно ветхая и не подлежит ремонту. Проведите ремонт дороги», - Шынтаев Еразы, житель сельского округа Жигерген. | Ремонт дороги в населенных пунктах Жигерген и Кокибель. Протяженность дороги до населенных пунктов Жигерген и Кокибель составляет 17,9 км. В связи с тем, что дорога находится в неудовлетворительном состоянии, разработана сметная документация на проведение среднего ремонта и получено экспертное заключение. Финансирование запланировано на 2023 год. | 2024 г., декабрь | управление транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области, управление стратегии и экономического развития Туркестанской области, акимат Казыгуртского района | акт приемки и ввод в эксплуатацию |  |
|  | «Когда отремонтируют внутренние дороги в населенном пункте Ондирис сельского округа Турбат Казыгуртского района?» - Агабеков Толе, житель сельского округа Турбат. | Ремонт внутренних дорог в населенном пункте Ондирис сельского округа Турбат. Для проведения среднего ремонта внутренних дорог в населенном пункте Ондирис сельского округа Турбат Казыгуртского района произведены сметные расчеты, на 2023 год предлагается выделить средства в рамках госпрограммы «Ауыл - ел бесігі». В 2023 году в случае выделения средств будет проведен средний ремонт дороги. | 2023 г., декабрь | акимат Казыгуртского района, управление транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области, управление стратегии и экономического развития Туркестанской области | акт приемки и ввод в эксплуатацию |  |
| Коммунальная сфера |
|  | «Планируется, что при реализации проекта, по которому начато строительство дополнительного водохранилища к источнику «Акбура», питьевая вода будет подаваться на постоянной основе. Когда закончатся работы?» - Ташимбет Альжан, житель сельского округа им. К. Абдалиева. | Строительство водохранилища для питьевой воды. Общая стоимость объекта строительства дополнительного водохранилища к источнику «Акбура» составляет 303348,0 тыс. тенге. В 2022 году из районного бюджета выделено 29 830,0 тыс. тенге, проведены госзакупки, определена подрядная организация - ТОО «Агроспецмонтаж», вырыты и подготовлены 2 резервуара (котлована) площадью 1000 м3. В случае реализации проекта планируется, что питьевой водой будут обеспечены населенные пункты Кызылдала, Енбекши, Рабат, Атбулак, К. Мамбетулы сельского округа им. К. Абдалиева, населенные пункты Шанак, Акжар сельского округа Шанак, сельский округ Коксаек Толебийского района, населенные пункты Каратобе, Каракия сельского округа Кемекалган. На сегодня из Национального фонда выделены средства на 2023 год, работы будут завершены до конца 2023 года. | 2023 г., декабрь | управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области, управление стратегии и экономического развития Туркестанской области, акимат Казыгуртского района | акт приемки и ввод в эксплуатацию |  |
|  | «Помогите изменить статус центра первичной медико-санитарной помощи в селе Жанабазар на статус больницы», - Құралбаев Тәңірберген, житель сельского округа Жанабазар. | Согласно приказу Министерства здравоохранения РК №33/2020 от 15 октября 2020 года, для открытия больницы необходимо, чтобы количество населения в селе превышало 30 000 человек. В селе Жанабазар проживают 12 409 человек. Центр первичной медико-санитарной помощи в селе Жанабазар Казыгуртского района на данный момент имеет 10 койко-мест, в ноябре текущего года планируется обеспечить его дополнительными 10 койко-местами. | 2022 г., ноябрь | управление общественного здоровья Туркестанской области | - |  |