**Актуальные вопросы встречи акима Туркестанской области Д. А. Сатыбалды**

**с жителями Толебийского района 28.10.2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Поднятая**  **проблема** | **Пути**  **решения** | **Срок**  **решения** | **Ответственный исполнитель** | **Форма завершения** |
| **1** | «Когда полностью подведут природный газ в населенный пункт Каскасу?» - Алимкулов Мухиддин, житель села Каскасу. | **1. Завершение подведения природного газа и сдача объекта в эксплуатацию в установленные сроки.**  **1.1. Организация работы по распределению оставшихся средств на 2023 год.**  **1.2. Проведение строительных работ.**  *В целях обеспечения природным газом населенных пунктов с/о Каскасу Толебийского района в 2018 году разработан проект «Строительство газопровода в населенных пунктах Каскасу, Верхний Каскасу, Керегетас, Кенесарык Толебийского района ЮКО». Общая стоимость проекта - 846,3 млн. тенге.*  *Для начала строительных работ из республиканского бюджета выделены средства в 2021 году - 300 млн. тенге, в 2022 году - 278,3 млн. тенге. Подрядная организация - ТОО «Azia RC».*  *На сегодня проложено 67,11 км полиэтиленовых труб, 8 км железных труб, установлено около 800 ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной).*  *Объект - переходящий на 2023 год.* | 2022-2023 гг.  1.1. 2022-2023 гг.  1.2. 2023 г.  по мере выделения средств | областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  акимат Толебийского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **2** | «Расскажите о ремонте дороги Диханкуль - Тасарык - Казахстан», - **Утелбаев Мухалбек, житель села Коксаек.** | **2. Ремонт и сдача в эксплуатацию в срок дороги Диханкуль – Тасарык – Казахстан.**  **2.1. Организация работы по распределению оставшихся средств на 2023 год.**  **2.2. Проведение работ по укладке асфальта.**  *Дорога в данном направлении является автомобильной дорогой областного значения КХ-82 Шымкент – Каскасу - Коксаек - Шымкент. Начаты работы по среднему ремонту данного участка в 34-70 км (Диханкуль - Каскасу - Зертас). В текущем году ведутся работы по прокладке тротуаров в населенных пунктах. Объект - переходящий на 2023 год, работы по асфальтированию дороги запланированы на следующий год.* | 2022-2023 гг.  2.1. 2022-2023 гг.  2.2. 2023 г.  по мере выделения средств | областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  акимат Толебийского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **3** | «Когда будут завершены работы по прокладке электрических сетей и установке трансформаторов на улицах населенного пункта Тагайна?» - Кадиров Жамал, житель села. | **3. Завершение строительства по прокладке электрических сетей и установке трансформаторов и сдача объектов в эксплуатацию в установленные сроки.**  **3.1. Организация работы по распределению оставшихся средств на 2023 год.**  **3.2. Проведение строительных работ.**  *За счет средств республиканского бюджета предусмотрено 188 млн. тенге на установку электрической системы и трансформаторов на улицах Айбын, Байтерек, Бірлік, Акжол, Акпейил, Аккайнар, Сазды и №№1, 2, 3 населенного пункта Тагайна. Строительные работы ведутся по графику. На сегодня колонны установлены полностью.*  *Объект - переходящий на 2023 год.* | 2022-2023 гг.  3.1. 2022-2023 гг.  3.2. 2023 г.  по мере выделения средств | областное управление  строительства  областное управление стратегии и экономического развития  акимат Толебийского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| 4 | «В связи с износом школ в населенных пунктах Зертас и Тагайна требуется строительство дополнительных корпусов», - **Ахтаев Сейтхан, житель города Ленгера.** | **4. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию школ в населенных пунктах Шомшакты и Тагайна в установленные сроки.**  **4.1. Организация работы по распределению оставшихся средств на 2023 год.**  **4.2. Проведение строительных работ.**  *В 2022 году выделено 10 млн. тенге на строительство учебного блока, столовой, мастерской, спортивного зала и административных помещений средней школы Шомшакты на 150 мест в населенном пункте Зертас, 10 млн. тенге - на строительство средней школы на 200 мест в населенном пункте Тагайна, объекты - переходящие на 2023 год.* | 2022-2023 гг.  4.1. 2022-2023 гг.  4.2. 2023 г.  по мере выделения средств | областное управление развития человеческого потенциала  областное управление  строительства  акимат Толебийского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **5** | «В селе Биринши Мамыр начато строительство спортивно-оздоровительного комплекса современного типа, когда он будет сдан в эксплуатацию?» -  **Аюбаев Полат, житель села Биринши Мамыр.** | **5. Сдача в эксплуатацию в установленные сроки спортивно-оздоровительного комплекса****современного типа.**  **5.1. Организация работы по распределению оставшихся средств на 2023 год.**  **5.2. Проведение строительных работ.**  *В рамках госпрограммы «Ауыл - ел бесігі» на строительство спортивно-оздоровительного комплекса современного типа и футбольного поля в населенном пункте Биринши Мамыр со сметной стоимостью 608 млн. тенге на 2022 год предусмотрено 467 млн. тенге, уже ведутся строительные работы. Объект - переходящий на 2023 год.* | 2022-2023 гг.  5.1. 2022-2023 гг.  5.2. 2023 г.  по мере выделения средств | областное управление  строительства  областное управление  физической культуры и спорта  акимат Толебийского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |