**Информация о реализации проектов и предложений,**

**поднятых на встрече акима Туркестанской области Д.А. Сатыбалды с жителями Отрарского района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Поднятый вопрос** | **Пути решения** | **Дата решения** | **Ответственный исполнитель** | **Объект завершения** |
| **Автомобильные дороги и коммунальное хозяйство** | | | | | |
| **1.** | «Автомобильная дорога Балтаколь - Коксарай находится в плохом состоянии, что причиняет немало проблем автомобилистам. Прошу оказать содействие в проведнии ремонта этой дороги», - *Ерсултан Майданов, житель села Маякум Отрарского района.* | **1.1 Проведение ремонтных работ на участке 1,6-77 км автомобильной дороги областного значения КН-23 Коксарай – Балтаколь – Жанакорган.**  *Общая протяженность автомобильной дороги КН-23 Коксарай – Балтаколь – Жанакорган районного значения в Отрарском районе составляет 75,9 км. Дорога разделена на 3 участка:*  *1 участок - 1,6-29 км, 2 участок - 29-50 км, 3 участок - 50-77,5 км.*  *Разработана сметная документация*  *на средний ремонт, получено ведомственное экспертное заключение. Подана бюджетная заявка*  *при формировании бюджета на*  *2023-2025 гг.* | **1.1. 2023-2025 гг.** | областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог  областное управление региональной стратегии и экономического развития | сдача объекта  в эксплуатацию  с актом приемки |
| **Сфера образования** | | | | | |
| **2.** | «Многие школы района требуют капитального ремонта, среди них ОСШ им. Т. Ибрагимова, ОСШ им. С. Аширова, ОСШ «Тимур», ОСШ им. Ы. Алтынсарина. Прошу оказать содействие в проведнии ремонтных работ этих школ», - *Партаев Темирхан, житель села Арысь Отрарского района.* | **2.1 Корректировка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта ОСШ**  **им. Т. Ибрагимова, ОСШ**  **им. Ы. Алтынсарина, изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта ОСШ им. С. Аширова, ОСШ «Тимур».**  **2.2. Организация работ по выделению средств из областного бюджета.**  **2.3. Проведение ремонтных работ ОСШ им. Т. Ибрагимова, ОСШ им. Ы. Алтынсарина, ОСШ им. С. Аширова, ОСШ «Тимур»** | **2.1. 2022 г.**  **2.2. 2022 г.**  **2.3 2023 г.** | Отрарский районный отдел развития человеческого потенциала  областное управление развития человеческого потенциала  областное управление региональной стратегии и экономического развития,  областное управление развития человеческого потенциала | сдача объекта  в эксплуатацию  с актом приемки |
| **Сфера культуры** | | | | | |
| **3.** | «Необходимо строительство библиотеки, что даст прекрасную возможность для расширения кругозора наших читателей», -  *Налибаева Жумакул, жительница села Кокмардан Отрарского района.* | **3.1. Представление проектно-сметной документации строительства современной библиотеки «Отрар» вместимостью 100 тысяч книг**  **в районном центре Шаульдере**  **в областную бюджетную комиссию.**  **3.2. Организация работы**  **по выделению средств**  **из областного бюджета.**  **3.3. Проведение строительных работ.**  *Для строительства библиотеки вместимостью 100 тысяч книг в районном центре селе Шаульдере подготовлена ​​проектно-сметная документация и получено заключение государственной экспертизы.*  *Сметная стоимость проекта –*  *927 млн. 124 тыс. тенге.*  *Проект для финансирования предоставлен в соответствующее управление.* | **3.1. 2023-2025 гг.**  **3.1.1. 2022-2025 гг.**  **3.1.2. 2023-2025 гг.** | областное управление культуры  областное управление строительства  областное управление региональной стратегии и экономического развития  областное управление культуры  акимат Отрарского района | сдача объекта  в эксплуатацию  с актом приемки |
| **Сфера здравоохранения** | | | | | |
| **4.** | «В населенных пунктах Аккум и Шытты необходима новая поликлиника», -  *Ерубай Мақсат, житель села Кокмардан Отрарского района.* | **4.1. Подготовка проектно-сметной документации строительства новых объектов здравоохранения в населенных пунктах Аккум и Шытты, предоставление ПСД для финансирования из госбюджета.**  **4.2. Организация работы по выделению средств из областного бюджета.**  **4.3. Проведение строительных работ.**  *Для подготовки проектно-сметной документации разработано и передано в областное управление строительства и здравоохранения архитектурно-планировочное задание по строительству врачебной амбулатории «Аккум» и фельдшерско-акушерского пункта «Шытты».* | **4.1. 2023 г.**  **4.1.1. 2023-2024 гг.**  **4.1.2. 2023-2024 гг.** | областное управление здравохранения  областное управление строительства  областное управление региональной стратегии и экономического развития  областное управление строительства | сдача объекта  в эксплуатацию  с актом приемки |
| **Сфера строительства** | | | | | |
| **5** | «Количество нуждающихся  в жилье семей в Отрарском районе увеличивается изо дня в день. Необходимо строительство многоквартирных домов в населенных пунктах Мыншукыр и Шаульдер», -  *Улболсын Конысбекова, жительница села Шаульдер Отрарского района.* | **5.1. Представление ПСД для строительства многоэтажных жилых домов в поселках Мыншукыр и Шаульдер для финансирования**  **из областного бюджета.**  **5.2. Организация работы**  **по выделению средств**  **из областного бюджета.**  **5.3. Проведение строительных работ.**  *Разработана проектно-сметная документация строительных работ 20 двухквартирных жилых домов (сметная стоимость каждого дома - 53 млн. тенге) в новом микрорайоне в селе Шаульдер и 10 трехэтажных 18-квартирных жилых домов (сметная стоимость каждого дома – 300 млн. тенге) в поселке Мыншукыр.* | **5.1. 2023-2025 гг.**  **5.2. 2023-2025 гг.**  **5.3. 2024-2025 гг.** | областное управление строительства  акимат Отрарского района  областное управление региональной стратегии и экономического развития  областное управление строительства  акимат Отрарского района | сдача объектов  в эксплуатацию  с актом приемки |