**Информация о реализации проектов и предложений,**

**поднятых на встрече акима Туркестанской области Д.А. Сатыбалды с жителями Отрарского района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Поднятый вопрос**  | **Пути решения** | **Дата решения** | **Ответственный исполнитель** | **Объект завершения** |
| **Автомобильные дороги и коммунальное хозяйство** |
| **1.** | «Автомобильная дорога Балтаколь - Коксарай находится в плохом состоянии, что причиняет немало проблем автомобилистам. Прошу оказать содействие в проведнии ремонта этой дороги», - *Ерсултан Майданов, житель села Маякум Отрарского района.* | **1.1 Проведение ремонтных работ на участке 1,6-77 км автомобильной дороги областного значения КН-23 Коксарай – Балтаколь – Жанакорган.** *Общая протяженность автомобильной дороги КН-23 Коксарай – Балтаколь – Жанакорган районного значения в Отрарском районе составляет 75,9 км. Дорога разделена на 3 участка:* *1 участок - 1,6-29 км, 2 участок - 29-50 км, 3 участок - 50-77,5 км.* *Разработана сметная документация* *на средний ремонт, получено ведомственное экспертное заключение. Подана бюджетная заявка* *при формировании бюджета на* *2023-2025 гг.* | **1.1. 2023-2025 гг.** | областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорогобластное управление региональной стратегии и экономического развития | сдача объекта в эксплуатацию с актом приемки |
| **Сфера образования** |
| **2.** | «Многие школы района требуют капитального ремонта, среди них ОСШ им. Т. Ибрагимова, ОСШ им. С. Аширова, ОСШ «Тимур», ОСШ им. Ы. Алтынсарина. Прошу оказать содействие в проведнии ремонтных работ этих школ», - *Партаев Темирхан, житель села Арысь Отрарского района.* | **2.1 Корректировка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта ОСШ** **им. Т. Ибрагимова, ОСШ** **им. Ы. Алтынсарина, изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта ОСШ им. С. Аширова, ОСШ «Тимур».** **2.2. Организация работ по выделению средств из областного бюджета.****2.3. Проведение ремонтных работ ОСШ им. Т. Ибрагимова, ОСШ им. Ы. Алтынсарина, ОСШ им. С. Аширова, ОСШ «Тимур»** | **2.1. 2022 г.****2.2. 2022 г.****2.3 2023 г.** | Отрарский районный отдел развития человеческого потенциалаобластное управление развития человеческого потенциалаобластное управление региональной стратегии и экономического развития,областное управление развития человеческого потенциала | сдача объекта в эксплуатацию с актом приемки |
|  **Сфера культуры** |
| **3.** | «Необходимо строительство библиотеки, что даст прекрасную возможность для расширения кругозора наших читателей», -*Налибаева Жумакул, жительница села Кокмардан Отрарского района.* | **3.1. Представление проектно-сметной документации строительства современной библиотеки «Отрар» вместимостью 100 тысяч книг** **в районном центре Шаульдере** **в областную бюджетную комиссию.****3.2. Организация работы** **по выделению средств** **из областного бюджета.****3.3. Проведение строительных работ.***Для строительства библиотеки вместимостью 100 тысяч книг в районном центре селе Шаульдере подготовлена ​​проектно-сметная документация и получено заключение государственной экспертизы.* *Сметная стоимость проекта –* *927 млн. 124 тыс. тенге.* *Проект для финансирования предоставлен в соответствующее управление.*  | **3.1. 2023-2025 гг.****3.1.1. 2022-2025 гг.****3.1.2. 2023-2025 гг.** | областное управление культурыобластное управление строительстваобластное управление региональной стратегии и экономического развитияобластное управление культурыакимат Отрарского района | сдача объекта в эксплуатацию с актом приемки |
| **Сфера здравоохранения** |
| **4.** | «В населенных пунктах Аккум и Шытты необходима новая поликлиника», -*Ерубай Мақсат, житель села Кокмардан Отрарского района.* | **4.1. Подготовка проектно-сметной документации строительства новых объектов здравоохранения в населенных пунктах Аккум и Шытты, предоставление ПСД для финансирования из госбюджета.****4.2. Организация работы по выделению средств из областного бюджета.****4.3. Проведение строительных работ.***Для подготовки проектно-сметной документации разработано и передано в областное управление строительства и здравоохранения архитектурно-планировочное задание по строительству врачебной амбулатории «Аккум» и фельдшерско-акушерского пункта «Шытты».* | **4.1. 2023 г.****4.1.1. 2023-2024 гг.****4.1.2. 2023-2024 гг.** | областное управление здравохраненияобластное управление строительстваобластное управление региональной стратегии и экономического развитияобластное управление строительства | сдача объекта в эксплуатацию с актом приемки |
| **Сфера строительства** |
| **5** | «Количество нуждающихся в жилье семей в Отрарском районе увеличивается изо дня в день. Необходимо строительство многоквартирных домов в населенных пунктах Мыншукыр и Шаульдер», - *Улболсын Конысбекова, жительница села Шаульдер Отрарского района.* | **5.1. Представление ПСД для строительства многоэтажных жилых домов в поселках Мыншукыр и Шаульдер для финансирования** **из областного бюджета.****5.2. Организация работы** **по выделению средств** **из областного бюджета.****5.3. Проведение строительных работ.***Разработана проектно-сметная документация строительных работ 20 двухквартирных жилых домов (сметная стоимость каждого дома - 53 млн. тенге) в новом микрорайоне в селе Шаульдер и 10 трехэтажных 18-квартирных жилых домов (сметная стоимость каждого дома – 300 млн. тенге) в поселке Мыншукыр.*  | **5.1. 2023-2025 гг.****5.2. 2023-2025 гг.****5.3. 2024-2025 гг.** | областное управление строительстваакимат Отрарского районаобластное управление региональной стратегии и экономического развитияобластное управление строительстваакимат Отрарского района | сдача объектов в эксплуатацию с актом приемки |