**Актуальные вопросы встречи акима Туркестанской области Д. А. Сатыбалды с населением Жетысайского района**

*(15.02.2023 г.)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проблемный вопрос** | **Пути решения** | **Сроки решения** | **Ответственный исполнитель***(структурное подразделение)* | **Объект окончания** | **Примечание/исполнение** |
| **Сфера энергетики и жилищно-коммунального хозяйства** |
| **1** | **В районе имеются населенные пункты, где газопровод проведен, но дома не подключены к природному газу. Окажите содействие в подключении этих населенных пунктов к природному газу.***Житель Жетысая Мырзабаев Жанабай* | **Проведение строительных работ в срок.***На сегодня завершено строительство АГС (автоматизированная газораспределительная станция) «Жетысай» в сельском округе Каракай и АГС «Киров» в сельском округе Ынтымак с общей сметной стоимостью 3,8 млрд. тенге.**Объект будет введен в эксплуатацию в мае текущего года. После завершения строительства появится возможность подключения к природному газу 45 591 жителя, 8 168 домов в 50 населенных пунктах сельских округов Жана ауыл, Жылысу, Ж. Ералиева, Абай, Кызылкум и Макталы В настоящее время из 105 населенных пунктов района 56 подключены природным газом, что составляет 53% всех населенных пунктов.* | 2023 год,июнь | управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области,акимат Жетысайского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |  |
| **2** | **Водопроводные трубы в населенном пункте Курбан-ата устарели, вода стала горькой. Питьевая вода подается по графику. Окажите содействие в замене водопроводных труб.***Житель сельского округа Казыбек би* *Акпанбетов Алишер* | **Определить подрядчика и оперативно начать строительные работы.***В населенном пункте Курбан-ата расположены 353 дома, где проживают 2 663 человека. На реконструкцию водопровода в населенном пункте Курбан-ата из республиканского бюджета выделено 422,7 млн. тенге. Ожидается, что строительство начнется в июле, объект переходящий на 2024 год.* | 2024 год | управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области,акимат Жетысайского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |  |
| **Сфера дорог** |
| **3** | **Улицы в сельском округе Кызылкум находятся в плохом состоянии. Окажите содействие в укладке асфальта на улицах.***Житель сельского округа Кызылкум* *Артыкбаев Ендибай* | **Определение подрядчика и оперативное проведение ремонтных работ.***В этом году в рамках программы «Ауыл - ел бесігі» району выделено 1,1 мрлд. тенге, включена 61 улица (44 км). На средний ремонт 13 улиц сельского округа Кызылкум в июне текущего года будет выделено 304 млн. 965 тыс. тенге, из местного бюджета - 13 млн. 268 тыс. тенге.* | 2023 год, июль | акимат Жетысайского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |  |
| **Сфера здравоохранения** |
| **4** | **Окажите содействие в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в селах округа?***Житель сельского округа* *Ж. Ералиева**Мельдебеков Асан* | **Подготовка и представление документов в республиканский бюджет, контроль распределения соответствующих средств.***В текущем году готовится проектно-сметная документация на строительство фельдшерко-акушерского пункта в населенном пункте Коктобе и врачебной амбулатории в населенном пункте Жетысу. После получения положительного заключения государственной экспертизы оно будет представлено в республиканский бюджет для проведения строительных работ. На сегодня эти объекты включены в пилотный национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения».* | 2024 год | управление здравоохранения Туркестанской области,управление строительства Туркестанской области | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |  |
| **Сфера спорта** |
| **5** | **В Жетысае в настоящее время живет очень много молодежи. Можете оказать содействие в строительстве спортивного комплекса для эффективного использования времени молодежи и воспитания здорового поколения?***Житель города Жетысая**Болатхан* *Кайсар Бекболатович* | **Контроль строительных работ в соответствии с производственным графиком.***В районе 383 спортивных объекта, 14 из которых -частные. Сегодня население района составляет 187,2 тыс. человек, из них около 70 тыс. регулярно занимаются спортом (в том числе 52 тыс. молодежи, 18 тыс. взрослых). В текущем году на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в районном центре - в городе Жетысае - из республиканского бюджета выделено 1 млрд. 56 млн. тенге, ведутся строительные работы, введение объекта в эксплуатацию запланировано на июль.* | 2023 год, август | управление строительства Туркестанской области,управление физической культуры и спорта Туркестанской области,акимат Жетысайского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |  |
| **Сфера сельского хозяйства** |
| **6** | **Когда производителям товаров сельского хозяйства Жетысайского района будут предоставлены льготные ГСМ, выделяемые на весенне-полевые работы?***Житель сельского округа Жылы су Конашов Туманбай, председатель крестьянского хозяйства «Елибай-Д»* | **Обеспечить своевременное распределение выделенного дизельного топлива хозяйствам.***На проведение весенне-полевых работ в Жетысайском районе выделено 7 280 тонн дизельного топлива. Производителям товаров сельского хозяйства топливо будет распределяться через талонную систему на февраль-май. В районе имеются 79,2 тыс. га пашни, более 10 тыс. хозяйств. За Жетысайским районом закреплены 4 оператора (ТОО «РосАзияНефт», ТОО «Жол ырысы», ТОО «ТЅ Nefteproduct» и индивидуальный предприниматель «Ауэзов»).* | 2023 год,май | управление сельского хозяйства Туркестанской области,акимат Жетысайского района |  |  |