Актуальные вопросы встречи акима Туркестанской области Д. А. Сатыбалды с населением района Байдибек

(17.02.2023 г.)

| № | Проблемый вопрос | Пути решения | Сроки решения | Ответственный исполнитель | Объект окончания | Примечание / выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожная отрасль |
| 1 | Когда будет проведен ремонт 3 км дороги при въезде в населенный пункт Танатар? Житель населенного пункта Танатар сельского округа Алгабас Оркен Турлыбеков, пенсионер | 1. Проведение среднего ремонта подъездной дороги к населенному пункту Танатар. 1.1. Рассмотрение необходимых средств. 1.2. Проведение среднего ремонта. | 2023-2024 гг. 1.1. 2023 г. 1.2. 2023-2024 гг. | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области, управление стратегии и экономического развития Туркестанской области, акимат района Байдибек | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| 2 | Прошу оказать содействие в асфальтировании улиц С. Пашенулы и О. Сенгирбайулы в населенном пункте Актас. Житель населенного пункта Актас сельского округа Борлысай Бейсен Жаркынбаев, пенсионер | 2. Асфальтирование улиц С. Пашенулы и О. Сенгирбайулы в населенном пункте Актас. 2.1. Рассмотрение необходимых средств. 2.2. Проведение ремонта. | 2023 год 2.1. 2023 год 2.2. До декабря 2023 года | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области, управление стратегии и экономического развития Туркестанской области, акимат района Байдибек | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| Сфера образования |
| 3 | Окажите содействие в проведении капитального ремонта ОСШ им. Ш. Уалиханова, расположенной в сельском округе Акбастау. Житель с. Акбастау с/о Акбастау Асан Жамалбекович Досболаев | 3. Проведение работ по капитальному ремонту здания ОСШ им. Ш. Уалиханова. 3.1. Разработка ПСД и получение заключения госэкспертизы. 3.2. Рассмотреть возможность выделения средств для проведения ремонтных работ. 3.3. Проведение ремонтных работ. | 2023-2024 гг. 3.1. 2023 год 3.2. 2023-2024 гг. 3.3. 2024 год | Управления развития человеческого потенциала, стратегии и экономического развития, строительства Туркестанской области, акимат района Байдибек | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |
| 4 | В общей средней школе им. Л. Утешова в населенном пункте Жарыкбас Алмалинского сельского округа изношена крыша и протекает вода во время дождя. Прошу оказать содействие в замене кровли. Житель с. Жарыкбас Умышев Темирхан, председатель совета ветеранов сельского округа Алмалы | 4. Проведение капитального ремонта здания ОСШ им. Л. Утешова. 4.1. Разработка ПСД и получение заключения госэкспертизы. 4.2. Рассмотреть возможность выделения средств для проведения ремонтных работ. 4.3. Проведение ремонтных работ. | 2023-2024 гг. 4.1. 2023 год 4.2. 2023-2024 гг. 4.3. 2024 год | Управления стратегии и экономического развития, строительства, развития человеческого потенциала Туркестанской области, акимат района Байдибек | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | По мере выделения средств |