Поднятые актуальные вопросы на встрече акима Туркестанской области С.А. Сатыбалды

с жителями города Туркестана

1 февраля 2023 года

| № | Вопросы | Пути решения | Сроки решения | Ответственный исполнитель (структурное подразделение МИО) | Форма завершения | Примечание / исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальная сфера |
| 1 | Просим строительство детской площадки на территории турецкого поселка Туркестан. (жительница Туркестана Алдиярова Шарипа, тел. 8-777-423-6460) | Строительство детской площадки в районе турецкого поселка. На текущий год предусмотрены бюджетные средства на строительство детской площадки на территории турецкого поселка. Стоимость проекта - 33 млн. 556 тыс. тенге. Заключен договор с подрядной организацией. Строительные работы начнутся в марте. | 2023 год, сентябрь | акимат города Туркестана | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |  |
| 2 | В микрорайоне «Бекзат» на улице Зерделы наши дети не могут ходить на занятия по грязной дороге. Прошу содействовать проложению дороги. (житель города Туркестана Жумабеков Жанибек, тел. 8-705-277-2525) | Решение вопроса проложения дороги на улице Зердели в микрорайоне «Бекзат». Ведется строительство системы сточных вод в г/а «Бекзат». Однако места вырытых траншей мешают передвижению жителей по этой территории. В связи с этим в весенние месяцы на указанной территории будут проведены работы по выравниванию дороги. В настоящее время в целях создания комфортных условий для передвижения населения по улицам ведутся работы по укладке щебня. | 2023 год, июнь | акимат города Туркестана | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |  |
| Социальная сфера |
| 3 | Как многодетная мать, я стою в очереди на жилье. Сдаются ли квартиры в этом году стоящим в очереди на жилье? Сколько квартир планируется предоставить? (жительница города Туркестана Жиенбаева Динара, тел. 8-705-255-2404) | Обеспечение жильем очередников. До конца 2023 года планируется предоставить в общей сложности 720 квартир гражданам, состоящим на учете в очереди на жилье, из них многодетным семьям – 500, уязвимым слоям населения - 220. | 2023 год, декабрь | первый заместитель акима области А. Жетпісбай, акимат города Туркестана, областное управление строительства | предоставить ответ в письменном виде |  |
| Сфера образования |
| 4 | В микрорайоне «Яссы» на левой стороне Кентауского шоссе жительница мкр. «Оралман» просит построить школу в этом районе. (жительница города Туркестана Кидралиева Маржан Таякбаевна, тел. 8-707-614-1489) | Строительство школы в районе по левой стороне Кентауской трассы. По Туркестану до 2025 года разработано и утверждено предложение о строительстве семи комфортабельных школ. В том числе планируется строительство такой школы на 1200 мест в микрорайоне «Яссы», справа от Кентауского шоссе. Для школы выделен земельный участок, подготовлены документы. Постановление акима города и государственный акт направлены в управление строительства Туркестанской области. Ожидается, что строительство школы начнется в 2023 году и объект будет введен в эксплуатацию в 2024 году. | 2024 год сентябрь | первый заместитель акима области А. Жетпісбай, заместитель акима области Б. Тәжібаев, областное управление строительства, областное управление образования, акимат города Туркестана | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |  |
| Сфера дорог и общественного транспорта |
| 5 | С территории района Баянаула, где мы живем, в сторону города идет только одна маршрутка №6. Просим открыть новый маршрут общественного транспорта на территорию нового микрорайона «Баянауыл». (жительница города Туркестана Мусабекова Әсемкул, тел. 8-705-322-5292) | Регулирование общественного транспорта с территории мкр. «Баянаул». Пути решения: в 2023 году средний ремонт данной улицы составил на сумму 68,6 млн. тенге. Генеральный подрядчик – ТОО «АлемТрансЖол». Начало: апрель 2023 года. Окончание: сентябрь 2023 года. В результате повышается качество жизни населения на данной территории, формируется благоприятная среда. Кроме того, продлена схема проезда на маршруте общественного транспорта №6 и планируется запуск нового сообщения общественного транспорта по маршруту №16. Акиматом города Туркестана в 2023 году запланировано проведение среднего ремонта для продолжения улицы Байшешек. Согласно плану строительные работы начнутся в I квартале текущего года и будут завершены в III квартале. После завершения среднего ремонта маршрут общественного транспорта будет продлен. | 2023 год, сентябрь | акимат города Туркестана | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |  |
| 6 | Будет ли построен пешеходный мост через Туркестан - от мкр. «Сауран» до мкр. «Бекзат»? Постройте мост, через который будут проходить люди. (жительница города Туркестана Мейірбекова Жанар, тел. 8-771-887-5273) | Строительство пешеходного моста от мкр. «Сауран» до мкр. «Бекзат». Общая стоимость пешеходного моста (ПК2+50,3103 КМ), устанавливаемого на территории турецкого села в мкр. «Бекзат» - 348,1 млн. тенге. Генеральный подрядчик - ТОО «АлемТрансЖол». Начало - апрель 2023 года. В 2023-2024 годах акиматом Туркестана запланировано строительство пешеходного моста на пикете ПК2+50 на 3103 км станции «Туркестан» для перехода из Саурана в Бекзат. Согласно плану строительные работы начнутся в 2023 году и будут завершены в 2024 году. | 2024 год, октябрь | акимат города Туркестана | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |  |
| 7 | Просим заасфальтировать улицы Суилиш батыра в мкр. «Шаугар» в Туркестане. (жительница города Туркестан Минжанова Кулаим Умирзаховна, тел. 8-701-318-6446) | Асфальтирование улицы Суилиш батыра. Пути решения: в 2023 году средний ремонт данной улицы составил 45,2 млн. тенге, на что уже предусмотрены средства. Генеральный подрядчик - ТОО «TECHTRONIC-STROY». Начало: апрель 2023 года. В 2023 году акиматом города Туркестана запланирован средний ремонт данной улицы. Работы будут завершены в III квартале 2023 года. | 2023 год, сентябрь | акимат города Туркестана | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |  |
| 8 | 1. Просим построить детскую игровую площадку на улице Жолымбета Мәдениет. 2. Выделить средства на установку дорожных знаков в Туркестане. 3. Вопрос снятия знака остановки на железнодорожном переезде «Асанбай». (житель города Туркестан Асилбеков Абзал Молдаханович, тел. 8-775-448-1543) | 1. Строительство детской игровой площадки на улице Жолымбета Мәдениет. Проведены работы по изучению свободных земельных участков для строительства спортплощадки и детской площадки возле жилого дома. Сообщаем, что в связи с тем, что свободного земельного участка не определено, нет возможности проведения работ по благоустройству данной территории. На текущий год запланировано строительство спортплощадок и игровых площадок в непосредственной близости от данной территории по ул. С. Болыса, школы №23, школы М. Абеновой. 2. Выделение средств на установку дорожных знаков в городе Туркестане. По установке дорожных знаков в Туркестане на текущий год предусмотрены бюджетные средства в общей сложности на 1330 млн. тенге, по мере необходимости дорожные знаки будут установлены до конца года. 3. Снятие знака остановки на железнодорожном переезде «Асанбай». Сообщаем, что знак об остановке на железнодорожном переезде «Асанбай» не может быть снят, так как он установлен в рамках законодательства РК «О дорожном движении». | 1. В данный момент нет свободных земельных участков 2. 2023 год, март 3. Установлен в соответствии с законом. | Акимат города Туркестана Акимат города Туркестана 3. Управление полиции города Туркестана | предоставить ответ в письменном виде акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |  |
| 9 | Мы жители улиц Аубакирова, Асфандиярова и Аманжолова в одном населенном пункте. Когда будут проводиться работы по ночному освещению наших улиц? (жительница города Туркестана Калдыбекова Халия Асановна, тел. 8-777-106-5062) | Работы по освещению улиц Аубакирова, Асфандиярова, Аманжолова. В 2023 году в общей сложности на освещение улиц на территории города было выделено 4,2 млрд. тенге. Генеральный подрядчик - ТОО «АКСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС». Начало - март 2023 года. Проведение системы освещения на указанных улицах включено в план на 2023 год. Работы будут завершены в III квартале 2023 года. | 2023 год, сентябрь | акимат города Туркестана | предоставить ответ в письменном виде |  |