**Проблемные вопросы, поднятые жителями г.Кентау**

**в ходе встречи с акимом Туркестанской области Д.Сатыбалды 03.02.2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проблемные****вопросы** | **Пути****решения** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Форма завершения** | **Примечание / исполнение** |
| **Жилищно-коммунальная сфера** |
| **1** | **Будут ли построены детские площадки во дворах многоэтажных домов?***(житель г.Кентау**Юлдашев Мамиржан,**тел. 8-701-492-1305)* | **1.Строительствоигровых площадок во дворах многоэтажных домов.**1.1.Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.1.2. Проведение работ по строительству игровых площадок во дворах многоэтажных домов**.**  | **1. 2024-2025 гг.*** 1. 2024-2025 гг.
	2. 2024-2025гг.

*По мере выделения средств* | Управление стратегии и экономического развития Туркестанской области,акимат г.Кентау,управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области | Акт приемки объекта и ввод в эксплуатацию |  |
| **2** | **Когда будет решен вопрос с лотками и дренажной системой в городе?** *(житель г.Кентау**Ербаев Мырзалы,**тел. 8-701-727-08-92)* | **3.Строительство лотков и дренажной системы в городе.**3.1. Выделение средств для подготовки проектно-сметной документации объекта.3.2. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы.3.3. Выделение средств на строительство объекта.3.4. Строительство лотков и завершение работ. | **3. 2023-2025 гг.**3.1.2023-2024 гг.3.2.2023-2024 гг.3.3.2024 -2025 гг.3.4. 2024-2025 гг.*По мере выделения средств* | Акимат г.Кентау,управление стратегии и экономического развития Туркестанской области,управление строительства Туркестанской области | Акт приемки объекта и ввод в эксплуатацию |  |
| **3** | **Когда будет проведена инфраструктура, т.е. дороги и канализация в микрорайоне «Каратау»?** *(житель г.Кентау Нарынбетов Серикбай,**тел. 8-778-417-48-55)* | **4. Проведение канализации и строительство дорог в микрорайоне «Каратау».**4.1. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.4.2. Строительство дорог и проведение канализации.4.3. Приемка объекта. | **4. 2024-2025 гг.**4.1.2023-2024гг.4.2. 2024-2025 гг.4.3. 2025г.*По мере выделения средств* | Управление строительства Туркестанской области,акимат г.Кентау,управление стратегии и экономического развития Туркестанской области | Акт приемки объекта и ввод в эксплуатацию |  |