**Проблемные вопросы, поднятые жителями г.Кентау**

**в ходе встречи с акимом Туркестанской области Д.Сатыбалды 03.02.2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проблемные**  **вопросы** | **Пути**  **решения** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Форма завершения** | **Примечание / исполнение** |
| **Жилищно-коммунальная сфера** | | | | | | |
| **1** | **Будут ли построены детские площадки во дворах многоэтажных домов?**  *(житель г.Кентау*  *Юлдашев Мамиржан,*  *тел. 8-701-492-1305)* | **1.Строительствоигровых площадок во дворах многоэтажных домов.**  1.1.Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.  1.2. Проведение работ по строительству игровых площадок во дворах многоэтажных домов**.** | **1. 2024-2025 гг.**   * 1. 2024-2025 гг.   2. 2024-2025гг.   *По мере выделения средств* | Управление стратегии и экономического развития Туркестанской области,  акимат г.Кентау,  управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области | Акт приемки объекта и ввод в эксплуатацию |  |
| **2** | **Когда будет решен вопрос с лотками и дренажной системой в городе?**  *(житель г.Кентау*  *Ербаев Мырзалы,*  *тел. 8-701-727-08-92)* | **3.Строительство лотков и дренажной системы в городе.**  3.1. Выделение средств для подготовки проектно-сметной документации объекта.  3.2. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы.  3.3. Выделение средств на строительство объекта.  3.4. Строительство лотков и завершение работ. | **3. 2023-2025 гг.**  3.1.2023-2024 гг.  3.2.2023-2024 гг.  3.3.2024 -2025 гг.  3.4. 2024-2025 гг.  *По мере выделения средств* | Акимат г.Кентау,  управление стратегии и экономического развития Туркестанской области,  управление строительства Туркестанской области | Акт приемки объекта и ввод в эксплуатацию |  |
| **3** | **Когда будет проведена инфраструктура, т.е. дороги и канализация в микрорайоне «Каратау»?**  *(житель г.Кентау Нарынбетов Серикбай,*  *тел. 8-778-417-48-55)* | **4. Проведение канализации и строительство дорог в микрорайоне «Каратау».**  4.1. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.  4.2. Строительство дорог и проведение канализации.  4.3. Приемка объекта. | **4. 2024-2025 гг.**  4.1.2023-2024гг.  4.2. 2024-2025 гг.  4.3. 2025г.  *По мере выделения средств* | Управление строительства Туркестанской области,  акимат г.Кентау,  управление стратегии и экономического развития Туркестанской области | Акт приемки объекта и ввод в эксплуатацию |  |