**План мероприятий по актуальным вопросам, поднятым на встречеакима Туркестанской области Д.А.Сатыбалды**

**с жителями Келесского района 24.02.2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Проблемный**  **вопрос** | | **Пути**  **решения** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель**  *(ответственное структурное подразделение)* | **Объект завершения** | | **Примечание/исполнение** | |
| **Сфера строительства** | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Мы слышали, что в районном центре - селе Абай - будет построен современный спортивный комплекс, просим Вас оказать содействие в начале строительных работ.  *Житель Келесского района Полатов* Тасбау,  *тел. 8-701-617-4856* | | **Строительство спортивного комплекса по улице Асан кайгы в селе Абай.**  *1.1. Проведение процедур госзакупок.*  *1.2.После завершения конкурса государственных закупок и определения подрядчика и технадзора начать строительство спортивного комплекса.*  *1.3. Завершение строительных работ и передача объекта в эксплуатацию.* | * 1. 03.03.2023 г.   1.2.03.04.2023 г.  1.3. 01.07.2023 г. | управление строительства Туркестанской области  управление физической культуры и спорта  акимат Келесского района | Акт приемки объекта и ввод объекта в эксплуатацию | |  | |
| **Сфера инфраструктуры** | | | | | | | | | | | |
| **2** | | Мои вопросыкасаются населенного пункта Ынтымак сельского округа Актобе - самого большого сельского округа нашего района.  **Вопрос №1:**Подведение водопровода к населенному пункту Ынтымак началось в прошлом году.Окажите содействие в подведении качественной питьевой воды в село, завершив строительство. | | **Обеспечение качественной питьевой водой населенного пункта Ынтымак сельского округа Актобе.**  1.1. Завершение строительно-монтажных работ. | * 1. 30.08.2023 г. | акимат Келесского района управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области | Акт приемки объекта и ввод объекта в эксплуатацию | |  | |
| **Вопрос №2:**Прошу посодействовать скорейшему завершению работпо обеспечению качественной электроэнергией населенного пункта Ынтымак.  *Житель Келесского района*  *Шынбаев Курбанали,*  *тел. 8-777-096-0025* | | **Обеспечение качественной электроэнергией населенного пункта Ынтымаксельского округа Актобе.**  *1.1.Завершение строительно-монтажных работ.* | 1.1. 30.08.2023 г. |
| **3** | | Окажите содействие качественному и своевременному завершению строительства автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Бекбота и Ащыколь сельского округа Жамбыл, расположенные вдали от нашего района.  *Житель Келесского района Кузербаев Калдыбай,*  *тел. 8-702-456-8462* | | **Строительство и ввод в эксплуатацию дорог между населенными пунктами Бекбота и Ащыколь в I полугодии текущего года.**   * 1. *В I полугодии текущего года будет завершено строительствоавтомобильнойдороги.* | * 1. 01.07.2023 г. | управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской областиакимат Келесского района | Акт приемки объекта и ввод объекта в эксплуатацию | |  | |
| **4** | | Автомобильная дорога республиканского значения А-15, проходящая через населенные пункты Жузимдик и Лесбек батыра сильно изношена, окажите содействие в качественном капитальном ремонте дороги.  *ЖительницаКелесского района Ботанбаева Санат,*  *тел. 8-705-368-1009* | | **Способствовать качественному строительству автомобильной дороги республиканского значения А-15, проходящей через населенные пункты Жузимдик и Лесбек батыра.**  *1.1. АО«НК «КазАвтоЖол» объявлен конкурс государственных закупок, определен победитель- подрядная организация.*  *1.2. В текущем году после сезона осадков начать ремонт дороги и укладку асфальта.*   * 1. *Качественное завершение автомобильной дороги республиканского значения А-15, проходящей через населенные пункты Жузимдик и Лесбек батыра.* | * 1. 12.01.2023 г.   2. 01.10.2023 г.   3. 01.11.2023 г. | Акционерное общество«НК «КазАвтоЖол»управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской областиакимат Келесского района | Акт приемки объекта и ввод объекта в эксплуатацию | |  | |
| **Сельскохозяйственная сфера** | | | | | | | | | | | |
| **5** | Население района занимается земледелием и животноводством.  При этом пропускная способность магистральных каналов, расположенных на территории района, очень низкая, в летние месяцы чувствуется нехватка воды. В связи с чемокажите содействие в выделении средств на очистку и бетонирование каналов и коллекторов на территории района.  *Житель Келесского района СариевРуслан,тел. 8-775-073-0777* | | **Проведение работ по очистке и бетонированию каналов и коллекторов на территории района.**  *1.1. Рассмотрение возможности выделения средств из бюджета.*  *1.2.Проведение процедур государственных закупок со стороны соответствующих межотраслевых управлений.*  *1.3. Начало работ по механической очистке и текущему ремонту.*  *1.4.Завершение работ по механической очистке и текущему ремонту.* | | **2023 год,**  **декабрь**   * 1. 20.03.2023 г.   2. 27.03.2023 г.   3. 01.07.2023 г.   1.4. 20.12.2023 г. | Туркестанский филиал РГП «Казсушар»  управление сельского хозяйства Туркестанской области акимат Келесского района | Акт приемки объекта и ввод объекта в эксплуатацию |  | |