План мероприятий

по реализации актуальных проектов и вопросов, поднятых во время встречи акима Туркестанской области

Д. Сатыбалды с населением Отрарского района 10.03.2023 года

| № | Поднятая проблема | Пути решения | Дата завершения | Ответственный исполнитель | Объект завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1. | Жители населенных пунктов Бестам и Жанкель по сей день пользуются привозной питьевой водой. Просим разрешить эту проблему. (Бектан Батыркулов, житель села Маякум Отрарского района) | 1. Строительство системы водоснабжения в населенных пунктах Бестам и Жанкель. 1.1. Организация работ по выделению финансовых средств из республиканского бюджета на строительство объекта водоснабжения питьевой водой населенного пункта Бестам. 1.1.1. Ведение строительства объекта водоснабжения питьевой водой населенного пункта Бестам. 1.2. Завершение строительства объекта водоснабжения питьевой водой населенного пункта Жанкель. | 1. 01.06.2024 г. 1.1. 15.05.2023 г. 1.1.1. 01.06.2024 г. 1.2. 16.12.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетпісбай, областное управление стратегии и экономического развития, областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, акимат Отрарского района | акт приемки о сдаче объекта в эксплуатацию |
| Коммунальное хозяйство |
| 2. | В последние годы на территории района с апреля по август происходит чрезмерное размножение мошкары, тем самым создаются большие проблемы для жителей района и домашнего скота. Просим в этом году предусмотреть соответствующие финансовые средства на дезинфекцию против мошкары, а также провести системную работу по разрешению данной проблемы. (Онал Токбергенов, житель села Коксарай Отрарского района) | 2. Проведение дезинфекционных работ против комаров. 2.1. Организация работ по выделению финансовых средств из областного бюджета. | 2. 30.04.2023 г. 2.1. 01.03.2023 г. . | первый заместитель акима области А. Жетпісбай, областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, акимат Отрарского района, областное управление стратегии и экономического развития | проведение дезинфекционных работ |
| Сельское хозяйство |
| 3. | В начале 2021 года были начаты работы по восстановлению системы 368 км горизонтального и 55 км главного коллекторов, снижающих уровень грунтовых вод и засоление орошаемых земель на площади 12 тыс. га в долине Шаульдер Отрарского района. Однако на сегодня строительные работы приостановлены. Просим решить данный вопрос. (Абдыкалик Жаймырзаев, житель села Шаульдер Отрарского района) | 3. Завершение работ по восстановлению систем горизонтального и главного коллекторов. 3.1. Организация работ по выделению финансовых средств из республиканского бюджета. | 3. 30.12.2023 г. 3.1. 30.06.2023 г. | заместитель акима области Е. Кенжеханулы, областное управление сельского хозяйства, РГП «Казсушар» (по согласованию), акимат Отрарского района | акт приемки о сдаче объекта в эксплуатацию |
| Дорожные работы |
| 4. | Жители улицы Бейбитшилик в селе Когам просят покрыть асфальтом данную улицу. (Бибигуль Нарымбетова, жительница села Когам Отрарского района) | 4. Проведение работ по покрытию асфальтом улицы Бейбитшилик в селе Когам. 4.1. Организация работ по выделению финансовых средств из районного бюджета. | 4. 30.08.2023 г. 4.1. 30.06.2023 г. | аким Отрарского района С. Султанханов | акт приемки о сдаче объекта в эксплуатацию |
| 5. | Просим заасфальтировать улицу, ведущую к жилым домам, расположенным по улице Н. Ондасынова в селе Шаульдер. (Бахыт Байбалаев, житель села Шаульдер Отрарского района) | 5. Проведение работ по асфальтированию проезда к жилым домам по улице Н. Ондасынова в селе Шаульдер. 5.1. Проведение работ по подготовке проектно-сметной документации. 5.2. Организация работ по выделению финансовых средств из районного бюджета. | 5. 30.10.2024 г. 5.1. 30.07.2023 г. 5.2. 01.07.2024 г. | аким Отрарского района С. Султанханов | акт приемки о сдаче объекта в эксплуатацию |
| Строительство |
| 6. | В 2022 году начато строительство сельской амбулатории в населенном пункте Талапты. Просим проконтролировать завершение строительства. (Нуржигит Нурымшан, житель села Талапты Отрарского района) | 6. Завершение строительства сельской амбулатории в населенном пункте Талапты. | 6. 16.12. 2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетпісбай, областное управление стратегии и экономического развития, областное управление общественного здоровья, областное управление строительства, акимат Отрарского района | акт приемки о сдаче объекта в эксплуатацию |