План мероприятий по реализации актуальных проблем, поднятых на встрече акима Туркестанской области 
с жителями Тюлькубасского района (06.03.2023 года)

| № | Поднятые вопросы | Пути решения | Сроки завершения | Ответственный исполнитель | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожная сфера |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение ремонта дорог между населенными пунктами Ынтымак - Машат - Карабулак, соединяющих Тюлькубасский и Сайрамский районы. (Сутимбетов Мырзахан, житель села Машат Машатского сельского округа) | 1. Завершение дорожных ремонтных работ и сдача объекта в эксплуатацию в установленные сроки. | 15.11.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай, областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, акимат Тюлькубасского района | акт приемки и ввода в эксплуатацию объекта |
| Сфера спорта |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство современного спортивного комплекса в Тюлькубасском районе. (Ермек Байдуашев, житель села Машат Машатского сельского округа) | 2. Организация работ по строительству современного спортивного комплекса в Тюлькубасском районе. 2.1. Определение земельного участка и подготовка архитектурно-планировочного задания (АПЗ) с целью строительства спорткомплекса. 2.2. Выделение средств на разработку ПСД. 2.3. Разработка ПСД и получение госэкспертизы. 2.4. Выделение средств для строительства. 2.5. Проведение строительных работ. | 2023-2025 гг. 2.1. 01.07.2023 г. 2.2. 01.09.2023 г. 2.3. 01.12.2023 г. 2.4. март 2024 г. 2.5. 2024-2025 гг. по мере выделения средств | заместитель акима области Б. Тажибаев, акимат Тюлькубасского района (2.1., 2.2., 2.3.), областное управление физической культуры и спорта, управление экономики и бюджетного планирования, управление строительства | акт приемки и ввода в эксплуатацию объекта |
| Сфера дорог и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 3 | Решение проблемы нехватки питьевой воды в населенном пункте Кожамберды Мичуринского сельского округа. (Мухтарбек Сексенбаев, житель населенного пункта Кожамберды, Мичуринский сельсовет) | 3.Обеспечение питьевой водой населенного пункта Кожамберды Мичуринского сельского округа. Выделено 39,2 млн. тенге. | 01.10.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай, акимат Тюлькубасского района | акт приемки и ввода в эксплуатацию объекта |
| 4 | Когда предоставят земельные участки для индивидуального жилищного строительства в населенном пункте Шакпак баба Шакпакского сельского округа? (Гани Кубетаев, житель населенного пункта Шакпак баба Шакпакского сельского округа) | 4. Строительство и сдача в эксплуатацию в установленные сроки системы инженерно-коммуникационной инфраструктуры. | 01.12.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай, акимат Тюлькубасского района | акт приемки и ввода в эксплуатацию объекта |
| 5 | В связи с ремонтом системы подачи питьевой воды в населенном пункте Азаттык по внутрисельским дорогам во время осадков передвижение населения вызывает затруднения. Надо заасфальтировать улицы. (Мырзахмет Пралиев, житель населенного пункта Азаттык Рыскуловского сельского округа) | 5. Организовать ремонт внутренних дорог в населенном пункте Азаттык и сдать объект в эксплуатацию в установленные сроки. Выделено 277 млн. тенге. | 15.11.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай, акимат Тюлькубасского района, областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог | акт приемки и ввода в эксплуатацию объекта |
| Сфера образования |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение ремонта школы имени Б. Момышулы в поселке Тюлькубас. (Талас Бибеков, житель села Т. Рыскулова Майлыкентского сельского округа) | 6.1. Организация ремонтных работ (ремонт кровли) в школе им.Б. Момышулы в п. Тюлькубас. 6.1.1. Разработка ПСД и получение госэкспертизы. 6.1.2. Рассмотреть возможность выделения средств для проведения ремонтных работ. 6.1.3. Проведение ремонтных работ. | 2023-2024 гг. 6.1.1. 01.12.2023 г. 6.1.2. март 2024 г. 6.1.3. 01.10. 2024 г. | заместитель акима области Б. Тажибаев, областное управление развития человеческого потенциала, областное управление экономики и бюджетного планирования, акимат Тюлькубасского района | акт приемки и ввода в эксплуатацию объекта |
| Дорожная сфера |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дороги на улице Б. Момышулы в селе Т. Рыскулова. (Талас Бибеков, житель села Т. Рыскулова Майлыкентского сельского округа) | 6.2 Закончить в установленные сроки ремонтные работы и сдать в эксплуатацию улицу Б. Момышулы в селе Т. Рыскулова На асфальтирование улицы Б. Момышулы в населенном пункте Т. Рыскулова выделено 81,7 млн. тенге. | 6.2. 15.11.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай, областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, акимат Тюлькубасского района | акт приемки и ввода в эксплуатацию объекта |
| Сфера дорог и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 7 | Решите вопрос прокладки подземного газопровода перед нашим домом. (Лаура Алимкулова, жительница дома №12 по улице Жаксылык в населенном пункте Кабанбай) | 7. Проведение работ по прокладке газопровода под землей. | 01.08.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетпісбай, филиал АО «КазТрансГаз» по Туркестанской области (по соглашению), акимат Тюлькубасского района | акт приемки и ввода в эксплуатацию объекта |
| 8 | Вопрос контроля качества установки новых взамен старых труб в водосточном канале по центральной улице в селе Машат вдоль автомобильной дороги областного значения КХ-63, где сейчас ведутся ремонтные работы. (Данат Балхыбекович, житель населенного пункта Мынбай сельского округа Машат) | 8. Областное управление должно провести проверку и организовать работу по устранению выявленных недостатков и проконтролировать сдачу объекта в эксплуатацию в установленные сроки. На ремонт 67-83 км автомобильной дороги областного значения КХ-63 из бюджета на 2022 год выделено 23 млн. тенге, на 2023-й - 570,8 млн. тенге. | 01.10.2023 год | первый заместитель акима области А. Жетписбай, областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, акимат Тюлькубасского района | акт приемки и ввода в эксплуатацию объекта |