| План мероприятий по реализации актуальных проектов и вопросов, поднятых на встрече акима Туркестанской области с жителями Сайрамского района (06.03.2023 г.) № Поднятый вопрос Пути решения Сроки решения Ответственные исполнители Форма завершения Жилищно-коммунальная и дорожная отрасли 1. Ремонт внутренних дорог населенного пункта Косбулак сельского округа Колкент. (Улугбек Ергешов, житель села Косбулак) 1. Проведение ремонтных работ на трех улицах (Дихан баба, С. Рахимова, Пахтазарибдар) в населенном пункте Косбулак сельского округа Колкент. 01.11.2023 г. первый заместитель акима области А. Жетписбай, акимат Сайрамского района акт принятия объекта и ввод его в эксплуатацию 2. Установка дорожных знаков дороги областного значения КХ-37 по направлению Шымкент - Комешбулак. (Агабек Даткаев, житель села Касымбек Датка) 2.1. Изучить обстановку на дороге и установить дорожные знаки в соответствии с нормами законодательства. 2.1. 01.06.2023 г. первый заместитель акима области А. Жетписбай, управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области акт выполненных работ Имеются автомобильные дороги, отремонтированные в прошлом году. На сегодня данные дороги уже разбиты, машины не могут проехать. Будет ли или нет контроль со стороны областного управления автодорог? (Агабек Даткаев, житель села Касымбек Датка) 2.2. Совместно с сотрудниками управления выехать на место и выявить недостатки на отремонтированной дороге, провести работы по их устранению за счет подрядчика согласно договору и гарантийным срокам. 2.2. 01.07.2023 г. первый заместитель акима области А. Жетписбай, управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области акт проведения о выполненном ремонте 3. Затруднен проезд от села Аксукент в село Сайрам города Шымкента. На ремонт дороги в направлении Аксукент - Сайрам средства до сих пор не выделены. (Белдибек Айткулов, житель села Карасу) 3. Проведение ремонтных работ дороги районного значения Аксукент - Сайрам в Сайрамском районе. 3.1. Разработать ПСД и получить заключение госэкспертизы. 3.2. Рассмотреть возможность выделения бюджетных средств для строительных работ. 3.3. Провести строительные работы. 2023-2025 гг. 3.1. 10.07.2023 г. 3.2. 15.12.2023 г. 3.3. 2024-2025 гг. по мере выделения средств первый заместитель акима области А. Жетписбай, акимат Сайрамского района, управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области акт принятия объекта и ввод его в эксплуатацию 4. Просим провести инфраструктуру на территории новостройки в селе Асиларык Кайнарбулакского сельского округа (природный газ, питьевая вода). (Кенжехан Дуйсенби, житель села Касымбек Датка Кайнарбулакского сельского округа) 4. Проведение инфраструктуры на территории новостроек в селе Асиларык сельского округа Кайнарбулак (природный газ, питьевая вода). 4.1. Разработать ПСД и получить заключение госэкспертизы. 4.2. Рассмотреть возможность выделения бюджетных средств ддя строительных работ. 4.3. Провести строительные работы. 4. 2023-2025 гг. 4.1. 01.11.2023 г. 4.2. март 2024 г. 4.3. 2024-2025 гг. по мере выделения средств первый заместитель акима области А. Жетписбай, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, управление экономики и бюджетного планирования области, акимат Сайрамского района акт принятия объекта и ввод его в эксплуатацию 5. В нашем селе 26 тысяч жителей. Сделано много хорошего. Построена и введена в эксплуатацию детская площадка. Но не обошлось и без недостатков. Я имею в виду распределение земельных участков, расположенных возле школы №74 села Карасу. Прошу провести работы по полному обеспечению данной территории инфраструкторой: питьевой водой, электроэнергией и природным газом. (Фарида Парнабекова, жительница села Карасу) 5. Организовать поэтапное проведение инженерной инфраструктуры на земельном участке площадью 106,0 га села Карасу. 5.1. Проведение работ на средства, выделенные в 2023 году. 5.2. Рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на завершение строительных работ. 5.3. Проведение строительных работ. Для проведения строительства инфраструктуры разработана проектно-сметная документация. Сметная стоимость - 3,2 млрд. тенге. В этом году выделено 964 млн. тенге. 5. 2023-2025 гг. 5.1. 2023 г. 5.2. до 01.11.2023 г. 5.3. 2023-2025 гг. по мере выделения средств первый заместитель акима области А. Жетписбай, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, управление экономики и бюджетного планирования области, акимат Сайрамского района акт принятия объекта и ввод его в эксплуатацию 6. Питьевой воды почти нет, мы берем ее из Тюлькубасского района. В летний жаркий день нет питьевой воды. Прошу решить этот вопрос. (Жанторе Калшаев, житель села Жибек жолы) 6.1. Обеспечение питьевой водой населенного пункта Жибек жолы. 6.1.1. Проведение строительства на выделенные бюджетные средства (100 млн. тенге) в 2023 году. 6.1.2. Рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на завершение строительных работ. 6.1.3. Проведение строительных работ. Сметная стоимость составляет 227 млн. тенге. На этот год выделено 100 млн. тенге. 6.1. 2023-2024 гг. 6.1.1. 2023 г. 6.1.2. до 01.11.2023 г. 6.1.3. 2023-2024 гг. по мере выделения средств первый заместитель акима области А. Жетписбай, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, управление стратегии и экономического развития области, акимат Сайрамского района акт принятия объекта и ввод его в эксплуатацию Сфера образования Прошу построить новую школу на месте средней школы имени Амангельды. (Жанторе Калшаев, житель села Жибек жолы) 6.2. Внести предложение по строительству новой школы на месте средней школы имени Амангельды. 05.04.2023 г. заместитель акима области Б.Тажибаев, управление развития человеческого потенциала области, акимат Сайрамского района внесение предложения Жилищно-коммунальная и дорожная отрасли 7. В Сайрамском районе не хватает электроэнергии. В связи с этим был сделан запрос на строительство дополнительной подстанции. Сейчас он находится на рассмотрении. Прошу Вас уделить данному вопросу внимание и поспособствовать скорейшему его решению. (Жумабай Мамеков, житель села Кутарыс) 7. Строительство электрической подстанции. 7.1. Разработать ПСД и получить заключение госэкспертизы. 7.2. Рассмотреть возможность выделения бюджетных средств для строительных работ. 7.3. Провести строительные работы. 7. 2023-2025 гг. 7.1. 01.10.2023 г. 7.2. до 01.11.2023 г. 7.3. 2024-2025 гг. по мере выделения средств первый заместитель акима области А. Жетписбай, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, управление стратегии и экономического развития области, акимат Сайрамского района акт принятия объекта и ввод его в эксплуатацию 8. Вопрос питьевой воды в селе Карабулак не решается уже 30 лет. Прошу содействия в решении этой проблемы. Документы готовы, участок отведен. Со стороны администрации Карабулакского сельского округа все документы подготовлены и направлены в районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Посодействуйте в рассмотрении необходимых средств. (житель села Карабулак) 8. Обеспечение питьевой водой села Карабулак. 8.1. Разработать ПСД и получить заключение госэкспертизы. 8.2. Рассмотреть возможность выделения бюджетных средств для строительных работ. 8.3. Провести строительные работы. На сегодня для разработки проектно-сметной документации выделен 41 млн. тенге. 8. 2023-2025 гг. 8.1. 01.10.2023 г. 8.2. до 01.11.2023 г. 8.3. 2024-2025 гг. по мере выделения средств первый заместитель акима области А. Жетписбай, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, управление стратегии и экономического развития области, акимат Сайрамского района акт принятия объекта и ввод его в эксплуатацию |  |
| --- | --- |