План мероприятий по реализации проектов и вопросов,

поднятых в ходе встречи акима Туркестанской области Д. Сатыбалды с жителями города Арыси 10.03.2023 года

| № | Поднятые вопросы и проблемы | Пути решения | Сроки решения | Ответственный исполнитель | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное хозяйство и автомобильные дороги |
| 1 | Центральная отопительная котельная, расположенная в центре нашего города, была построена в 1984 году. Котел работает по старой технологии. Если бы был проведен капитальный ремонт устаревшей центральной отопительной котельной и котел был переведен на природный газ, то наш город избавился бы от черного дыма, улучшилась экологическая обстановка. Прошу Вашего содействия в решении этой проблемы. (Курманбек Ромашов, житель города Арыси) | 1. Проведение работ по капитальному ремонту центральной отопительной котельной и замене центрального отопительного котла на модульную котельную, отапливаемую природным газом. 1.1. Проведение капитального ремонта центральной отопительной котельной. 1.1.1. Подготовка сметной документации. 1.1.2. Организация работ по выделению средств из местного и областного бюджетов. 1.2. Проведение работ по замене центрального теплового котла на модульный котел с подогревом на природном газе. 1.2.1. Подготовка ПСД и получение экспертного заключения. 1.2.2. Организация работ по выделению средств из республиканского бюджета. | 1.1. 01.07.2024 г. 30.09.2023 г. 1.1.1. 03.04.2023 г. 1.1.2. 15.05.2023 г. 1.2. 01.07.2024 г. 1.2.1. 27.03.2023 г. 1.2.2. 15.05.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай, областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, областное управление экономики и бюджетного планирования, акимат города Арыси | акт приемки объекта в эксплуатацию |
| 2 | Электрические столбы и провода в населенных пунктах Шагыр, Бакырша, Актас сельского округа Монтайтас изношены, трансформаторы устарели и нуждаются в замене. Прошу Вашего содействия в обновлении электрических сетей в указанных населенных пунктах. (Ербол Жаксылыкулы, житель населенного пункта Кабылсай сельского округа Монтайтас) | 2. Проведение строительных работ по обновлению электрических столбов и трансформаторов в населенных пунктах Шагыр, Бакырша, Актас. 2.1. Подготовка ПСД и получение экспертного заключения. 2.1.2. Организация работ по выделению средств из республиканского бюджета. | 15.04.2024 г. 2.1. 27.03.2023 г. 2.1.2. 15.05.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай, областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, областное управление экономики и бюджетного планирования, акимат города Арыси | акт приемки объекта в эксплуатацию |
| 3 | Дороги и улицы в населенном пункте Атамекен сельского округа Монтайтас изношены, а на некоторых улицах нет асфальта. Хотелось бы, чтобы принялись за решение этого вопроса, а также были проложены дороги. (Дуйсенбек Оналбаев, житель населенного пункта Атамекен сельского округа Монтайтас) | 3. Проведение среднего ремонта дорог в населенном пункте Атамекен. 3.1. Подготовка сметной документации. 3.2. Организация работ по выделению средств из республиканского бюджета в рамках программы «Ауыл – ел бесігі». | 3.1. 25.08.2023 г. 3.1. 25.03.2023 г. 3.2. 03.04.2023 г. | аким города Арыси Г. Курманбекова | акт приемки объекта в эксплуатацию |
| 4 | Трассы Арысь – Монтайтас и Арысь - Шардара - качественные. Однако под тяжестью тяжеловозов, перевозящих песок и камень, данные дороги повреждены, поэтому хотелось бы, чтобы уделили большее внимание на содержание этих дорог. (Убайдулла Суюнбаев, житель города Арыси) | 4. Проведение ремонтных работ поврежденных дорог в направлении Арысь - Монтайтас, Арысь - Шардара, проходящих через город Арысь. 4.1. Установка на трассах Арысь - Монтайтас, Арысь - Шардара автоматизированных измерительных станций, которые измеряют весовые и габаритные параметры транспортных средств, работающих в круглосуточном автоматическом режиме. 4.2. Подготовка сметной документации на ремонт поврежденных дорог и получение заключения ведомственной экспертизы. 4.3. Организация работ по выделению средств из областного бюджета. | 4. 25.04.2025 г. 4.1. 25.04.2024 г. 4.2. 25.04.2024 г. 4.3. 25.04.2025 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай, областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, областная инспекция транспортного контроля, областной департамент полиции, акимат города Арыси | акт приемки объекта в эксплуатацию |
| 5 | Когда природный газ поступит на улицы города, можно ли оплатить установку газопровода в рассрочку, есть ли план по полной газификации города? (Жаксылык Рысбаев, житель города Арыси) | 5. Проведение работ по обеспечению города Арыси природным газом. | 5. 25.12.2024 г. | аким города Арыси Г. Курманбекова, областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, областное управление экономики и бюджетного планирования, | акт приемки объекта в эксплуатацию |
| 6 | Я живу на улице Салыкбаева. В дождливые дни по всей улице постоянно скапливается вода: надо решить эту проблему! (Жаксылык Рысбаев, житель города Арыси) | 6. Проведение работ по приведению в порядок мест скопления дождевой воды на улице Салыкбаева. | 6. 25.08.2023 г. | аким города Арыси Г. Курманбекова | внесение предложения |
| 7 | Мы пьем воду, поставляемую учреждением ТОО «Арыс Темиржолсу». Качество питьевой воды очень низкое, помогите решить эту проблему. (Жаксылык Рысбаев, житель города Арыси) | 7. Строительство новых водопроводов для обеспечения качественной питьевой водой 2200 абонентов жилых домов, потребляющих питьевую воду от ТОО «Арыс Теміржолсу», расположенного в городе Арыси. 7.1. Подготовка ПСД и получение экспертного заключения. 7.2. Организация работ по выделению из республиканского бюджета средств, необходимых на строительные работы. | 7. 30.12.2024 г. 7.1. 30.07.2023 г. 7.2. 30.11.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай, областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, областное управление экономики и бюджетного планирования, акимат города Арыси | акт приемки объекта в эксплуатацию |
| Строительство |
| 8 | Сельский клуб в селе Кожатогай города Арыси был построен в 1953 году и в настоящее время устарел. Прошу Вашего содействия строительству современного клуба и спортзала, чтобы жители села, особенно наша молодежь, могли совершенствовать свои навыки в искусстве и вести здоровый образ жизни. (Дуйсенхан Макметханов, житель населенного пункта Кожатогай) | 8. Проведение работ по строительству современного спортзала, клуба и библиотечного комплекса в населенном пункте Кожатогай. 8.1. Проведение работ по строительству современного спортзала в населенном пункте Кожатогай. 8.1.1. Подготовка сметной документации. 8.1.2. Организация работ по выделению средств из республиканского бюджета на строительство спортзала в рамках программы «Ауыл – ел бесігі». 8.2. Внести предложения по строительству клуба и библиотечного комплекса в населенном пункте Кожатогай. | 8. 16.12.2024 г. 8.1. 16.12.2024 г. 8.1.1. 25.03.2023 г. 8.1.2. 15.05.2023 г. 8.2. 30.05.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай, областное управление физической культуры и спорта, областное управление культуры, областное управление строительства, областное управление экономики и бюджетного планирования, акимат города Арыси | акт приемки объекта в эксплуатацию |
| Другие вопросы |
| 9 | Хотелось бы, чтобы было возобновлено движение поездов, проходящих через станцию «Арысь-1» в городе Арыси, а также по маршруту Сарыагаш - Астана. (Убайдулла Суюнбаев, житель города Арыси) | 9. Внесение предложения в филиал «Шымкентское отделение магистральной сети» АО «НК «Қазақстан темір жолы» об организации движения поездов в направлении Сарыагаш - Астана через железнодорожный вокзал «Арысь-1». | 9. 30.05.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай, областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, акимат города Арыси | внесение предложения |
| 10 | Под железнодорожным мостом в мкр. «Наурыз» города Арыси проложена автомобильная дорога вдоль русла канала, через который проходят дождевые и талые воды, а автомобильная дорога должна проходить через мост. Перед каналом проложена дамба, и пропуск воды невозможен. (Убайдулла Суюнбаев, житель города Арыси) | 10. Проведение обследования канала и дамбы, по которой проходят дождевые и талые воды под железнодорожным мостом в мкр. «Наурыз» города Арыси. | 10. 30.05.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай, областной департамент по чрезвычайным ситуациям, акимат города Арыси | внесение предложения |
| 11 | Предлагаем открыть логистический центр на территории железнодорожного учреждения ТОО «Integta Costruction KZ» в нашем городе. (Шорахан Телкозы, житель города Арыси) | 11. Внести предложение об открытии логистического центра на территории ТОО «Integta Costruction KZ» в городе Арыси. | 11. 30.05.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай, областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» (по согласованию), акимат города Арыси | внесение предложения |
| Земельные вопросы |
| 12 | Предложение по изменению границ территории города Арыси и Ордабасинского района. (Шорахан Телкозы, житель города Арыси) | 12. Совместно с соответствующими госорганами изучить вопрос по изменению границ территории города Арыси и Ордабасинского района, внести соответствующее предложение. | 12. 30.05.2023 г. | заместитель акима области Е. Кенжеханулы, областное управление земельных отношений, акимат города Арыси | внесение предложения |