Актуальные вопросы, рассмотренные во время встречи акима Туркестанской области Д. Сатыбалды

с населением Шардаринского района

| № | Проблемные вопросы | Пути решения | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объект завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальный сектор |
| 1. | Вопрос о подключении природного газа в домах микрорайона «Нижний Тогай» города Шардары. (житель города Шардары Мұсахан Мархабаев) | Контроль за выполнением строительных работ согласно производственному графику. Выделение средств на строительство. Завершение работ по подключению природного газа в соответствии с производственным графиком домов микрорайона «Нижний Тогай» города Шардары. | 1. 2023 год 05.2023 г. 10.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетпісбай, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области, акимат Шардаринского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| 2. | Об установке ночного освещения вдоль трассы Шардара - Арысь, проходящей по центру села Узын-ата. (житель города Шардары Биту Жанайдар) | Надзор за выполнением работ по установке ночного освещения вдоль трассы Шардара - Арысь, проходящей по центру села Узын-ата согласно производственному графику. Выделение средств на установку ночного освещения вдоль трассы Шардара - Арысь, проходящей по центру села Узын-ата. Проведение строительных работ. Завершение работ по устройству ночного освещения вдоль трассы Шардара - Арысь, проходящей по центру села Узын-ата согласно производственному графику. | 2. 09.2023 г. 2.1. 04.2023 г. 2.2. 05.2023 г. 2.3. 09.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетпісбай акимат Шардаринского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| Сельскохозяйственный сектор |
| 3 | О восстановлении 302 вертикальных дренажных скважин, расположенных на пахотных землях Шардаринского района. (житель сельского округа К. Турысбекова Тагабай Сүлеев) | Восстановление 302 скважин вертикального дренажа, расположенных на сельскохозяйственных пахотных землях района. Проведение строительных работ. Выполнение строительных работ в соответствии с производственным графиком. | 3. 12.2025 г. 3.1. 04.2023 г. 3.2. 12.2025 г. | заместитель акима области Е. Кенжеханулы управление сельского хозяйства Туркестанской области | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| Предпринимательский сектор |
| 4. | Врпрос о получении кредита под 2,5 процента для молодежи на разведение КРС. (житель города Шардара Сұлтан Тұрлыбеков) | Предоставление 2,5-процентных кредитов на разведение КРС для молодежи. Выделение средств на 2,5-процентных кредитов для молодежи. 2,5-процентное кредитование для молодежи. | 4. 11.2023 г. 4.1. 10.2023 г. 4.2. 11.2023 г. | заместитель акима области Е. Кенжеханулы управление координации занятости и соцпрограмм акимат Шардаринского района |  |
| Другие секторы |
| 5. | О проведении обеззараживающих работ против размножения мошкары в весенние месяцы. (житель города Шардары Назар Тоқсанбаев) | Дезинфекция против чрезмерного размножения мошкары. Начать работы по дезинфекции. Выполнение дезинфекционных работ по мере необходимости. | 5. 07.2023 г. 5.1. 04.2023 г. 5.2. 07.2023 г. | заместитель акима области Е. Кенжеханулы управление сельского хозяйства Туркестанской области |  |