Актуальные вопросы встречи акима Туркестанской области с населением города Арыси в 2022 году

| № | Поднятая проблема | Пути решения | Сроки решения | Ответственный исполнитель | Форма завершения | Исполнение (Итоги за 3 месяца) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Встреча I полугодия 2022 года |
| Жилищно-коммунальная сфера |
| 1 | Дети школьного возраста населенного пункта Жосалы сельского округа Байыркум обучаются в селе Аккала. Расстояние между населенными пунктами Жосалы и Аккала составляет 5,3 км. В осенне-зимний период из-за плохой дороги затруднен доступ к населенному пункту Аккала. В связи с этим необходима подъездная дорога к населенному пункту Жосалы. (житель села Байыркум города Арыси Сах Жасан) | Проведение работ по укладке асфальта на подъездной дороге к населенному пункту Жосалы. 1.1.1. Рассмотреть возможность выделения средств из местного бюджета. 1.1.2. Организация работ по укладке асфальта. Разработана сметная документация на работы по асфальтированию 5,3 км подъездных путей к населенному пункту Жосалы сельского округа Байыркум на сумму 44 млн. тенге. | 2022 г. 2022 г. 2022 г. | Акимат города Арыси | Ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки | ВЫПОЛНЕНО 1.1.1. На работы по укладке асфальта на 5,3 км подъездных путей к населенному пункту Жосалы Байыркумского сельского округа из местного бюджета выделено 44,8 млн. тенге. 1.1.2. ТОО «Оймак-курылыс» завершило работы по укладке асфальта. |
|  |  | 1.2 Выделение автотранспорта для перевозки детей школьного возраста из отдаленного населенного пункта Жосалы, в котором нет своей школы. | 1.2. 2022 г. | Областное управление развития человеческого потенциала | Обеспечение автотранспортом, перевозящим детей школьного возраста населенного пункта Жосалы, посещающих школу в населенном пункте Аккала. | ВЫПОЛНЕНО 1.2. В средние общеобразовательные школы «Аққала» и «Кабылсай» были переданы два автобуса марки Yutong ZK6745DX на 20 мест. |
| 2 | В жилом районе «Сырдарья» никогда не было парка отдыха, в связи с чем хотелось бы, чтобы был построен парк. (житель города Арыси Зулпыхаров Бахытжан) | 2. Проведение текущего ремонта парка. 2.1. Рассмотреть возможность выделения средств из местного бюджета. Подготовлена сметная документация на текущий ремонт парка в жилом районе «Сырдарья». Сметная стоимость – 76,5 млн. тенге, из них 23,4 млн. тенге выделено из местного бюджета, ведутся госзакупки. | 2. 2022 г. 2.1. 2022 г. | Акимат города Арыси | Ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки | ВЫПОЛНЕНО 2.1. На текущий ремонт парка в жилом районе «Сырдарья» из местного бюджета выделено 76,5 млн. тенге. ТОО «Карат-Z» завершило работы. |
| 3 | Будет ли отремонтирована автомобильная дорога Арысь - Шардара при въезде в город? (житель города Арыси Байков Расиль) | 3.1. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги по улице М. Макатаева в направлении Арысь - Шардара. 3.1.1. Рассмотреть возможность выделения средств из областного бюджета. 3.1.2. Проведение ремонтных работ. Разработана сметная документация на ремонт поврежденного асфальтового покрытия автомобильной дороги по улице М. Макатаева в направлении Арысь - Шардара. Сметная стоимость – 153,2 млн. тенге. | 3.1. 2022-2023 гг. 3.1.1. 2022-2023 гг. 3.1.2. 2022-2023 гг. | Акимат города Арыси, областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, областное управление стратегии и экономического развития, областное управление по инвестициям и экспорту | Ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки | В процессе исполнения Акиматом города Арыси разработана сметная документация на проведение среднего ремонта (асфальтирования) улицы М. Макатаева. Стоимость – 153,2 млн. тенге. Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области представлена бюджетная заявка на уточнение областного бюджета на 2022-2024 годы, состоявшееся в сентябре (письмо №814 от 12.09.2022 г.). Внесено предложение по уточнению местного бюджета на 2023-2025 годы, при поддержке бюджетной комиссии будет проведен средний ремонт. |
|  |  | 3.2. Строительство объездной дороги для большегрузных автомобилей без въезда в Арысь. | 3.2. 2022-2023 гг. | Акимат города Арыси | Ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки | 3.2. Организуется проведение работ по строительству объездной дороги для большегрузных автомобилей без въезда в город за счет предпринимателей-недропользователей. |
|  |  | 3.3. Установка поста контроля веса тяжеловозов вдоль автомобильной дороги Арысь - Шардара. | 3.3. 2022-2023 гг. | Областная инспекция транспортного контроля | Ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки | 3.3. Акимат города выделил земельный участок 1 га для установки штрафной стоянки и транспортного контрольно-пропускного пункта. Об установке поста контроля веса большегрузных автомобилей в инспекцию транспортного контроля Туркестанской области направлены письма от 04.05.2022 г. №229-01/10-15/1339, от 22.02.2022 г. №229-01/10-15/536. В связи с актуальностью вопроса в инспекцию транспортного контроля по Туркестанской области направлено повторное письмо по рассмотрению вопроса №229-14/04-10/397 от 23.02.2023 г. |
| 4 | Необходимо провести освещение вдоль автомобильной дороги Арысь - Шымкент при въезде в город. (жительница города Арыси Тюркина Лариса) | 4.1. . Организация работ по установке освещения автомобильной дороги Арысь - Шымкент при въезде в город. 4.1.1. Рассмотреть возможность выделения средств из областного бюджета. 4.1.2. Проведение работ по освещению. Разработана сметная документация на установку освещения автомобильной дороги областного значения КХ-8 по маршруту Арысь - Шымкент при въезде в город. Сметная стоимость – 91,4 млн. тенге. | 4.1. 2022-2023 гг. 4.1.1. 2022-2023 гг. 4.1.2. 2022-2023 гг. | Областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, акимат города Арыси, областное управление стратегии и экономического развития | Ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки | В процессе исполнения 4.1. Разработана сметная документация. Сметная стоимость – 91,4 млн. тенге. 4.1.1. Направлен запрос в областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на средства, необходимые для продолжения работы. 4.1.2. КХ-8 – трасса областного значения по маршруту Арысь - Шымкент является автомобильной дорогой «Граница Республики Узбекистан - Шардара - Арысь - Темирлан - М-32». Со стороны акимата города Арыси на освещение данной дороги подготовлена ПСД (стоимость - 91,7 млн. тенге). Рассматривается возможность выделения соответствующих средств. |
| Сфера культуры |
| 5. | Будет ли построен клуб в населенном пункте Дермене? (жительница села Дермене города Арыси Кузебекова Марзия) | 5.1. Организация работы по строительству клуба в населенном пункте Дермене. 5.1.1. Рассмотреть возможность выделения средств из областного бюджета. 5.1.2. Проведение строительных работ. Подготовлена ПСД на клубный комплекс с библиотекой на 120 мест в селе Дермене, получено заключение государственной экспертизы (№ЕТ-0131/21 от 17.08.2021 года), сметная стоимость – 353 млн. тенге. | 2022-2024 гг. 5.1.1. 2022-2023 гг. 5.1.2. 2022-2024 гг. | Областное управление культуры, областное управление строительства, областное управление стратегии и экономического развития, акимат города Арыси | Ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки | В процессе исполнения 5.1. ПСД подготовлена. Сметная стоимость – 354 млн. тенге. Получено положительное заключение государственной экспертизы. 5.1.1. На 2023 год было предложено выделить средства на строительство из областного бюджета. 5.1.2. Областной конкурс госзакупок на проведение строительных работ объявлен 19.08.2022 г. Победителем признано подрядное учреждение ТОО «СтройЭкспресс РК». В настоящее время ведутся земляные работы. |
| Сфера здравоохранения |
| 6 | В городе Арыси необходимо построить новую поликлинику. (жительница города Арыси Еримбетова Гүлбахрам) | 6.1. Строительство новой поликлиники в городе Арыси. 6.1.1. Выполнение соответствующих работ по выделению средств из республиканского бюджета. 6.1.2. Проведение строительных работ. Подготовлена ПСД объекта «Городская поликлиника на 500 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в г. Арыси» получено заключение государственной экспертизы (№19-0304/21 от 28.07.2021 г.), сметная стоимость – 3 240,7 млн. тенге. | 6.1. 2022-2024 гг. 6.1.1. 2022-2023 гг. 6.1.2. 2022-2024 гг. | Областное управление общественного здоровья, областное управление строительства, акимат города Арыси, областное управление стратегии и экономического развития, акимат города Арыси | Ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки | В процессе исполнения 6.1.1. На 3,2 млрд. тенге, необходимых для строительства городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в г. Арыси, направлена заявка в республиканский бюджет на 2023 год. 6.1.2. Внесено предложение по уточнению республиканского бюджета по выделению необходимых средств на строительные работы. |
| Встреча II полугодия 2022 года – 25.11.2022 года |
| Сфера автомобильных дорог и коммунального хозяйства |
| 7. | Хотелось бы, чтобы дороги в Арыси и селах были отремонтированы. Часть дорог отремонтирована, но есть еще часть, которая нуждается в ремонте, хотелось бы, чтобы взялись и за них. (житель города Арыса Шилманов Турарбек Абильбаттаевич) | 1.1. Проведение ремонта дорог города Арыси и населенных пунктов. 1.1.1. Выполнение соответствующих работ по выделению средств из областного и местного бюджетов. 1.1.2. Проведение работ по среднему ремонту дорог города Арыси и населенных пунктов. Протяженность улиц города Арыси составляет 369,7 км, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии – 223,1 км (60,3%), в плохом – 146,6 км (39,7%). В 2023 году в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» запланирован средний ремонт 12 улиц населенного пункта Атамекен сельского округа Монтайтас, 10 улиц населенного пункта Сырдарья (сметная стоимость – 484 млн. тенге). А также из бюджета города на ремонт улиц населенных пунктов на 2023 год рассмотрено 445,7 млн. тенге. Данный вопрос будет решаться поэтапно в зависимости от возможностей бюджета. | 1.1. 2022-2023 гг. 1.1.1. 2022-2023 гг. 1.1.2. 2023-2024 гг. | Областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, областное управление стратегии и экономического развития, акимат города Арыси | Ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки | В процессе исполнения 1.1.1. В 2022 году в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» было выделено 191 млн. тенге и проведен средний ремонт (асфальтирование) 6 улиц, составляющих 6,3 км, в селе Жидели с/о Жидели и 4 улиц, составляющих 2,8 км, - в селе Саналы с/о Дермене. 1.1.2. В 2023 году в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» было выделено 484,8 млн. тенге, планируется провести средний ремонт (асфальтирование) 13 улиц, составляющих 7,3 км в Атамекене с/о Монтайтас, и 11 улиц, составляющих 2,6 км в селе Сырдарье с/о Кожатогай. На сегодняшний день определены подрядные организации, ведутся работы. Объекты будут сданы в эксплуатацию по итогам года. Кроме того, за счет средств местного бюджета акимата города Арыси выделено 346,6 млн. тенге и планируется до конца декабря текущего года завершить средний ремонт (асфальтирование) улиц города Арыси (5 улиц города, 2 улицы села Кожатогай), строительство пешеходных дорожек, гравинного покрытия и установка освещения. |
| 8. | По дороге Арысь - Шардара ездит большое количество большегрузных автомобилей. Поэтому дорога испорчена, на поверхности появились неровности. Поскольку дорога неровная, движение наших автомобилей затруднено. Прошу содействия в решении этой проблемы. (житель населенного пункта Байыркум города Арыси Есимханов Сарсенбек Ашимович) | 2.1. Проведение ремонтных работ на 145-180 км автомобильных дорог КХ-8 «Граница Республики Узбекистан – Шардара – Арысь – Темирлан - М-32; «Граница Российской Федерации (на Самару) - через город Шымкент, Уральск, Актобе, Кызылорда», проходящей по территории города. 2.1.1. Внести предложение на проведение работ по восстановлению поврежденного асфальтового покрытия дороги. | 2.1. 2022-2023 гг. 2.1.1. 2022-2023 гг. | Областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, акимат города Арыси | Ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки | В процессе исполнения 2.1.1. В целях проведения ремонтных работ на расстоянии 147-180 км автомобильной дороги КХ-8 «Граница Республики Узбекистан - Шардара - Арысь - Темирлан - М-32», проходящей по территории города, управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области провело геологоразведочные работы дороги. В результате выяснилось, что требуется капитальный ремонт. Для выделения средств на разработку проектно-сметной документации на предстоящее бюджетное уточнение будет представлена бюджетная заявка. В настоящее время на данном дорожном участке проведен ямочный ремонт. |
|  |  | 2.2. Установка поста контроля веса тяжелых грузовиков вдоль автомобильной дороги Арысь - Шардара. На проходящей по территории города 145-180 км автомобильной дороги КХ-8 «Граница Республики Узбекистан - Шардара - Арысь - Темирлан - М-32 «Граница Российской Федерации (на Самару) - через города Шымкент, Уральск, Актобе, Кызылорда» повреждено асфальтовое покрытие и образовались волны. Акиматом города направлено письмо в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области и учреждение «Южные дороги» от 09.11.2022 г. №09/04-10/1293 по восстановлению данного участка дороги. | 2.2. 2022-2024 гг. | Областная инспекция транспортного контроля | Ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки | 2.2. Акимат города выделил земельный участок 1 га для установки штрафной стоянки и транспортного контрольно-пропускного пункта. Об установке поста контроля веса большегрузных автомобилей в инспекцию транспортного контроля Туркестанской области направлены письма от 04.05.2022 г. №229-01/10-15/1339, от 22.02.2022 г. №229-01/10-15/536. В связи с актуальностью вопроса в инспекцию транспортного контроля по Туркестанской области направлено повторное письмо №229-14/04-10/397 от 23.02.2023 г. по рассмотрению вопроса. |
| 9. | Электрические столбы и провода в населенных пунктах Шагыр, Бакырша, Актас, Темиржолшы, Кызылкопир изношены, трансформаторы устарели и нуждаются в замене. В новостройках жильцы сами временно натягивают электропровода и используют некачественное электричество. В данных населенных пунктах необходимо обновить электрические столбы и качественно провести линии электропередачи. (житель города Арыси Казыбаев Исраил Койшыбекович) | 3.1. Проведение работ по обновлению электрических столбов и трансформаторов в населенных пунктах Шагыр, Бакырша, Актас сельского округа Монтайтас и в населенных пунктах Темиржолшы, Кызылкопир сельского округа Дермене города Арыси. 3.1.1. Выполнение соответствующих работ по выделению средств из областного бюджета. 3.1.2. Проведение работ по установке электрических столбов в населенных пунктах Шагыр, Бакырша, Актас сельского округа Монтайтас города Арыси и в населенных пунктах Темиржолшы, Кызылкопир сельского округа Дермене. | 3.1. 2022-2023 гг. 3.1.1. 2022-2023 гг. 3.1.2. 2023 г. | Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, областное управление стратегии и экономического развития, акимат города Арыси | Ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки | В процессе исполнения 3.1.1. В целях финансирования строительства данных проектов из республиканского бюджета выделены средства на уточнение республиканского бюджета на 2022-2024 годы и проекты электроснабжения населенных пунктов Шагыр, Актас, Бакырша на 2023-2025 годы (в населенном пункте Шагыр – 148,4 млн. тенге, в населенных пунктах Актас, Бакырша – 90,3 млн. тенге). В настоящее время проводятся процедуры госзакупок, строительные работы начнутся в июле. В целях финансирования проекта строительства электроснабжения в населенных пунктах Темиржолшы, Кызылкопир сельского округа Дермене представлена бюджетная заявка на уточнение областного бюджета. 3.1.2. Проведение строительных работ по обновлению электрических столбов и трансформаторов в населенных пунктах Шагыр, Бакырша, Актас запланировано на 2023-2024 годы. В настоящее время проводится конкурс госзакупок. |
| 10. | В населенном пункте Байтогай Кожатогайского сельского округа на улице №6 протяженностью 3,9 км нет асфальтового покрытия. Вопрос укладки асфальта на этой улице уже давно не решается. Хотелось бы, чтобы взялись за эту проблему и наконец-то решили ее. (житель населенного пункта Байтогай сельского округа Кожатогай города Арыси Ахмет Мамыр Маханбетович) | 4.1. Проведение работ по строительству дороги на улице №6 в населенном пункте Байтогай Кожатогайского сельского округа. 4.1.1. Проведение дорожных работ. На проведение среднего ремонта улицы №6 протяженностью 3,2 км в населенном пункте Байтогай сельского округа Кожатогай разработана сметная документация, на что выделено 92,6 млн. тенге. Проведены конкурсные работы, определен подрядчик. Однако в результате неисполнения подрядчиком работ и невыполнения установленных законом требований договор расторгнут, подрядчик внесен в реестр недобросовестных участников. | 4.1. 2023 г. 4.1.1. 2023 г. | Акимат города Арыси | Ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки | В процессе исполнения 4.1.1. На проведение среднего ремонта улицы №6 протяженностью 3,2 км в населенном пункте Байтогай из местного бюджета на разработку сметной документации выделено 92,6 млн. тенге. В настоящее время проводится конкурс госзакупок. Средний ремонт будет завершен к концу года. |
| 11. | Необходимо восстановить естественный канал отвода воды возле железной дороги в городе Арыси. (житель города Арыси Суюнбаев Убайдулла) | 5.1. Проанализировать и внести конкретные предложения по природному каналу в районе железной дороги в Арыси. | 5.1. 2022-2023 гг. | Акимат города Арыси | Восстановление естественного канала отвода воды возле железной дороги в городе. | В процессе исполнения 5.1. Проведено исследование канала под железнодорожным мостом в жилом районе «Наурыз», по которому проходят дождевые и талые воды. Установлено, что в северном направлении жилого района «Наурыз» дождевые воды проходят под железнодорожным мостом. Перед данным водоразделом при неизвестных обстоятельствах заложена плотина, чем пропускная способность канала ограничена. Ведется работа по обеспечению беспрепятственного прохождения сточных вод через канал. Планируется закончить работу до конца года. |
| Сфера образования |
| 12. | Разговоры о том, что в микрорайоне «Наурыз» построят школу, идут уже четыре года. Но она до сих пор не построена. Сколько средств выделяется Правительством... Поэтому необходимо следить за качественным проведением строительных работ. (житель города Арыси Суюнбаев Убайдулла) | 6.1. Строительство школы на 900 мест в микрорайоне «Наурыз». 6.1.1. Рассмотреть возможность выделения средств из республиканского или областного бюджета. 6.1.2. Проведение строительных работ. Выделен земельный участок, необходимый для строительства школы на 900 мест в микрорайоне «Наурыз», направлены документы. | 6.1. 2022-2025 гг. 6.1.1. 2023-2024 гг. 6.1.2. 2024-2025 гг. | Областное управление развития человеческого потенциала, областное управление строительства, областное управление стратегии и экономического развития, акимат города Арыси | Ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки | В процессе исполнения 6.1.1. В микрорайоне «Наурыз» в рамках Национального пилотного проекта «Комфортная школа» в 2024-2025 годах будет начато строительство школы на 900 мест. Выделен земельный участок, оформлены все документы. Строительство ведет АО «Samruk-Kazyna Construction». |
| Сфера железнодорожных перевозок |
| 13. | Через город Арысь курсировал один поезд по маршруту Сарыагаш - Астана. Прошел год с тех пор, как он не ездит. Количество поездов, проезжающих через Арысь в Россию и Среднюю Азию, сократилось. В Узбекистан до Нукуса идет один поезд по маршруту Нукус - Алматы. Обратите внимание на этот вопрос. (житель города Арыси Суюнбаев Убайдулла) | 7.1. Внесение предложения в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и АО «НК «Қазақстан темір жолы» об открытии новых железнодорожных маршрутов через город Арыси и увеличении количества действующих поездов с проведением исследования, поскольку открытие международных, межобластных и междугородних железнодорожных маршрутов находится в компетенции Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. | 2022-2023 гг. | Областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, акимат города Арыси | Ввод поезда по маршруту Сарыагаш - Астана. | В процессе исполнения 7.1. В связи с малым спросом населения на поезд направления Астана – Сарыагаш по согласованию с соответствующим министерством железнодорожное сообщение Сарыагаш - Астана» переведено на Астана - Шымкент. (Письма филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Шымкентское отделение магистральной сети от 27.02.2023 г. №НЖС-8/423-4 и областного управления пассажирских и автомобильных дорог АО «Пассажирские перевозки» от 10.03.2023 г.) |