**Выполнение плана мероприятий по реализации поднятых вопросов на встрече с населением города Арыс (10.03.2023 г.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Поднятая проблема** | **Пути решения** | **Сроки решения** | **Ответственный исполнитель** | **Форма завершения** | **Выполнение** |
| **Коммунальное хозяйство и автомобильные дороги** |
| **1** | Центральная отопительная котельная, расположенная в центре нашего города, была построена в 1984 году. Котел работает по старой технологии. Если бы был проведен капитальный ремонт устаревшей центральной отопительной котельной и данный котел был переведен на природный газ, наш город избавился бы от черного дыма и улучшилась бы экологическая ситуация. Прошу Вашего содействия в решении этой проблемы. (Ромашов Курманбек, Житель города Арыс) | **1. Проведение работ по капитальному ремонту Центральной отопительной котельной и замене центрального отопительного котла на модульную котельную, отапливаемую природным газом.**1.1. Проведение капитального ремонта Центральной отопительной котельной.1.1.1. Подготовка сметной документации.1.1.2. Рассмотрение возможности выделения средств из местного и областного бюджетов.1.2. Проведение работ по замене центрального теплового котла на модульный котел с подогревом на природном газе.1.2.1. Подготовка ПСД и получение экспертного заключения.1.2.2. Организовать работу по выделению средств из республиканского бюджета. | **1.1.01.07.2024 г.*** 1. 30.09.2023 ж.

1.1.1. 03.04.2023 г.1.1.2. 15.05.2023 г.1.2. 01.07.2024 г.1.2.1. 27.03.2023 г.1.2.2. 15.05.2023 г. | Первый заместитель акима области А. ЖетписбайОбластное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваОбластное управление экономики и бюджетного планированияАкимат города Арыс | Ввод объекта в эксплуатацию актом приемки | **В процессе исполнения**1.1.1. Для проведения текущего ремонта подготовлена сметная документация, рассматриваются возможности финансирования работ по ремонту котельной.1.2. Для перевода Центральной котельной КГП «Арыс жылу» на природный газ, строительства "Модульной котельной " на территории здания подготовлена ПСД, направлена заявка в республиканский бюджет на 602,1 млн. тенге, на 2023 год из республиканского бюджета рассмотрено 100,0 млн. тенге. На сегодняшний день проводится процедура государственных закупок *(со стороны областного управления государственных закупок).*  |
| **2** | Электрические столбы, провода в населенных пунктах Шагыр, Бакырша, Актас сельского округа Монтайтас изношены, трансформаторы устарели, нуждаются в замене. Прошу Вашего содействия в обновлении электрических сетей в указанных населенных пунктах.(Жаксылыкулы Ербол, житель населенного пункта Кабылсай сельского округа Монтайтас) | **2. Проведение строительных работ по обновлению электрических столбов и трансформаторов населенных пунктов Шагыр, Бакырша, Актас.**2.1. Подготовка ПСД и получение экспертного заключения.2.1.2. Организовать работу по выделению средств из республиканского бюджета. | 1. **15.04.2024 г.**

2.1. 27.03.2023 г.2.1.2. 15.05.2023 г. | Первый заместитель акима области А. ЖетписбайОбластная энергетика иуправление жилищно-коммунального хозяйстваОбластное управление экономики и бюджетного планированияАкимат города Арыс | Ввод объекта в эксплуатацию актом приемки | **В процессе исполнения**2.1. Для обновления электрических столбов и трансформаторов населенных пунктов Шагыр, Бакырша, Актас сельского округа Монтайтас подготовлена ПСД и получено положительное заключение государственной экспертизы №ОЅ-110/21 от 31.12.2021 г.В настоящее время проводится конкурс государственных закупок. Строительные работы начнутся в июле. Объект переходный к 2024 году.2.1.2. На 2023 год предусмотрено 148,4 млн. тенге на населенный пункт Шагыр и 90,3 млн. тенге на населенные пункты Бакырша, Актас.Строительные работы начнутся в июле. Объект переходный к 2024 году. |
| **3** | Дороги и улицы населенного пункта Атамекен сельского округа Монтайтас изношены, а на некоторых улицах нет асфальта. Хотелось бы, чтобы принялись за решение этого вопроса и были проложены дороги.(Оналбаев Дуйсенбек, житель населенного пункта Атамекен сельского округа Монтайтас) | **3. Проведение среднего ремонта дорог населенного пункта Атамекен.**3.1. Подготовка сметной документации.3.2. Организовать работу по выделению средств из республиканского бюджета в рамках программы «Ауыл – ел бесігі». | **3.1. 25.08.2023 г.**3.1. 25.03.2023 г.3.2. 03.04.2023 г. | Аким города АрысГ. Курманбекова | Ввод объекта в эксплуатацию актом приемки | **В процессе исполнения**3.1. Ведется средний ремонт дорог и улиц населенного пункта Атамекен сельского округа Монтайтас, который будет завершен до конца текущего года.3.2. В рамках программы «Ауыл - ел бесігі» из республиканского бюджета выделено 366,9 млн. тенге, в настоящее время проводятся работы по прокладке дорог, укладывается 1-покрытие. |
| **4** | Трасса Арыс-Монтайтас, трасса Арыс-Шардара - качественные дороги. Однако под тяжестью тяжеловозов, перевозящих песок, камень, данные дороги повреждены, поэтому хотелось бы уделения большего внимания на содержание этих дорог. (Суюнбаев Убайдулла, житель города Арыс) | **4. Проведение работ по ремонту поврежденных дорог в направлении Арыс-Монтайтас, Арыс-Шардара, проходящих через город Арыс.**4.1. Установка на трассах Арыс-Монтайтас, Арыс-Шардара автоматизированных измерительных станций, измеряющих весовые и габаритные параметры транспортных средств, работающих в круглосуточном автоматическом режиме. 4.2. Подготовка сметной документации на ремонт поврежденных дорог и получение заключения ведомственной экспертизы.4.3. Организовать работу по выделению средств из областного бюджета. | **4. 25.04.2025 г.**4.1. 25.04.2024 г.4.2. 25.04.2024 г.4.3. 25.04.2025 г. | Первый заместитель акима области А. ЖетписбайОбластное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорогОбластная инспекция транспортного контроляОбластной департамент полицииАкимат города Арыс | Ввод объекта в эксплуатацию актом приемки | **В процессе исполнения**Акиматом города выделен земельный участок 1 га для установки штрафной стоянки и транспортного контрольно-пропускного пункта. Об установке поста контроля веса большегрузных автомобилей в инспекцию транспортного контроля Туркестанской области направлены письма от 04.05.2022 г. №229-01/10-15/1339, от 22.02.2022 г. №229-01/10-15/536. В связи с актуальностью вопроса в инспекцию транспортного контроля по Туркестанской области направлено повторное письмо по рассмотрению вопроса №229-14/04-10/397 от 23.02.2023 г. а. |
| **5** | Когда природный газ поступит на улицы города, можно ли оплатить установку газопровода в рассрочку, есть ли план по полной газификации города?(Рысбаев Жаксылык, житель города Арыс) | **5. Проведение работ по полному обеспечению города Арыс природным газом.** | **5. 25.12.2024 г.** | Аким города АрысГ. КурманбековаОбластное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваОбластное управление экономики и бюджетного планирования | Ввод объекта в эксплуатацию актом приемки | **В процессе исполнения**С ноября 2022 года к природному газу подключены 6 жилых районов города. В 2023 году ведутся работы по поэтапному подключению к газу 5 жилых районов и центральных улиц города.  |
| **6** | Живу на улице Салыкбаева. В дождливые дни по всей улице постоянно скапливается вода. (Рысбаев Жаксылык, житель города Арыс) | **6. Проведение работ по приведению в порядок мест скопления дождевой воды на улице Салыкбаева.** | **6. 25.08.2023 г.** | Аким города АрысГ. Курманбекова | Внесение предложения | **В процессе исполнения**6. Ведется работа по приведению в порядок мест скопления дождевой воды на улице Салыкбаева. |
| **7** | Пьем воду из учреждения ТОО «Арыс Темиржолсу». Качество питьевой воды низкое, помогите с этой проблемой.(Рысбаев Жаксылык, житель города Арыс) | **7. Строительство новых водопроводов для обеспечения качественной питьевой водой 2200 абонентов (жилых домов), потребляющих питьевую воду от ТОО «Арыс Теміржолсу", расположенного в городе Арыс.** 7.1. Подготовка ПСД и получение экспертного заключения.7.2. Организовать работу по выделению из республиканского бюджета средств, необходимых на строительные работы. | **7. 30.12.2024 г.** 7.1. 30.07.2023 г.7.2. 30.11.2023 г. | Первый заместитель акима области А. ЖетписбайОбластное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваОбластное управление экономики и бюджетного планированияАкимат города Арыс | Ввод объекта в эксплуатацию актом приемки | **В процессе исполнения**В связи с тем, что водопроводные трубы подведомственного ТОО «Темиржолсу-Арыс» устарели и изношены, через учреждение производственного подразделения «Арыс топтастырылған» для прокладки новых водопроводных сетей, в целях подачи питьевой подземной воды из городского бюджета на подготовку ПСД выделено 8,1 млн. тенге, получено положительное заключение экспертизы, рассматривается возможность выделения средств из республиканского бюджета. |
| **Строительство**  |
| **8** | Сельский клуб в селе Кожатогай города Арыс был построен в 1953 году и в настоящее время устарел. Прошу Вашего содействия строительству современного клуба и спортзала, чтобы жители села, особенно наша молодежь, могли совершенствовать свое искусство и вести здоровый образ жизни. (Макметханов Дуйсенхан, житель населенного пункта Кожатогай) | **8. Проведение работ по строительству современного спортзала, внести предложение по строительству клуба, библиотечного комплекса в населенном пункте Кожатогай.**8.1. Проведение работ по строительству современного спортзала в населенном пункте Кожатогай.8.1.1. Подготовка сметной документации.8.1.2. Организовать работу по выделению средств из республиканского бюджета на строительство спортзала в рамках программы «Ауыл – ел бесігі».8.2. Внести предложение по строительству клуба, библиотечного комплекса в населенном пункте Кожатогай | **8. 16.12.2024 г.**8.1. 16.12.2024 г. 8.1.1. 25.03.2023 г.8.1.2. 15.05.2023 г.8.2. 30.05.2023 г. | Первый заместитель акима области А. ЖетписбайОбластное управление строительстваОбластное управление экономики и бюджетного планированияОбластное управление физической культуры и спортаОбластное управление культурыАкимат города Арыс | Ввод объекта в эксплуатацию актом приемки | **В процессе исполнения**8.1.1. За счет спонсоров на строительство спортзала в населенном пункте Кожатогай города Арыс подготовлена ПСД и получено заключение государственной экспертизы (от 12.12.2022 г. № CAPC-0229/22).8.1.2. В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» за счет республиканского бюджета рассмотрено 200,0 млн. тенге, проводится процедура государственных закупок на строительные работы. Ожидается, что результат будет определен к концу мая т. г.8.2. Разрабатывается ПСД строительства клуба, библиотеки в населенном пункте Кожатогай. |
| **Другие вопросы** |
| **9** | Хотелось бы, чтобы были возобновлены движения поездов, проходящих через вокзал Арыс-1 в городе Арысь, в том числе по маршруту Сарыагаш-Астана. (Суюнбаев Убайдулла, житель города Арыс) | **9. Внесение предложения в филиал «Шымкентское отделение магистральной сети» АО НК «Қазақстан темір жолы» о проведении поезда в направлении Сарыагаш-Астана через железнодорожный вокзал Арыс-1.** | **9. 30.05.2023 г.** | Первый заместитель акима области А. ЖетписбайОбластное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорогАкимат города Арыс | Внесение предложения | **В процессе исполнения**9. В связи с малым спросом населения на поезд направления «Астана-Сарыагаш», по согласованию с соответствующим министерством, железнодорожное сообщение «Сарыагаш-Астана» переведено на «Астана-Шымкент». *(Письма филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы»" «Шымкентское отделение магистральной сети» от 27.02.2023 г. №НЖС-8/423-4 и Областного управления пассажирских и автомобильных дорог АО «Пассажирские перевозки» от 10.03.2023 г.)* |
| **10** | Под железнодорожным мостом в жилом районе «Наурыз» города Арыс проложена автомобильная дорога на русле канала, через который проходят дождевые и талые воды - автомобильная дорога должна проходить через мост. Перед данным каналом проложена дамба, пропуск воды невозможен.(Суюнбаев Убайдулла, житель города Арыс) | **10. Провести исследование канала, плотины (дамбы), по которой проходят дождевые и талые воды под железнодорожным мостом в жилом районе «Наурыз» города Арыс** **и внести предложение.**  | **10. 30.05.2023 г.** | Первый заместитель акима области А. ЖетписбайОбластной департамент по чрезвычайным ситуациямАкимат города Арыс | Внесение предложения | **В процессе исполнения** 10. Проведено исследование канала под железнодорожным мостом в жилом районе «Наурыз», по которому проходят дождевые и талые воды, установлено, что в северном направлении жилого района «Наурыз» дождевые воды проходят под железнодорожным мостом. Перед данным водоразделом в неизвестных обстоятельствах заложена плотина, а пропускная способность канала ограничена. Ведется работа по обеспечению беспрепятственного прохождения сточных вод через канал.. Планируется закончить работу до конца года. |
| **11** | Предложение по открытию логистического центра на территории железнодорожного учреждения ТОО «Integta Costruction KZ» в городе.(Телкозы Шорахан, житель города Арыс) | **11. Внести предложение об открытии логистического центра на территории ТОО «Integta Costruction KZ» в городе.** | **11. 30.05.2023 г.** | Первый заместитель акима области А. ЖетписбайОбластное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорогСоциально-предпринимательская корпорация "Туркестан"(по согласованию)Акимат города Арыс | Внесение предложения | **В процессе исполнения**11. Разрабатывается предложение по открытию логистического центра на территории железнодорожного учреждения ТОО «Integta Costruction KZ» в городе.  |
| **Земельный вопрос** |
| **12** | Предложение по изменению границ территорий города Арыс и Ордабасинского района.(Телкозы Шорахан, житель города Арыс) | **12. Совместно с соответствующими государственными органами изучить вопрос по изменению границ территорий города Арыс и Ордабасинского района и внести предложение.** | **12. 30.05.2023 г.** | Заместитель акима области Е. КенжеханулыОбластное управление земельных отношенийАкимат города Арыс | Внесение предложения | **В процессе исполнения**12. Разрабатывается предложение по изменению границ территорий города Арыс и Ордабасинского района. |