Мероприятия по вопросам, рассмотренным во время встречи акима Туркестанской области Д. А.Сатыбалды 
с населением Сарыагашского района

3- встреча 2023 г.

| № | Проблемный вопрос | Пути решения (исполнение) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Форма завершения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера образования |
|  | В школе №37 имени Б. Майлина в селе Жаскешу увеличивается количество учащихся. В связи с этим постройте новую школу в населенном пункте Жаскешу. (Житель сельского округа Кызылжар, населенного пункта Кызылжар Дуйсебаев Жаксылык) | 1. Строительство школы в населенном пункте Жаскешу. 1.1. Разработка проектно-сметной документации. 1.2. Рассмотрение средств из бюджета. 1.3. Проведение строительных работ и ввод в эксплуатацию. | 1.1. 30.03.2023 г 1.2. 25.06.2023 г 20.08.2023 г. | Управление развития человеческого потенциала Туркестанской области | Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию | В процессе выполнения Строительство общей средней школы №37 имени Б. Майлина на 600 мест в населенном пункте Жаскешу в настоящее время включено в республиканский пилотный проект «Комфортная школа». Проектно-сметная документация разрабатывается по заказу АО "Samruk-Kazyna Construction". Определяется проектировщик. Строительство начнется в 2023 году и будет введено в эксплуатацию в 2024 году. |
| Жилищно-коммунальная сфера |
|  | Решить вопрос канализационных сетей 13 многоэтажных жилых домов города Сарыагаш и предоставить жилье гражданам, стоящим в очереди. (Жительница города Сарыагаш Оразалиева Урзия Амреевна) | Решение проблемы канализационной системы 13 многоэтажных жилых домов в городе Сарыагаш. 2.1. Качественное завершение строительных работ канализационной системы 13 многоэтажных жилых домов города Сарыагаш. | 2.1.28.07.2023 г | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области. Аппарат акима Сарыагашского района | Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию | В ходе выполнения Для ввода в эксплуатацию в этом году 13 многоэтажных жилых домов (всего 585 квартир) администрация Сарыагашского района установила в канализации многоэтажных жилых домов емкость 100 м3, 3 шт. В целях ввода жилья из областного бюджета предусмотрены средства на 125,8 млн. тенге. На сегодняшний день, со стороны ТОО «Спецком-мунстрой» начаты строительные работы. До конца августа текущего года планируется завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию. |
| 3. | Будут ли продолжены работы по модернизации ветхих электрических столбов и сетей в населенном пункте Жемисти? (Председатель совета ветеранов населенного пункта Жемисти, сельского округа Жемисти Абдыкадиров Адильбек Ерекбаевич) | 3. Ремонт устаревших электрических столбов и сети в н/п Жемисти. 3.1. Своевременное завершение работ по ремонту электрических столбов на улицах А. Аппазова, Жемисти и Жаңа құрылыс в н/п Жемисти. | 3.1. 30.12. 2023 г. | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области. Аппарат акима Сарыагашского района | Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию | В процессе выполнения Ведутся строительные работы по объекту «Строительство электросетевого обеспечения в н/п Жемисти». Стоимость контракта 86 012,3 тыс. тенге. По проекту 256 жилых домов будут обеспечены электроэнергией, установят 3 трансформатора и проведут 5,4 км электросетей. Строительство планируется завершить 30 декабря текущего года. |
| 4. | Решите вопрос с питьевой водой и природным газом в населенном пункте Жылга. (Житель населенного пункта Жылга, сельского округа Жылга Ералиев Райымбек) | 4. Провести работы по централизованному питьевому водоснабжению населенного пункта Жылга. 4.1. Проведение конкурса государственных закупок. 4.2. Строительство газопровода. Завершение строительных работ по газификации н/п Жылга. | 4.1. 31.05.2024 г. 4.2. 10.06.2024 г. 4.3. 10.09.2025 г. | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области. | Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию | В процессе выполнения По питьевому водоснабжению: В целях обеспечения питьевой водой населенного пункта жылгыл разработан проект объекта «строительство водоснабжения населенных пунктов Жылға, Нурауыл, Ферма №3 Сарыагашского района Туркестанской области» и получено положительное заключение экспертизы (от 15.11.2022 г. № KAZE-0243/22). Проектировщик-ТОО "МПК-ПРОЕКТ". Общая стоимость - 1 992,4 млн. долл. тенге. Для проведения строительно-монтажных работ данного объекта в 2023 году за счет Национального фонда было выделено 205,1 млн. долл. выделены тенге. В настоящее время проводятся государственные закупки для определения подрядной организации. После определения подрядчика строительные работы будут вестись в соответствии с производственным графиком, а строительные работы начнутся в августе текущего года. Он будет введен в эксплуатацию в 2024 году. По природному газу: разработан проект «строительство (корректировка) газоснабжения населенных пунктов сельского округа Жылга, села Жылга, Нур, Ферма №3» и получено заключение экспертизы №ETara-0039/22 от 07.10.2022 года. Организация - ТОО «JeR GroupУлмад». Общая стоимость -1 383,8 млн.тг. Точка подключения к природному газу АГТС "Таскескен". Средства на проведение строительно-монтажных работ проекта будут в дальнейшем представлены в следующий республиканский и областной бюджет. |
| 5. | Асфальтируйте внутренние улицы в населенных пунктах Жанатурмыс и Карабау. Все улицы изношены до такой степени, что людям не удается пройти из за грязи. (Бий населенного пункта Жанатурмыс, сельского округа Жибек жолы Жунусов Орынхан Мамырханович) | 5. Асфальтирование внутренних улиц с. Жанатурмыс, пос. Караубау. 5.1. Выделение средств из сэкономленных средств в рамках программы «Ауыл ел бесігі». 5.2. Проведение работ по асфальтированию внутренних улиц с. Жанатурмыс, пос. Караубау. | 2023-2024 гг. 5.1. 05.06.2023 г. 5.2. 30.12.2024 г. | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области | Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию | В процессе выполнения При уточнении областного бюджета на 2023 год, за счет средств, сэкономленных в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» на 8,1 км или на 8 улиц Сарыагашского района, сельского округа Жибек жолы рассмотрены средства на сумму 100,0 млн. тг. Ремонтные работы начнуться в июле по окончании конкурса госзакупок. Объекты переходные к 2024 году. |
| Сфера здравоохраннения |
| 6. | Возьмите на свой контроль полное завершение строительства амбулатории в населенном пункте Жанатурмыс. (Бий сельского пункта Жанатурмыс, сельского округа Жибек жолы Жунусов Орынхан Мамырханович) | 6. Полное завершение строительства амбулатории в населенном пункте Жанатурмыс. 6.1. Качественное завершение работ по строительству врачебной амбулатории на 25 мест в одну смену в селе Жанатурмыс. | 6.1. 30.10.2023 год | Управление строительства Туркестанской области | Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию | В процессе выполнения (2023 г.) В связи с изменением земель, выделенных под объект строительства амбулатории в населенном пункте Жанатурмыс, ПСД корректируется в рамках конкурсной стоимости. Подрядная организация ТОО "Град стройсервис". конкурсная стоимость объекта - 347 млн. тенге. Завершение строительства планируется в декабре текущего года. |
| 7. | Постройте Перинатальный Медицинский центр в Сарыагашском районе. (Многодетная мать, жительница города Сарыагаш Тулегенова Урбиби Рахманбердикызы) | 7. Строительство Перинатального Медицинского центра в Сарыагашском районе. 7.1. Разработка проектно-сметной документации. 7.2. Предусмотреть финансирование из бюджета. 7.3. Проведение строительных работ и ввод в эксплуатацию. | 7.1. 30.06.2023 г. 7.2. 25.03.2024 г. 7.3. 01.09.2026 г. | Управление строительства Туркестанской области Управление здравоохранения Туркестанской области | Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию | В ходе выполнения В городе Сарыагаш разрабатывается архитектурно-планировочное задание и разрабатывается проектно-сметная документация на строительство медицинского комплекса с современным межрайонным перинатальным центром (перинатальный центр на 150 коек и многопрофильная больница на 150 коек и инсультный центр на 100 коек). Проектное учреждение: ТОО "Engineering centr LTD". Время получения экспертного заключения 15.02.2024 г. |
| Сфера сельского хозяйства |
| 8. | Вопрос изъятия пастбищных и пахотных земель, находящихся в частной собственности в населенном пункте Дарбаза, для общего пользования. (Бий населенного пункта Дарбаза Абдраймов Бауыржан) | 8. Возврат пастбищных и пашенных земель, находящихся в частной собственности в населенном пункте Дарбаза, на общие пастбища. 8.1. Собственники земли, не использующие пашни и пастбища в рамках закона, должны быть исследованы. 8.2. Подать предложение по результатам исследования. | 8.1. 01.05.2023 г. 8.2. 31.05.2023 г. | Акимат Сарыагашского района | Возвращение на общее пастбище | В процессе выполнения (2023 г.) Через платформу кабинета земельного инспектора проведены работы по изучению земель сельскохозяйственного назначения без использования пастбищных угодий на территории сельского округа Дарбаза и в Департамент по управлению земельными ресурсами Туркестанской области направлены 17 лиц (2802 га) для принятия соответствующих мер по изъятию земель |
| Другие вопросы |
| 9. | Продайте предложение на установку скоростемерного прибора по автодороге республиканского значения А-15, проходящей по территории населенного пункта Жанатурмыс. (Бий населенного пункта Жанатурмыс, сельского округа Жибек жолы, Жунусов Орынхан Мамырханович) | 9. Выдача предложения на установку скоростемерного прибора по автодороге республиканского значения А-15, проходящей через территорию населенного пункта Жанатурмыс. 9.1.Предложить установку видеокамер «Сергек» вдоль автодороги республиканского значения А-15, проходящей через населенный пункт Жанатурмыс. | 9.1. 28.04.2023 г. | Акимат Сарыагашского района | Предоставление рекомендации по установке скоростемерного оборудвиение | Выполнено Согласно обращениям жителей, в целях обеспечения общественной безопасности предусматриваются места для установки видеокамеры «Сергек» вдоль автодороги республиканского значения а-15, проходящей по территории населенного пункта Жанатурмыс (координаты - 41.493691, 69.307398). Будет установлен до конца июля. |