План мероприятий по исполнению поднятых актуальных проблем на встрече акима Туркестанской области

с жителями г. Туркестана (01.02.2023 г.)

| № | Поднятые вопросы | Пути решения | Сроки решения | Ответственный исполнитель | Форма завершения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальная сфера |
| 1 | Просим построить детскую площадку на территории Турецкого поселка города Туркестана. (жительница г. Туркестана Алдиярова Ш.) | Строительство детской площадки в районе Турецкого поселка. | 30.09.2023 г. | акимат города Туркестана | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | В процессе исполнения (2023 г.) На текущий год на строительство детской площадки на территории Турецкого поселка предусмотрены бюджетные средства. Стоимость проекта составляет 33,5 млн. тенге. С подрядной организацией заключен договор. Строительные работы начнутся в марте и завершатся к концу сентября текущего года. |
| 2 | В микрорайоне «Бекзат» по улице Зерделы просим уложить гравий. Наши дети не могут ходить на занятия по грязной дороге. Прошу посодействовать в решении данной проблемы. (житель г. Туркестана Жумабеков Ж.) | Провести укладку гравия по улице Зерделы в микрорайоне «Бекзат». | 01.06.2023 г. | акимат города Туркестана | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | В процессе исполнения (2023 г.) В мкр. «Бекзат» ведется строительство системы сточных вод. Однако места вырытых траншей мешают передвижению жителей на этой территории. В связи с этим в весенние месяцы на указанной территории будут проведены работы по выравниванию дороги. В настоящее время в целях создания комфортных условий для передвижения населения по улицам ведутся работы по укладке щебня. |
| Социальная сфера |
| 3 | Как многодетная мать я стою в очереди на жилье. Сдаются ли квартиры в этом году в эксплуатацию по очереди? Сколько квартир вы планируете предоставить? (жительница г. Туркестана Жиенбаева Д.) | Обеспечить жильем очередников. | 30.12.2023 г. | первый замакима области (А. Жетпісбай) акимат города Туркестана областное управление строительства | предоставить ответ в письменном виде | В процессе исполнения (2023 г.) До конца 2023 года планируется предоставить в общей сложности 720 квартир гражданам, состоящим в очереди на жилье, из них многодетным семьям - 500 и уязвимым слоям населения - 220. |
| Сфера образования |
| 4 | Жители мкр. «Яссы» и мкр. «Оралман» говорят, что на левой стороне Кентауской трассы находится только одна школа. Просим построить еще одну школу в этом районе. (жительница г. Туркестана Кидралиева М.) | Строительство школы на левой стороне Кентауской трассы. | 01.09.2024 г. | первый замакима области (А. Жетпісбай) замакима области (Б. Тәжібаев) областное управление строительства областное управление образования акимат города Туркестана | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | В процессе исполнения (2024) До 2025 года в Туркестане разработано и утверждено предложение о строительстве семи «комфортабельных школ». В том числе планируется строительство «комфортной школы» на 1 200 мест в микрорайоне «Яссы», на левой стороне Кентауского шоссе. Для школы выделен земельный участок, подготовлены документы. Постановление акима города и государственный акт направлены в областное управление строительства. Ожидается, что строительство школы начнется в 2023 году, здание будет введено в эксплуатацию в 2024 году. |
| Сфера автомобильных дорог и общественного транспорта |
| 5 | Из микрорайона «Баянаул», где мы живем, ездит только один маршрут №6. Просим еще один маршрут общественного транспорта в новый микрорайон «Баянауыл». (жительница г. Туркестана Мусабекова А.) | Урегулирование общественного транспорта из мкр. «Баянаул». | 30.09.2023 г. | акимат города Туркестана | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | В процессе исполнения (2023 г.) В 2023 году на проведение среднего ремонта улицы данного микрорайона предусмотрено 68,6 млн. тенге. Генеральный подрядчик – ТОО «АлемТрансЖол». Строительные работы начались в апреле, планируется завершить их к сентябрю 2023 года. В результате повысится качество жизни населения в этом микрорайоне, сформируется благоприятная среда. Кроме того, продлена схема проезда на маршруте общественного транспорта №6 и планируется запуск нового сообщения по маршруту №16. Акимат города Туркестана в 2023 году запланировал провести средний ремонт по продолжению улицы Байшешек. Согласно плану строительные работы начались в I квартале текущего года и будут завершены в III квартале. После завершения среднего ремонта маршрут общественного транспорта будет продлен. |
| 6 | Будет ли построен пешеходный мост из мкр. «Сауран» до мкр. «Бекзат» в Туркестане? Постройте мост, через который люди будут проходить! (жительница г. Туркестана Мейірбекова Ж.) | Строительство пешеходного моста из мкр. «Сауран» до мкр. «Бекзат». | 01.10.2024 г. | акимат города Туркестана | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | В процессе исполнения (2024 г.) В 2023-2024 годах акиматом города Туркестана запланировано строительство пешеходного моста на пикете ПК2+50 на 3 103 км станции Туркестан для перехода из мкр. «Сауран» в мкр. «Бекзат». На сегодня определено место, подготовлена ПСД. Согласно плану строительные работы начнутся в июне-июле и будут завершены в 2024 году. |
| 7 | Просим заасфальтировать улицы Тоган и Суилиш батыра в мкр. «Шаугар» в городе Туркестане. (жительница г. Туркестана Минжанова К.) | Заасфальтировать улицы Тоган и Суилиш батыра. | 30.09.2023 г. | акимат города Туркестана | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | В процессе исполнения (2023 г.) В 2023 году на средний ремонт данной улицы предусмотрено 45,2 млн. тенге. Генеральный подрядчик – ТОО «TECHTRONIC-STROY». На сегодня дорогу на улице засыпали щебнем. Работы будут завершены в III квартале 2023 года. |
| 8 | Строительство детской игровой площадки на улице Жолымбет Мәдениет. Выделите финанса на установку дорожных знаков в городе Туркестане. Вопрос снятия знака «Остановись!» на железнодорожном переезде Асанбай (житель г. Туркестана Асилбеков А.) | 1. Строительство детской игровой площадки на улице Жолымбет Мәдениет. | 1. В данный момент нет свободных земельных участков. | Акимат города Туркестана | предоставить ответ в письменном виде | Проведено изучение наличия свободных земельных участков для строительства спортивной и детской площадок по улице Жолымбет Мәдениет. В связи с тем, что свободного земельного участка нет, не имеется возможности проведения работ по благоустройству данной территории. Однако на текущий год запланировано строительство спортивных и игровых площадок в непосредственной близости от данной территории - по улице С. Болыса, школы №23, школы М. Абеновой. |
|  |  | Выделить средства на устанвоку дорожных знаков в городе Туркестане. | 2. 30.03.2023 г. | Акимат города Туркестана | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | На текущий год для установки дорожных знаков в городе Туркестане из бюджета выделено 185 млн. тенге. С начала года установлено 155 дорожных знаков на 60 улицах. Кроме того, до конца года планируется установить еще 1 400 знаков. |
|  |  | 3. Снятие знака «Остановись!» на железнодорожном переезде Асанбай. | 3. 01.05.2023 г. | 3. Управление полиции города Туркестана | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | Исполнено. Знак «Остановись!» на железнодорожном переезде Асанбай установлен в соответствии с законом. Однако на желедорожном переезде увеличивается количество заторов. В решении проблемы начато строительство объездной дороги по улице Тынышкулова и ее средний ремонт. В данный момент строительство завершено, объект сдан в эксплуатацию. |
| 9 | Мы - жители улиц Аубакирова, Асфандиярова, Аманжолова населенного пункта Ортак. Когда будут проводиться работы по освещению наших улиц? (жительница г. Туркестана Калдыбекова Х.) | Провести работы по освещению улиц Аубакирова, Асфандиярова, Аманжолова в населенном пункте Ортак. | 30.09.2023 г. | акимат города Туркестана | предоставить ответ в письменном виде | В процессе исполнения (2023 г.) В 2023 году в общей сложности на освещение улиц на территории города было выделено 4,2 млрд. тенге. Данные средства выделены и на освещение упомянутых улиц. Генеральный подрядчик ТОО «АКСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС» начал работать в марте. Проведение системы освещения на указанных улицах будет завершено в III квартале 2023 года. |