План мероприятий по реализации актуальных вопросов,

поднятых на совещании акима Туркестанской области с жителями г. Туркестана (31.03.2022 года)

| № | Проблема | Пути решения | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Объект завершения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальная сфера |
| 1 | На некоторых улицах микрорайона «Бирлик» нет водопровода. Планируется ли прокладка водопровода на этих улицах? (житель г. Туркестана Хакимов А.) | Предусмотреть возможность выделения средств на строительство водопровода из республиканского бюджета по обеспечению питьевой водой жителей микрорайона «Бирлик». | 2023-2024 гг. | акимат города Туркестана | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | В процессе исполнения (2023 г.) Проведен конкурс государственных закупок, по результатам которого ТОО «Бак-береке-2030» признано подрядчиком для выполнения строительно-монтажных работ. В настоящее время ведутся строительные работы. Общая сумма 789 млн. тенге (бюджет на текущий год - 110 млн. тенге). Срок исполнения - декабрь 2023 г. |
| 2 | Когда проведут канализацию на улицах Алпамыс батыра, Дуйсенбаева, Желтоксан, Молдагуловой, Алтаева и Сарыарка? (житель г. Туркестана, Маккамбаев Х.) | Рассмотреть возможность выделения средств из республиканского бюджета на проведение канализационных сетей на указанных улицах. | 2023-2025 гг. | акимат города Туркестана | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | В процессе исполнения (2023-2025 гг.) Стоимость проекта - 4 630 млн. тенге. На 2023 год из республиканского бюджета выделен 1 млрд. тенге. В данный момент проводится конкурс государственных закупок. |
| 3 | Будет ли благоустроена территория возле 5 многоэтажных жилых домов в микрорайоне «Отырар»? Есть ли планы построить парк? (жительница г. Туркестана Арыстанбаева Г.) | Организация начала строительства парка. | 01.12.2022 г. | акимат города Туркестана | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Исполнено В 36 многоэтажных жилых домах в жилом комплексе «Отырар» расположены 2 136 квартир. Для отдыха, прогулок, игр с детьми, занятий физической культурой в свободное время для жителей этих домов был разработан проект по созданию клумбы с фонтаном на площади 2,34 га. В соответствии с проектом на объекте предусмотрены различные фонтаны, |

|  |  |  |  |  |  | пешеходные зоны и зеленые насаждения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1. Когда будет подведен газ в многоэтажные жилые дома в микрорайоне «Отырар», есть ли это в планах? 2. Когда будут проведены внутридворовые Работы в жилых комплексах «Арман» и «Сырдария»? (житель г. Туркестана Маккамбаев Т.) | 1. Разработать ПСД по вводу газа в многоэтажные жилые дома микрорайона «Отырар». 1.1. Получить экспертное заключение. 1.2. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета. 1.3. Провести строительные работы. | 1. Апрель 2022 г. 1.1. Май-июнь 2022 г. 1.2. 2022 г. 1.3. 2023 г. | акимат города Туркестана | 1. Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | 1. В процессе исполнения (2023-2025 гг.) Разработана проектно-сметная документация по газификации 36 5-этажных жилых домов в микрорайоне «Отырар». 29.12.2022 г. получено положительное заключение экспертизы №ДРМИН-0072/22. К концу 2022 года подана бюджетная заявка на выделение бюджетных средств на строительство. В данный момент идет сбор документов для объявления открытого конкурса по определению подрядной организации. После определения подрядчика строительство планируется начать в июне этого года. Проектом предусмотрено газифицировать 36 5-этажных жилых домов на 60 квартир, расположенных в мкр. «Отырар». Место подключения выполнено из полиэтиленовой газовой трубы среднего давления диаметром 400 мм. Прокладка газопровода среднего давления (Р = 0,005-0,3 МПа) рассчитана от точки врезки до 3 шт. Каждая группа в ГРПШ обеспечивает 10 домов. Остальные 6 домов будут подключены к существующей ГРПШ отдельно для каждого дома. Кроме того, газоснабжение кухонь осуществляется от газопровода низкого давления. Для учета потребления газа проектом |

|  |  |  |  |  |  | Предусмотрена установка бытовых счетчиков газа на каждой кухне. Строительные работы планируется завершить к 1 кварталу 2024 года. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Проведение работ по благоустройству жилых комплексов «Арман» и «Сырдария». | 2. 2023 г. |  | 2. Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | 2. В процессе исполнения (2023 г.) В 2020 году начато строительство наружных систем и благоустройство дворов 44 5-этажных жилых домов в мкр. «Сырдария» и «Арман», проводимое АО «СПК «Туркестан». На сегодня дома, в которых завершены строительные работы (подключение необходимых систем коммуникаций, газа, воды, канализации, электричества), сданы в эксплуатацию. На эти жилые комплексы разработана сметная документация и даны предложения по выделению средств из бюджета. В настоящее время заключен договор с подрядчиком. |
| Сфера образования |
| 5 | 1. В Туркестане работает школа «Амир- Темир», сданная в эксплуатацию в 1948 году, где обучаются 500 учеников. В здании тесно. 2. Планируется ли строительство пристройки к школе? (жительница г. Туркестана Тинейбай Э.) | 1.Рассмотрение средств из бюджета на строительство дополнительного здания школы. 2. Проведение строительных работ. | 1. 2022 г. 2. 2023 г. | областное управление строительства акимат города Туркестана | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | В процессе исполнения (2023 г.) Общая средняя школа №3 «Амир-Темир» состоит из 2 зданий. Школа построена в 1960 году по адаптированному типу. Одно здание было признано аварийным в 2019 году учреждением «Универсал ЮГ», выдано экспертное заключение. К этой школе планируется пристроить дополнительный учебный корпус на 300 мест. Подготовлена проектно- сметная документация, получено положительное заключение. Ориентировочная стоимость – в 619 652 млн.тенге. Подрядчиком является ТОО «АкНур Строй». Лимит на 2022 |

|  |  |  |  |  |  | год 500 тыс. тенге. На указанные средства было снесено здание школы. Лимит на 2023 год - 1 580,6 млрд. тенге. На сегодня выполнено: котлован - на 100%, фундамент - на 100%, стены подвала - на 20%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Нынешний год был объявлен Президентом Годом детей. Однако эффективное проведение свободного времени наших детей, дополнительное образование и участие в кружках – один из самых актуальных вопросов. В связи с этим будет ли рассмотрен вопрос о бесплатных кружках и секциях для городских учащихся? (жительница г. Туркестана Килибаева Ж.) | Организовать работу по данному вопросу и дать соответствующий ответ. | 01.01.2023 г. | областное управление развития человеческого потенциала акимат города Туркестана | письменный ответ | Исполнено В Туркестане обучаются более 47 тысяч школьников (в области – более 500 тысяч учащихся). В 7 дополнительных образовательных организациях города обучаются более 4 000 детей. В связи с этим рассмотрен госзаказ на 7 000 мест из областного бюджета для образовательных кружков и секций в 2022 году. Также рассмотрен госзаказ на 13 тыс. мест в сфере спорта и 3 865 мест - в сфере культуры. В результате распределения госзаказа доля детей, охваченных дополнительным образованием, доведена до 66,5%. |

| Сфера спорта |
| --- |
| 7 | Будет ли реконструироваться спортивный комплекс для детей и подростков имени Б. Саттарханова, который работает на проспекте Б. Саттарханова в Туркестане с целью приобщения молодежи к спорту, или будет построен еще другой объект? (житель г. Туркестана Орынбасаров А.) | Завершение строительства спорткомплекса в срок. | 01.12.2024 г. | областное управление строительства акимат города Туркестана | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | В процессе исполнения (2024 г.) 31 декабря 2020 года получено положительное заключение экспертизы на строительство современного спортивного комплекса для детей и подростков имени Б. Саттарханова, общая стоимость - 1,9 млрд. тенге. В связи с ростом стоимости стройматериалов проект был пересмотрен. Проект был представлен в бюджетную комиссию и получил положительное заключение. 22.09.2022 г. получено положительное заключение государственной экспертизы. Общая стоимость составила 3,1 млрд. тенге. Исходя из этого, объект был перенесен на 2024 год. На сегодня подпорная стена и колонна (ригель) первого этажа выполнены на 100%. Кладочные работы 2 этажа - на 90%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года. |
| Сфера медицины |
| 8 | Түркістан қаласындағы салынып жатқан облыстық жедел медициналық көмек станциясының құрылысы қашан аяқталады, станция қашан пайдалануға беріледі? (житель г. Туркестана Рысбеков Қ.) | Жедел медициналық көмек станциясының құрылысын мерзімінде аяқтау. | 01.07.2022 г. | Облыстық құрылыс басқармасы акимат города Туркестана | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Исполнено. Түркістан қаласында 25 бригадаға арналған облыстық жедел медициналық көмек станциясын салу құрылысы 2020 жылдың желтоқсан айында басталған, ғимараттың жалпы ауданы 5 631,81 кв.метрді құрайды. 2022 жылдың шілде айында пайдалануға берілді. |
| Сфера автомобильных дорог и общественного транспорта |

| 9 | Когда начнутся ремонтные работы на улицах Жангельдина, Алаша Байтак жырау, Саккорган и Туркестан - Балтаколь в селе Туран Туркестан? Можете рассказать о состоянии улиц города в целом? (житель г. Туркестана Дилманов А.) | Организовать ремонтные работы на улицы Алаша Байтак жырау и завершить их в срок. 2. Организовать и завершить ремонтные работы на улице Саккорган. 3. Организовать работы по улице Жангельдина согласно графику. | 1. 01.10.2022 г. 2. Улица Саккорган - октябрь 2022 года. 3. Улица Жангельдина – II квартал 2023 г. | областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимат города Туркестана | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Исполнено. В настоящее время на территории Туркестана насчитывается 127,3 км грунтовых дорог. К концу года они будут засыпаны гравием. Кроме того, работы по укладке асфальта в этом году выполнены на 40 улицах протяженностью 46,4 км. Инфраструктурные системы (вода, газ, канализация) прокладываются в первую очередь на улицах, требующих асфальтирования. На этих трех улицах велись работы по укладке асфальта. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Сегодня существующий транспортный коридор Западная Европа - Западный Китай стал одной из главных улиц Туркестана. Когда планируется строительство альтернативной дороги вокруг города во избежание пробок и дорожно-транспортных происшествий при проезде транзитного и другого транспорта через город? (житель г. Туркестана Қалмұрзаев Б.) | 1. Проведение работ по выделению средств из республиканского бюджета на строительство восточной кольцевой дороги города Туркестан. 1. 1.1. Проведение строительных работ. | 1. 2025 г. 1.1. 2025-2027 гг. | областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимат города Туркестана | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | В процессе исполнения (2025-2027 гг.) В 2020 году акиматом Туркестанской области разработана ПСД на строительство восточной объездной дороги города Туркестан (30 км), проект передан Комитету автомобильных дорог МИИР РК. Общая стоимость проекта – 26 млрд. тенге. В настоящее время, согласно информации министерства, по поручению Главы государства в стране проводится масштабная работа по восстановлению существующих автомобильных дорог, где приоритетной является задача завершения начатых проектов. Начало реализации данного проекта отложено на 2025 год. |

| 11 | Когда будет обновлен автобусный парк общественного транспорта в Туркестане? (жительница г. Туркестана Әбдіраймқызы Д.) | Проведение работ по обновлению общественного транспорта в Туркестане. | 2023-2025 гг. | акимат города Туркестана | ввод в эксплуатацию | В процессе исполнения (2025 г.) В Туркестане 2 перевозчика обслуживают 18 маршрутов с 220 единицами общественного транспорта. В 2021 году обновлено 40 автобусов (18%), в том числе 30 – ТОО «ТехПрофАвто», 10 – ТОО «Жолаушы». К 2022 году планируется отремонтировать 50 автобусов, в том числе 30 - ТОО «ТехПрофАвто», 20 - ТОО «Жолаушы». В настоящее время в городе введено 2 новых маршрута (№№17, 20), а на действующем маршруте №6 автобусы заменены на новые повышенной вместимости. К сентябрю 2023 года будут закуплены оставшиеся 30 автобусов, открыт новый маршрут, а существующие микроавтобусы маршрутов №№10, 12 будут заменены на новые большей вместимости. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Когда будет заасфальтирована улица Маргулана и установлено освещение? (жительница г. Туркестана А. Карабалаева) | 1. Организовать работы по укладке камня в связи с планируемым проведением канализационной системы на улице Маргулана. | 1. 01.05.2022 г. | акимат города Туркестана | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | 1. В процессе исполнения (2023 г.) В связи с тем, что на улице Маргулана в дальнейшем планируется провести канализационную систему, возможности по укладке асфальта пока нет, но ведутся работы по укладке камня. После проведения канализации на улице Маргулана во 2 квартале 2024 года будут проведены работы по укладке асфальта. |
|  |  | 2.Установить уличные фонари. | 2. 01.12.2022 г. |  |  | 2. Исполнено Проведены и восстановлены старые ночные фонари на этой улице. |

| Строительство |
| --- |
| 13 | Предусмотрены ли орошение и строительство водных объектов в городе Туркестане? (жительница г. Туркестана Бүркітбаева Қ.) | Поэтапное завершение строительных работ проектов оросительной системы города и водноспортивного канала. | 01.05.2022 г. | акимат города Туркестана | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Исполнено. Климат города Туркестана жаркий, часто бывают ветры. С учетом этих условий генпланом предусмотрена городская оросительная система (система каналов). В целях улучшения оросительной системы Туркестана на территории города велось строительство каналов Р32, Р33, Р33/2, Р34. Вода из них используется для орошения зеленых насаждений на переулочных улицах через систему гидрантов. С начала года было взято более 12 млн. кубометров воды. Всего имеется 4 оросительных канала, их длина составляет 23,9 км. В 2021 году проложена и введена в эксплуатацию гидрантная система общей протяженностью 63 м на площади 611 га. В 2022-2023 гг. рассматривается реализация проекта гидрантной системы протяженностью 110 квадратных метров между улицами Саттарханова и Майкотова, предусмотрен оросительный канал длиной 6,6 метров и шириной 1 метр. |
| Другие вопросы |
| 14 | В 2019 году строительство ЖХМБ «Сәтті жол» по пр. Б. Саттарханова в Туркестане было передано государству, постройка была снесена. Прошу Вас | Проведение работ по выплате компенсации. | 01.02.2023 г. | акимат города Туркестана областное управление земельных отношений | выплата компенсации | Исполнено. Решением судьи специализированного межрайонного административного суда Туркестанской области М.К. Ташева №5194-22-00-4/324 от 27.06.2022 года в июне-сентябре было выплачено 99,7 млн. тенге, в ноябре - 100 млн. тенге. |

|  | посодействовать выплате 255,1 млн. тенге компенсации, которая до настоящего времени не выплачена. (житель г. Туркестана Қошқаров Қ.) |  |  |  |  | Общая стоимость ЖМБ «Сәтті жол» по проспекту Б. Саттарханова составила 255 149 200 тенге. В настоящее время по данному заявлению компенсация полностью оплачена акиматом города Туркестана. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |