План мероприятий по реализации актуальных вопросов, поднятых на встрече акима Туркестанской области

с жителями Мактааральского района (16.04.2022 г.)

| № | Поднятая проблема | Пути решения | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера здравоохранения |
| 1 | Как известно, в 2018 году Указом Президента в нашей области Мактааральский район был разделен на две части и преобразован в Жетысайский и Мактааральский районы. Больницы Мактааральского района предоставляют специализированные медицинские услуги в здании, построенном еще при Советском Союзе. У нас есть мечта, чтобы в нашем районе была больница, оснащенная современным медицинским оборудованием. Прошу решить вопрос о строительстве новой больницы. Ташмурат Тайлаков, житель поселка Мырзакент | Строительство в Мактааральском районе больницы, оснащенной современным медицинским оборудованием. В поселке Атакент выделен земельный участок 4 га. В соответствии с нормативами предусмотрены средства из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство районной больницы на 150 коек. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры государственных закупок. | 2023-2024 гг. | Областное управление здравоохранения | В процессе исполнения (2023-2024 гг.) В настоящее время из областного бюджета выделены средства на разработку проектно-сметной документации. По результатам конкурса государственных закупок определено проектное подрядное учреждение – ТОО «ТЦАПСК». На сегодняшний день вышеназванное подрядное учреждение разрабатывает ПСД на строительство больницы на 210 коек. |
| 2 | В нашем селе Игилик первичная медицинская помощь сельчанам оказывается в старом, приспособленном здании, построенном в 1924 году. В связи с этим прошу решить вопрос строительства новой врачебной амбулатории в нашем селе. Даулет Журимбетов, житель сельского округа Мактаарал | Рассмотреть вопрос строительства врачебной амбулатории в данном населенном пункте. Для строительства врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в селе Игилик будет разработана проектно-сметная документация. Строительство в текущем году будет начато в рамках программы «Ауыл - ел бесігі». | 2023-2023 гг. | Областное управление здравоохранения | В процессе исполнения (2023 г.) Врачебная амбулатория «Игілік» на 50 посещений завершена, на сегодняшний день ведется приемка объекта строительства. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию в июле. |
| Сфера земельных отношений |
| 3 | Об использовании приграничных орошаемых земель. Касымбек Хаметов, житель поселка Мырзакент | Предоставление в пользование крестьянам приграничных орошаемых земель. Ширина пограничной территории по Мактааральскому району - 100 метров. Из них количество пахотных земельных участков крестьянских хозяйств, входящих в пограничную территорию, 738 площадью 610,84 гектаров. Из них на праве аренды - 735 земельных участков площадью 606,79 га. Три земельных участка - на праве собственности площадью 4,05 га. Предоставление альтернативных земель, находящихся в пользовании или собственности физических и юридических лиц, попавшим в 100-метровую полосу линии государственной границы, не представляется возможным. Другие 4 объекта (ферма, магазин и детский сад) площадью 3,0242 га. Это объекты, входящие в линию границы на праве частной собственности: площадь фермы - 2,88 га; магазина - 0,0150 га; детского сада - 0,1292 га. Два населенных пункта Мактааральского района в сельских округах Енбекши и Жанажол по населенным пунктам шириной 100 квадратных метров, которые входят в линию приграничной территории, из них количество земельных участков для жилищного строительства и обслуживания, входящих в линию границы, по населенному пункту Нурлыжол сельского округа Жанажол – 27 площадью 6,4 га. Из них на праве собственности 27 земельных участков площадью 6,4 га. Количество земельных участков для жилищного строительства, входящих в линию границы, по населенным пунктам Шугыла сельского округа Енбекши – 5, количество предоставленных земельных участков для строительства жилья - 23 площадью 3,1 га. Другие объекты: пограничная застава на территории с/о Жанажол площадью 2,5 га; пост таможенного контроля «Атамекен» на территории с/о Жамбыл площадью 1,07 га; Сырдарьинский пункт таможенного контроля на территории с/о Бирлик площадью 0,43 га; пункт таможенного контроля Целинный на территории с/о Жанажол площадью 0,22 га. Площадь земель водного фонда, входящих в 100-метровую полосу, составляет 33,86 га. Свободных земель в специальном земельном фонде района, попавших в стометровый пояс линии государственной границы, по Мактааральскому району нет. | Долгосрочный | Областное управление земельных отношений Акимат Мактааральского района | В процессе исполнения В соответствии с письмом заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Е. Конысаева от 06.05.2022 года №1-17/28013 до окончательного завершения демаркации казахстанско-узбекистанской государственной границы путем заключения соответствующего международного договора надо было воздержаться от любых видов работ в местах, непосредственно близких к границе. В связи с этим были отложены меры по изъятию земельных участков, расположенных в 100-метровой полосе, для государственных нужд. |
| 4 | Слышал, что к поселку Мырзакент добавлен земельный участок площадью 160 га. Будет ли предоставлен земельный участок гражданам, стоящим в очереди? Сабира Демеуова, жительница поселка Мырзакент | Рассмотрение работ по выделению земельного участка очередникам. 160 га выделено для расширения поселка Мырзакент. Разработан проект детальной планировки земельного участка. В 2020 году в целях расселения населенных пунктов, пострадавших в результате наводнения, построены жилые дома на земельном участке площадью 70 га. На остальных 90 га в целях освоения разрабатывается проектно-сметная документация на проведение инженерной инфраструктуры. После завершения инфраструктурных работ земельные участки будут предоставлены в соответствии со списком очередности. | Долгосрочный | Областное управление земельных отношений Акимат Мактааральского района | В процессе исполнения 160 га выделено для расширения поселка Мырзакент. Разработан проект детальной планировки земельного участка. В 2020 году в целях расселения населенных пунктов, пострадавших в результате наводнения, земельный участок в 70 га освоен. На остальные 90 га в целях освоения разрабатывается проектно-сметная документация на проведение инженерной инфраструктуры. После завершения инфраструктурных работ в 2023-2024 годах земельные участки будут выдаваться в соответствии со списком очередности. |
| Сфера культуры |
| 5 | Снесено аварийное здание Дома культуры, расположенного в центре сельского округа Ж. Нурлыбаева в населенном пункте Ынталы. Было бы хорошо, если бы построили новый Дом культуры, и молодежь в свободное время организовывала бы различные мероприятия. Есть ли в плане эти строительные работы? Прошу посодействовать строительству нового Дома культуры. Жаркынбек Манапов, житель сельского округа Ж. Нурлыбаева | Рассмотреть возможность выделения средств из местного бюджета на строительство нового Дома культуры в данном населенном пункте. На строительство Дома культуры в селе Ынталы сельского округа Ж. Нурлыбаева готовится проектно-сметная документация за счет средств, выделенных из местного бюджета. После подготовки соответствующей документации будут выделены средства. | 2023-2024 гг. | Областное управление культуры Управление строительства Туркестанской области | В процессе исполнения (2023-2024 гг.) Для строительства Дома культуры в селе Ынталы сельского округа Ж. Нурлыбаева разработана ПСД, получено положительное заключение экспертизы. В соответствии с заключением экспертизы в 2023 году в отраслевое управление для внесения предложений в бюджетную комиссию направлено предложение с целью выделения средств. |
| Сфера образования |
| 6 | В настоящее время во всех районах действуют школы для одаренных детей. У нас в районе много одаренных и образованных ребят. Планируется ли строительство школы-интерната «Дарын» в Мактааральском районе? Пердеш Есенбеков, житель сельского округа А. Калыбекова | Проведение строительных работ школы-интерната «Дарын». Имеется земельный участок для строительства школы «Дарын» с общежитием и учебным корпусом на 600 ученических мест в центре Мактааральского района в поселке Мырзакенте. В настоящее время планируется проведение работ по разработке проектно-сметной документации. | 2023-2024 гг. | Областное управление развития человеческого потенциала | В процессе исполнения (2023-2024 гг.) В настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации. Когда документы будут готовы, планируется строительство здания физико-математической школы за счет индивидуального предпринимателя. Объект – переходящий на 2023 год. |
| 7 | Я житель населенного пункта Оркениет сельского округа Бирлик. В связи с отсутствием школы в нашем селе дети учатся в школе соседнего села. Планируется ли строительство школы в нашем селе? Мыктыбек Жолдасбеков, житель сельского округа Бирлик | Рассмотреть возможность выделения средств из республиканского и местного бюджетов на строительство школы в данном сельском округе. Более 200 учащихся населенного пункта Оркениет Мактааральского района в настоящее время посещают школы «Бирлик» и «Болашак». В данном населенном пункте выделен земельный участок для строительства типовой школы на 200 мест, готова проектно-сметная документация. В соответствии с проектно-сметной документацией для проведения строительно-монтажных работ областным управлениям строительства и развития человеческого потенциала предоставлен соответствующий пакет документов для рассмотрения финансирования. В настоящее время на республиканской и областной сессиях проводится работа по рассмотрению соответствующих финансов. | 2023-2024 гг. | Областное управление развития человеческого потенциала | В процессе исполнения (2023-2024 гг.) В настоящее время в населенном пункте Оркениет подрядчиком ТОО «Нурі-Л-Жетысай» начаты строительно-монтажные работы типового здания школы на 200 мест, ведется кладка стен. |
| 8 | В Мактааральском районе немало школ, нуждающихся в капитальном ремонте. Сколько школ планируется капитально отремонтировать в ближайшее время? Шахзада Курбанбаева, председатель Совета бабушек Мактааральского района | Рассмотреть возможность выделения средств из республиканского или местного бюджета на капитальный ремонт школ района. Всего в Мактааральском районе функционируют 56 общеобразовательных школ, в том числе 18 школ, требующих капитального ремонта. Проведены технические исследования отделом развития человеческого потенциала Мактааральского района, разработан ПИР. Для проведения капитального ремонта в этих 18 школах внесено предложение подготовить проектно-сметную документацию. | 2022-2023 гг. | Областное управление развития человеческого потенциала | В процессе исполнения (2023 г.) На проведение капитального ремонта 19 объектов образования (17 школ, 2 лагеря, 1 УПК), нуждающихся в капитальном ремонте, в Мактааральском районе из областного бюджета выделено 126 млн. 772 тыс. тенге. Идет разработка проектно-сметной документации ТОО «Вибо-Строй». Подготовлены и выданы положительные экспертные заключения по ПСД четырем школам (им. А. Пушкина, «Жанажол», им. К. Укибаева, Ы. Алтынсарина). В настоящее время соответствующим областным управлениям рекомендовано предусмотреть финансирование на капитальный ремонт. Завершение работ по подготовке ПСД 19 объектов образования планируется на август 2023 года. Согласно разработанной проектно-сметной документации капитальный ремонт планируется провести в 2023-2025 годах. |
| Сфера архитектуры и строительства |
| 9 | В целях благоустройства центра нашего района будут ли построены многоэтажные дома, социальные объекты и новый парк? Предусмотрены ли земельные участки для предпринимательства в соответствии с генеральным планом поселка Мырзакент? Балгабек Сералиев, председатель Совета ветеранов поселка Мырзакент | 1. Проведение работ по строительству новых социальных объектов в районе. В соответствии с генеральным планом в новой части поселка спроектировано строительство многоэтажных жилых домов. Это будет способствовать улучшению архитектурного облика поселка. Кроме того, в проектах детальной планировки предусмотрено строительство новой школы, детского сада, поликлиники. По генеральному плану предусмотрен парк. В настоящее время готовится эскизный проект парка, остальные социальные объекты будут реализованы поэтапно. 2. Выделение земельных участков под предпринимательство в соответствии с генеральным планом. В соответствии с генеральным планом вдоль канала выделены земельные участки под предпринимательство. В частности, проектируются малые предприятия по переработке плодоовощной, молочной, мясной продукции. Участки будут предоставляться в соответствии с законом. | 1. 2022-2023 гг. 2. Долгосрочный | Акимат Мактааральского района | В процессе исполнения (2023 г.) 1. Для проведения работ по реконструкции парка в поселке Мырзакент, центре Мактааральского района, в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 10 млн. тенге. Управлением госзакупок Туркестанской области проведены работы по госзакупкам для определения подрядных и технических надзорных учреждений, заключены договоры с районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства с учреждениями-победителями. В настоящее время ветхие сооружения демонтированы, объект огорожен временным ограждением. В связи с тем, что на 2023 год не предусмотрены средства из областного бюджета, строительно-монтажные работы приостановлены. Районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства в соответствующие отраслевые управления направлены бюджетные заявки. 2. В проекте детальной планировки поселка Мырзакент, центра Мактааральского района, предусмотрены земельные участки под предпринимательство. Однако для утверждения коэффициентов корректировки базовых ставок платы за земельные участки направлены в департамент юстиции Туркестанской области. |
| Сфера сельского хозяйства |
| 10 | Какие финансовые организации в области выдают льготные кредиты и на какой срок на проведение весенне-полевых работ? Турсынбай Бердалиев, житель населенного пункта Бескетик сельского округа Достык | Проведение разъяснительной работы в рамках закона. На проведение весенне-полевых работ в области льготные кредиты предоставляют такие финансовые организации, как АО «Аграрная кредитная корпорация» и кредитные товарищества: ТОО «МФО «Ырыс», ТОО «АИО «Оңтүстік». Срок получения кредита - до 1 декабря года. | Долгосрочный | Областное управление сельского хозяйства Акимат Мактааральского района | Исполнено Общая сумма финансирования для проведения весенне-полевых работ в 2022 году от таких финансовых организаций, как АО «Аграрная кредитная корпорация» (1 349 797 тыс. тенге) и кредитных товариществ МФО «Ырыс» (2 000 000 тыс. тенге), АИО «Оңтүстік» (1 000 000 тыс. тенге), 4 349 797 тыс. тенге выдано в кредит под льготные проценты. В том числе крестьяне Мактааральского района получили кредиты на 110 проектов площадью 3211 га на сумму 310 670 тыс. тенге. |
| 11 | В 2021 году из-за нехватки средств наша субсидия на развитие животноводства была переведена в резерв. Когда эти деньги будут выплачены? Талгат Мурсалиев, житель поселка Атакент | Проведение разъяснительной работы в рамках закона. На сегодня в резерв поступило заявок на 3,5 млрд. тенге. В целях удовлетворения данных заявок постановление акимата Туркестанской области утверждено с соблюдением соответствующих процедур, указанных в постановлении Правительства РК от 6 октября 2016 года №568 «Об утверждении Правил разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов». В настоящее время постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции, соответствующие субсидии будут выплачиваться агроструктурам. | Долгосрочный | Областное управление сельского хозяйства Акимат Мактааральского района | Исполнено На сегодня документы, сданные в резерв по развитию животноводству, оплачены в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, житель поселка Атакент Талгат Мурсалиев получил субсидию от государства на документы, предоставленные в соответствии с требованиями закона. |
| 12 | В 2021 году на территории области был дефицит удобрений. Как решить эту проблему в этом году? Абдужалил Боев, житель сельского округа Мактаарал | Проведение разъяснительной работы в рамках закона. В целях недопущения дефицита удобрений в текущем году с отечественным производителем удобрений АО «КазАзот» заключен специальный меморандум о своевременном и полном объеме поставок аммиачной селитры сельхозтоваропроизводителям области. На сегодня в области на складе АО «КазАзот» хранится 20 тыс. тонн минеральных удобрений. | Долгосрочный | Областное управление сельского хозяйства Акимат Мактааральского района | Исполнено По данным АО «КазАзот», с января по апрель 2022 года в городе Сарыагаше хранилось 20 тыс. тонн аммиачной селитры, однако ни одно крестьянское хозяйство не оплатило полную стоимость (160 160 тенге за 1 тонну). Постановление акима области утверждено 11 апреля в связи с нестабильностью цен на рынке, прием заявок начался 15 мая. В связи с этим по Туркестанской области количество заявок превысило размер месячной производимой аммиачной селитры, что не позволяет своевременно поставлять ее аграриям. Для устранения дефицита мы предлагаем крестьянам в начале года заключить договор с АО «КазАзот» и произвести закуп удобрений с полной оплатой, а государство будет субсидировать необходимый размер с соблюдением требований законодательства. |
| Жилищно-коммунальная сфера |
| 13 | Я житель села Иржар, где ведутся работы по замене изношенной трубы по подаче питьевой воды. Когда будут завершены строительные работы и возобновится подача питьевой воды? Бекбай Жанкараев, председатель Совета ветеранов сельского округа Иржар | Завершить строительные работы в данном селе и обеспечить жителей питьевой водой в срок. Для обеспечения питьевой водой акиматом района разработана ПСД объекта «Реконструкция сетей подачи питьевой воды населенного пункта Иржар сельского округа Иржар Мактааральского района Туркестанской области». Для начала строительства в 2021 году из бюджета были выделены средства. По проекту предусмотрено строительство водопровода протяженностью 18,16 км. Строительство объекта - переходящее на 2022 год. На завершение объекта в 2022 из Национального фонда выделено 141 516 млн. тенге. После завершения строительства 1 737 жителей будут обеспечены питьевой водой. | 31.12.2022 г. | Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акимат Мактааральского района | В процессе исполнения (2023 г.) Подрядчиком ТОО «СМУ «Бурводстрой» ведутся работы по реконструкции систем подачи питьевой воды. Строительство будет завершено и объект сдан в эксплуатацию до конца августа 2023 года. |
| 14 | Я живу в сельском округе Жамбыл, хорошо было, если бы в нашем селе проложили электросеть на новых улицах. Даулетбай Налибаев, житель населенного пункта Жамбыл сельского округа Жамбыл | Строительство электрических сетей на новых улицах в данном сельском округе. На 2022 год из республиканского бюджета выделено 100 млн. тенге на начало работ по установке КТП и строительству электрических сетей на новых улицах сельского округа Жамбыл в населенных пунктах Жамбыл, Кенесшил, Жалын, Кокпарсай. Ведутся работы по государственным закупкам. | 2022-2023 гг. | Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акимат Мактааральского района | Исполнено Подрядчиком ТОО «А. Мерей и К» завершены работы по установке КТП на улицах и строительству электрических сетей, объект сдан в эксплуатацию. |
| 15 | Я житель села Алаш. Когда в нашем ауле будет газ? Мухамеджан Сагынбаев, житель населенного пункта Алаш сельского округа Иржар | Рассмотреть возможность подключения газа села Алаш в этом году. Строительство газопроводов в населенном пункте Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района началось в 2021 году. Подрядная организация - ТОО «Сартобе». Объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году. | 2022-2023 гг. | Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | В процессе исполнения (2023 г.) Подрядчиком ТОО «Сартобе» ведутся работы по строительству газовой системы. Объект будет завершен и сдан в эксплуатацию до конца августа 2023 года. |
| Другие вопросы |
| 16 | О реформировании участковых земель Мактааральского производственного филиала РГП «Казводхоз». Касымбек Хаметов, житель поселка Мырзакент | Внесение соответствующих предложений по поднятым вопросам. В настоящее время в рамках проекта ПУИД-2 ведутся работы по реконструкции и восстановлению (бетонированию) каналов на балансе Мактааральского производственного подразделения (МПП). На территории Мактааральского района на балансе МПП 20 каналов первого порядка, канал К-20 - на балансе физического лица. После завершения всех работ, запланированных в рамках проекта ПУИД-2, необходимая техника будет передана на баланс МПП, что позволит самостоятельно (не дожидаясь согласия ТФ РГП «Казводхоз» или необходимых средств) планировать проведение необходимых работ. С марта ведутся работы по объединению производственных участков для эффективной работы. Например, планируется объединить производственное подразделение «Мактаарал» и эксплуатационное подразделение вертикальных дренажных скважин. В настоящее время с вышестоящими органами ведутся переговоры по передаче прав юридического лица на производственные участки. Производственное подразделение ТФ РГП «Казводхоз» выполняет функцию подачи сточных вод в 20 межхозяйственных каналах в Мактааральском районе. На балансе физического лица - канал К-20-1, который после прохождения процедуры подготовки некоторых документов акиматом перейдет на баланс РГП «Казводхоз». После завершения строительных работ, проводимых по маршрутам ПУИД-2, предусмотрена передача необходимой спецтехники на баланс Мактааральского ПП, что позволит самостоятельно планировать ремонтные работы каналов и проводить текущий ремонт. |  | Управление сельского хозяйства Туркестанской области Акимат Мактааральского района | В процессе исполнения В настоящее время в рамках проекта ПУИД-2 ведутся работы по реконструкции и восстановлению (бетонированию) каналов на балансе Мактааральского производственного подразделения (МПП). На балансе МПП на территории Мактааральского района - 20 каналов первого порядка, на балансе физического лица - канал К-20. После завершения всех работ, запланированных в рамках проекта ПУИД - 2, необходимая техника будет передана на баланс МПП, что позволит самостоятельно (не дожидаясь согласия ТФ РГП «Казводхоз» или необходимых средств) планировать проведение необходимых работ. С марта ведутся работы по объединению производственных участков для эффективной работы. Например, планируется объединить производственное подразделение «Мактаарал» и эксплуатационное подразделение вертикальных дренажных скважин. В настоящее время с вышестоящими органами ведутся переговоры по передаче прав юридического лица на производственные участки. Производственное подразделение ТФ РГП «Казводхоз» выполняет функцию подачи сточных вод в 20 межхозяйственных каналах в Мактааральском районе. На балансе физического лица - канал К-20-1, который после прохождения процедуры подготовки некоторых документов акиматом перейдет на баланс РГП «Казводхоз». После завершения строительных работ, проводимых по маршрутам ПУИД-2, предусмотрена передача необходимой спецтехники на баланс Мактааральского ПП, что позволит самостоятельно планировать ремонтные работы каналов и проводить текущий ремонт. |

План мероприятий по реализации актуальных вопросов, поднятых на встрече акима Туркестанской области

с жителями Мактааральского района (12.08.2022 года)

| Сфера энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
| --- |
| 1 | В целом в районе ведется большая работа. Следующим шагом является содействие газификации 23 населенных пунктов в сельских округах Жанажол, Ж. Нурлыбаева, Достык, Енбекши. Бахыт Мырзалиев, председатель собрания местного сообщества сельского округа Жанажол | Проведение природного газа в данных населенных пунктах. На 2022 год из районного бюджета выделено 11,5 млн. тенге для разработки проектно-сметной документации на строительство внутренних газовых систем в 23 населенных пунктах, которые не были газифицированы в Мактааральском районе. В настоящее время в Мактааральском районе ведется строительство новой Мактааральской автоматической газораспределительной станции. Объект - переходящий на 2023 год. | декабрь 2023 года | Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акимат Мактааральского района | В процессе исполнения (2023 г.) Ведется разработка ПСД на строительство внутренних газовых систем в 23 населенных пунктах и строительство газопровода-поставщика с/о Мактаарал. Общие средства составили 194,1 млн. тенге. Из них в 2022 году получены экспертные заключения на 10 проектов, в остальных 13 проектные работы будут завершены в 2023 году. После получения положительного заключения экспертизы на рабочий проект будет предложено выделить средства на строительные работы. |
| 2 | В нашем селе изношены водопроводные трубы. Прошу посодействовать в выделении средств на реконструкцию водопроводов питьевого водоснабжения. Калдыбек Кульбаев, житель сельского округа А. Калыбекова | Реконструкция питьевых водопроводов сельского округа А. Калыбекова. На работы по реконструкции водопровода в населенном пункте Жанажол сельского округа А. Калыбекова ТОО «Су Курылыс проект» разрабатывается проектно-сметная документация. Выделенные средства - 9,2 млн. тенге. Дополнительно на завершение проекта потребуется 5,6 млн. тенге. После получения заключения государственной экспертизы проекта строительные работы будут проведены в установленном порядке. | 2022-2024 гг. | Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акимат Мактааральского района | В процессе исполнения (2024 г.) Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы на работы по реконструкции трубопроводов питьевой воды в населенном пункте Жанажол сельского округа А. Калыбекова. Из республиканского бюджета выделено 522 млн. тенге. В настоящее время ведутся работы по государственным закупкам. |
| 3 | Когда будут завершены работы по прокладке электрических сетей в населенном пункте Жамбыл Мактааральского района? Даулбай Полатов , житель сельского округа Жамбыл | Прокладка электрических сетей в селе Жамбыл. Ведутся строительно-монтажные работы на объекте «Строительство установки КТП (оборудованных трансформаторных подстанций) и прокладки электрических сетей в населенных пунктах Жамбыл, Кенесшил, Жалын и Кокпарсай сельского округа Жамбыл Мактааральского района». Дополнительно на завершение строительства необходимо 13,1 млн. тенге. | декабрь 2022 года | Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акимат Мактааральского района | Исполнено Подрядчик ТОО «А. Мерей и К» завершил работы по установке КТП и строительству электрических сетей, объект сдан в эксплуатацию. |
| 4 | Я житель села Наурыз Мактааральского района. Когда закончатся работы по газоснабжению нашего села? Мухамеджан Сагынбаев, житель сельского округа Иржар | Завершение работ по газификации поселка Наурыз в срок. Строительство газопровода в селе Наурыз сельского округа Иржар начато в 2021 году. Остальные средства на объект рассмотрены, срок завершения - в 2022 году. | декабрь 2023 года | Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акимат Мактааральского района | В процессе исполнения (2023 г.) Ведутся работы по прокладке внутренних газопроводов в населенном пункте Наурыз сельского округа Иржар. Строительство будет завершено и объект сдан в эксплуатацию до конца августа 2023 года. |
| 5 | Как вы видели, в индустриальной зоне появляется все больше предприятий. Одно из них - хлопкоприемный завод ТОО «Janasil», который планируется запустить в нынешнем году. У нас актуальный вопрос: когда будет газ? Прошу посодействовать в решении этого вопроса. Нурлан Сарсенбаев, директор ТОО «Janasil» | Рассмотреть дополнительное финансирование на проведение природного газа в индустриальную зону. В индустриальную зону в 2019 году проведен газопровод мощностью 800 м3/ч. Однако на сегодня мощности не хватает из-за открытия дополнительных объектов. В целях повышения мощности в 10 населенных пунктах сельского округа Мактаарал и поселка Атакент разработана проектно-сметная документация, из районного бюджета выделен 1 млн. тенге, ведутся проектные работы ТОО «Строй-проект-инвентаризация». Общие средства - 10,8 млн. тенге. По оставшейся сумме ведутся дополнительные финансовые работы. | 2022-2023 гг. | Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Областное управление по инвестициям и экспорту Акимат Мактааральского района | В процессе исполнения (2023 г.) В индустриальную зону в 2019 году проведен газопровод мощностью 800 м3/ч. Однако на сегодня мощности не хватает из-за открытия дополнительных объектов. В целях повышения мощности в 10 населенных пунктах сельского округа Мактаарал и поселка Атакент разработана проектно-сметная документация. После получения положительного заключения экспертизы на рабочие проекты будут представлены предложения по финансированию строительных работ. |
| Сфера образования |
| 6 | Выдается ли в текущем году школьная форма детям из семей, охваченных гарантированным социальным пакетом, и из семей, получающих адресную социальную помощь? Карлыгаш Шойкараева, жительница поселка Мырзакент, многодетная мать | Своевременное освоение выделенных средств. Для обеспечения школьной формой и школьными принадлежностями более 52 тысяч детей в возрасте 6-18 лет, охваченных гарантированным социальным пакетом из семей, получающих адресную социальную помощь, из областного бюджета выделено 1,9 млрд. тенге. Данные средства перечисляются на счета родителей. До 31 августа текущего года работы будут завершены. А также выделено 237 687 тыс. тенге на 6 357 детей из социально уязвимых групп в государственных общеобразовательных учреждениях Мактааральского района. | 31 августа 2022 года | Областное управление развития человеческого потенциала | Выполнено Обеспечение гарантированным социальным пакетом детей из семей, получающих адресную социальную помощь. На обеспечение школьной формой и школьными принадлежностями более 52 тысяч детей в возрасте 6-18 лет из областного бюджета выделено 1,9 млрд. тенге. Данные средства перечислялись на счета родителей. Кроме того, на 6 357 детей из социально уязвимых групп, обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Мактааральского района, выделено 237687 тыс. тенге. Данные средства перечислены на счета родителей. |
| 7 | Учреждение «Учебно-производственный комбинат» в Мактааральском районе построено в 1958 году. Здание и учебно-материальная база устарели, требуют капитального ремонта и обновления. В связи с чем планируется ли проведение капитального ремонта? Шахзада Курбанбаева, жительница поселка Мырзакент, председатель районного совета бабушек | Проведение капитального ремонта в учреждении «Учебно-производственный комбинат». Проведены технические исследования по капитальному ремонту здания учреждения «Учебно-производственный комбинат», подготовлены проектно- изыскательские работы. На разработку проектно-сметной документации предусмотрено 8 551 000 тыс. тенге, в настоящее время проводится конкурс государственных закупок. Согласно разработанной проектно-сметной документации капитальный ремонт планируется провести в 2023-2024 годах. | 2023-2024 гг. | Областное управление развития человеческого потенциала | В процессе исполнения (2024 г.) По капитальному ремонту здания учреждения «Учебно-производственный комбинат» в районе: в настоящее время на ПСД из областного бюджета предусмотрено 8 551 000 тыс. тенге (10%, остальные средства - переходящие на 2023 год), ведутся работы по разработке сметной документации (замер, топосъемка) ТОО «Вибо-Строй». Завершение работ по оформлению документов ПСД планируется на август 2023 года. Согласно разработанной проектно-сметной документации капитальный ремонт планируется провести в 2023-2024 годах. |
| Дорожная отрасль |
| 8 | На сегодняшний день с аварийного моста в районном центре поселка Мырзакент въезжает большое количество большегрузных автомобилей. Кроме того, по главным улицам проезжают большегрузные автомобили. В связи с этим прошу посодействовать финансированию строительства современного моста, который позволит обойти поселок Мырзакент. Алданияз Жолдасов, житель поселка Мырзакент, депутат районного маслихата | Предусмотреть финансирование из бюджета на строительство моста. В настоящее время вносятся изменения в ПСД, разработанную для строительства моста в поселке Мырзакент. Для строительства объездной дороги по улице Абая в поселке Мырзакент над каналом Достык акимат Мактааральского района получил положительное заключение комиссии по выделению земель, ведется работа по получению государственного акта. | 2023-2024 гг. | Областное управление пассажирского транспорта и автомобилей Акимат Мактааральского района | В процессе исполнения (2024 г.) В настоящее время вносятся изменения в ПСД, разработанную для строительства моста в поселке Мырзакент. Для строительства объездной дороги по улице Абая в поселке Мырзакент над каналом Достык акимат района получил положительное заключение комиссии по выделению земель, ведется работа по получению государственного акта. На сегодняшний день разрабатывается ПСД. |
| 9 | Планируется ли заасфальтировать улицы населенного пункта Конырат сельского округа Бирлик Мактааральского района? Саулеш Ерманова, жительница сельского округа Бирлик | Рассмотрение средств из республиканского бюджета. В настоящее время в рамках госпрограммы «Ауыл – ел бесігі» в населенном пункте Конырат сельского округа Бирлик Мактааральского района ведутся ремонтные работы (укладка асфальта) на 4 улицах стоимостью 64,7 млн. тенге. Кроме того, разработана сметная документация на средний ремонт 9 улиц протяженностью 3,5 км на 81,3 млн. тенге. В 2023 году внесено предложение по выделению средств из республиканского бюджета в рамках госпрограммы «Ауыл ел - бесігі». | 2023-2024 гг. | Областное управление пассажирского транспорта и автомобилей Акимат Мактааральского района | В процессе исполнения (2024 г.) В настоящее время в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» в населенном пункте Конырат сельского округа Бирлик Мактааральского района завершены ремонтные работы (асфальтирование) на 4 улицах стоимостью 64,7 млн. тенге. Кроме того, разработана сметная документация на средний ремонт 9 улиц протяженностью 3,5 км на 81,3 млн. тенге. В 2023 году внесено предложение по выделению средств из республиканского бюджета в рамках госпрограммы «Ауыл ел - бесігі». |
| Сфера строительства |
| 10 | В 2021 году в нашем селе началось строительство школы на 200 мест, будет ли здание введено в эксплуатацию в новом учебном году? Хайдар Давлятов, житель сельского округа Иржар | Завершение строительных работ в срок. Строительно-монтажные работы в школе на 200 мест в населенных пунктах Азамат и Еркинабад начаты в январе 2021 года. На строительные объекты выделены средства, строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с финансовым планом. В настоящее время уложены стены 1-го этажа блоков А, Б, В, устанавливаются плиты перекрытия. Строительство объектов будет завершено в 2023 году. | 2023 год декабрь | Областное управление строительства Акимат Мактааральского района | В процессе исполнения (2023 г.) Строительно-монтажные работы в школе на 200 мест в населенных пунктах Азамат и Еркинабад начаты в январе 2021 года. На строительные объекты выделены средства, строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с финансовым планом. В настоящее время уложены стены 1-го этажа блоков А, Б, В, устанавливаются плиты перекрытия. Строительство объектов будет завершено в 2023 году. |
| Сфера спорта |
| 11 | В целях развития массового спорта в районе прошу посодействовать строительству спортивного зала в поселке Атакент и небольших спортивных площадок в каждом населенном пункте. Даулетбай Журимбетов, житель сельского округа Мактаарал | Строительство спортзала в поселке Атакент. Для строительства спортивного зала в поселке Атакент определен земельный участок. В настоящее время разработана ПСД, получено положительное заключение экспертизы. В соответствии с заключением экспертизы в 2023 году в отраслевое управление направлена заявка для внесения предложений в бюджетную комиссию с целью выделения средств. В целях развития массового спорта, эффективного проведения досуга молодежи за счет бюджета построено и передано в пользование населению восемь футбольных мини-полей. В настоящее время в двух населенных пунктах (село Улгили с/о Калыбекова и село Достык с/о Достык) строятся спортивные площадки. | 2023-2024 гг. | Акимат Мактааральского района Областное управление физической культуры и спорта | В процессе исполнения (2024 г.) Для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Атакент Мактааральского района в 2022 году разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы. В настоящее время для проведения строительно-монтажных работ выделены средства в рамках госпрограммы «Ауыл - ел бесігі», проводятся госзакупки с целью определения подрядной организации. В 2023 году начнутся строительно-монтажные работы. Сдача в эксплуатацию объекта запланирована на 2024 год. В целях развития массового спорта, эффективного проведения досуга молодежи за счет бюджета построено и передано в пользование населению десять футбольных мини-полей. В 2023 году дополнительно будут построены футбольные мини-поля на территории сельских округов Жанажол, Жамбыл, Бирлик и Енбекши. |

Актуальные вопросы встречи акима Туркестанской области с населением Мактааральского района (15.02.2023 года)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

| № | Поднятая проблема | Пути решения | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера спорта |
| 1. | В целях приобщения местного населения к спорту и развития массового спорта прошу посодействовать в строительстве современных спортивных комплексов в поселках Атакент и Мырзакент, а также спортивных площадок в населенных пунктах. Бакберген Алайдаров, житель поселка Атакент | 1. Контроль строительных работ в соответствии с производственным графиком. 1.1. Завершение строительно-монтажных работ по спортивному комплексу в поселке Мырзакент в соответствии с производственным графиком. 1.2. Выделение средств на строительство спортивного комплекса в поселке Атакент. 1.3. Проведение строительных работ. 1.4. Завершение строительно-монтажных работ спортивного комплекса в поселке Атакент согласно графику. | 1. 2023-2024 года 10.2023 г. 07.2023 г. 09.2023 г. 12.2024 г. | Первый заместитель акима области А. Жетписбай Областное управление физической культуры и спорта Акимат Мактааральского района | В процессе исполнения (2024 г.) Строительство спортивного комплекса в поселке Мырзакент Мактааральского района начато в 2022 году, освоено 512 млн. тенге. Общая конкурсная стоимость - 881,385 млн. тенге. Для завершения строительства в 2023 году средства будут рассмотрены, объекты сданы в эксплуатацию в декабре. Кроме того, в 2022 году разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Атакент Мактааральского района. В настоящее время для проведения строительно-монтажных работ в рамках госпрограммы «Ауыл - ел бесігі» предложена доработка республиканского бюджета. В 2023 году начнутся строительно-монтажные работы. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2024 год. |
| Сфера культуры |
| 2. | В 2022 году в районе начато строительство очагов культуры в сельских округах Енбекши и Жамбыл. Когда будут завершены указанные строительные работы? Роза Муратова, жительница сельского округа Достык, работник культуры | 2. Контроль строительных работ в соответствии с производственным графиком Домов культуры в сельских округах Енбекши и Жамбыл. 2.1. Завершение строительных работ в соответствии с производственным графиком. | 2. 12.2023 г. 2.1. 12.2023 г. | Первый заместитель акима области А. Жетписбай Областное управление физической культуры и спорта Акимат Мактааральского района | В процессе исполнения (2023 г.) Строительно-монтажные работы объектов культуры и библиотеки на 200 мест (общая конкурсная стоимость - 786,430 млн. тенге) в сельских округах Енбекши и Жамбыл начались в 2022 году, это переходящие объекты на 2023 год. На данные объекты в 2022 году предусмотрено 200 млн. тенге (с/о Енбекши - 100 млн. тенге, с/о Жамбыл - 100 млн. тенге). Строительство объектов будет завершено в декабре 2023 года. |
| Сфера строительства |
| 3 | В 2022 году в населенном пункте Оркениет сельского округа Бирлик было начато строительство школы. Есть ли возможность завершить его в этом году? Серик Кошкаров, житель сельского округа Бирлик | Контроль строительных работ школы в населенном пункте Оркениет сельского округа Бирлик в соответствии с производственным графиком. Завершение строительно-монтажных работ в соответствии с производственным графиком. | 3. 31.12.2023 г. 3.1. 31.12.2023 г. | Первый заместитель акима области А. Жетписбай Областное строительства Акимат Мактааральского района | В процессе исполнения (2023 г.) На строительство школы на 200 мест в населенном пункте Оркениет сельского округа Бирлик в 2022 году предусмотрено и освоено 10 млн. тенге. На 2023 год предусмотрены средства на строительно-монтажные работы (1 млрд. 575 тыс. тенге), объект будет сдан в эксплуатацию в декабре 2023 года. |
| Жилищно-коммунальная сфера |
| 4. | В нашем населенном пункте Азаттык самым важный вопрос - обеспечение питьевой водой. Вода подается по часам, в летние дни сельчане поливают огороды, поэтому вода не доходит до окраинных улиц. Надо счетчик поставить, но все трубы сгнили, поэтому не хочу его устанавливать. Аким района в ходе встречи с жителями села отчитался, что они уже создали проект, просят денег. Помогите обеспечить первоочередные нужды жителей села. Фарида Парнабекова, жительница населенного пункта Азаттык сельского округа Мактаарал | Проведение работ по реконструкции системы подачи питьевой воды в населенном пункте Азаттык сельского округа Мактаарал. 1.1. Выделение средств для строительства. 1.2. Проведение строительных работ. 1.3. Завершение строительно-монтажных работ в соответствии с производственным графиком. | 4. 2023-2024 гг. 4.1. 07.2023 г. 4.2. 09.2023 г. 4.3. 10.2024 г. | Первый заместитель акима области А. Жетписбай Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акимат Мактааральского района | В процессе исполнения (2024 г.) По рабочему проекту реконструкции системы подачи питьевой воды в населенном пункте Азаттык сельского округа Мактаарал получено положительное заключение экспертизы, на строительство предусмотрены средства из республиканского бюджета, строительно-монтажные работы начаты в июле 2023 года, на август 2024 года запланировано обеспечение питьевой водой населенного пункта. |