План мероприятий по реализации актуальных вопросов встречи акима Туркестанской области с населением Жетысайского района (16.04.2022 года)

| № | Поднятые проблемы | Пути решения | Срок решения | Ответственный исполнитель (структурное подразделение МИО) | Ход выполнения В настоящее время реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопровода в населенном пункте Сейфуллин завершено в 2020 году, объект сдан в эксплуатацию. В поселке 169 домов, когда подключат природный газ? Житель сельского округа Жылысу О. Сарсенбаев | Рассмотреть возможность выделения средств из республиканского бюджета по обеспечению природным газом населенного пункта Сейфуллин. | 2022-2023 гг. | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Управление стратегии и экономического развития области | В процессе выполнения (2023 г.) В целях обеспечения природным газом сельского населенного пункта Сейфуллин округа Жылысу в 2019-2020 годах за счет средств, выделенных из бюджета, проведены строительно-монтажные работы, объект принят в эксплуатацию. Подрядчик - ТОО «МБК Құрылыс». В связи с тем, что действующая газораспределительная станция «Жетысай», являющаяся источником подключения данного объекта, на сегодня работает с нагрузкой, которая превышает проектную, возможности подключения к газу ограничены. Для решения проблемы из республиканского бюджета были предусмотрены средства на строительство АГТС «Жетысай» в сельском округе Каракай Мактааральского района, где в 2021 году были начаты строительно-монтажные работы. Объект - переходящий на 2023 год. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию автоматизированной газораспределительной станции «Жетысай» данный населенный пункт будет подключен к природному газу. |
| 2 | Когда водопровод сельского округа Жана ауыл будет подключен к системе «Абай су»? Житель сельского округа Жана ауыл К. Кузеров | Рассмотреть возможность выделения средств из республиканского бюджета в целях обеспечения данного населенного пункта питьевой водой. | 2022-2023 гг. | Акимат Жетысайского района Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | В процессе выполнения (2024 г.) На строительство систем водоснабжения из республиканского бюджета выделен 1 млрд тенге. Сметная стоимость объекта составляет 3 526 563 тыс. тенге. Строительно-монтажные работы выполняются подрядчиком ТОО «Арай-НС». Объект - переходящий на 2024 год. После завершения строительства 2 398 жителей будут обеспечены питьевой водой. |
| 3 | 80 га выделено под расширение города Жетысая. Не могли бы вы помочь выделить средства на озеленение и благоустройство дворов 5-этажных и 6-этажных жилых домов. Житель города Жетысая М. Қалдыбаев | Необходимо выделить средства на строительно-монтажные работы. | 01.10.2023 г. | Управление строительства области | В процессе выполнения (2023 г.) Благоустройство 6- и 5-этажных жилых домов на земельном участке 80 га, выделенном на расширение города Жетысая. Конкурсная стоимость - 294 347,8 тыс. тенге. С подрядчиком ТОО «Строительная компания «Южное здание» заключен договор №30 от 24.08.2022 года. Технадзор - ТОО «RoyalCompany», авторский надзор - ТОО «Astana Mix Building». Из средств, предусмотренных на 2022 год, освоено 154 502 тыс. тенге. Строительно-монтажные работы ведутся подрядчиком в соответствии с графиком производственных работ. Объект - переходящий на 2023 год. На 2023 год предусмотрено 139 513 тыс. тенге. Строительство объекта запланировано на 1 октября текущего года. |
| 4 | Я живу на улице Бейбитшилик в населенном пункте Жана ауыл. Когда будут заменены электрические столбы на нашей улице? Житель сельского округа Жана ауыл У. Карабаев | Выделение средств из местного бюджета для замены электрических столбов на улице Бейбитшилик в населенном пункте Жана ауыл. | 2022 г. | Акимат Жетысайского района | В процессе выполнения (2022 г.) В 2022 году из местного бюджета выделено 5 126,4 тыс. тенге на проведение электросетей и разработку проектно-сметной документации для установки трансформаторов на новых улицах в населенных пунктах Жана ауыл, Ынтымак, Атаконыс. Победителем конкурса в госзакупках было определено ТОО «Строительная группа «Архитектор». Получено положительное заключение экспертизы ПСД от 06.09.2022 г. №ДГСГ-0001/22. Сметная стоимость составляет 561 258 тыс. тенге. На строительство объекта выделены средства, в настоящее время проводятся госзакупки с целью определения подрядчика. |
| 5 | Заменят ли в этом году устаревшие башни питьевой воды в селах Утиртобе, Г.Муратбаева сельского округа Ж.Ералиева? Житель сельского округа Ж. Ералиева А. Мырзахметов | Определение подрядчика и проведение строительных работ. | 2022 г. | Акимат Жетысайского района | Выполнено На текущий ремонт систем питьевой воды в населенном пункте Г. Муратбаева сельского округа Ж. Ералиева было предусмотрено 23 072,2 тыс. тенге, а также на текущий ремонт водомерных шкафов было выделено 32 211,2 тыс. тенге. В настоящее время подрядным учреждением ТОО «BBM-STORY-GROUP» проведены соответствующие работы. |
| Сфера образования |  |  |  |  |  |
| 6 | Будет ли построено новое здание для общей средней школы «Жеңістің 50 жылдығы»? Житель сельского округа Абай М. Шылмурзаев | Предусмотреть средства из бюджета на строительство пристройки к школе. | 2022-2023 гг. | Управление развития человеческого потенциала области Управление строительства области Акимат Жетысайского района | В процессе выполнения (2023 г.) Для строительства нового здания на 200 мест к общей средней школе №55 «Жеңістің 50 жылдығы» в населенном пункте Алтын-Кемер Абайского сельского округа разработана проектно-сметная документация на 2020 год. Для проведения строительно-монтажных работ в отраслевые управления предоставлен пакет документов. Заказчиком является управление строительства Туркестанской области. В связи с истечением срока действия проектно-сметной документации предоставлен пакет документов на проведение работ по переработке (корректировке). |
| 7 | Вопрос строительства новой школы в населенном пункте Мырзашоль. Житель сельского округа Жана ауыл А. Аннабеков | Строительство новой школы. | 2022-2023 гг. | Управление развития человеческого потенциала области | В процессе выполнения (2023 г.) Для строительства школы на 200 мест в населенном пункте Мырзашоль сельского округа Жана ауыл в 2020 году разработана проектно-сметная документация. Для проведения строительно-монтажных работ в отраслевые управления предоставлен пакет документов. Заказчик - ГУ «Управление строительства Туркестанской области». В связи с истечением срока действия проектно-сметной документации предоставлен пакет документов на проведение работ по переработке (корректировке). |
| 8 | Можно ли перевести отопительные котлы школ (общая средняя школа №32 им. Ш. Кудайбердиева, №33 им. М. Маметовой, №35 «Караозек») села Каракай с твердого топлива (уголь) на газ? Житель сельского округа Каракай А. Жиенбаев | Проведение соответствующих работ по подключению данных школ к природному газу. | 2022-2023 гг. | Управление развития человеческого потенциала области Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | В процессе выполнения (2023 г.) В целях перевода школ с твердого топлива на природный газ в 2023-2024 учебном году отделом образования получен технический договор на подключение к природному газу от ТОО «КазТрансГаз Регион», из бюджета предусмотрены необходимые средства для получения исполнительных технических документов. В настоящее время готовится пакет документов для объявления конкурса на портале госзакупок. |
| Сфера земельных отношений |  |  |  |  |  |
| 9 | В поселке Асыката с 2008 года 300 человек стоят в очереди на получение земельного участка под строительство жилого дома. Можно ли ускорить решение этой проблемы? Житель поселка Асыката Т. Бердияр | Выполнение соответствующих работ по увеличению административных границ поселка Асыката для выделения земельных участков. | июль 2022 года | Управление земельных отношений области Акимат Жетысайского района | Выполнено В соответствии со статьей 108 Земельного кодекса Республики Казахстан постановление об изменении и установлении границ поселка Асыката Жетысайского района утверждено совместным решением акимата Жетысайского района от 05.05.2023 №395 и Жетысайского районного маслихата от 05.05.2023 №2-15-VIII. В соответствии с генеральным планом поселка Асыката на вновь присоединяемых землях запланировано строительство многоэтажных жилых домов, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также необходимых для населения социальных объектов. |
| Сфера дорожного и общественного транспорта |  |  |  |  |  |
| 10 | Когда будет отремонтирован участок автомобильной дороги республиканского значения Жибек жолы - Жиззак, проходящей по территории Жетысайского района? Житель города Жетысая Ю. Султанов | Организовать и в срок завершить ремонтные работы данной дороги республиканского значения. | II квартал 2023 года | Управление автомобильных дорог и пассажирского транспорта | Выполнено Данная дорога находится в ведении Туркестанского регионального филиала АО «НК «КазАвтоЖол». В настоящее время подрядчик определен, ведутся ремонтные работы. Объект будет введен в эксплуатацию в 2023 году. |
| 11 | Мои дети ходят в школу по трассе Жетысай – Минвода (Сейфуллин). Будет ли проложена пешеходная дорожка (тротуар) вдоль этой дороги? Житель сельского округа Жылысу К. Аризов | Работы по асфальтированию пешеходных дорожек. | 30.09.2022 г. | Акимат Жетысайского района | Выполнено В Жетысайском районе вдоль автомобильной дороги областного значения КХ-9, проходящей через населенный пункт Сейфуллин в сельском округе Жылысу, из местного бюджета выделено 18 млн. 880 тыс. тенге на строительство дороги протяженностью 1,6 км. Работы по строительству пешеходных дорожек проведены ТОО «Construction Group SAMRUK». В настоящее время работы завершены. |
| Сфера строительства |  |  |  |  |  |
| 12 | Я житель Жетысая, спроектировано ли строительство новой школы, детского сада и других социальных объектов на территории нашего города? Житель города Жетысая А. Дильмуратов | Проведение соответствующих работ по строительству новой школы, детских садов в городе Жетысае. | 2023-2024 гг. | Акимат Жетысайского района Управление развития человеческого потенциала области | В процессе выполнения (2024 г.) В рамках программы пилотного национального проекта «Комфортная школа» определен земельный участок для строительства школы на 1 500 мест из 35 га, выделенных на увеличение города Жетысая, обобщены технические условия и разработано архитектурно-планировочное задание. Проектно-сметная документация разрабатывается АО «SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION». Работы СМР планируется начать в 2023 году , сдать объект в эксплуатацию в 2024 году. |
| 13 | Я многодетная мама, построят ли в Жетысае молодежные оздоровительные центры, спортивные игровые площадки, где будут играть наши дети? Жительница Жетысая М. Шойгараева | Внести предложения по строительству спортивных площадок и молодежных центров в городе Жетысае. | 2022-2023 гг. | Акимат Жетысайского района | В процессе выполнения (2023 г.) Разработана проектно-сметная документация на строительство физкультурного комплекса в центральном парке города Жетысай. Сметная стоимость проекта - 1 174 235 тыс. тенге, конкурсная стоимость - 1 106 256,707 тыс. тенге. На 2022 год предусмотрено и освоено 50 000 тыс. тенге. Объект - переходящий на 2023 год. На 2023 год предусмотрено 1 056 257 тыс. тенге. Объект планируется сдать в эксплуатацию к 31.12.2023 года. Кроме того, для строительства спортивного комплекса предусмотрено 0,3 га из выделенных на увеличение города Жетысая земельных участков. |
| Другие вопросы |  |  |  |  |  |
| 14 | Имеется ли поддержка для малого бизнеса? Есть ли негарантированные кредиты? Житель сельского округа Ынтымак Т. Уалихан | Проведение разъяснительной работы в рамках закона. | Постоянный | Управление предпринимательства и торговли области Акимат Жетысайского района | Выполнено В прошлом году был запущен новый финансовый инструмент для субъектов малого бизнеса, в том числе микропредпринимательства. Новый инструмент, предназначенный для предпринимателей малого бизнеса, предусматривает 6%-ное кредитование сроком на 3 года на сумму 20 млн. 85% кредита гарантируется государством, 15% - предпринимателем. Кроме того, для поддержки стартап-проектов в прошлом году была создана новая микрофинансовая организация «Атамекен-Туркестан». Микрофинансовой организацией предусмотрено 6%-ное кредитование до 20 млн. тенге (для Туркестана и Кентау - 20 млн. тенге, в районах - 7,7 млн. тенге) обученных предпринимателей по программе «Бастау-Бизнес» сроком на 7 лет. Для использования инструмента финансовой поддержки необходимо обратиться в Региональную палату предпринимателей «Атамекен». Предоставление беззалоговых кредитов в рамках действующих программ не предусмотрено. Но в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» до 85% кредитов предпринимателей имеет инструмент государственного гарантирования через Фонд развития. При этом оставшиеся 15% кредита предприниматель должен обеспечить сам. Некоторые банки, в том числе Народный банк, взяли на свой риск 15%-ную гарантию и предоставляют кредиты до 5 млн. до тенге в беззалоговой форме. Кроме того, в рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек» лица, окончившие курсы переподготовки, «Бастау-бизнес», для реализации своих проектов могут принять участие в конкурсе на получение безвозмездного гранта до 400 МРП. Администратором конкурса является центр занятости. |
| Сфера здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 15 | Планируется ли поставить рентгеновский аппарат типа С-дуги в жетысайской центральной районной больнице? Жительница Жетысая Г. Абишева | Проведение соответствующих работ по установке новых рентгеновских аппаратов в районе. | декабрь 2022 года | Управление общественного здравоохранения области | В процессе выполнения (2023 г.) Получено заключение клинического технологического обоснования медицинской техники на установку рентгеновского аппарата С-дуги в центральной больнице Жетысайского района. Так как сумма на покупку медицинского оборудования превышает 20 млн. тенге, оно будет приобретено через дистрибьютора. В 2023 году будет проведен капитальный ремонт здания центральной больницы. После завершения ремонтных работ планируется приобретение рентгеновского аппарата С-дуга. |
| 16 | У меня в доме инвалид 1 группы, насколько мне известно, им предусмотрен личный помощник, как получить эту услугу? Жительница Жетысайского района Х. Яхудаева | Проведение разъяснительной работы в соответствии с законом. | Постоянный | Акимат Жетысайского района Управление координации занятости и социальных программ области | Выполнено На основании индивидуальной программы реабилитации Азата Камбарова с инвалидностью первой группы, сына Хадиши Яхудаевой, закреплен личный помощник, за выполненные услуги в соответствии с актом оказанных услуг производится ежемесячная выплата районным отделом занятости. |
| 17 | Капитальный ремонт Жетысайской центральной районной больницы. Жительница города Жетысая Н. Шылгауова | Капитальный ремонт центральной районной больницы. | 2023-2024 гг. | Управление общественного здравоохранения области | В процессе выполнения (2024 г.) Проектно-сметная документация на капитальный ремонт Жетысайской центральной районной больницы в 2023 году готова. Заключение по рабочему проекту №19-0031/23 от 23.01.2023 года прошло государственную экспертизу. Цена - 1 565 050,846 тыс. тенге. В настоящее время необходимые документы направлены в областное управление общественного здоровья. |

Актуальные вопросы встречи акима Туркестанской области с населением Жетысайского района (12.08.2022 года)

План мероприятий по реализации

| № | Поднятые проблемы | Пути решения | Срок решения | Ответственный исполнитель (структурное подразделение МИО) | Ход выполнения В настоящее время реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводные трубы села Жана ауыл сельского округа Жана ауыл находятся в плачевном состоянии. Просим вас выделить соответствующие средства и посодействовать замене труб. Житель сельского округа Жана ауыл У. Карабаев | Определение подрядной организации, заключение договора на проведение строительных работ. | 2023 г. декабрь | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Акимат Жетысайского района | В процессе выполнения (2024 г.) На строительство систем водоснабжения в с/о Жана ауыл, Карой, Ынттымак, Атаконыс Жетысайского района Туркестанской области из республиканского бюджета выделен 1 млрд. тенге. Сметная стоимость объекта - 3 526 563 тыс. тенге. Подрядчиком ТОО «Арай-НС» ведутся строительно-монтажные работы. Объект - переходящий на 2024 год. |
| 2 | В населенном пункте Жылысу сельского округа Жылысу построены жилые дома и открываются новые улицы. Поможете решить проблему, выделив необходимые средства на установку дополнительного трансформатора на вновь открытых улицах? Житель сельского округа Жылысу О. Мырзалиев | Рассмотреть возможность установки дополнительного траснформатора на вновь открытых улицах в сельском округе Жылысу. | октябрь 2023 года | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Акимат Жетысайского района | Выполнено В 2022 году на строительство сетей электроснабжения и установку КТП в новостройках населенных пунктов Жылысу, Бакконыс выделено 54 336 тыс. тенге, победителем конкурса госзакупок признано ТОО «KKS Construction group». В настоящее время строительно-монтажные работы завершены, объект принят в эксплуатацию. Жилые дома подключены к недавно построенной электросети и обеспечены качественным электричеством. |
| Сфера дороги |  |  |  |  |  |
| 3 | Населенный пункт Макталы, в котором мы живем, находится далеко от районного центра. Выделите средства на ремонт внутренних улиц этого села. Житель сельского округа Макталы С. Абдуллаев | Проведение ремонтных работ на внутренних улицах данного населенного пункта. | ноябрь 2022 года | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Акимат Жетысайского района | Выполнено В 2022 году в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» было выделено 223 млн. тенге. Было выделено 479 тыс. тенге, проведен средний ремонт 13 улиц в населенном пункте Макталы общей протяженностью 11,07 км. |
| Сфера спорта |  |  |  |  |  |
| 4 | В Жетысае проживают более 40 тысяч человек. При этом в районе всего один спортивный комплекс. Прошу посодействовать строительству еще одного современного спортивного комплекса в городе. Житель города Жетысая Т. Битуреев | Определение подрядной организации, заключение договора и проведение строительных работ. | 2023 г. | Акимат Жетысайского района Управление строительства области | В процессе выполнения (2023 г.) На територии центрального парка города Жетысая выделен специальный земельный участок для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). В настоящее время из областного бюджета предусмотрено 1 056 257 тыс. тенге (1 млрд. 56 млн. 257 тыс. тенге), подрядчиком ТОО «НУРІ-Л-Жетысай» ведутся строительные работы. Объект планируется завершить в декабре 2023 года. |
| Сфера предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 5 | Наш район с каждым днем развивается в связи с требованиями времени, есть небольшие сложности с земельными участками для реализации крупных инвестиционных проектов. В связи с этим просим оказать помощь в создании специальной индустриальной зоны. Житель Жетысайского района М. Торегельдиев | Выделение необходимых земельных участков и средств на разработку ПСД. Получение экспертного заключения. Выделение средств из бюджета. Проведение строительных работ. | 2024 г. | Акимат Жетысайского района Управление сельского хозяйства области Управление по инвестициям и экспорту области | В процессе выполнения (2024 г.) Ведутся работы по расширению границ поселка Асыката на 300 га. Получены согласование соответствующих государственных органов и экспертные заключения, проводится работа по предоставлению на предстоящую сессию районного маслихата. |
| Сфера образования |  |  |  |  |  |
| 6 | В Каракайском сельском округе Жетысайского района есть четыре школы. Только одна из них, общая средняя школа №34 им. А. Молдагуловой, отапливается газом. Остальные три школы - №32 Ш. Кудайбердиева, №33 М. Маметовой, №35 «Караозек» - отапливаются твердым топливом (уголь). Прошу подключить газ к трем указанным школам. Житель Жетысайского района С. Онгарбаев | Ускоренная сдача в эксплуатацию АГТС «Жетысай» и «Киров». | 2023 г. | Управление развития человеческого потенциала области Управление жилищно-коммунального хозяйства области Акимат Жетысайского района | В процессе выполнения (2023 г.) В целях перевода отопления школ с твердого топлива на природный газ в 2023-2024 учебном году отдел образования получил от ТФ «КазТрансГаз Аймак» технический договор на подключение к природному газу. Из бюджета рассматриваются необходимые средства для получения исполнительных технических документов, разрабатывается пакет документов для объявления конкурса госзакупок. |
| 7 | Выдается ли школьная форма детям из семей, охваченных гарантированным социальным пакетом из семей, получающих адресную социальную помощь в текущем году? Жительница Жетысайского района Г. Исаева | Своевременное освоение выделенных средств. | август 2022 года | Управление развития человеческого потенциала области Акимат Жетысайского района | Выполнено Для обеспечения школьной формой и школьными принадлежностями более 52 тыс. детей в возрасте 6-18 лет, охваченных гарантированным социальным пакетом из семей, получающих адресную социальную помощь, из областного бюджета выделено 1,9 млрд. тенге. До 31 августа текущего года все работы будут завершены. На 10 640 детей из социально уязвимых групп, обучающихся в государственных организациях среднего образования Жетысайского района, предусмотрено 397 819 тыс. тенге. Данные средства перечислены на расчетные счета родителей. |
| Сфера стройтельства |  |  |  |  |  |
| 8 | Школьники сел Байдала и Кызылтан сельского округа Ш. Дильдабекова Жетысайского района посещают общую среднюю школу №42 им. С. Кожанова, расположенную в соседнем селе Бирлик, пересекая большой канал и шоссе. Просим построить школу в указанном населенном пункте. Житель сельского округа Ш. Дильдабеков а Т. Есполганов | Разработка ПСД. Получение экспертного заключения. Выделение средств из бюджета. Проведение строительных работ. | 2024 г. | Управление строительства области Акимат Жетысайского района | В процессе выполнения (2024-2025 гг.) По программе «Комфортная школа» в Жетысайском районе до 2025 года будет построено 6 школ. В рамках программы пилотного национального проекта «Комфортная школа» определен земельный участок для строительства школы на 600 мест в населенном пункте Кызылтан сельского округа Ш. Дильдабекова Жетысайского района, обобщены технические условия и разработано архитектурно-планировочное задание. Строительно-монтажные работы начнутся в 2024 году. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году. |
| 9 | Когда будет завершено строительство школы-гимназии «Туран» на 300 мест в городе Жетысае, строительство которой приостановлено. Житель города Жетысая Жолдыбаев. | Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета. Проведение строительных работ. | сентябрь 2023 года | Управление строительства области Акимат Жетысайского района | В процессе выполнения (2023 г.) Договор, заключенный заказчиком с управлением строительства Туркестанской области и подрядчиком ТОО «Асат Курылыс», был расторгнут в апреле 2022 года в одностороннем порядке. В связи с удорожанием стройматериалов проект подвергся доработке и получил положительное заключение экспертизы. В настоящее время определено подрядное учреждение-победитель, с февраля 2023 года ведутся строительно-монтажные работы. Школу планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году. |
| Социальная сфера |  |  |  |  |  |
| 10 | Поспособствуйте получению адресной социальной помощи. Жительница Жетысайского района Д. Казыбекова | Необходимо принять соответствующие меры по оказанию социальной помощи гражданке Д. Казыбековой. | сентябрь 2022 года | Управление координации занятости и социальных программ области Акимат Жетысайского района | Выполнено Гражданка Динара Казыбекова в августе текущего года подала соответствующие документы на получение АСП. Указанной гражданке назначено за 2 месяца 3 квартала - 152 216 тенге и за 3 месяца 4 квартала - 192 747 тенге. |
| 11 | Уделите больше внимания вопросу занятости молодежи. Жительница Жетысайского района У. Каракулова | Необходимо принять соответствующие меры по трудоустройству молодежи. | Постоянный | Управление координации занятости и социальных программ области Акимат Жетысайского района | Выполнено В 2022 году в Жетысайском районе заняты 2 343 молодых людей (постоянные рабочие места - 711, социальные рабочие места - 85, молодежная практика - 946, общественные работы - 601), а также 136 граждан получили государственные безвозмездные гранты, 1 220 - сертификаты по обучению на курсах «Бастау-бизнес». |

Актуальные вопросы встречи акима Туркестанской области с населением Жетысайского района (15.02.2023 года)

План мероприятий по реализации

| № | Поднятые проблемы | Пути решения | Срок решения | Ответственный исполнитель (структурное подразделение МИО) | Ход выполнения В настоящее время реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1 | В районе проведен газопровод, но есть населенные пункты, которые не подключены к природному газу. Просим вашего содействия по подключению этих населенных пунктов к природному газу. Житель города Жетысая Ж. Мырзабаев | Проведение строительных работ в срок. Завершение строительно-монтажных работ в соответствии с производственным графиком. | 06.2023 г. | Первый заместитель акима области А. Жетписбай Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Акимат Жетысайского района | В процессе выполнения (2023 г.) Для решения проблемы из республиканского бюджета были предусмотрены средства на строительство АГРС «Жетысай» в Каракайском сельском округе Мактааральского района ЮКО и АГРС «Кирово» в Ынтымакском сельском округе, в 2021 году начаты строительно-монтажные работы. Объект - переходящий на 2023 год. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию автоматизированных газораспределительных станций «Жетысай» и «Кирово» населенные пункты будут подключены к системе природного газа. Прием АГТС в эксплуатацию планируется на 25 июня текущего года. |
| 2 | Водопроводные трубы в населенном пункте Курбан-ата устарели, вода горькая. Питьевая вода подается по часам. Окажите помощь по замене водопровода. Житель сельского округа Казыбек би А. Акпанбетов | Определить подрядчика и оперативно начать строительные работы. Провести процедуры госзакупок с целью определения подрядчика. Заключить договор с подрядчиком-победителем. Произвести строительно-монтажные работы в соответствии с производственным графиком. | 11.2024 г. 05.2023 г. 06.2023 г. 11.2024 г. | Первый заместитель акима области А. Жетписбай Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Акимат Жетысайского района | В процессе выполнения (2024 г.) В целях модернизации систем питьевой воды в населенном пункте Курбан-ата разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы. На строительство объекта в 2023 году выделено 422 778 тыс. тенге, в настоящее время определены подрядные организации, начаты строительные работы, они ведутся в соответствии с производственным графиком. Объект -переходящий на 2024 год. |
| Сфера дорог |  |  |  |  |  |
| 3 | В Кызылкумском сельском округе улицы находятся в плачевном состоянии. Помогите проложить асфальт на этих улицах. Житель Кызылкумского сельского округа Е. Артыкбаев | Определить подрядчика и оперативно провести ремонтные работы. Провести процедуру государственных закупок с целью определения подрядной организации. Заключить договор с подрядчиком-победителем. Завершить строительно-монтажные работы в соответствии с производственным графиком. | 08.2023 г. 05.2023 г. 05.2023 г. 08.2023 г. | Первый заместитель акима области А. Жетписбай Акимат Жетысайского района | В процессе выполнения (2023 г.) По программе «Ауыл – ел бесігі» для проведения среднего ремонта 13 внутренних улиц в населенном пункте Кызылкум общей протяженностью 11,25 км определен подрядчик и заключен договор. Начаты дорожно-ремонтные работы. Срок окончания - август текущего года. |
| Сфера здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 4 | Просим оказать содействие в строительстве фельдшерско- акушерских пунктов в селах нашего округа. Житель Ералиевского сельского округа А. Мельдебеков | Подготовка и предоставление документов в республиканский бюджет, контроль за распределением соответствующих средств. Разработка ПСД и получение заключения госэкспертизы. Финансирование строительства. Проведение строительных работ. | 12.2024 г. 08.2023 г. 11.2023 г. 11.2024 г. | Заместитель акима области Н. Кушеров Управление здравоохранения области Управление строительства области | В процессе выполнения (2024 г.) Для строительства нового ФАПа в селах Ж. Ералиева, Абай, Коктобе и Байтерек Жетысайского района акимом сельского округа определен земельный участок. Жетысайской районной больницей «Асыката» разработано архитектурно-планировочное задание (ЗПР) и представлено в управление общественного здравоохранения Туркестанской области. В настоящее время в областном управлении строительства разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД). Строительно-монтажные работы запланированы на 2024 год. |
| Сфера строительства |  |  |  |  |  |
| 5 | Районный центр города Жетысая является местом сосредоточения молодежи. Просим вас посодействовать в строительстве спортивного комплекса для полезного времяпрепровождения молодежи и воспитания здорового поколения. Житель города Жетысая Г. Болатхан | Контроль строительных работ в соответствии с производственным графиком. Завершение строительно-монтажных работ в соответствии с производственным графиком. | 08.2023 г. | Первый заместитель акима области А. Жетписбай Управление строительства области Управление физической культуры и спорта области Акимат Жетысайского района | В процессе выполнения (2023 г.) Разработана проектно-сметная документация на строительство физкультурного комплекса в центральном парке Жетысая. Сметная стоимость проекта - 1 174 235 тыс. тенге, конкурсная стоимость - 1 106 256,707 тыс. тенге. На 2022 год предусмотрено и освоено 50 000 тыс. тенге. Объект - переходящий на 2023 год. На 2023 год предусмотрено 1 056 257 тыс. тенге. Объект планируется сдать в эксплуатацию 31.12.2023 года. |
| Сельскохозяйственная отрасль |  |  |  |  |  |
| 6 | Когда сельхозтоваропроизводителям Жетысайского района будут предоставлены льготные ГСМ, выделяемые на весенне-полевые работы? Житель сельского округа Жылысу Т. Кунашов | Обеспечить своевременную координацию выделенного дизельного топлива. Отпустить сельхозтоваро-производителям ГСМ через талонную систему. | 01.05.2023 г. | Заместитель акима области Е. Кенжеханулы Управление сельского хозяйства области Акимат Жетысайского района | Выполнено На проведение весенне-полевых работ в Жетысайском районе выделено 7 020 тонн горюче-смазочных материалов. Выделенные горюче-смазочные материалы закрепляются в соответствии с посевными площадями сельхозтоваропроизводителей и отпускаются фермерам по талонной системе (февраль, март, апрель, май). Распределительными операторами являются ТОО «JOL YRYSY», ИП «Ауэзов», ТОО «РосАзияНефть», ТОО «TS Нефтьпродукт». На сегодняшний день (16.05.2023 г.) сельхозтоваропроизводителям на февраль, март, апрель и май роздано более 5 000 тонн горюче-смазочных материалов. |