Выполнение плана мероприятий по реализации актуальных вопросов,

поднятых населением района Сауран на встрече с акимом Туркестанской области (22.02.2023 г.)

| № | Проблемный вопрос | Пути решения (исполнение) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Форма завершения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. | Когда будет найдено решение по обеспечению питьевой водой населенного пункта Ойык сельского округа Жана Икан? Мусаев Надиржан, житель населенного пункта Ойык | 1. Обеспечение питьевой водой населенного пункта Ойык. 1.1. Проведение процедуры государственных закупок. 1.2. Начало строительных работ. 1.3. Завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. | 1.1. 25.05.2023 г. 1.2. 01.06.2023 г. 1.3. 28.12.2023 г. | Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акимат района Сауран | Ввод в эксплуатацию | В процессе выполнения На строительство водопровода для населенного пункта Ойык сельского округа Жана Икан на 2023 год предусмотрено 229 852 тыс. тенге, заключен договор №1 с ТОО «Стройкомплект-КБ» от 15.05.2023 года, начаты строительные работы. Согласно договору сдача объекта в эксплуатацию запланирована на сентябрь 2023 года. |
| 2. | В целях благоустройства, озеленения и обеспечения чистоты приобретена ли спецтехника в районном центре? Матанов Бакытжан, житель села Шорнак | 2. Закуп спецтехники. 2.1. Проведение процедуры госзакупок. 2.2. Прием спецтехники. 2.3. Организация работы спецтехники в соответствии с графиком. | 2.1. 25.05.2023 г. 2.2. 01.06.2023 г. 2.3. 28.12.2023 г. | Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акимат района Сауран | Приобретение спецтехники | В процессе выполнения 25.03.2023 года объявлены конкурсы на государственные закупки для приобретения 4 единиц спецтехники (мусоровоз, автовышка, трактор 3/1, комбинированные дорожные машины (КДМ). 12.05.2023 года заключен договор на приобретение 2 единиц техники (мусоровоз и дорожно-очистительный транспорт). В связи с тем, что конкурсная заявка по закупу оставшейся спецтехники не поступила, конкурс госзакупок был объявлен повторно. |
| Сфера образования |
| 3. | Будут ли строить новую школу в селе Аша Шорнакского сельского округа? Кобеев Алжан, житель населенного пункта Аша | 3. Строительство школы на 900 мест в населенном пункте Аша. 3.1. Проведение работ по выделению земельного участка под строительство школы. 3.2. Подготовка государственного акта на передачу выделенных земель на баланс АО «Samruk-Kazyna Construction». 3.3. Обеспечение школы инфраструктурой. Завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. | 3.1. 25.03.2023 г. 3.2. 01.04.2023 г. 3.3. 28.12.2023 г. 3.3. 01.09.2024 г. | Областное управление развития человеческого потенциала Областное управление строительства Акимат района Сауран | Ввод в эксплуатацию | В процессе выполнения Для разработки ПСД 04.11.2022 года оформлен государственный акт 19-331-002-170 на постоянное использование земельного участка площадью 3 га. Выделенные земли были переданы на баланс АО «Samruk-Kazyna Construction» решением акима Шорнакского с/о района Сауран №37 от 31.01.2023 года. АО «Samruk-Kazyna Construction» проводится конкурс государственных закупок по определению подрядной организации. Для обеспечения школы инфраструктурой ТОО «МК проектСтрой» разработало проектно-сметную документацию и представило на получение положительного заключения экспертизы. Объект - переходящий на 2024 год. |