**План мероприятий по реализации актуальных вопросов, поднятых на совещании акима области с жителями г.Туркестана (31.03.2022)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проблема** | **Пути решения** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Объект завершения** | | **Исполнение** |
| **Жилищно-коммунальных хозяиств** | | | | | | | |
| **1** | **На некоторых улицах микрорайона Бирлик, нет водопровода. Планируется ли прокладка водопровода на этих улицах?**  *(житель г.Туркестан Хакимов А.)* | Предусмотреть возможность выделения средств на строительство из республиканского бюджета по обеспечению питьевой водой улиц микрорайона Бирлик. | **2023-2024** | **Акимат города Туркестан** | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | | **В процессе исполнения (2023 г.)**  Проведен конкурс государственных закупок, по результатам которого ТОО «Бак-береке 2030» признано подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ. В настоящее время ведутся строительные работы.  Общая сумма 789 млн тенге (бюджет на текущий год 110 млн тенге). Срок исполнения декабрь 2023 г. |
| **2** | **Когда проведут канализацию на улицах Алпамыс батыра, Ы.Дуйсенбаева, Желтоксан, А. Молдагуловой, Алтаева, Сарыарка?**  *(Житель г.Туркестан, Маккамбаев Х.)* | Рассмотреть возможность выделения средств из республиканского бюджета на проведение канализационных сетей по указанным улицам. | **2023-2025** | **Акимат города Туркестан** | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | | **В процессе исполнения**  **(2023-2025 г.)**  Стоимость проекта 4 630 млн тенге.  На 2023 год с республиканского бюджета выделены 1 млрд.тенге.  В данный момент проводится конкурсы государственных закупок. |
| **3** | **Будет ли проводиться комплексное регулирование 5 многоэтажных жилых домов в микрорайоне Отырар? Есть ли планы построить там парк?**  *(Жительница г. Туркестан Арыстанбаева Г.)* | Организация начала строительства парка. | **01.12.2022** | **Акимат города Туркестан** | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | | **Исполнено.**  В 36 многоэтажных жилых домах в жилом комплексе «Отырар» расположены 2136 квартир. В целях отдыха, прогулок, игр с детьми, занятий физической культурой в свободное время для жителей этих домов был разработан проект по созданию клумбы с фонтаном на площади 2,34 га.  В соответствии с проектом на объекте предусмотрены различные фонтаны, пешеходные зоны и зеленые насаждения. |
| **4** | **1. Когда будет подведен газ в многоэтажные жилые дома в микрорайоне Отрар, есть ли в планах?**  **2. Когда будут реализованы внутридворовые работы в жилых комплексах «Арман» и «Сырдария» ?**  *(житель г.Туркестан Маккамбаев Т.)* | 1. Разработка ПСД по вводу газа в многоэтажные жилые дома микрорайона Отрар.    1. Получение экспертного заключения.    2. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.   1.3. Проведение строительных работ. | **1.** **Апрель 2022**   * 1. **Май - июнь 2022 г.**   **1.2. 2022 год**  **1.3. 2023 год** | **Акимат города Туркестан** | | 1. Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | 1. **В процессе исполнения**   **(2023-2025 ж.)**  Разработан проектно-сметная документация по газификации 5-ти этажных 36 жилых домов в микрорайоне Отырар.  29.12.2022 г. получено положительное заключение экспертизы №ДРМИН-0072/22.  К концу 2022 года подана бюджетная заявка на выделение бюджетных средств на строительство. В данный момент идет сбор документов для объявления открытого конкурса по определению подрядной организации. После определения подрядчика, строительство планируется начать в июне этого года.  Проектом предусмотрено газифицировать 5-этажных 36 жилых домов на 60 квартир, расположенных по улице Отырар. Место подключения Исполнено из полиэтиленовой газовой трубы среднего давления диаметром 400 мм. Прокладка газопровода среднего давления (Р=0,005-0,3 МПа) рассчитана от точки врезки до 3 шт. Каждая группа в ГРПШ обеспечивает 10 домов. Остальные 6 домов будут подключаться к существующей ГРПШ отдельно для каждого дома.  Кроме того, газоснабжение кухонь осуществляется от газопровода низкого давления. Для учета потребления газа проектом предусмотрена установка бытовых счетчиков газа на каждой кухне.  Строительные работы планируется завершить к 1 кварталу 2024 года. |
|  | 2. Проведение работ по благоустройству жилых комплексов «Арман» и «Сырдарья». | **2. 2023** |  | | 2. Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | **2. В процессе исполнения (2023 г.)**  В 2020 году начато строительство наружных систем и благоустройство дворов 5-этажных 44 жилых домов в комплексах «Сырдария» и «Арман», проводимое СПК АО «Туркестан».  На сегодняшний день в домах, в которых завершены все строительные работы, такие как: подключение к необходимым системам коммуникаций, газа, воды, канализации и электричества сдан в эксплуатацию. На эти жилые комплексы разработана сметная документация и даны предложения по выделению средств из бюджета. В настоящее время заключен договор с подрядчиком. |
| **Сфера образования** | | | | | | | |
| **5** | **1. В городе Туркестане работает школа «Амир-Темир», сданная в эксплуатацию в 1948 году, в которой обучается 500 учеников. В школе тесно.**  **Планируется ли строительство пристройки к этой школе?**  *(жительница г. Туркестан Тинейбай Э.)* | 1.Рассмотрение средств из бюджета на строительство дополнительного здания школы.   1. Проведение строительных работ. | **1**.**2022 год.**  **1.2023 год**. | **Областное управление строительства**  Акимат города Туркестан | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | | **В процессе исполнения (2023 г.)**  Общая средняя школа № 3 Амир-Темир состоит из 2 зданий. Школа построена в 1960 году по адаптированному типу. 1 здание школы было признано аварийным в 2019 году учреждением "Универсал ЮГ" и выдано экспертное заключение.  К этой школе планируется построить дополнительный учебный корпус на 300 мест. Подготовлена ​​проектно-сметная документация и получено положительное заключение. Ориентировочная стоимость – 1 619 652 млн.тенге. Подрядчиком является ТОО «АкНур Строй». Лимит на 2022 год 500 тыс.тг. На указанные стредства был снес школы.  Лимит на 2023 год 1 580,6 млрд.тг.  На сегодняшний день исполнено: котлован на 100%, фундамент на 100%, стены подвала на 20%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года. |
| **6** | **Нынешний год объявлен Президентом «Годом детей». Однако эффективное проведение свободного времени наших детей, дополнительное образование и участие в кружках – один из самых актуальных вопросов. В связи с этим будут ли рассмотрены бесплатные кружки и секции для городских учащихся?**  *(жительница г.Туркестан*  *Килибаева Ж.)* | Организовать работу по данному вопросу и дать соответствующий ответ. | **01.01.2023** | **Областное управление развития человеческого потенциала**  Акимат города Туркестан | Письменный ответ | | **Исполнено.**  В городе Туркестане обучается более 47 тысяч школьников (в области более 500 тысяч учащихся). В 7 дополнительных образовательных организациях города обучается более 4000 детей.  В связи с этим рассмотрен госзаказ на 7000 мест из областного бюджета для образовательных кружков и секций в 2022 году. Также рассмотрен государственный заказ на 13 тыс. мест в сфере спорта и 3 865 мест в сфере культуры.  В результате распределения государственного заказа доля детей, охваченных дополнительным образованием, доведена до 66,5%. |
| **Сфера спорта** | | | | | | | |
| **7** | **Будет ли реконструироваться спортивный комплекс для детей и подростков имени Б. Саттарханова, который работает на проспекте Б. Саттарханова в г. Туркестан с целью приобщения молодежи к спорту, или будет построен еще один объект строительства?**  *(житель г.Туркестан Орынбасаров А.)* | Завершение строительства спорткомплекса в срок. | **01.12.2024** | **Областное управление строительства**  Акимат города Туркестан | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | | **В процессе исполнения (2024 ж.)**  31 декабря 2020 года получено положительное заключение экспертизы на строительство современного спортивного комплекса для детей и подростков имени «Б.Саттарханова», общая стоимость которого составляет 1,9 млрд тенге. В связи с ростом стоимости материалов проект был пересмотрен. Проект был представлен в бюджетную комиссию и получил положительное заключение.  22.09.2022 г. получено положительное заключение государственной экспертизы. Общая стоимость составила 3,1 млрд тенге. Исходя из этого, объект был перенесен на 2024 год. На сегодняшний день: подпорная стена и колонна (ригель) первого этажа выполнены на 100%. Кладочные работы 2 этажа на 90%.  Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года. |
| **Сфера дорожного и общественного транспорта** | | | | | | | |
| **8** | **Түркістан қаласындағы салынып жатқан облыстық жедел медициналық көмек станциясының құрылысы қашан аяқталады, станция қашан пайдалануға беріледі?**  *(житель г.Туркестан Рысбеков Қ.)* | Жедел медициналық көмек станциясының құрылысын мерзімінде аяқтау. | **01.07.2022** | **Облыстық құрылыс басқармасы**  Акимат города Туркестан | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | | **Исполнено.**  Түркістан қаласында 25 бригадаға арналған облыстық жедел медициналық көмек станциясын салу құрылысы 2020 жылдың желтоқсан айында басталған, ғимараттың жалпы ауданы 5 631,81 кв.метрді құрайды.  2022 жылдың шілде айында пайдалануға берілді. |
| **Жол және қоғамдық көлік саласы** | | | | | | | |
| **9** | **Когда начнутся ремонтные работы на улицах Жангельдина направления Алаша Байтак жырау, Саккорган и Туркестан-Балтаколь в селе Туран города Туркестан? Можете рассказать о состояние улиц города Туркестана в целом.**  *(житель г.Туркестан Дилманов А.)* | 1. Организовать ремонтные работы по улице Алаша Байтак Жырау и завершить их в срок.  2. Организовать и завершить ремонтные работы по улице Саккорган.  3. Организовать работы по улице Жангельдина согласно графику. | 1. **01.10.2022**   2. Улица Саккорган - октябрь 2022 года.  3. Улица Жангельдина - 2023  II квартал. | **Областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог**  Акимат города Туркестан | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | | **Исполнено.**  В настоящее время на территории города Туркестана насчитывается 127,3 километра грунтовых дорог. К концу года они будут полностью засыпаны гравием. Кроме того, работы по укладке асфальта в этом году выполнены на 40 улицах протяженностью 46,4 километра. Инфраструктурные системы (вода, газ, канализация) возводятся в первую очередь для улиц, требующих асфальтирования. На этих трех улицах велись работы по укладке асфальта. |
| **10** | **Сегодня существующий транспортный коридор «Западная Европа-Западный Китай» стал одной из главных улиц города. Когда планируется строительство альтернативной дороги вокруг города во избежание пробок и дорожно-транспортных происшествий при проезде транзитного и другого транспорта через город?**  *(житель г.Туркестан Қалмұрзаев Б.)* | 1. Проведение работ по выделению средств из республиканского бюджета на строительство восточной кольцевой дороги города Туркестан.  1.1. Проведение строительных работ. | 1. **2025**  **1.1. 2025-2027** | **Областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог**  Акимат города Туркестан | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | | **В процессе исполнения**  **(2025-2027 г.)**  В 2020 году акиматом Туркестанской области разработана ПСД на строительство восточной объездной дороги города Туркестан (30 км), проект передан Комитету автомобильных дорог МИИР РК.  Общая стоимость проекта - 26,0 млрд. тенге.  В настоящее время, согласно информации Министерства, по поручению главы государства в стране проводится масштабная работа по восстановлению существующих автомобильных дорог, где приоритетной является задача завершения начатых проектов.  Начало реализации данного проекта отложено на 2025 год. |
| **11** | **Когда будет возобновлен общественный транспорт в городских районах города Туркестан?**  *(житель г.Туркестан*  *Әбдіраймқызы Д.)* | Проведение работ по обновлению общественного транспорта в городе Туркестан. | **2023-2025** | **Акимат города Туркестан** | Ввод в эксплуатацию | | **В процессе исполнения (2025 г.)**  В городе Туркестан 2 перевозчика обслуживают 18 маршрутов с 220 общественным транспортом. В 2021 году обновлено 40 автобусов (18%) (в том числе 30 автобусов ТОО «ТехПрофАвто», 10 автобусов ТОО «Жолаушы»). К 2022 года планируется отремонтировать 50 автобусов (в том числе 30 автобусов ТОО «ТехПрофАвто», 20 автобусов ТОО «Жолаушы»). В настоящее время в городе открыто 2 новых маршрута (№17, №20), а действующий маршрут №6 заменен на новые автобусы повышенной вместимости. К сентябрю 2023 года будут закуплены оставшиеся 30 новых автобусов, открыт 1 новый маршрут, а существующие микроавтобусы маршрутов №10, №12 будут заменены на новые автобусы с большей вместимости. |
| **12** | **Когда будет установлено асфальтирование и освещение на улице Маргулан, г. Туркестан?**  *(житель г.Туркестан А.Карабалаева)* | 1. Организовать работы по укладке камня в связи с планируемым проведением канализационной системы на улице Маргулан | **1.** **01.05.2022** | **Акимат города Туркестан** | | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | **1. В процессе исполнения(2023 г.)**  В связи с тем, что в дальнейшем планируется проведение канализационной системы на улице Маргулан, возможности по укладке асфальта нет, но проведены работы по укладке камня.  После проведения работ по прокладке канализации на улице Маргулана во 2 квартале 2024 года будут проведены работы по укладке асфальта.. |
|  | 2.Установка уличных фонарей. | **2. 01.12.2022** |  | |  | **2. Исполнено**  Проведены и восстановлены старые ночные фонари на этой улице. |
| **Строительство** | | | | | | | |
| **13** | **Предусмотрено ли орошение и строительство водных объектов города Туркестан?**  *(житель г. Туркестан*  *Бүркітбаева Қ.)* | Поэтапное завершение строительных работ проектов оросительной системы города и водноспортивного канала. | **01.05.2022** | **Акимат города Туркестан** | | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | **Исполнено.**  Климат города Туркестан жаркий, а также часто бывает ветреным. С учетом этих условий генпланом предусмотрена городская оросительная система (система каналов). В целях улучшения оросительной системы города Туркестана на территории города велось строительство каналов Р32, Р33, Р33/2, Р34. Вода из этих каналов используется для орошения зеленых насаждений на переулочных улицах через систему гидрантов.  С начала года было взято более  12 миллионов кубометров воды. Всего имеется 4 оросительных канала, их длина составляет 23,9 км.  В 2021 году проложена и введена в эксплуатацию гидрантная система общей протяженностью 63 м на площади 611 га.  2022-2023 гг. рассматривается проект протяженностю гидрантной системы 110 квадратных метров между улицами Саттарханова и Майкотова, предусмотрен оросительный канал длиной 6,6 квадратных метров и шириной 1 метр. |
| **Другие вопросы** | | | | | | | |
| **14** | **В 2019 году строительство ЖХМБ «Сәтті жол» по пр. Б. Саттарханова г. Туркестан было передано государству и постройка была снесена. Прошу Вас содействовать выплате 255,1 млн тенге, компенсации, которая до настоящего времени не выплачена.**  *(житель г. Туркестан, Қошқаров Қ.)* | Проведение работ по выплате компенсации. | **01.02.2023** | Акимат города Туркестан  Областное земельное управление | Выплата компенсации | | **Исполнено.**  Решением судьи специализированного межрайонного административного суда Туркестанской области М.К. Ташева №5194-22-00-4/324, от 27.06.2022 года и в июне-сентябре было выплачено 99,7 миллиона тенге, в ноябре-100 миллионов тенге.  Общая сумма ЖМБ «Сәтті жол» по проспекту Б. Саттарханова составило 255 149 200 тенге. В настоящее время данное заявление полностью оплачено акиматом города Туркестан. |

**План мероприятий по реализации актуальных вопросов, поднятых на встрече акима области с населением**

**г. Туркестан (19.07.2022 г.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проблема** | | **Пути решения** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Объект завершения** | **Исполнение** | |
| **Социальная сфера** | | | | | | | | |
| **1** | **В городе есть ряд жителей с ограниченными возможностями. Какая работа ведется по увеличению количества автомобилей для таких граждан с ограниченными возможностями?** *(житель г. Туркестан*  *Копжасарова А.)* | | Выделение средств из областного бюджета на увеличение количества автотранспорта, обслуживающего людей с ограниченными возможностями на территории города. | **2022** | **Областное управление по координации занятости и социальным программам**  Акимат города Туркестан | Объявление конкурса и определение победителя | **Исполнено.**  Всего в Туркестане 150 граждан с ограниченными возможностями, пользующихся услугами инвотакси. В настоящее время их обслуживают 7 инвотакси и 2 социальных такси для слепых. | |
| **2** | **Могут ли граждане, получающие специальную социальную помощь, получить безвозмездную субсидию на развитие предпринимательства?**  **Если да, то будет ли назначена (AСП) адресная социальная помощь?** *(жительница г. Туркестан Айтимбет У.)* | | Проведение разъяснительной работы среди населения на постоянной основе. | **Постоянное** | **Областное управление по координации занятости и социальным программам**  Акимат города Туркестан | Выполнение задачи стабильно. | **Исполнено.**  В рамках национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы 273 гражданина получили безвозмездные государственные гранты. Гражданке проведена разъяснительная работа в рамках закона. | |
| **Дорожная отрасль** | | | | | | | | |
| **3** | **Я живу на улице Едил, микрорайона Бирлик. Для того, чтобы отвезти наших детей в школу, в детский сад, у нас мало общественного транспорта и нужен асфальт. Прошу Вас оказать содействие в строительстве асфальта на нашей улице, а также прошу увеличить количество нового общественного транспорта.**  *(житель г. Туркестан Матиев Х.)* | | Выделение средств из республиканского бюджета на полное завершение строительства дороги, обеспечение проезда общественного транспорта по указанной улице после завершения строительных работ. | **01.12.2023** | **Акимат города Туркестан** | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | **В процессе исполнения (2023 г.)**  На 2022 год планируется приобрести 86 автобусов, на сегодняшний день закуплено 36 автобусов. Остальные 50 автобусов планируется приобрести до конца 2023 года. | |
| **4** | **На улицах Нурлы әлем, Устюрт провели канализацию. Сейчас эти улицы покрыты пылью и грязью. Пожалуйста, вымостите нашу улицу камнями.** | | Проведение работ по укладке камней на улицах Нурлы Алем, Устюрт, г. Туркестан | **01.10.2022** | **Акимат города Туркестан** | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | **Исполнено**  Были проведены работы по укладке камня на грунтовых улицах Нурлы Алем, Устюрт в секторе Яссы. | |
| **5** | **В городе Туркестан в настоящее время ведется работа по освещению улиц. Будут ли проводить освещение улиц микрорайона Шаугар города Туркестан?**  *(жительница г.Туркестан, Танатова К.)* | | Освещение улиц микрорайона Шаугар города Туркестан. | **30.11.2023** | **Акимат города Туркестан** | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | **В процессе исполнения (2023 жг)**  В период 2021-2022 годы проведены работы по освещению 216 улиц протяженностью 267 километров в городе Туркестан. Данные работы проводились в микрорайонах Сауран, Отырар, Бекзат, Яссы.  В 2022-2023 годах начаты строительные работы по освещению 272 улиц (277,0 км) города. Планируется полное освещение микрорайона Шаугар.  Общая стоимость проекта составляет 4,2 млрд. тенге. Из них 500,0 млн.тг рассмотрены на 2022 год.  На работы по освещению города Туркестан в 2023 году запланировано 2 646 620 тысяч тенге. | |
| **6** | **Когда закончатся ремонтные работы на улице Жангельдина в городе Туркестан?**  *(жительница г.Туркестана Сескеева З.)* | | Выделение средств из республиканского бюджета на полное завершение строительных работ по улице Жангельдина. | **30.11.2023** | **Акимат города Туркестан** | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | **В процессе исполнения (2023 г.)**  По улице Жангельдина в настоящее время ведутся строительные работы. Произведены работы по перемещению коммуникационных систем вдоль улиц, т. е. перенос питьевой воды, сточных вод, электрических колонн, а также разработка основания дороги. Этот объект переходный на следующий год. Общая стоимость проекта составляет 2 023,7 млн ​​тенге. В текущем году на строительство объекта выделено 982,0 млн тенге.  Объем необходимых средств будет полностью рассмотрен при уточнении бюджета на 2023 год.  Объект будет полностью завершен в 2023 году. | |
| **7** | **Когда будет уложен асфальт на улице Т.Айменова?** *(жительница г.Туркестана Худайберенова М.)* | | Обеспечение укладки асфальта по улице Т.Айменова. | **01.12.2022** | **Акимат города Туркестан** | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | **Исполнено.**  В 2022 году на средние ремонтные работы по улице Т.Айменова г.Туркестан рассмотрено 76,0 млн тенге.  Согласно плану на указанной улице проведены строительные работы и работы по укладке асфальта завершены. | |
| **Сфера инфраструктуры** | | | | | | | | |
| **8** | **С прошлого года в 1 микрорайоне начаты общие ремонтные работы, во дворах многоэтажек ведутся работы по благоустройству, которые уже завершаются. Когда будут проведены работы по благоустройству 2 микрорайона, в котором мы живем? Хотелось бы, чтобы во дворе была построена детская игровая площадка**  *(житель г.Туркестан, Сансызбаев Б.)* | | Выделение средств из областного бюджета на благоустройство территории 2 м/а. | **01.12.2023** | **Акимат города Туркестан** | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | **В процессе исполнения (2023 ж.)**  На 2022 год разработана сметная документация на проведение работ по благоустройству микрорайона №2, рассмотрены средства из бюджета. Общая стоимость проекта составляет 397,0 млн. тг, на текущий год рассмотрено 50,0 млн. тг. Определен подрядчик на данный объект (Подрядное учреждение ТОО «Туркестан-Жарық Тазалык»), заключен договор. Согласно условиям договора объект переходный на 2023 год. Детские игровые площадки будут построены на 7 местах и футбольные поля на 3 местах в микрорайоне №2.  На 2023 год из областного бюджета на строительство детских площадок выделено 300 000 тысяч тенге. | |
| **9** | **Я житель многоэтажного жилого дома по улице С. Кожанова №3. К нашей квартире еще не подключен природный газ. Когда планируется подача газа?**  *(житель г.Туркестан Сулейменов К.)* | | Выделение средств из областного бюджета на строительство инженерной инфраструктуры жилых домов, не включенных в проект. | **01.09.2022** | **Акимат города Туркестан** | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | **Исполнено.**  На обеспечение природным газом внепроектных домов из областного бюджета выделено 200,0 млн. долл.тг (общая стоимость проекта 243,445 млн. долл.тг), Подрядное учреждение ТОО «РемСтрой».  В августе 2022 года в многоквартирном жилом доме №3 по улице С. Кожанова проложен газопровод и установлен ШРП. Подсистемы дома осуществляются на договорной основе со стороны жильцов. | |
| **10** | 1. **Прошло некоторое время с момента установления нового школьного места в микрорайоне Бекзат. Когда начнется строительство этой школы?**   **2. Аллея, построенная 3 года назад в микрорайоне «Бекзат» заброшена.**  *(жительница г.Туркестан Калибекова Н.)* | | Поручение областному управлению строительства на создание ПСД строительства школы г/а Бекзат.  Поручение местному управлению полиции определить хулиганов и принять меры в соответствии с требованиями закона. | **2024-2025**  **01.09.2022** | **Областное управление строительства**  Акимат города Туркестан | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | 1. **В процессе исполнения**   **(2023-2025 г.)**  В микрорайоне Бекзат в 3 государственных и 1 частной школе в две смены учатся 5196 учащихся. Открытая в 2021 году 1 частная 900-местная «Нурская интеллектуальная школа» насчитывает 411 учащихся.  В настоящее время в рамках нац.проекта «Жайлы мектеп» ведутся работы по получению государственного акта по строительству школы на 1200 мест в соответствии с генеральным планом города.  Совместный оператор АО «Samruk-Kazyna Construction» планирует начать строительно-монтажные работы в 2024 году и завершить в 2025 году.  **2.Исполнено.**  Местному отделу полиции поручено установить личность злоумышленников и принять меры в соответствии с законом.  В данной аллее проведена реставрация разбитых ночных фонарей и сломанных стульев. | |
| **11** | 1. **Жильцы многоквартирных домов микрорайона «Отырар» имеют большую задолженность по оплате коммунальных услуг (электричество, вода, тепло).** 2. **Почему мы должны платить 30,09 тенге за работу КСК, которую они не выполняют должным образом?**   **3. Озеленение не проводилось, траву надо косить.**  *(жительница г.Туркестан Жуманова З.)* | | 1. Проведение разъяснительной работы жителям м/а Отырар по вопросу КСК.   1. Проведение разъяснительной работы жителям м/а Отырар по вопросу КСК. 2. Проведение работ по озеленению. | **01.06.2022** | **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области**  Акимат города Туркестан | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | 1. **Разъяснено по закону.** 2. **Разъяснено по закону** 3. **Исполнено**.   В ходе работ по благоустройству своевременно выполняются работы по озеленению (газону) и покосу травы. Кроме того, в ноябре в рамках акции «Пасади десять деревьев с семьей» во дворах и улицах вышеперечисленных многоэтажных жилых домов были высажены зеленые насаждения и деревья. | |
| **Сфера Спорта** | | | | | | | | |
| **12** | **Прошло 4 года с момента образования Туркестанской области. Есть ли в области спортивные объекты, которые строятся за счет средств областного и республиканского бюджетов?** *(житель г. Туркестан Абдувалиев А.)* | | Завершение строительства и сдача в эксплуатацию спортивных объектов в соответствии с планом. | **01.12.2023** | **Областное управление строительства**  Областное управление физической культуры и спорта  Акимат города Туркестан | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | **В процессе исполнения (2023 г.)**  В настоящее время, в соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы, поддерживаемым Правительством РК, за счет республиканского бюджета ведется строительство международного теннисного центра, ледового дворца, спортивного комплекса Гребного канала.  Теннисный центр сдан в экплуатацию в 2022 году.  Кроме того, за счет средств республиканского бюджета ведется строительство мемориального комплекса в селе Кажимукан Ордабасинского района. На сегодняшний день по программе «Ауыл – Ел бесігі» рассмотрено 629 079 млн тенге и строительные работы начнутся в мае и завершатся к концу года.  На сегодняшний день по Ледовому дворцу выполнены сборно-разборные железобетонные конструкции на 100%, внутренние отделочные работы на 90%, наружные инженерные сети на 100%, работы по бетонированию ледовой арены на 100%. Сейчас ведется благоустройство территории.  По гребному каналу осуществляется внешнее электроснабжение, строительство мостового перехода, строительство подводящего канала. В настоящее время имеется 300 000 м3 воды. | |
| **13** | **Когда будет проведена канализационная система по улицам Асан кайгы, Бабай батыр, Таласпаев и Абдрахманова?**  *(житель г. Туркестан Жолбарыс У.)* | | Обеспечение проведения канализации на соответствующих улицах. | **15.12.2023** | **Акимат города Туркестан**  Областное управление стратегии и экономического развития | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | **В процессе исполнения (2023 г.)**  В микрорайоне «Яссы» и жилой массива «Ыждыхат» строительства внутри-квартальных систем сточных вод идет  2-ой этапа.  В 2023 году рассмотрено с бюджета 1,0 млрд тенге, с апреля 2023 года начаты строительные работы.  Общая стоимость - 1 708 857,0 тыс. тенге.  Подрядное учреждение ТОО «Таймас Констракшн» | |
| **Сфера цифровизации** | | | | | | | | |
| **14** | **Отрадно, что с тех пор, как Туркестан стал областным центром, в новом микрорайоне города полностью ведутся все системы инфраструктуры, в том числе сети интернет. Однако в районах привокзальный, ремзавод, хлопзавод, и в микрорайоне Бекзат города Туркестан качество сети интернет крайне низкое. Какие меры принимаются в связи с этим?** *(жительница г.Туркестан, Самбетова П.)* | | Проведение разъяснительной работы среди населения о том, что интернет-установки не опасны.  Поручение операторам интернета постоянно следить за качеством интернет-услуг. | **20.10.2022** | **Областное управление развития цифровизации, оказания государственных услуг и архивов**  Акимат города Туркестан | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | **Исполнено.**  На данной территории проведены исследования скорости интернета, в результате которых была выявлена низкая скорость работы интернета «Beeline».  В связи с этим были проведены переговоры с ТОО» Beeline«, в результате которых была установлена установка на крыше боулинг-центра «Ұлы Дала» в микрорайоне Сауран. | |
| **Строительная отрасль** | | | | | | | | |
| **15** | | **Когда начнется строительство школы Амир Темир?**  *(житель г.Туркестана Досыбеков П.)* | **Начать строительные работы школы №3 Амир-Темир и завершить в запланированный срок.** | **01.09.2023** | **Руководитель областного управления строительства**  Акимат города Туркестан | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | | **В процессе исполнения (2023 г.)**  Общая средняя школа № 3 Амир-Темир состоит из 2 зданий. Школа построена в 1960 году по адаптированному типу. 1 здание школы было признано аварийным в 2019 году учреждением "Универсал ЮГ" и выдано экспертное заключение.  К этой школе планируется построить дополнительный учебный корпус на 300 мест. Подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение. Ориентировочная стоимость – 1 619 652 млрд тенге. Подрядчик – ТОО «АкНур Строй». На текущий год выделено 500 тысяч тенге. Снос школы был осуществлен на указанные средства. Лимит на 2023 год 1 580,6 млрд.тг.  На сегодняшний день готовность котлована на 100%, фундамента на 100%, стены подвала на 20%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года. |

**План мероприятий по исполнению поднятых актуальных проблем на встрече акима области**

**с жителями г. Туркестан (01.02.2023 г.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Поднятые вопросы** | **Пути решения** | **Сроки решения** | **Ответственный исполнитель** | **Форма завершения** | **Исполнение** |
| **Жилищная и коммунальная сфера** | | | | | | |
| **1** | **Просит строительство детской площадки на территории турецкого поселка Туркестан** *(жительница г.Туркестан Алдиярова Ш.)* | Строительство детской площадки в районе Турецкого поселка. | **30.09.2023** | **Акимат города Туркестан** | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | **Исполнено**  На текущий год предусмотрены бюджетные средства на строительство детской площадки на территории турецкого поселка. Стоимость проекта: 33,5 млн.тг. Заключен договор с подрядным учреждением, строительные работы начались в марте. В настоящее время в турецком поселке установлена детская площадка, объект сдан в эксплуатацию. |
| **2** | **В микрорайоне Бекзат по улице Зерделы просит укладку гравия. Наши дети не могут ходить на занятия по грязной дороге. Прошу содействовать в решении данной проблемы.**  *(житель г.Туркестан Жумабеков Ж.)* | Провести укладку гравия по улице Зерделы в микрорайоне Бекзат. | **01.06.2023** | **Акимат города Туркестан** | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | **В процессе исполнения (2023)**  Ведется строительство объекта по строительству системы сточных вод в мкр. Бекзат. Однако места вырытых траншей мешают передвижению жителей на этой территории. В связи с этим, в весенние месяцы на указанных территориях будут проведены работы по выравниванию дороги.  В настоящее время в целях создания комфортных условий для передвижения населения по улицам ведутся работы по укладке дороги (щебень). |
| **Социальная сфера** | | | | | | |
| **3** | **Как многодетная мать стою в очереди на жилье. Сдается ли квартира в этом году по очереди на жилье? Сколько квартир вы планируете предоставить** *(жительница г.Туркестан Жиенбаева Д.)* | Обеспечение жильем очередников. | **30.12.2023** | Первый зам.акима области (А.Жетпісбай)  **Акимат города Туркестан**  Областное управление строительство | Предоставить ответ в письменном виде | **В процессе исполнения (2023)**  До конца 2023 года планируется предоставить в общей сложности 720 квартир гражданам, состоящим на учете в очереди на жилье, из них многодетным семьям-500 и слабой группе-220*.* |
| **Сфера образования** | | | | | | |
| **4** | **Жители сектора Яссы микрорайона Оралман, в левой стороне Кентауской трассы находится только ождна школа. Просит строительство еще одной школы в этом районе.**  *(жительница г.Туркестан Кидралиева М.)* | Строительство школы в левой стороне Кентауской трассы. | **01.09.2024** | Первый зам.акима области (А.Жетпісбай)  Зам.акима области (Б.Тәжібаев)  **Областное управление строительство**  Областное управление образование  Акимат города Туркестан | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | **В процессе исполнения (2024)**  До 2025 года по городу Туркестан разработано и утверждено предложение о строительстве 7 "комфортабельных школ". В том числе планируется строительство "комфортной школы" на 1200 мест в микрорайоне Яссы, на левой стороне Кентауского шоссе. Для данной школы выделен земельный участок, подготовлены документы. Постановление акима города, государственный АКТ направлены в областное Управление строительства. Ожидается, что строительство школ начнется в 2023 году и будет введено в эксплуатацию в 2024 году. |
| **Сфера дороги и общественного транспорта** | | | | | | |
| **5** | **С территории микрорайона Баянаул, где мы живем, ездить только один маршрут №6. Просить открыть новый маршрут общественного транспорта на территорию нового города с микрорайона Баянауыл.**  *(жительница г.Туркестан Мусабекова А.)* | Регулирование общественного транспорта с территории Баянаула. | **30.09.2023** | **Акимат города Туркестан** | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | **В процессе исполнения (2023)**  В 2023 году на проведение среднего ремонта улицы данного микрорайона предусмотрен  68,6 млн.тг финансовых средства.  Генеральный подрядчиком является ТОО «АлемТрансЖол».  Строительные работы начались в апреле, планируется завершение к сентябрю 2023 года.  В результате повышается качество жизни населения на данной территории, формируется благоприятная среда.  Кроме того, продлена схема проезда на маршруте общественного транспорта №6 и планируется запуск нового сообщения общественного транспорта по маршруту №16. Акиматом города Туркестан в 2023 году запланировано проведение среднего ремонта по продолжению улицы Байшешек. Согласно плану, строительные работы начались в I квартале текущего года и будут полностью завершены в III квартале. После завершения среднего ремонта маршрут общественного транспорта будет продлен. |
| **6** | **Будет ли построен пешеходный мост от сектора Сауран до сектора Бекзат в городе?**  **Построите мост, через который будут проходить люди?!**  *(жительница г.Туркестан Мейірбекова Ж.)* | Строительство пешеходного моста от сектора Сауран до сектора Бекзат. | **01.10.2024** | **Акимат города Туркестан** | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | **В процессе исполнения (2024)**  В 2023-2024 годах акиматом горо да Туркестан запланировано строительство пешеходного моста на пикете ПК2+50 на 3103 км станции Туркестан для перехода из сектора Сауран в сектор Бекзат. На сегоднящний день определен место, подготовлена ПСД.  Согласно плану, строительные работы начнутся в июне-июле и будут полностью завершены в 2024 году. |
| **7** | **Просит асфальтирование улиц Тоган – Суилиш батыр в секторе Шаугар в городе Туркестан.**  *(жительница г.Туркестан Минжанова К.)* | Проведения асфальтирование улиц Тоган – Суилиш батыр | **30.09.2023** | **Акимат города Туркестан** | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | **В процессе исполнения (2023)**  В 2023 году на средний ремонт данной улицы предусмотрен 45,2 млн.тг. финансовых средств.  Генеральный подрядчик: ТОО «TECHTRONIC-STROY". На сегоднящний день по улице проложен шебень.  Работы будут полностью завершены в III квартале 2023 года. |
| **8** | 1. **Строительство детской игровой площадки на улице Жолымбет Мәдениет;** 2. **Выделение финансовых средств на увеличение дорожных знаков в городе Туркестан;** 3. **Вопрос снятия знака «Остановись» на железнодорожном переезде Асанбай**   *(житель г.Туркестан Асилбеков А.)* | 1. Строительство детской игровой площадки на улице Жолымбет Мәдениет. | **1. В данный момент нет свободных земельных участков** | 1. **Акимат города Туркестан** | Предоставить ответ в письменном виде | Проведены работы по изучению свободных земельных участков для строительства спортивной и детской площадки по улице Жолымбет Мәдениет. В связи с тем, что свободного земельного участка нет, не имеется возможности проведения работ по благоустройству данной территории.  Однако, на текущий год запланировано строительство спортивных и игровых площадок в непосредственной близости от данной территории по улице  С. Болыса, школы №23, школы  М. Абеновой. |
| 1. Выделение средств на увеличение дорожных знаков города Туркестан. | **2. 30.03.2023** | 1. **Акимат города Туркестан** | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | На текущий год для установления дорожных знаков в городе Туркстан выделено из бюджета 185 млн.тг. С начала года установлено 155 штук дорожных знаков с охватом 60 улиц. Кроме того, до конца года планиурется установки 1400 знаков. |
| 3.Снятие знака «Остановись» на железнодорожном переезде Асанбай. | **3. 01.05.2023** | **3. Управление полиции города Туркестан** | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | **Исполнено**  Знак «Остановись» на железнодорожном переезде Асанбай установлен в соответствии закона. Однако, увеличивается затор на желедорожном переезде. В решении данной проблемы начато строительство объездной дороги улицы Тынышкулова и средний ремонт. В данный момент строительство завершено и объект сдан в эксплуатацию. |
| **9** | **Мы жители улиц Аубакирова, Асфандиярова, К. Аманжолова населенного пункта Ортак. Когда будут проводиться работы по ночному освещению наших улиц?**  *(жительница г.Туркестан Калдыбекова Х.)* | Проведение работы по освещению улиц Аубакирова, Асфандиярова, К. Аманжолова в населенного пункта Ортак. | **30.09.2023** | **Акимат города Туркестан** | Предоставить ответ в письменном виде | **В процессе исполнения (2023)**  В 2023 году в общей сложности на освещение улиц на территории города было выделено 4,2 млрд.тг. финансовых средств. Данные средства выделены для освещение упомянутых улиц. На сегодня генеральным подрядчиком ТОО «АКСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС» начато работа в марте.  Проведение системы освещения на указанных улицах будут полностью завершены в III квартале 2023 года. |