|  | «УТВЕРЖДАЮ» Аким Туркестанской области _______________________ Д. Сатыбалды «_____» август 2023 года |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации актуальных вопросов, озвученных на встрече акима области

с жителями Тюлькубасского района 09.08.2023 года

| № | Поднятый вопрос | Пути решения | Сроки решения | Ответственный исполнитель | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вопросы инфраструктуры |
|  | Просим предусмотреть земельный участок и провести инфраструктуру для строительства индивидуальных жилых домов в селе Ирсу. (Кажиев Агадада, житель поселка Тюлькубас) | 1. Начать строительство инженерно-коммуникационных систем на 10 гектарах в населенном пункте Ирсу поселка Тюлькубас, сдать в эксплуатацию в установленные сроки. | 01.12.2024 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасов акимат Тюлькубасского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| Сфера образования |
|  | 1. Просим проверить качество построенной детской площадки в детском саде «Карлыгаш» в поселке Састобе. 2. Проверить деятельность заведующей детским садом «Карлыгаш» А. Бурлибаевой в поселке Састобе. 3. Вопрос повышения и проверки коэффициента заработной платы работников детского сада «Карлыгаш» в поселке Састобе. (Рахманбердиев Хамидин) | 2. Провести проверку по трем поднятым вопросам, по итогам принять соответствующие меры и доложить о результатах. | 01.10.2023 г. | заместитель акима области Б. Тажибаев областное управление образования акимат Тюлькубасского района | информация по итогам проверки |
| Земельный вопрос |
|  | Решите проблему дефицита пастбищных угодий в селе Караагашты Майлыкентского сельского округа. (Мазбаев Марат, житель села Караагашты Майлыкентского сельского округа) | 3. Рассмотреть возможность увеличения площади пастбищных угодий в сельском округе Майлыкент. | 30.12.2023 г. | заместитель акима области Е. Кенжеханулы областное управление земельных отношений акимат Тюлькубасского района | информация |
| Сфера образования |
|  | Строительство пристройки к общей средней школе «Дауан» в селе Караагашты. (Бердибеков Тургымбек, житель села Караагашты Майлыкентского сельского округа) | 4. Организовать строительство пристройки к общей средней школе «Дауан» в селе Караагашты. 4.1. Корректировка проектно-сметной документации и получение государственной экспертизы. 4.2. Рассмотреть возможность выделения средств для строительства. 4.3. Проведение строительных работ. | 2023-2025 гг. 4.1. 01.12.2023 г. 4.2. 01.03.2024 г. 4.3. 2024 - 2025 гг. | заместитель акима области Б. Тажибаев областное управление образования областное управление экономики и бюджетного планирования областное управление строительства акимат Тюлькубасского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| Сфера дорог |
|  | Вопрос ремонта и проведения дороги через населенный пункт Караагашты к автодороге Западная Европа – Западный Китай. | 5. Рассмотреть возможность ремонта и проведения дороги из населенного пункта Караагашты к автотрассе Западная Европа – Западный Китай. 5.1. Проведение работ по получению государственного акта на земельный участок для строительства дороги из населенного пункта Караагашты к автотрассе Западная Европа – Западный Китай. 5.2. Разработка сметной документации. 5.3. Рассмотреть возможность выделения средств на строительство дороги. 5.4. Строительство дороги. | 2023-2024 гг. 5.1. 01.12.2023 г. 5.2. 01.02.2024 г. 5.3. 01.03.2024 г. 5.4. 01.12.2024 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасов областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанский областной филиал АО «НК «Казавтожол» (по согласованию) акимат Тюлькубасского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| Освещение |
|  | Просим установить освещение на улице М. Маметовой в населенном пункте Караагашты. | 6. Установить освещение на улице М. Маметовой в населенном пункте Караагашты в установленные сроки и сдать объект в эксплуатацию. | 01.11.2023 г. | акимат Тюлькубасского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| Полигон |
|  | Вопрос о прекращении возгорания мусора на полигоне по вывозу твердых бытовых отходов в поселке Тюлькубас. (Ерболулы Рауан, житель поселка Тюлькубас) | 7. Принять соответствующие меры по предотвращению возгорания мусора на полигоне по сбросу твердых бытовых отходов. | 01.09.2023 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасов областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимат Тюлькубасского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| Земельный вопрос |
|  | Строительство подвесного моста над железнодорожным переездом в поселке Тюлькубас и ремонт пешеходного моста. | 8. Внести предложения по строительству подвесного моста над железнодорожным переездом в поселке Тюлькубас и по проведению ремонта пешеходного моста. | 01.11.2023 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасов областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимат Тюлькубасского района | внести предложение |
| Сфера здравоохранения |
|  | Установка аппарата компьютерной томографии в районную больницу. | 9. Установка в срок аппарата компьютерной томографии в районную больницу. | 30.12.2023 г. | управление здравоохранения акимат Тюлькубасского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| Сфера спорта |
|  | Рассмотреть вопрос о приобретении в собственность государства двух отдельно стоящих зданий в селе Майтобе в целях развития спорта. | 10. Рассмотреть возможность приобретения в государственную собственность двух зданий для открытия футбольной базы в селе Майтобе. 10.1. Рассмотреть возможность выделения средств на приобретение в госсобственность двух отдельно стоящих зданий в селе Майтобе. | 2023-2024 гг. по мере выделения средств | областное управление экономики и бюджетного планирования областное управление физической культуры и спорта акимат Тюлькубасского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| Сфера энергетики |
|  | Содействие в установке электрических сетей и столбов, необходимых для хозяйства по выращиванию клубники в Мичуринском сельском округе. | 11. Организация работ по установке электрических сетей и столбов, необходимых для увеличения урожая клубники в Мичуринском сельском округе, за счет спонсоров. | 2023-2024 гг. | акимат Тюлькубасского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |