План мероприятий по решению актуальных вопросов. поднятых жителями района Сауран в ходе встречи с акимом Туркестанской области Д. А. Сатыбалды 4 августа 2023 года

| № п/п | Актуальные вопросы | Пути решения | Дата выполнения | Ответственное лицо | Результаты работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство и природный газ |
| 1 | 1. Проблема получения удобрений (селитры) для сельского хозяйства. Прошу решить проблему с получением топлива для проведения сельскохозяйственных работ. Мне не дают его, ссылаясь на то, что моей фамилии нет в списках. Прошу решить вопрос с подачей газа в село Бабайкорган. Дауытов Бакытжан, житель населенного пункта Серт | 1.1. Проведение разъяснительной работы по вопросу выдачи селитры. | 2023 год 20.08.2023 г. | акимат района Сауран областное управление сельского хозяйства | проведение разъяснительной работы |
| 2 |  | 1.2. Проведение разъяснительной работы насчет подачи заявок и получения дизельного топлива в электронном виде. | 2023 год 20.08.2023 г. | акимат района Сауран областное управление сельского хозяйства | проведение разъяснительной работы |
| 3 |  | 1.3. Вопрос газификации сельского округа Бабайкорган. 1. Организация выделения финансовых средств на разработку проектно-сметной документации по газификации Бабайкорганского сельского округа. 2. Завершение разработки и экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов газоснабжения. 3. Организация работ по выделению средств на строительные работы, проведение процедур госзакупок, начало строительных работ. 4. Завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. | 2026 год 1. 31.12.2023 г. 2. 01.09.2024 г. 3. 01.04.2025 г. 4. 31.12.2026 г. | акимат района Сауран областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства областное управление экономики и бюджетного планирования областное управление госзакупок | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию (в зависимости от выделения средств) |
| 4 | 2. Населенные пункты Қарнақ, Шекербұлақ, Жүйнек изпользуют воду из водохранилища Ырмақ. Русло ручья и источники родниковой воды, берущие начало из Ырмакского водохранилища в поселке Қарнақ, расположены на территории города Кентау. Хотя водохранилище Ырмак передано на баланс ГКП на ПХВ «Туран су», русло, выходящее из водохранилища, не принадлежит никому. В связи с вышеуказанным актуальный вопрос, возникающий ежегодного, насчет стока воды был бы решен, если передать на баланс ГКП на ПХВ «Туран су» русло ручья, источники родниковой воды водохранилища Ырмак и выходящую из него канаву, а также провести текущий ремонт водохранилища Ырмак. Мустапаев Хабибулла, житель поселка Жуйнек | 2.1. Передача арыков и источников родниковой воды из водохранилища Ырмак на территории города Кентау на баланс ГКП на ПХВ «Туран су». 1. Создать рабочую группу с акиматом области и провести исследовательскую работу. 2. Провести работы по изъятию земельных участков с арыками и родниковыми источниками для государственных нужд. 3. Провести работы по изъятию земель и котлованов в коммунальную собственность г. Кентау. 4. Передать земли арыков с баланса г. Кентау на баланс ГКП на ПХВ «Туран су». | 2024 год 1. 01.09.2023 г. 2. 25.11.2023 г. 3. 01.06.2024 г. 4. 01.12.2024 г. | заместитель акима области Е. Кенжеханұлы акимат района Сауран акимат города Кентау областное управление земельных отношений областное управление сельского хозяйства | проведение приемов |
| 5 |  | 2.2. Текущий ремонт водохранилища Ырмак в сельском округе Жуйнек. 2.3. Качественное завершение текущего ремонта и ввод объекта в эксплуатацию. | 2023 год 1. 31.12.2023 г. | заместитель акима области Е. Кенжеханұлы областное управление сельского хозяйства акимат района Сауран | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| Питевая вода |
|  | 3. Низкий уровень питьевой воды в поселке Шорнак сельского округа Шорнак. Решите проблему с питьевой водой. Для частных предпринимателей предусмотрен кредит под 2,5%. Этот проект очень эффективен. Как получить этот кредит? Мы хотим поучаствовать. Джекеев Шурхан, житель поселка Шорнак | 3.1. Строительство питьевой воды в поселке Шорнак сельского округа Шорнак. 1. Завершить разработку и провести экспертизу проектно-сметной документации на строительство водоснабжения. 2. Организация работ по выделению средств из бюджета на строительные работы. 3. Провести процедуру государственных закупок и начать строительные работы. 4. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию. | 2024 год 1. 30.09.2023 г. 2. 30.11.2023 г. 3. 28.02.2024 г. 4. 30.10.2024 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасов акимат района Сауран областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства областное управление экономики и бюджетного планирования | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию (в зависимости от выделения средств) |
| 7 |  | 3.2. Проведение разъяснительной работы по участию в проекте «Деревенский депозит», где выдается кредит под 2,5% частным предпринимателям. | 2023 год 01.09.2023 г. | акимат района Сауран областное управление сельского хозяйства | проведение разъяснительной работы |
| Дорога и освещение |
| 8 | 4. В целях обеспечения безопасности детей не могли бы Вы посодействовать установке уличного освещения на дорогах, ведущих к школам? Если железнодорожный мост на въезде в село Сауран затопится, то транспорт не сможет проехать, а машины скорой помощи не смогут въехать в село. Поэтому было начато строительство дороги из села Аша через село Сауран в Старый Сауран. Просим поспособствовать строительству этой дороги. Можете открыть поворот с международной трассы Западная Европа - Западный Китай на поселок Старый Сауран? Толепбайулы Балмагамбет, житель села Сауран | 4.1. Установка уличного освещения на дороге, ведущей к школе в селе Сауран сельского округа Жибек жолы. 1. Проведение государственных закупок и начало строительных работ. 2. Завершение работ по установке уличного освещения и ввод объекта в эксплуатацию. | 2023 год 1. 25.09.2023 г. 2. 31.12.2023 г. | акимат района Сауран | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию (в зависимости от выделения средств) |
| 9 |  | 4.2. Вопрос строительства дороги от села Аша до поселка Старый Сауран. 1. Организация выделения средств из бюджета на работы по среднему ремонту дороги протяженностью 15 км. 2. Проведение государственных закупок и начало строительных работ. 3. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | 2024 год 1. 01.04.2024 г. 2. 01.07.2024 г. 3. 31.12.2024 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасов акимат района Сауран областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог областное управление экономики и бюджетного планирования | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию (в зависимости от выделения средств) |
| 10 |  | 4.3. Открытие поворота от поселка Старый Сауран на международном шоссе Западная Европа - Западный Китай. 1. Разработка проектно-сметной документации на открытие поворота от международной автомобильной трассы Западная Европа - Западный Китай до поселка Старый Сауран с АО «НК«КазАвтоЖол». 2. Открыие поворота, проведение капитального ремонта дороги и ввод объекта в эксплуатацию. | 2024 год 1. 01.11.2023 г. 2. 01.12.2024 . | акимат района Сауран областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию) | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию (в зависимости от выделения средств) |
| Обеспечение работой |
| 11 | 5. Меня уволили из социального центра КГУ «Камкорлык» в городе Туркестане по инициативе работодателя. Можете помочь найти работу? Меруерт Боранбаева, жительница Туркестана | 5.1. Проверка законности увольнения по инициативе работодателя. Проверка законности увольнения Боранбаевой М., директора социального центра КГУ «Камкорлык» в Туркестане. | 2023 год 15.08.2023 г. | аким города Туркестана областное управление по контролю | ведение инспекционной работы |
| 12 |  | 5.2. Предложить работу Боранбаевой М. | 2023 год 15.08.2023 г. | аким города Туркестана областное управление координации занятости и соцпрограмм | предложение работы |
| Электроэнергия |
| 13 | 6. На нашей улице около 30 домов, мы получаем электричество от старого трансформатора. Электроэнергия очень низкого качества, свет часто отключается. В связи с этим, пожалуйста, установите нам новый трансформатор. Сариев Аманбай, житель поселка Шорнак | 6.1. Решение проблемы отсутствия электричества на улицах села Шорнак. 1. Завершить процедуру госзакупок на приобретение нового трансформатора, заключить договор и начать работы. 2. Приобрести трансформатор, завершить монтажные работы и ввести объект в эксплуатацию. | 2023 год 1. 15.08.2023 г. 2. 01.11.2023 г. | акимат района Сауран | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию |
| Строительство |
| 14 | 7. 7-8 лет назад на орошаемом поле в селе Старый Сауран сельского округа Жибек жолы вдоль реки Сырдарьи (460 га) проведены инфраструктурные работы, вырыт колодец. В настоящее время инфраструктура не работает, ничего не осталось. Здесь налицо факт коррупции. Просим расследовать это дело. Балкожаев Алкожа, житель города Туркестана, лидер общественной организации «Агалык Урузун» | 7.1. Изучение инфраструктурной проблемы поселка Старый Сауран сельского округа Жибек жолы и сельскохозяйственных угодий вдоль реки Сырдарьи. 1. Провести проверки и направить в компетентные органы в случае обнаружения нарушений законодательства. | 2023 год 01.10.2023 г. | акимат района Сауран акимат города Туркестана областное управление по контролю областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования областное управление сельского хозяйства областное управление строительства областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | провести осмотр и сообщить о результатах |
| Земельные отношения |
| 15 | 8. Земли, переданные в город Туркестан, отдаются для посева, в течение года целевое назначение меняется и участки продаются. Ответственные лица акимата района Сауран приняли и зарегистрировали госакт на землю сельскохозяйственного назначения на близких родственников. Просим провести расследования по этому вопросу. Ботабекова Каламкас, журналист | Проверка законности выделения земельных участков в городе Туркестане и районе Сауран. 1. Провести проверки и направить в компетентные органы в случае обнаружения нарушений законодательства. | 2023 год 15.09.2023 г. | заместитель акима области Е. Кенжеханұлы департамент по управлению земельными ресурсами Туркестанской области Комитета по управлению земельными отношениями Министерства сельского хозяйства РК областное управление земельных отношений | провести осмотр и сообщить о результатах |
| Питьевая вода, социальная сфера, строительство школы |
| 16 | 9. Прошу обеспечить питьевой водой жителей села С. Кожанова Ушкаикского сельского округа и решить вопрос со скважиной. Из поселка С. Кожанова дети с ограниченными возможностями добираются до Сауранского районного центра социального обслуживания на «Инватакси». Водители «Инватакси» отказываются возить детей, потому что им не платят денег. Просим помочь решить эту проблему. Можете ли Вы внести свой вклад в увеличение количества «Инватакси» в районе Сауран? В своем отчете Вы упомянули об общественном транспорте. Сможете ли решить проблему общественного транспорта, курсирующего из нашего села в город Туркестан? Остановлены работы по строительству школы в поселке С. Кожанова в рамках проекта «Комфортная школа». Просим помочь решить этот вопрос. Возможно ли установить дорожные знаки для пешеходов и о запрете хождения скота возле поселка С. Кожанова на трассе Туркестан - Балтаколь? Бейсенова Марина, жительница поселка С. Кожанова | 9.1. Проблема питьевого водоснабжения и бурения скважины в поселке С. Кожанова сельского округа Ушкаик. 1. Завершить разработку и провести экспертизу проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения. 2. Организовать возможность выделения финансовых средств на капитальный ремонт водопроводов. 3. Провести государственные закупки и начать строительные работы. 4. Закончить строительные работы и ввести объект в эксплуатацию. | 2024 год 1. 30.12.2023 г. 2. 01.06.2024 г. 3. 01.09.2024 г. 4. 31.12.2024 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасов акимат района Сауран областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства областное управление экономики и бюджетного планирования | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию (в зависимости от выделения средств) |
| 17 |  | 9.2. Обеспечить своевременную выплату заработной платы водителям «Инватакси» в районе Сауран. | 2023 год 01.09.2023 г. | акимат района Сауран областное управление координации занятости и соцпрограмм | выплатить зарплату |
| 18 |  | 9.3. Проблема увеличения количества «Инватакси» в районе Сауран. 1. Проанализировать проблему увеличения количества и сервиса «Инватакси» и внести предложение. | 2023 год 1. 01.10.2023 г. | акимат района Сауран областное управление координации занятости и соцпрограмм | (в зависимости от выделения средств) |
| 19 |  | 9.4. Вопрос курсирования общественного транспорта от поселка С. Кожанова до районного центра и города Туркестан. 1. Включение маршрута в число социально значимых направлений. 2. Организация курсирования общественного транспорта. | 2023 год 1. 01.11.2023 г. 2. 15.11.2023 г. | акимат района Сауран областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |  |
| 20 |  | 9.5. Вопрос строительства школы в поселке С.Кожанова. 1. Завершить разработку и провести экспертизу проектно-сметной документации на строительство школы, начать строительство. 2. Завершить разработку проектно-сметной документации по обеспечению школы инфраструктурой, провести экспертизу. 3. Организовать выделение финансовых средств на строительство инфраструктуры. 4. Завершить и ввести в эксплуатацию объекты инфраструктуры. 5. Завершить строительство школы и ввести объект в эксплуатацию. | 2024 год 1. 30.09.2023 г. 2. 01.10.2023 г. 3. 01.03.2024 г. 4. 01.06.2024 г. 5. 01.09.2024 г. | акимат района Сауран областное управление строительства областное управление образования | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию (в зависимости от выделения средств) |
| 21 |  | 9.6. Установка дорожных знаков в районе поселка С. Кожанова на трассе Туркестан - Балтаколь. Проведение соответствующих работ по установке дорожных знаков. | 2023 год 01.11.2023 г. | акимат района Сауран областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог | установка дорожных знаков |
| 22 | 10. Просим обеспечить питьевой водой жителей села С. Кожанова сельского округа Ушкайык. Данияров Бакытжан, житель поселка С. Кожанова | 10.6. Проблема питьевого водоснабжения в поселке С.Кожанова сельского округа Ушкайык. 1. Завершить разработку и провести экспертизу проектно-сметной документации. 2. Организовать возможность выделения финансовых средств на капитальный ремонт водопроводов. 3. Провести государственные закупки и начать строительные работы. 4. Завершить строительные работы и ввести объект в эксплуатацию. | 2024 год 1. 30.12.2023 г. 2. 01.06.2024 г. 3. 01.09.2024 г. 4. 31.12.2024 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасов акимат района Сауран областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства областное управление экономики и бюджетного планирования | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию (в зависимости от выделения средств) |
| Социальная сфера |
| 23 | 11. Я ветеран Афганской войны. Мой вопрос такой: можете ли Вы увеличить размер пособий, выдаваемых ветеранам района Сауран один раз в год в преддверии Дня защитника Отечества? Акаи Тайлс, житель села Нуртас | 11.1. Вынести рекомендательное решение об увеличении размера пособий, предоставляемых раз в год в качестве помощи ветеранам войны в Афганистане в преддверии Дня защитника Отечества на 35 МРП. 1. Получить заключение общественного обсуждения и антикоррупционной научной экспертизы на проект решения. 2. Вынести на повестку дня сессии районного маслихата. | 2023 год 1. 01.10.2023 г. 2. 30.10.2023 г. | акимат района Сауран областное управление координации занятости и соцпрограмм | утверждение решениия районного маслихата |
| Сельское хозяйство |
| 24 | 12. Предприниматели поселка Карашык отбирают земли под пастбища, выращивают арбузы и орошают свои посевы, незаконно откачивая воду из реки Карашык, протекающей через сельский округ Ушкайык, поселки Нуртас, Теке. Эта проблема серьезно влияет на орошение посевов фермеров района Ушкайык. Просим помочь решить вопрос передачи малого водохранилища Карашык на баланс ГКП на ПХВ «Туран су». И запретить качать воду фермерам, которые незаконно используют водные насосы. Просим решить проблему водоснабжения фермеров в поселках Теке, Нуртас. Опабеков Онласбек, житель поселка Теке | 12. Решение водной проблемы в поселках Теке и Нуртас сельского округа Ушкаик. 1. Передача малого водохранилища Карашык на баланс ГКП на ПХВ «Туран су». 2. Организация решения проблемы водоснабжения фермерских хозяйств в поселках Теке и Нуртас. | 2023 год 1. 30.08.2023 г. 2. 30.09.2023 г. | заместитель акима области Е. Кенжеханулы акимат района Сауран областное управление сельского хозяйства областное управление строительства | проведение приемов |
| Освещение |
| 25 | 13. Просим помочь провести освещение на улице Кентогай в населенном пункте Космезгил. Бибисара Оразбаева, жительница села Космезгил | 1. Провести процедуру госзакупок и начать строительные работы на основании договора. 2. Завершить строительные работы в срок и ввести объект в эксплуатацию. | 2023 год 1. 10.08.2023 г. 2. 15.11.2023 г. | акимат района Сауран | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию (в зависимости от выделения средств) |
| Открытие парка |
| 26 | 14. С тех пор, как в районе Сауран районным центром стало село Шорнак, наше село ежедневно благоустраивается, строится множество объектов. Просим поспособствовать строительству современного парка в районном центре. Анетбек Бердибеков, житель села Шорнак | Строительство места отдыха в селе Шорнак. 1. Завершение процедуры государственных закупок и начало строительных работ. 2. Решение вопроса о выделении необходимых средств на строительство парка (205 млн. тенге). 3. Окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | 2024 год 1. 15.10.2023 г. 2. 01.06.2024 г. 3. 31.12.2024 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасов акимат района Сауран областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства областное управление экономики и бюджетного планирования | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию (в зависимости от выделения средств) |