План мероприятий по решению актуальных вопросов, поднятых жителями города Кентау в ходе встречи 
с акимом Туркестанской области Д. А. Сатыбалды 04.08.2023 года

| № | Актуальные вопросы | Пути решения | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло |
| 1 | Главная и актуальная проблема для города Кентау является техническое состояние ТЭЦ №5, хотелось бы узнать, как проходит подготовка к отопительному сезону? Тунтеков Муратша, председатель Совета ветеранов города Кентау | Проведение ремонтных работ на ТЭЦ №5 в городе Кентау. 1. Завершение замены устаревших магистральных труб на 6,6 км; 2. Проведение ремонтных работ вспомогательных частей ТЭЦ №5; 3. Завершение работ по переустановке 4 котлов ТЭЦ №5. | 2023 год 1. 01.10.2023 г. 2. 01.10.2023 г. 3. 30.12.2023 г. | первый заместитель акима Туркестанской области З. Жолдасов акимат города Кентау управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области | акт приемки объекта и ввод его в эксплуатацию (по мере выделения средств) |
| Пастбищные угодья |
| 2 | Одна из проблем, которая беспокоила жителей долгие годы, это отсутствие пастбищных угодий для развития животноводства. Прошу решить этот вопрос. Маматраимов Асылзада, житель села Карнак | Увеличение площади пастбищ за счет передачи 75,552 га земли из района Сауран городу Кентау. В соответсвии с постановлением Правительства Республики Казахстан №579 от 14.07.2023 года утвердить границы населенных пунктов с внесением изменений в автоматизированную информационную систему земельного кадастра передачу земель из района Сауран городу Кентау. | 2023 год 31.12.2023 г. | акимат города Кентау акимат района Сауран управление земельных отношений Туркестанской области | внесение изменений в отчет о балансе земель на территории города Кентау |
| Дороги |
| 3 | Прошу помочь с ремонтом на улице Айманова в городе Кентау. Калымбетов Нурлан, житель города | Проведение среднего ремонта на улице Айманова. 1. Включение в список проектов, реализуемых через государственно-частное партнерство; 2. Начало среднего ремонта; 3. Завершение среднего ремонта и передача в пользование. | 2023 год 1. 01.09.2023 г. 2. 15.09.2023 г. 3. 30.10.2023 г. | акимат города Кентау | акт приемки объекта и ввод его в эксплуатацию |
| Природный газ |
| 4 | Когда подключать природный газ на улице Логинова в городе Кентау? Сариев Сарсенбай, житель города | Подключение газа на улице Логинова в городе Кентау. 1. Обеспечение жителей города Кентау природным газом, завершение ІІ этапа строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию; 2. Организация подключения населения к газовой системе совместно с АО «КазТрансГаз Аймак». | 2023 год 1. 01.10.2023 г. 2. 01.12.2023 г. | акимат города Кентау управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Туркестанский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» Н. Туймебаев (по согласованию) | акт приемки объекта и ввод его в эксплуатацию |
| Жилье |
| 5 | В городе Кентау 6 многоэтажных жилых домов признаны аварийными, жителей должны были переселить. Как будет решен вопрос с обеспечением жильем жителей этих домов? Есть вероятность того, что к этим домам присоединится многоэтажный жилой дом №11 по улице Алтынсарина, если срочно не будут проведены ремонтные работы, возможны аварийные случаи. Прошу помочь с решением данного вопроса. Аширова Мейрамкүл, жительница города | 5.1. Приобретение в коммунальную собственность акимата города Кентау 47 квартир. 1. Организация акиматом города Кентау процедур государственных закупок по приобретению в коммунальную собственность 47 квартир; 2. Оформление правоустановливающих документов, организация передачи квартир в коммунальную собственность; 3. Работы по передаче жителям квартир, стоящих в очереди, единственное жилье которых признано аварийным. | 2023 год 1. 01.10.2023 г. 2. 20.10.2023 г. 3. 01.12.2023 г. | акимат города Кентау | обеспечение жителей квартирами, жилье которых признано аварийным |
| 6 |  | 5.2. Проведение капитального ремонта многоэтажного жилого дома по ул. Алтынсарина, №11 1. Завершение процедур государственных закупок, начало капитального ремонта; 2. Проведение капитального ремонта, передача дома в пользование. | 2023 год 1. 01.09.2023 г. 2. 15.12.2023 г. | акимат города Кентау | акт приемки объекта и ввод его в эксплуатацию |
| Строительство спортивных объектов |
| 7 | Планируется ли строительство в городе Кентау физкультурно-оздоровительного комплекса? Раубаев Мамыржан, житель города | Строительство в городе Кентау физкультурно-оздоровительного комплекса. 1. Выделение финансовых средств на разработку проектно-сметной документации для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса; 2. Завершение разработки проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и проведение экспертизы; 3. Выделение бюджетных финансовых средств на строительные работы; 4. Завершение конкурса госзакупок, после определения подрядчика и технического надзора начало строительства; 5. Завершение строительства, ввод объекта в эксплуатацию. | 2023-2024 гг. 1. 30.09.2023 г. 2. 30.10.2023 г. 3. 01.03.2024 г. 4. 01.07.2024 г. 5. 25.12.2024 г. | руководитель аппарата акима Туркестанской области Е. Алимкулов акимат города Кентау управление физической культуры и спорта Туркестанской области управление экономики и бюджетного планирования Туркестанской области | акт приемки объекта и ввод его в эксплуатацию (по мере выделения средств) |
| Приведение в порядок парков, открытие детских лагерей и проблема полигона |
| 8 | Прошу привести в порядок парк имени Кожанова в городе Кентау. Прошу помочь открыть лагерь для летнего отдыха детей в селе Кушата. Прошу помочь в закрытии полигона для бытового мусора, расположенного по дороге в село Байылдыр, и обеспечить санитарную чистоту города. Таукеева Жанат, жительница города | 7.1. Привести в порядок парк имени Кожанова в городе Кентау. 1. Провести санитарные работы в парке имени Кожанова; 2. Передача парка имени Кожанова в собственность КГУ «Жасыл кала»; 3. Проведение работ по озеленению и благоустройству в парке имени Кожанова (вырубка высохших деревьев и уборка сухой травы). | 2023 год 1. 15.08.2023 г. 2. 01.09.2023 г. 3. 01.09.2023 г. | акимат города Кентау | проведение работ по приведению в порядок парка |
| 9 |  | 7.2. Внести предложение по открытию лагеря для летнего отдыха детей в селе Кушата. Создание рабочей группы на областном уровне, проведение анализа по открытию лагеря для летнего отдыха детей в селе Кушата, внесение конкретного предложения. | 2023 год 01.09.2023 г. | заместитель акима области Б. Тажибаев акимат города Кентау управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области | внести предложение |
| 10 |  | 7.3. Проведение работ по закрытию полигона для бытового мусора, расположенного по дороге в село Байылдыр, транспортировка ТБО на действующий полигон. 1. Проведение работ по закрытию полигона для бытового мусора, расположенного по дороге в село Байылдыр; 2. Организация транспортировки бытового мусора на действующий полигон акиматом города. | 2023 год 1. 01.09.2023 г. 2. 01.09.2023 г. | акимат города Кентау управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области | закрытие полигона |