**«УТВЕРЖДАЮ»**

**аким Туркестанской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. А. Сатыбалды**

**24 августа 2023 года**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации актуальных проблем, озвученных на встрече с населением Келесского района (19.08.2023 г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Поднятая проблема** | **Пути решения** | **Сроки выполнения** | **Ответственные лица**  | **Форма завершения** |
| **Строительная отрасль** |
|  | **Подведение водопровода к населенному пункту Ынтымак было начато в прошлом году.****Возможно ли пораньше запустить систему питьевой воды, чтобы быстрее подать качественную воду в село?**(житель Актюбинского с/о Мамашев Калсеит, 8-701-131-4913) | **1. Обеспечение качественной питьевой водой населенного пункта Ынтымак.**1.1. Завершение строительно-монтажных работ. | * 1. 01.10.2023 г.
 | первый заместительакима областиЗ. Жолдасовобластное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйствааким Келесского района Ж. Агибаев | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Постройте Дом культуры в селе Ушкын. | **2.1. Строительство Дома культуры в селе Ушкын.**2.1.1. Финансирование из бюджета.2.1.2. Проведение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. | 2.1.1. 2024 г.2.1.2. 2024 г.  | первый заместитель акима области З. Жолдасовобластное управление строительства аким Келесского района Ж. Агибаев | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию |
| Построят ли новый ФАП в селе Ушкын?(Жумагулов Лесбай, житель с/о Ушкын, 8-771-153-7351) | **2.2. Строительство ФАП в селе Ушкын.**2.2.1. Разработка проектно-сметной документации.2.2.2. Финансирование из бюджета.2.2.3. Проведение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. | 2.2.1. 2024 г.2.2.2. 2024 г.2.2.3. 2025 г. | первый заместитель акима областиЗ. Жолдасовобластное управление здравоохраненияаким Келесского района Ж. Агибаев | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Разработана сметная документация по освещению населенных пунктов Кошкаратинского сельского округа, асфальтированию улиц и строительству спортивных площадок. Будет ли выделение средств из бюджета? | **3.1. Освещение населенных пунктов Кошкаратинского сельского округа, асфальтирование улиц, строительство спортивных площадок.**3.1.1. Финансирование из бюджета.3.1.2. Проведение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. | 3.1.1. 01.10.2023 г.3.1.2. 15.12.2023 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасовобластное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорогаким Келесского района Ж. Агибаев | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Здание аппарата акима Кошкаратинского сельского округа отсутствует. В настоящее время он находится в сельском Доме культуры. Поэтому просим построить новое здание. | **3.2. Ведение строительства здания аппарата акима Кошкаратинского сельского округа.**3.2.1. Разработка проектно-сметной документации.3.2.2. Финансирование из бюджета.3.2.3. Проведение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. | 3.2.1. 15.12.2023 г.3.2.2. 2024 г.3.2.3. 2025 г. | областное управление строительствааким Келесского района Ж. Агибаев | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Перед Домом культуры в селе Бескубыр Кошкаратинского сельского округа просим поставить памятник Т. Бердиярову.(житель города Сарыагаша Мауленов Алмахан, 8-775-924-2424) | **3.3.** **Установка памятника Т. Бердиярову в селе Бескубыр.**3.3.1. Собрать соответствующие документы и предоставить в областную ономастическую комиссию.3.3.2. Выделение средств из бюджета. | 3.3.1. 01.10.2023 г.3.3.2. 2024 г. | областное управление культурыаким Келесского района Ж. Агибаев | установка памятника |
|  | **Мост через реку Келес по улице Омарова в селе Абай находится в аварийном состоянии. Просим содействовать выделению средств на проведение капитального ремонта моста.** | **4.1.** **Проведение ремонтных работ моста через реку Келес.** **Подготовка дефектного акта.**4.1.1. Подготовка сметной документации.4.1.2. Выделение средств из бюджета.4.1.3. Проведение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. | 4.1.1 15.09.2023 г.4.1.2. 15.12.2023 г.4.1.3. 2024 г. | первый заместитель акима области З.Жолдасовобластной департамент по чрезвычайным ситуациямобластное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорогаким Келесского района Ж. Агибаев | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | В селе Абай просим выделить средства на строительство спортивных игровых площадок. | * 1. **Строительство спортивных площадок в селе Абай.**

4.1.1. Выделение средств из бюджета.4.2.2. Проведение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию | 4.1.1. 10.10.2023 г.* + 1. 20.11.2023 г.
 | областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваобластное управление экономики и бюджетного планированияаким Келесского района Ж. Агибаев | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Просим посодействовать открытию футбольного клуба в Келесском районе. | * 1. **Открытие футбольного клуба в Келеском районе**

4.1.1. Подготовить и предоставить соответствующие документы.* + 1. Выделение средств из бюджета.
		2. Создание районного футбольного клуба.
 | 4.3.1. 25.12.2023 г.4.3.2. 2024 г.4.3.3. 2024 г. | областное управление физической культуры и спортааким Келесского района Ж. Агибаев | открытие футбольного клуба |
|  | Просим предусмотреть финансирование на строительство сквера в селе Абай. (житель села Абай Султанов Рахматулла, 8-778-125-5151) | **4.4.** **Строительство сквера в селе Абай.** 4.4.1. Подготовка сметной документации.* + 1. ВВыделение средств из бюджета.
		2. ППроведение строительных работ.
 | 4.4.1. 10.10.2023 г.4.4.2. 2024 г.4.4.3. 2024 г. | областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваобластное управление экономики и бюджетного планированияаким Келесского района Ж. Агибаев | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Канал Терис, по которому вода идет на поля в населенном пункте Каратал, переполнен.В населенный пункт Каратал не поступает достаточного количества сточных вод. Просим посодействовать проведению работ по механической очистке и перекопке канала Терис.(житель Ошактинского с/о Бурлибаев Алтынбек, 8-702-449-0406) | * 1. Проведение работ по механической очистке канала Терис.
	2. Выделение средств из бюджета.
	3. Проведениестроительных работ.
 | 5.1. 10.10.2023 г.5.2. 15.12.2023 г. | областное управление сельского хозяйствааким Келесского района Ж. Агибаев | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | В Ошактинском сельском округе есть канал 8-я гвардия, по которому в село Ошакты поступает вода, он переполнен. В начале канала посевам отводится вода, а в село Ошакты ее не хватает. Просим провести очистку канала и поспособствовать выделению средств на земляные работы. (житель села Ошакты Кульматов Курамыс, 8-778-326-5366) | 6.1.5. Проведение работ по механической очистке канала 8-я гвардия.6.1.6. Выделение средств из бюджета.6.1.7. Проведение строительных работ. | * 1. 10.10.2023 г.

6.2. 15.12.2023 г.  | областное управление сельского хозяйствааким Келесского района Ж. Агибаев | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Просим заасфальтировать внутренние дороги в населенном пункте Амангельды Биртилекского сельского округа. (житель Биртилекского с/о Умиров Базарбай, 8-702-619-5397) | 7.1. Проведение работ по асфальтированию внутренних улиц села Амангельды.7.2. Выделение средств из бюджета.7.3. Проведение строительных работ. | * 1. 10.10.2023 г.
	2. 15.12.2023 г.
 | областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорогаким Келесского района Ж. Агибаев | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Автодорога Майдабозай - Бекбота в Жамбылском сельском округе сегодня находится в негодном состоянии. Просим провести капремонт этой дороги. (житель Жамбылского с/о Абдиев Турдалы, 8-702-313-6306 ) | **8.** **Проведение ремонтных работ автодороги Майдабозай - Бекбота.**8.1. Выделение средств из бюджета.8.2. Проведение строительных работ.  | 8.1. 10.10.2023 г.8.2. 15.12.2023 г. | областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорогаким Келесского района Ж. Агибаев  | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Просим заасфальтировать внутренние дороги в населенном пункте Акжол сельского округа Алпамыс батыра.(житель с/о Алпамыс батыра Адеев Биболат, 8-702-517-5604) | **9.** **Асфальтирование улиц в населенном пункте Акжол.**9.1. Проведение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. | 9.1. 10.10.2023 г. | областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорогаким Келесского района Ж. Агибаев | акт приема и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Рекомендовано активизировать надзорную работу по правильному использованию льготных кредитов. | **10.1. Создание специальной рабочей группы и проведение надзорной работы.**10.1.1. Проведение разъяснительной работы рабочей группой с жителями, получившими льготные кредиты.  | 10.1. 15.12.2023 г. | областное управление предпринимательства и промышленностиаким Келесского района Ж. Агибаев | предоставление информации акимату области |
|  |  Просим снести аварийное здание школы им. А. Молдагуловой в селе Абай.(жительница села Абай Рустемова Улбосын, 8-701-579-0427) | **10.2.** **Проведение работ по сносу здания.**10.2.1. Проведение специальной экспертизы здания, проведение соответствующих мероприятий по результатам экспертизы. | 10.2.1. 10.10.2023 г. | областное управление строительстваобластное управление образованияоким Келесского района Ж. Агибаев | снос здания |
|  | Медицинское оборудование центральной больницы в селе Абай устарело. В указанную больницу просим установить современное медицинское оборудование.(житель села Абай Раимкулов Болат, 8-701-454-5751) | **11. Приобретение нового медицинского оборудования в центральную больницу села Абай.**11.1. Завершение процесса госзакупок и поставка оборудования. | 11.1. 01.12.2023 г. | областное управление здравоохранения | ввод в эксплуатацию оборудования |
|  | В населенном пункте Береке Ошактинского сельского округа детский сад «Айкаракоз» не получает средств по госзаказу.Просим посодействовать выделению соответствующих средств.(жительница села Абай Ускенова Айнур, 8-775-740-7121) | **12. Оплата соответствующих средств по госзаказу в детский сад «Айкаракоз».**12.1. Проведение работ по изучению соответствия документов детского сада «Айкаракоз» требованиям законодательства. | 12.1. 15.09.2023 г. | областное управление образования | предоставление информации по результатам  |
| **РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА**  |
|  | Мужчина сообщил, что у него 11 детей, недавно были похищены две лошади. Он обращался с жалобами в соответствующие органы, но меры не были приняты, пропавшие лошади не найдены. Он попросил посодействовать принятию соответствующих мер. | **Разъяснено, что скотокрады разыскиваются.** |  | аким Келесского района Ж. Агибаев | проведение разъяснительной работы |
|  | Жительница просит землю 1 га для занятия сельским хозяйством.(жительница Биртилекского с/о Абдирахимова Дильфуза, 8-705-398-5940)  | **В соответствии с требованиями закона разъяснен порядок участия в конкурсе на получение земель сельскохозяйственного назначения с оформлением соответствующих документов.** | 19.08.2023 г. | аким Келесского района Ж. Агибаев | проведение разъяснительной работы |
|  | В Ушкынском сельском округе ранее было хорошо налажено выращивание винограда. Поэтому житель просит 5 га земли для выращивания винограда.(Жумагулов Лесбай, житель с/о Ушкын, 8-771-153-7351) | **В соответствии с требованиями закона разъяснен порядок участия в конкурсе на получение земель сельскохозяйственного назначения с оформлением соответствующих документов.** | 19.08.2023 г. | аким Келесского района Ж. Агибаев | проведение разъяснительной работы |
|  | Я предприниматель. 2-3 года назад привез из европейских стран американский сорт винограда, достаточный для посева на 5 га земли, но у меня были некоторые проблемы на таможне (границе), и я опоздал. Кроме 1 га саженцев, все остальные засохли. Если 1 га саженцев винограда вырастет и даст хороший урожай, хочу привить еще. Прошу оказать соответствующую помощь в беспроблемном пересечении границы. | **Обещали, что в дальнейшем будет оказана соответствующая поддержка в соответствии с требованиями закона, если привозят саженцы винограда из-за рубежа.** | 19.08.2023 г. | аким Келесского района Ж. Агибаев | проведение разъяснительной работы |
|  | У меня есть земля сельскохозяйственного назначения в этом районе.Под землей есть гравий. Если это не противоречит требованиям закона, то на 10 га этой земли прошу посодействовать открытию каменного карьера.(житель Биртилекского с/о Ахраров Алимкожа, 8-701-722-1657) | **Было разъяснено, что данный вопрос будет изучен, проведена соответствующая работа, не противоречащая требованиям закона.** | 19.08.2023 г. | аким Келесского района Ж. Агибаев | проведение разъяснительной работы |
|  | В селе Жузимдик сельского округа Жузимдик 0,15 га территории СОШ им. Ш. Уалиханова может перейти в частную собственность, просим проверить. | **Разъяснено, что данная земля входит в водоохранную зону.** | 19.08.2023 г. | аким Келесского района Ж. Агибаев | проведение разъяснительной работы |
|  | В сельском округе Жузимдик сообщили, что грязная вода из общественной бани в селе Жузимдик оказывает негативное влияние на окружающую среду. Просим принять соответствующие меры.(житель с/о Жузимдик Киикбаев Нургиса, 8-707-126-1884) | **По данному вопросу было разъяснено, что в случае написания жалобы жителями села в областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля будет проведена проверка, по результатам которой будут приняты меры.** | 19.08.2023 г. | облыстной департамент СЭСаким Келесского района Ж. Агибаев | проведение разъяснительной работы |
|  | В районе, в том числе в селе Амангельды, плохое качество интернета. Просим оказать влияние на улучшение качества интернета.(житель Биртилекского с/о Умиров Базарбай, 8-702-619-5397) | **Разъяснено, что ведутся соответствующие переговоры с операторами сотовой связи по обеспечению населения района качественным интернетом.** | 19.08.2023 г. | аким Келесского района Ж. Агибаев | проведение разъяснительной работы |