**«УТВЕРЖДАЮ»**

**аким Туркестанской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. А. Сатыбалды**

**24 августа 2023 года**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации актуальных проблем, озвученных на встрече с жителями Сарыагашского района (18.08.2023 г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Рассматриваемые** **вопросы** | **Пути решения****(исполнение)** | **Сроки разрешения** | **Ответственный исполнитель** | **Форма** **завершения** |
| **Жилищно-коммунальная сфера** |
|  | Канализационная система в Сарыагаше уже несколько лет является актуальной проблемой. Расскажите о проводимых ремонтных работах канализационной системы в городе.*(жительница города Сарыагаша* *Ж. С. Аккожаева)* | 1. Строительство канализационной системы в Сарыагаше.1.1. Разработка проектно-сметной документации.1.2. Предусмотрение финансирования из бюджета.1.3. Проведение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. | 1.1. 30.12.2023 г.1.2. 25.03.2024 г.1.3. 20.12.2025 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасовуправление энергетики и жилищно-коммунального хозяйствауправление государственных закупокаким Сарыагашского района А. Абдуллаев | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | **Продолжатся ли работы** **по обновлению устаревших электрических столбов и сетей** **в поселке Коктерек? Сейчас работы приостановлены.***(житель поселка Коктерек* *Н. Мусабеков)* | **2. Обновление устаревших электрических столбов и сетей** **в поселке Коктерек.**2.1. Качественное завершение работ по обновлению электрических столбов в поселке Коктерек. | 2.1. 30.12. 2023 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасовуправление энергетики и жилищно-коммунального хозяйствааким Сарыагашского района А. Абдуллаев | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| **Сфера образования** |
|  | **Просим построить новую школу в микрорайоне «Телемунара» в городе Сарыагаше.***(житель города Сарыагаш* *Л. Утепов)* | **3. Строительство школы в микрорайоне «Телемунара»** **в г. Сарыагаше.**3.1. Разработка проектно-сметной документации.3.2. Предусмотрение финансирования из бюджета.3.3. Проведение строительных работ и ввод в эксплуатацию. | 3.1. 30.09.2023 г.3.2. 25.12.2023 г.3.3. 20.08.2025 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасовуправление строительствауправление образованияуправление экономики и бюджетного планирования | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | **Просим установить искусственную дорожную неровность и камеру видеонаблюдения у общей средней школы №60** **в Сарыагаше.***(житель города Сарыагаш* *С. Ережепов)* | **4. Установка искусственной дорожной неровности и камер видеонаблюдения у общей средней школе №60** **в г. Сарыагаше.**4.1. Установка камеры видеонаблюдения с финансированием из бюджета.4.2. Установка дорожных барьеров на проезжей части для безопасности учащихся. | 4.1. 30.12.2023 г.4.2. 25.10.2023 г. | заместитель акима области Б. Тажибаевуправление экономики и бюджетного планированияуправление образованияаким Сарыагашского района А. Абдуллаев | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| **Земельные вопросы** |
|  | **С 2012 года не предоставляются земельные участки.****Просим в населенном пункте Дербисек предоставить земельные участки для строительства жилья.***(бий населенного пункта Дербисек Е. Бейсенбаев)* | **5. Предоставление земельных участков для строительства жилья в населенном пункте Дербисек.**5.1. Предусмотрение финансирования из бюджета.5.2. Проведение и ввод в эксплуатацию инфраструктуры. | 5.1. 30.12.2023 г.5.2. 25.12.2024 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасовуправление строительствауправление экономики и бюджетного планированияаким Сарыагашского района А. Абдуллаев | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | **Прошу выделить землю под мазарат в г. Сарыагаше.***(житель города Сарыагаш* *Т. Култаев)* | **6. Организовать специальное собрание с населением по выделению 10 га земли под мазарат в г. Сарыагаше.**6.1. Организация собрания. | * 1. 25.09.2023 г.
 | аким Сарыагашского района А. Абдуллаев | организация собрания с населением |
| **Сфера культуры** |
|  | **Просим вернуть населению перешедший в частную собственность Дом культуры в населенном пункте Кабланбек.***(житель населенного пункта Кабланбек Е. Есжанов)* | **7. Проведение переговоров по возврату Дома культуры в населенном пункте Кабланбек, перешедшего в частную собственность.**7.1. Провести переговоры и доложить о результатах. | 7.1 25.10.2023 г. | аким Сарыагашского района А. Абдуллаев | проведение переговоров и направление письма по результатам |
| **Другие вопросы** |
|  | **Просим построить новый парк** **в г. Сарыагаше.***(житель города Сарыагаша**Т. Култаев)* | **8. Открытие нового парка в городе Сарыагаше.**8.1. Рассмотрение вопроса выделения земельного участка.8.2. Разработка проектно-сметной документации.8.3. Предусмотрение финансирования из бюджета.8.4. Проведение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. | 8.1. 30.03.2024 г.8.2. 25.05.2024 г.8.3. 20.12.2024 г.8.4. 30.12.2025 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасовуправление строительствауправление экономики и бюджетного планированияаким Сарыагашского района А. Абдуллаев | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | **Просим оказать помощь** **в переносе скотобойни за пределы города Сарыагаша.***(житель города Сарыагаша* *С. Ережепов)* | **9. Проведение соответствующих работ по переселению скотобойни за пределы города Сарыагаша.**9.1. Создание рабочей группы и проведение исследовательской работы.9.2. Принятие решения в рамках закона по результатам изучения. | 9.1. 30.10.2023 г.9.2. 25.12.2023 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасовдепартемент Туркестанской области Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РКаким Сарыагашского района А. Абдуллаев  | предоставление документов в суд для принятия решения по результатам изучения |
| **Общественная безопасность**  |
|  | **Просим организовать регулярные рейдовые мероприятия по охране общественного порядка****в Сарыагашском районе.***(жительница города Сарыагаша* *Ж. С. Аккожаева)* | **Организация регулярных рейдовых мероприятий для поддержания общественного порядка.** | постоянная | департамент полиции Туркестанской области | организация рейдовых мероприятий на постоянной основе |
| **Разъясненные вопросы** |
|  | **Прошу предоставить сведения о моей очереди на коммунальное жилье.***(жительница города Сарыагаша Р. Ермуратова)* | Разъяснено, что будут представлены сведения об очередности на коммунальное жилье. | 23.08.2023 г. | аким Сарыагашского района А. Абдуллаев | проведение разъяснительной работы |
|  | **Просим открыть производственные предприятия** **в Сарыагашском районе.***(житель города Сарыагаша* *Т. Култаев)* | Разъяснено о том, что предпринимателям оказывается поддержка, чтобы они сами открывали производственные предприятия. Акимат будет проводить работу по привлечению инвесторов для подведения инфраструктуры. | постоянная | аким Сарыагашского района А. Абдуллаев | проведение разъяснительной работы |