**«УТВЕРЖДАЮ»**

**аким Туркестанской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. А. Сатыбалды**

**24 августа 2023 года**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации актуальных проблем, озвученных на встрече с жителями Сарыагашского района (18.08.2023 г.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Рассматриваемые**  **вопросы** | **Пути решения**  **(исполнение)** | **Сроки разрешения** | **Ответственный исполнитель** | | **Форма**  **завершения** |
| **Жилищно-коммунальная сфера** | | | | | | |
|  | Канализационная система  в Сарыагаше уже несколько лет является актуальной проблемой. Расскажите о проводимых ремонтных работах канализационной системы в городе.  *(жительница города Сарыагаша*  *Ж. С. Аккожаева)* | 1. Строительство канализационной системы в Сарыагаше.  1.1. Разработка проектно-сметной документации.  1.2. Предусмотрение финансирования из бюджета.  1.3. Проведение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. | 1.1. 30.12.2023 г.  1.2. 25.03.2024 г.  1.3. 20.12.2025 г. | | первый заместитель  акима области  З. Жолдасов  управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  управление государственных закупок  аким Сарыагашского района А. Абдуллаев | акт приемки и ввода объекта  в эксплуатацию |
|  | **Продолжатся ли работы**  **по обновлению устаревших электрических столбов и сетей**  **в поселке Коктерек? Сейчас работы приостановлены.**  *(житель поселка Коктерек*  *Н. Мусабеков)* | **2. Обновление устаревших электрических столбов и сетей**  **в поселке Коктерек.**  2.1. Качественное завершение работ по обновлению электрических столбов в поселке Коктерек. | 2.1. 30.12. 2023 г. | | первый заместитель акима области  З. Жолдасов  управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  аким Сарыагашского района А. Абдуллаев | акт приемки и ввода объекта  в эксплуатацию |
| **Сфера образования** | | | | | | |
|  | **Просим построить новую школу в микрорайоне «Телемунара» в городе Сарыагаше.**  *(житель города Сарыагаш*  *Л. Утепов)* | **3. Строительство школы в микрорайоне «Телемунара»**  **в г. Сарыагаше.**  3.1. Разработка проектно-сметной документации.  3.2. Предусмотрение финансирования из бюджета.  3.3. Проведение строительных работ и ввод в эксплуатацию. | 3.1. 30.09.2023 г.  3.2. 25.12.2023 г.  3.3. 20.08.2025 г. | первый заместитель  акима области  З. Жолдасов  управление строительства  управление образования  управление экономики и бюджетного планирования | | акт приемки и ввода объекта  в эксплуатацию |
|  | **Просим установить искусственную дорожную неровность и камеру видеонаблюдения у общей средней школы №60**  **в Сарыагаше.**  *(житель города Сарыагаш*  *С. Ережепов)* | **4. Установка искусственной дорожной неровности и камер видеонаблюдения у общей средней школе №60**  **в г. Сарыагаше.**  4.1. Установка камеры видеонаблюдения с финансированием из бюджета.  4.2. Установка дорожных барьеров на проезжей части для безопасности учащихся. | 4.1. 30.12.2023 г.  4.2. 25.10.2023 г. | заместитель акима области Б. Тажибаев  управление экономики и бюджетного планирования  управление образования  аким Сарыагашского района А. Абдуллаев | | акт приемки и ввода объекта  в эксплуатацию |
| **Земельные вопросы** | | | | | | |
|  | **С 2012 года не предоставляются земельные участки.**  **Просим в населенном пункте Дербисек предоставить земельные участки для строительства жилья.**  *(бий населенного пункта Дербисек Е. Бейсенбаев)* | **5. Предоставление земельных участков для строительства жилья в населенном пункте Дербисек.**  5.1. Предусмотрение финансирования из бюджета.  5.2. Проведение и ввод в эксплуатацию инфраструктуры. | 5.1. 30.12.2023 г.  5.2. 25.12.2024 г. | первый заместитель  акима области  З. Жолдасов  управление строительства  управление экономики и бюджетного планирования  аким Сарыагашского района А. Абдуллаев | | акт приемки и ввода объекта  в эксплуатацию |
|  | **Прошу выделить землю под мазарат в г. Сарыагаше.**  *(житель города Сарыагаш*  *Т. Култаев)* | **6. Организовать специальное собрание с населением по выделению 10 га земли под мазарат в г. Сарыагаше.**  6.1. Организация собрания. | * 1. 25.09.2023 г. | аким Сарыагашского района А. Абдуллаев | | организация собрания  с населением |
| **Сфера культуры** | | | | | | |
|  | **Просим вернуть населению перешедший в частную собственность Дом культуры в населенном пункте Кабланбек.**  *(житель населенного пункта Кабланбек Е. Есжанов)* | **7. Проведение переговоров по возврату Дома культуры в населенном пункте Кабланбек, перешедшего в частную собственность.**  7.1. Провести переговоры и доложить о результатах. | 7.1 25.10.2023 г. | аким Сарыагашского района А. Абдуллаев | | проведение переговоров и направление письма по результатам |
| **Другие вопросы** | | | | | | |
|  | **Просим построить новый парк**  **в г. Сарыагаше.**  *(житель города Сарыагаша*  *Т. Култаев)* | **8. Открытие нового парка в городе Сарыагаше.**  8.1. Рассмотрение вопроса выделения земельного участка.  8.2. Разработка проектно-сметной документации.  8.3. Предусмотрение финансирования из бюджета.  8.4. Проведение строительных работ и ввод объекта  в эксплуатацию. | 8.1. 30.03.2024 г.  8.2. 25.05.2024 г.  8.3. 20.12.2024 г.  8.4. 30.12.2025 г. | первый заместитель  акима области  З. Жолдасов  управление строительства  управление экономики и бюджетного планирования  аким Сарыагашского района А. Абдуллаев | | акт приемки и ввода объекта  в эксплуатацию |
|  | **Просим оказать помощь**  **в переносе скотобойни за пределы города Сарыагаша.**  *(житель города Сарыагаша*  *С. Ережепов)* | **9. Проведение соответствующих работ по переселению скотобойни за пределы города Сарыагаша.**  9.1. Создание рабочей группы и проведение исследовательской работы.  9.2. Принятие решения в рамках закона по результатам изучения. | 9.1. 30.10.2023 г.  9.2. 25.12.2023 г. | первый заместитель  акима области  З. Жолдасов  департемент Туркестанской области  Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК  аким Сарыагашского района А. Абдуллаев | | предоставление документов в суд для принятия решения  по результатам изучения |
| **Общественная безопасность** | | | | | | |
|  | **Просим организовать регулярные рейдовые мероприятия по охране общественного порядка**  **в Сарыагашском районе.**  *(жительница города Сарыагаша*  *Ж. С. Аккожаева)* | **Организация регулярных рейдовых мероприятий для поддержания общественного порядка.** | постоянная | департамент полиции Туркестанской области | | организация рейдовых мероприятий  на постоянной основе |
| **Разъясненные вопросы** | | | | | | |
|  | **Прошу предоставить сведения о моей очереди на коммунальное жилье.**  *(жительница города Сарыагаша Р. Ермуратова)* | Разъяснено, что будут представлены сведения об очередности на коммунальное жилье. | 23.08.2023 г. | аким Сарыагашского района А. Абдуллаев | | проведение разъяснительной работы |
|  | **Просим открыть производственные предприятия**  **в Сарыагашском районе.**  *(житель города Сарыагаша*  *Т. Култаев)* | Разъяснено о том, что предпринимателям оказывается поддержка, чтобы они сами открывали производственные предприятия. Акимат будет проводить работу по привлечению инвесторов для подведения инфраструктуры. | постоянная | аким Сарыагашского района А. Абдуллаев | | проведение разъяснительной работы |