Проблемные вопросы, поднятые 08.04.2022 года на встрече акима Туркестанской области Д. Сатыбалды с населением Кентау

| № | Проблемные вопросы | Пути решения | Сроки решения | Ответственные исполнители | Завершение работы | Примечание/исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Когда будет решена проблема газификации нашего города? (житель города Кентау Юлдашев Мамиржан, тел. 8-701-492-1305) | 30 марта текущего года была завершена работа по подключению (врезке) к магистральному газопроводу и заполнению газом объекта АГТС. В настоящее время совместно со специалистами «Интергаза» и БМГЖ ведутся работы по подключению (горячий запуск) газа к АГТС №14 «Қызыләскер». После завершения вышеуказанных работ начнется наполнение внутренних систем в городе, т.е. кольцевание высокого давления и наполнение газом объектов первой очереди, в настоящее время находящихся под давлением воздуха. По завершении данных работ жильцы смогут обратиться в офис АО «КазТрансГаз Аймак», расположенный по адресу: г. Кентау, ул. Яссави, 85, кабинет №6, 2-й этаж, чтобы получить технический договор, открыть личный кабинет (после завершения строительно-монтажных работ) и подключить газ. | декабрь 2023 года | управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области акимат города Кентау | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | На исполнении В 2018-2019 годы проведены строительные работы для снабжения природным газом Кентау, работы разделены на три этапа. Объекты І и ІІІ этапа подключены к газоснабжению. Всего за три этапа к природному газу будут подключены 6 403 абонента. По ІІ этапу подрядная организация ведет работу по устранению неполадок. |
| 2 | Есть ли возможность перенести в другое место очистные сооружения, находящиеся на въезде в город? (житель города Кентау Молжигитов Мухтар, тел. 8-701-474-9786) | 1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений и канализационных сетей в г. Кентау. 2. Получение экспертного заключения. 3. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета. 4. Проведение строительных работ. Ведутся работы по согласованию ТЭО и по разработке ПСД для реконструкции очистных сооружений и системы канализации в Кентау. | 1. октябрь 2022 года 2. декабрь 2022 года 3. февраль 2022 года 4. июнь 2023 года | управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области акимат города Кентау | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | На исполнении Для реализации проекта «Строительство канализационной очистной станции и водоочистных сооружений в городе Кентау» на разработку ПСД подготовлена сметная документация на сумму 102 млн. тенге и 17.05.2023 года подана бюджетная заявка. На сегодня из областного бюджета выделено 5 млн. тенге, ведется работа по подготовке проектно-сметной документации. |
| 3 | Когда будет решен вопрос строительства спортивных площадок во дворе многоквартирного дома №5 по улице Алтынсарина? (житель города Кентау Жазденбаев Ерлан, тел. 8-702-818-5331) | Строительство спортивной площадки во дворе многоэтажного жилого дома №5 по улице Алтынсарина. В 2022 году планируется строительство спортивных площадок (футбольное поле, стритбол, стрит-воркаут, детская площадка) в 33 дворах многоэтажных жилых домов Кентау в рамках государственно-частного партнерства. В эти дворы входит многоэтажный жилой дом №5 по улице Алтынсарина. | июнь-сентябрь 2022 года | акимат города Кентау | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Не исполнено В целях установки 33 игровых площадок во дворах многоэтажных домов подготовлена ПСД и проведена госэкспертиза. Стоимость проекта - 5082 млн. тенге. Для финасирования проекта из республиканского бюджета 07.06.2023 года письмом №29/6298 в Министерство нацональной экономики представлена бюджетная заявка. При выделении необходимых средств поэтапно будут установлены спортивные площадки. |
| 4 | Несмотря на то, что микрорайон «Шугыла» создан недавно, здесь очень много переселенцев, в том числе школьников. Мы давно говорим об уличном освещении. Когда именно эта проблема будет решена? (жительница города Кентау Сайдуалиева Жанар, тел. 8-771-648-5959) | Установка уличного освещения на улицах в микрорайоне «Шугыла». В 2022 году из местного бюджета предусмотрено 30,4 млн. тенге на установку освещения на улицах города, в том числе в мкр. «Шугыла». Начало работ планируется на вторую декаду апреля. | май 2022 года | акимат города Кентау | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Исполнено В 2022 году с подрядчиком ТОО «Rah-Man Holding» в мкр. «Шугыла», «Болашак», «Жулдыз» и в кварталах 68, 69, 74 установлены запланированные 269 светильников. В мкр. «Шугыла» установлено 195 единиц уличного освещения. 05.09.2022 года получен акт приемки, объект введен в эксплуатацию. |
| 5 | Наши дома были построены в советское время, фасады, крыши и двери домов изношены. Дома в соседнем микрорайоне отремонтированы в 2021 году, когда же будет отремонтирован наш дом? (жительница города Кентау Таукеева Кулпан, тел. 8-702-105-0665) | 1.1. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета. 1.2. Проведение ремонтных работ. Для ремонта 92 многоквартирных домов в Кентау подана бюджетная заявка на финансирование из республиканского бюджета на 2023 год. При наличии средств будут проведены соответствующие работы. | - Октябрь 2022 года - 2023-2024 гг. | управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Туркестанской области акимат города Кентау | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | На исполнении В 2014-2021 годах был произведен капитальный ремонт 211 многоквартирных жилых домов на 5,8 млрд. тенге. 92 многоквартирных дома в Кентау подлежат модернизации. В 2023 году на капитальный ремонт 55 многоквартирных домов предусмотрены средства из республиканского бюджета в сумме 1,57 млрд. тенге. Строительные работы начались в мае 2023 года. Планируется завершить строительство к концу текущего года. При формировании республиканского бюджета на 2023 год предусмотрено 1,56 млрд. тенге на капитальный ремонт оставшихся 37 многоквартирных домов. Выделение средств запланировано на первое полугодие 2024 года. |
| 6 | Вопрос освещения участка, находящегося возле села Шоктас. (жительница города Кентау Ахметгалиева Мадина, тел. 8-705-847-7658) | 1. Присвоение статуса дачному массиву «Шоктас». 2. Вопрос освещения дачного участка. В настоящее время ведется работа по присоединению дачного участка Шоктас к селу Хантаги. При положительном решении вопроса дачному участку будет присвоен статус населенного пункта, решатся вопросы освещения, озеленения и т.д. | 1. декабрь - года 2. 2024 год | управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области акимат города Кентау | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | На исполнении Принято постановление Правительства РК «Об изменении границ г. Кентау Туркестанской области» №579 от 14.07.2023 года. Внесены изменения в межхозяйственный землеустроительный проект по изменению границ. До конца 2023 года запланирована работа по актуализации пастбищ. После решения данного вопроса будет проведена работа по освещению, озеленению дачного участка. |
| Сфера образования |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Президентом РК 2022-й объявлен Годом детей. Однако одним из наиболее актуальных вопросов остаются эффективный досуг наших детей, дополнительное образование и участие в кружках. Будут ли бесплатные кружки и секции для городских учащихся? (жительница города Кентау Кулбаева Арайлым, тел. 8-778-175-9293) | Открытие бесплатных кружков и секций для учащихся города Кентау. В 2022 году рассматривается госзаказ на 7 000 мест из областного бюджета по образовательным клубам и секциям. А также рассмотрен госзаказ на 13 000 мест в сфере спорта и 3 865 мест в сфере культуры. В результате распределения госзаказа планируется, что доля детей, охваченных дополнительным образованием, достигнет 66%. | сентябрь 2022 года | управление развития человеческого потенциала Туркестанской области | открытие бесплатных клубов и секций | Исполнено Во Дворце культуры им. Ш. Калдаякова работает 6 кружков, в сельских округах 9 спортивных секций для детей по 16 видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, қазақша күресi, вольная борьба, самбо, греко-римская борьба, дзюдо, тоғызқұмалақ, президентское многоборье, карате-до, бокс, художественная гимнастика, шахматы, настольный теннис. В этих кружках созданы все условия для занятия спортом детям от 7 до 17 лет на бесплатной основе. С сентября 2022 года на основании госзаказа 10 119 школьников. Таким образом, бесплатным дополнительным образованием будет охвачено 52,3%. |
| Сфера культуры |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Когда именно будет решен вопрос строительства Дома культуры в селе Карнак? (жительница города Кентау Маматраимова Асилзада, тел. 8-705-366-6164) | 1.1. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета. 1.2. Рассмотрение средств из бюджета на разработку ПСД на строительство Дома культуры в селе Карнак в связи с истечением срока давности. 1.3. Проведение государственной экспертизы. 1.4. Строительные работы. Здание клуба в селе Карнак признано аварийным, клуб продолжает свою работу в здании сельского акимата. В селе запланировано строительство Дома культуры на 300 человек. В 2016 году выделено из бюджета 609 млн. тенге, подготовлена проектно-сметная документация. Согласно планировке Дом культуры будет оснащен современным оборудованием, здесь же будет библиотека. В настоящее время истек срок давности заключения ПСД, полученной в 2016 году. Для восстановления рассматривается вопрос выделения средств из бюджета. После обновления заключения государственной экспертизы в рамках программы «Ауыл - ел бесігі», если выделят средства из областного бюджета, то будут проводиться работы согласно законодательству. | - Май 2022 года - Август 2022 года - Ноябрь 2022 года - Август 2023 года | управление строительства Туркестанской области акимат города Кентау | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Не исполнено Для строительства в селе Карнак Дома культуры на 300 человек 22.02.2023 года в проектно-сметную документацию внесены изменения, проведена повторная экспертиза. Сметная стоимость строительства данного объекта составляет 1350 млн. тенге. 15.09.2023 года исх. №27-05-11/1725 в областное управление строительства и управление стратегии и экономического развития направлена бюджетная заявка для выделения средств по программе «Ауыл - ел бесігі» при формировании бюджета на 2024-2025 годы. |
| Сфера земельных отношений |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Как решается вопрос расширения площади пастбищ в селах Байылдыр, Хантагы, Ащысай г. Кентау? (житель города Кентау Дусенбаев Пернебек, тел. 8-775-952-1034) | Работы по расширению площади пастбищных земель в Кентау. В целях увеличения площади пастбищных земель в селах Байылдыр, Ащысай и Хантаги из земельного фонда района Сауран запланирована передача 75,5 тыс. га в земельный фонд г. Кентау. Соответствующие документы на 128,3 тыс. га направлены в Туркестанский областной акимат и областной маслихат. На сегодня вопрос рассмотрен на очередной сессии областного маслихата, ведутся соответствующие работы. При завершении работ по изменению границы пастбища, прилегающие к селам, будут изучены и закреплены за селами как общие пастбища. До конца года планируется реализовать 14,5 тыс. га земель, указанных в плане. | декабрь 2022 года | областное управление земельных отношений акимат города Кентау | расширение площади пастбищных земель | Исполнено Принято постановление Правительства РК «Об изменении границ г. Кентау Туркестанской области» №579 от 14.07.2023 года. Внесены необходимые изменения в межхозяйственный землеустроительный проект по изменению границ. До конца 2023 года запланирована работа по актуализации пастбищ. |
| Сфера автомобильных дорог и общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Живу в Кентау по улице Бокейханова. Когда отремонтируют нашу улицу? (житель города Кентау Асанов Баглан Кенешбекович, тел. 8-747-579-5050) | Организовать и завершить в срок ремонт улицы А. Бокейханова в Кентау. В 2022 году в Кентау в рамках государственно-частного партнерства планируется отремонтировать 29 улиц. В их число будет добавлена и улица А. Бокейханова. Ремонтные работы начнутся в мае текущего года и завершатся в июле. | июль 2022 года | акимат города Кентау областное управление общественного транспорта и автомобильных дорог | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Исполнено В 2022 году в рамках государственно-частного партнерства проведен ремонт дороги протяженностью 1,1 км по ул. Бокейханова. 19.10.2022 года получен акт приемки, объект введен в эксплуатацию. |
| 11 | Когда будет модернизирован общественный транспорт и завершится ремонт автодороги Кентау - Ащысай? (жительница города Кентау Хамидуллина Сабида, тел. 8-705-892-8347) | Завершение ремонта автодороги Кентау - Ащысай. В городе Кентау оказывает услуги 31 единица общественного транспорта в разных направлениях. В 2021 году местным перевозчиком ТОО «Тулпар-2030» обновлены два автобуса (6,5%). Компания заказала импорт еще трех автобусов на 2022 год. В связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчика, осуществляющего капитальный ремонт 34 км автодороги между населенными пунктами Кусшы ата – Ойык, ведется работа по расторжению договора. Повторное объявление тендера и определение подрядчика займут много времени. В связи с этим в настоящее время разрабатывается смета расходов на замену капитального ремонта текущим. До начала работ ямы будут заделаны. | декабрь 2022 года | акимат города Кентау областное управление общественного транспорта и автомобильных дорог | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Исполнено 1. В 2021 году местным перевозчиком ТОО «Тулпар-2030» обновлены два автобуса (6,5%), в 2022 году еще два (11,8%) и в первом полугодии 2023 года – пять единиц общественного транспорта. В 2024-2025 годах запланировано обновление остального общественного транспорта путем кредитования. Поручение исполнено 2. Для среднего ремонта автодороги Граница Жамбылской области - Кумкент – Шолаккорган – Ащысай - Р-31 на участке Ойык - Кушата 22,5 км в 2022 году выделено недостаточное количество средств. Объект - переходящий на 2023 год. В 2022 году предусмотрено 0,77 млрд. тенге, в 2023 году - 1,1 млрд. тенге. В настоящее время завершены строительные работы. |
| 12 | При ремонте улицы Муратбаева определенная часть, где я живу, осталась незаасфальтированной. Когда доделают улицу? (жительница города Кентау Бахытгуль Кадырова, тел. 8-702-649-5499) | Завершить укладку асфальта по улице Муратбаева. В 2022 году в Кентау в рамках государственно-частного партнерства планируется отремонтировать 29 улиц. В их число входит и улица Муратбаева. Ремонтные работы начнутся в середине мая этого года. | июнь 2022 года | акимат города Кентау | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Исполнено В 2022 году в рамках государственно-частного партнерства проведен ремонт дороги на ул. Муратбаева (0,4 км на сумму 4,8 млн. тенге), завершены работы в июне текущего года. 19.10.2022 года получен акт приемки, объект введен в эксплуатацию. |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Наш город Кентау дословно переводится как «рудная гора». Глубина бывших шахт была около километра. Мы слышим, что уровень воды в шахтах поднимается, насколько это вообще опасно? (житель города Кентау Аюпов Фарид, тел. 8-701-379-5130) | В настоящее время в целях снижения уровня воды в водостоке «Глубокий» ведется работа по реализации двух проектов. 1-й этап. Из резервных средств акима области выделено 250 млн. тенге. Проект включает установку в стволе «Глубокий» четырех высокодебитных насосных станций и бурение 11 скважин вертикального дренажа (СВД). Потребность составляет 3,8 млрд. тенге. 2-й этап. На разработку проектно-сметной документации требуется 492,3 млн. тенге. Реализация проекта и строительство водопроводных сетей на реках Хантаги и Байылдыр сократят время работы существующих высокодебетных водонасосов. В случае реализации данных проектов подземные воды достигнут безопасного уровня. | декабрь 2022 года | областное управление строительства акимат города Кентау | снижение уровня воды в водостоке | На исполнении Проект включает установку четырех высокодебитных насосов в стволе шахты «Глубокий», а также бурение 11 скважин вертикального дренажа (СВД) преимущественно в зонах подтопления. На сегодня пробурено 11 скважин, проведены монтажные работы по водоотведению шахтного водоотлива. Ведутся строительные работы на территории шахтного копра, монтаж РП-6кВ, питающий высокодебитные насосы, а также строительство резервной линии электроснабжения КЛ-6кВ. Конкурсная стоимость объекта - 4 млрд. 70 млн. тенге. В связи с выделением недостаточных средств в 2022 году объект стал переходящим на 2023 год. В 2023 году выделено 1,6 млрд. тенге. Поставка и установка четырех насосов ствола шахты планируется на конец 2023 года. |
| Другие вопросы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Прошу оказать содействие в названии одной из улиц г. Кентау именем лауреата премии Совета министров СССР, лауреата Госпремии СССР, ордена Октябрьской революции, ордена Трудового Красного Знамени, знака «Шахтерская Слава» I, II, III степеней, кавалера ордена «Отан», почетного шахтера РК, почетного гражданина города Кентау Саха Мауленкулова. (жительница города Кентау Кривенцова Маржан Казыбаевна, тел. 8-701-756-9015) | Рассмотрение вопроса о присвоении улицы имени Саха Мауленкулова в комиссии по ономастике. Название улицы будет обсуждаться на заседании городской ономастической рабочей группы и рассматриваться на сессии местного маслихата. Затем будет направлено в областную, республиканскую ономастическую комиссию. Кроме того, рассматривается вопрос о присвоении нынешнему Молодежному парку имени С. Мауленкулова. | декабрь 2022 года | областное управление культуры акимат города Кентау | проведение государственной регистрации по присвоению названия улице | На исполнении Совместным постановлением акимата г. Кентау №258 от 29.06.2022 года и решением городского маслихата №150 от 29.06.2022 года вынесено решение о присвоении имени Саха Мауленкулова улице при въезде в г. Кентау (от надписи Кентау до пересечения проспекта А. Ясави и С. Сейфуллина протяженностью 6060 метров). Для оказания содействия включить имя С. Мауленкулова в список исторических личностей, 05.05.2022 года заместителем акима области направлено письмо в Министерство спорта и культуры РК за №27/5298. При проведении в июне 2023 года второго заседания Национального курултая под председательством Главы государства документы возвращены для оптимизации. В августе текущего года согласно положительному заключению областной ономастической комиссии документы о включении С. Мауленкулова в список исторических личностей направлены в республиканскую ономастическую комиссию. |
| 15 | Что делается для модернизации экскаваторного завода, привлечения инвесторов и активизации работы? (житель города Кентау Муратша Тунтеков, тел. 8-702-197-8559) | Провести переговоры с инвесторами. В соответствии с постановлением Правительства РК №693 от 29 октября 2018 года на территории завода АО «Экскаватор» в Кентау создана специальная экономическая зона. В настоящее время здесь запланирован запуск двух проектов на сумму 2,9 млрд. тенге: проект производства ЖБИ - ТОО «Темир Бетон» и кирпичный завод - ТОО «Алматы NS-Group». В результате будет создано 80 рабочих мест. | декабрь 2022 года | областное управление инвестиций и экспорта акимат города Кентау | акт ввода объектов в эксплуатацию | Исполнено Завод АО «Экскаватор» в Кентау передан в управляющую компанию специальной экономической зоны TURKISTAN для создания специальной экономической зоны в соответствии с постановлением Правительства РК №693 от 29 октября 2018 года. В настоящее время в специальной экономической зоне реализованы два проекта: 1. ТОО «Темир Бетон» - проект по производству железобетонных изделий включен в реестр участников специальной экономической зоны TURKISTAN. Стоимость проекта - 1,2 млрд. тенге. Создано 30 рабочих мест. 2. ТОО «Almaty NS-Group» - проект по производству кирпича включен в реестр участников специальной экономической зоны TURKISTAN. Стоимость - 1,7 млрд. тенге. Количество созданных рабочих мест – 50. Проект завершен в первом полугодии 2022 года. С 2023 года в специальной экономической зоне работает Сeylan Grup Metal – проект по переработке ачисайской руды. Стоимость – 1 млрд. тенге. Планируется создать 60 рабочих мест. В настоящее время идет ремонт в здании экскаваторного завода. |
| 16 | Я окончила университет в 2020 году. Моя профессия - юрист. Прошу помочь устроиться на работу по специальности. (жительница города Кентау Улдана Абдыхалыковна, тел. 8-707-696-2702) | Трудоустройство заявителя. По поручению Президента срок молодежной практики с 2022 года продлен до 12 месяцев. А также увеличен размер зарплаты участникам молодежной практики, который составляет 30 МРП, или 91 890 тенге. У вас есть возможность получить опыт в проекте «Первая работа». Размер зарплаты, выплачиваемой участникам первого рабочего проекта, тоже составляет 30 МРП. Они направляются на 6 месяцев с возможностью остаться на постоянной работе на год. | май 2022 года | акимат города Кентау | трудоустройство | Исполнено Жительница г. Кентау Улдана Абдыхалыковна 11.02.2022 года была направлена на молодежную практику, а 01.06.2022 года трудоустроена на постоянную работу в Палату предпринимателей г. Туркестана, где работает по настоящее время. |
| 17 | Прошу увеличить количество социальных магазинов в городе, а также объем и наименование продаваемых продуктов. (жительница города Кентау Улдана Абдыхалыковна, тел. 8-707-696-2702) | Увеличение количества социальных магазинов. В настоящее время возле строящихся домов по улице Уалиханова работают два социальных магазина. Со стороны инвестора продолжается работа по оформлению документации. Еще два социальных магазина будут расширены и модернизированы. Кроме того, акимат города рассматривает вопрос о выделении земельного участка под создание пяти социальных магазинов АО «Социально-предпринимательская корпорация» г. Туркестана». После реализации вышеуказанных планов поднятые вами вопросы будут решены. | август 2022 года | областное управление предпринимательства и торговли акимат города Кентау | увеличение количества социальных магазинов | Исполнено В Кентау выделено 10 земельных участков для открытия социальных магазинов, они переданы в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан». На 8 из 10 земельных участков получены госакты, на остальные 2 участка в связи с накладкой в определении границ документы не оформлены. На сегодня установлено 7 социальных ларьков, 3 из них работают. В социальных магазинах имеются 19 видов социально значимых продуктов. Цены на 15-25% ниже рыночных. Объявлен конкурс на строительство социальных магазинов за счет средств предпринимателей города, составлен договор. Согласно договору бизнесмены должны в течение трех месяцев построить и открыть социальный магазин. Совместно с социально- предпринимательской корпорацией «Туркестан» для установки социальных точек в торговых рынках города составляются форвардные договоры по поставке овощей и продуктов из урожая 2023-2024 годов. |
| 18 | Планируется ли строительство в городе многоэтажных жилых домов? (жительница города Кентау Ляззат Назарова, тел. 8-778-347-5752) | 1.1. Проведение работ по выделению средств из республиканского бюджета на продолжение строительства пяти многоэтажных жилых домов по улице Уалиханова. 1.2. Продолжение строительных работ. Строительство пяти многоэтажных жилых домов по улице Уалиханова началось в декабре 2020 года. В настоящее время работы приостановлены в связи с отсутствием средств на продолжение строительства. На финансирование подана бюджетная заявка. При выделении средств строительные работы будут продолжены. | - 2022 год - 2023-2024 гг. | областное управление строительства акимат города Кентау | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | На исполнении Для строительства пяти 60-квартирных пятиэтажных жилых дома по ул. Ш. Уалиханова подготовлена проектно-сметная документация. Для выделения средств на 2023-2024 гг. по программе социального кредитования в управление строительства 16.05.2023 года за №229/01-01/1649 направлена бюджетная заявка на сумму 4337,7 млн. тенге. В 2023 году на строительство многоэтажного дома по ул. Уалиханова,150 выделены средства по программе социального кредитования в сумме 200 млн. тенге. Подрядная организация – ТОО «Іргетас-Құрылыс !!». В настоящее время составлены договоры, начались строительно-монтажные работы. |

Проблемные вопросы, поднятые 27.07.2022 года на встрече акима Туркестанской области Д. Сатыбалды с населением города Кентау

на 01.10.2023 г.

| № | Поднятые вопросы | Пути решения |  | Срок исполнения | Ответственные подразделения | Завершение работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Есть ли возможность перенести очистную канализационную станцию, которая находится при въезде в город? (житель города Кентау Калымбетов Нурлан, тел. 8-702-742-6223) |  | 1.1. Подготовка проектно-сметной документации для переноса ОДС. 1.2. Получить заключение экспертизы. 1.3. Рассмотреть возможность финансирования из бюджета. 1.4. Провести строительные работы. На реализацию проекта «Строительство канализационной очистной станции и водоочистных сооружений в городе Кентау» и подключения населения Кентау к централизованному канализационному водопроводу ведутся работы по согласованию технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта и по подготовке проектно-сметной документации. | 1.1. октябрь 2022 г. 1.2. декабрь 2022 г. 1.3. февраль 2023 г. 1.4. июнь 2023 г. | управление энергетики и коммунального хозяйства Туркестанской области акимат города Кентау | акт приемки и введение в строй объекта | На исполнении Для реализации проекта «Строительство канализационной очистной станции и водоочистных сооружений в городе Кентау» и на разработку ПСД подготовлена сметная документация на сумму 102 млн. тенге и 17.05.2023 года подана бюджетная заявка. На сегодня из областного бюджета выделено 5 млн. тенге, ведется работа по госзакупкам. |
| 2 | В городе имеются 368 многоэтажных домов, из них 276 отремонтированы. Когда остальные 92 дома будут модернизированы? (житель города Кентау Калымбетов Нурлан, тел. 8-702-742-6223) |  | 1.1. Рассмотреть возможность выделения финансов из бюджета. 1.2. Проведение ремонтных работ. В январе 2022 года в Кентау на проведение ремонта 92 многоквартирных жилых домов на 2022-2023 годы подана бюджетная заявка в сумме 2,706 млрд. тенге. Если средства будут выделены в сентябре 2022 года, при уточнении республиканского бюджета будет проведена соответствующая работа. | - октябрь 2022 г. 1.2. 2023-2024 гг. | управление энергетики и коммунального хозяйства Туркестанской области акимат города Кентау | акт приемки и введение в строй объекта | На исполнении В 2014-2021 годах в 211 многоквартирных жилых домах был произведен капитальный ремонт на сумму 5,8 млрд. тенге. 92 многоквартирных дома в Кентау подлежат модернизации. В 2023 году для капитального ремонта 55 многоквартирных домов предусмотрены средства из республиканского бюджета в сумме 1,57 млрд. тенге. Строительные работы начались в мае 2023 года. Планируется завершить их к концу текущего года. При формировании республикансого бюджета на 2023 год предусмотрены 1,56 млрд. тенге для капитального ремонта оставшихся 37 многоквартирных домов. Выделение средств запланировано на первое полугодие 2024 года. |
| 3 | Будут ли построены детские площадки в городе Кентау? (житель города Кентау Жакысбек Нурсат, тел. 8-747-186-2001) |  | 1.1. Получить заключение экономической экспертизы. 1.2. Рассмотреть возможность выделения финансов из бюджета. 1.3. Строительство детских площадок. В Кентау 56 дворов. В 2021 году благоустроено 6 дворов: установлена детская игровая площадка, спортивная площадка и парковка для авто. В настоящее время для установки 33 игровых площадок во дворах многоэтажных домов подготовлена ПСД и проведена госэкспертиза. | 1.1. август 2022 года 1.2. сентябрь 2022 года 1.3. июнь 2023 года | управление энергетики и коммунального хозяйства Туркестанской области акимат города Кентау | акт приемки и введение в строй объекта | Исполнено При формировании местного бюджета 2023 года по программе «Бюджет с участием народа» для установки детских игровых площадок предусмотрено 110 000 тыс. тенге. В настоящее время ведется работа по установке детской игровой площадки, футбольного поля, стритбол- и воркаут-площадок во дворах трех многоэтажных домов и в районе питомника по ул. Ромаха, 48/1. Подрядная организация – ТОО «МансапСтрой Корпус». Сроки завершения работ - 30.09.2023 года. |
| 4 | В квартале №52 будут ли построены детские игровые площадки? (Биембетов Максат, тел. 8-705-344-7670) |  | - Рассмотреть возможность выделения финансов из бюджета. - Строительство детских площадок. Разработана ПСД для строительства детских игровых площадок на территории индивидуального жилого сектора в Кентау. Из них предусмотрено строительство 2 детских игровых площадок на 4 улицах 52-го квартала. В дальнейшем, если будут предусмотрены средства, будет проведена соответствующая работа. | - октябрь - года - июнь 2023 года | управление энергетики и коммунального хозяйства Туркестанской области акимат города Кентау | акт приемки и введение в строй объекта | На исполнении При формировании местного бюджета на 2023 год по программе «Бюджет с участием народа» для установки детских игровых площадок предусмотрено 110 000 тыс. тенге. В связи с тем, что определенный земельный участок под установку детских площадок находится вдалеке от населенного пункта, принято решение об установлении детской игровой площадки в районе питомника по ул. Ромаха, 48/1. В настоящее время ведется работа по установке детской игровой площадки, футбольного поля, стритбол- и воркаут-площадок во дворах трех многоэтажных домов и в районе питомника по ул. Ромаха, 48/1. Подрядная организация – ТОО «МансапСтрой Корпус». Сроки завершения работ - 30.09.2023 года. |
| Сфера автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Будут ли полностью приведены в порядок дороги в квартале №52? (Биембетов Максат, тел. 8-705-344-7670) | Произвести ремонт внутренних дорог в квартале №52. В рамках проекта государственно-частного партнерства на 2023 год запланирован средний ремонт внутренних улиц района 52-го квартала. |  | июнь-август 2023 года | управление энергетики и коммунального хозяйства Туркестанской области акимат города Кентау | акт приемки и введение в строй объекта | На исполнении В 52-м квартале расположено 15 улиц. На 13 улицах проведен ремонт. В рамках проекта государственно-частного партнерства в 2023 году выделено 236,5 млн. тенге на ремонт улиц города, в том числе ул. Тауелсіздік (1,1 км) 52-го квартала. На сегодня ведется работа по ремонту ул. Тауелсіздік (1,1 км). Объект будет сдан в эксплуатацию в конце сентября 2023 года. |
| Сфера спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Когда будет работать городской бассейн? (Нарымбетов Серикбай, тел. 8-778-417-4855) | Перевести центральный бассейн с баланса департамента физической культуры и спорта Туркестанской области на баланс города Кентау. Постановление вновь создаваемого учреждения для возобновления работы бассейна утверждено акимом города и опубликовано на официальном сайте Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». На официальном сайте согласно закону информации необходимо простоять не менее месяца. Объявление опубликовано 02.07.2022 года. В настоящее время управление физической культуры и спорта Туркестанской области ведет переговоры по передаче бассейна с баланса области на баланс Кентау. В дальнейшем по закону для оказания платных услуг будет открыто государственное коммунальное предприятие «Кентауский городской бассейн», где жители города получат возможность купаться и заниматься спортом. |  | сентябрь 2022 года | управление физической культуры и спорта Туркестанской области акимат города Кентау | акт приемки и введение в строй объекта | Исполнено В настоящее время центральный бассейн г. Кентау работает в штатном режиме. Бассейн посещают спортсмены четырех спортивных школ по графику. Летом для оказания платных услуг будет открыто государственное коммунальное предприятие «Кентауский городской бассейн», где жители города получат возможность купаться и заниматься спортом. |
| Сфера культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Помещение центральной детской библиотеки города находится в плачевном состоянии. Будут ли проведены ремонтные работы, чтобы дети могли посещать библиотеку? (жительница города Кентау Жунисова Сандугаш, тел. 8-702-431-3669) | 1.1. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета. 1.2. Произвести ремонтные работы в детской библиотеке. Кентауская центральная городская детская библиотека была открыта в 1961 году. В 2010 году она разместилась в вышеупомянутом здании. Здание было построено в 1984 году. Здание, в котором расположена библиотека, составляет 254,4 кв. метра. На текущий ремонт Кентауской городской детской библиотеки подготовлены сметные документы на сумму 7,5 млн. тенге, дополнительно предоставлена бюджетная заявка на 2022 год. В дальнейшем будут рассмотрены финансы и проведен текущий ремонт. |  | 1.1. август 2022 года 1.2. сентябрь 2022 года | акимат города Кентау | акт приемки и введение в строй объекта | На исполнении В 2022 году подготовлена сметная документация на текущий ремонт центральной городской детской библиотеки города Кентау на 13,7 млн. тенге. В связи с тем, что в 2022 году финансирование не было предусмотрено, объект перешел на 2023 год. В 2023 году на текущий ремонт центральной городской детской библиотеки города Кентау выделено 6889 тыс. тенге. Подрядная организация – ТОО «Альсат». В настоящее время завершен ремонт детской библиотеки, объект принят в эксплуатацию актом от 26.07.2023 года. |
| Сфера строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Когда будет решен вопрос с лотками и дренажной системой в городе? (житель города Кентау Нарымбетов Серикбай, тел. 8-778-417-4855) | 1.1. Подготовка ПСД для проведения II этапа проекта по уменьшению уровня подземных вод. 1.2. Получить заключение экспертизы. 1.3. Рассмотреть возможность выделения финансов из бюджета. 1.4. Проведение строительных работ. В настоящее время в целях уменьшения уровня подземных вод в городе Кентау продолжать наполнять Коскорганское водохранилище, а в Кентау построить систему снижения подземных вод. В настоящее время проводятся работы второго этапа проекта по уменьшению уровня подземных вод. Этот проект в шахте «Глубокий» включает установку четырех дебитных насосов, в том числе в подтопляемых зонах Кентау, а также прямых дренажей и 11 буревых скважин. На сегодня 6 скважин из 11 пробурены. На площади 5,5 га проведены монтажные работы. Для установки насосов и 7 запасных электрораспределителей ведутся монтажные работы. После окончания второго этапа проекта будут решены вопросы по городским лоткам и дренажным системам. |  | 1.1. октябрь - года 1.2. декабрь 2022 года 1.3. февраль 2023 года 1.4. июнь 2023 года | управление строительства Туркестанской области |  | На исполнении Второй этап проекта «Строительство системы водопонижения в городе Кентау с дальнейшей подпиткой водохранилища Коскорган» состоит из четырех частей. Цель проекта - частичное использование воды системы водопонижения для поддержания микроклимата в Кентау путем восстановления арычной системы. На разработку ПСД проекта направлена бюджетная заявка письмом от 22.02.2023 года №229-16/01-01-567. В настоящее время в связи с невыделением средств работа приостановлена. |

План мероприятий

по решению актуальных проблем, поднятых 03.02.2023 года на встрече акима Туркестанской области Д. Сатыбалды с жителями города Кентау

| № | Проблемные вопросы | Пути решения | Сроки решения | Ответственный исполнитель (структурное подразделение МИО) | Форма окончания | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будет ли осуществляться строительство детских игровых площадок в городе? (житель города Кентау Юлдашев Мамиржан) | 1. Размещение игровых площадок во дворах многоэтажных домов. - Организация работ по финансированию из бюджета строительства игровых площадок. - Строительство игровых площадок во дворах многоэтажных домов. | 2023-2025 гг. - 31.05.2023 г. - 31.12.2024 г. | первый заместитель акима области А. Жетпісбай областное управление экономики и бюджетного планирования акимат города Кентау | акт приемки объекта и ввод в эксплуатацию | На исполнении При формировании местного бюджета на 2023 год по программе «Бюджет с участием народа» для установки детских игровых площадок предусмотрено 110 000 тыс. тенге. В настоящее время ведется установка детской игровой площадки, футбольного поля, стритбол- и воркаут-площадок во дворах трех многоэтажных домов и в районе питомника по ул. Ромаха, 48/1. Подрядная организация - ТОО «МансапСтрой Корпус». Сроки завершения работ - 30.09.2023 г. В целях установки 33 игровых площадок во дворах многоэтажных домов подготовлена ПСД, проведена госэкспертиза. Стоимость проекта - 5082 млн. тенге. Для финасирования проекта из республиканского бюджета 07.06.2023 года письмом за №29/6298 в Министерство национальной экономики предоставлена бюджетная заявка. При выделении необходимых средств поэтапно будут установлены спортивные площадки. |
| 2 | Когда найдут решение проблемы с лотками и дренажной системой города? (житель города Кентау Ербаев Мырзалы) | 3. Проведение работ по строительству лотков и дренажной системы в городе Кентау. 3.1. Рассмотрение финансовых средств на подготовку проектно-сметной документации. 3.2. Подготовка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы. 3.3. Выделение финансовых средств на строительство. 3.4. Проведение строительных работ. | 2023-2025 г.г. 3.1. 31.12.2023 г. 3.2. 31.05.2024 г. 3.3. 31.07.2024 г 3.4. 31.12.2025 г. | первый заместитель акима области А. Жетпісбай областное управление экономики и бюджетного планирования акимат города Кентау областное управление строительства | акт приемки объекта и ввод в эксплуатацию | На исполнении Второй этап проекта «Строительство системы водопонижения в Кентау с дальнейшей подпиткой водохранилища Коскорган» состоит из четырех частей. Цель проекта - частичное использование воды системы водопонижения для поддержания микроклимата в городе Кентау путем восстановления арычной системы. На разработку ПСД направлена бюджетная заявка письмом от 22.02.2023 года за №229-16/01-01-567. В случае выделения бюджетных средств будут проводиться соответствующие работы. В 2021 году с генпроектировщиком ТОО «Береке» заключен договор на сумму 492,3 млн. тенге, из местных средств выделен 1 млн. тенге. |
| 3 | Когда будет проведена инфраструктура, то есть дороги и канализация в микрорайоне «Каратау»? (житель города Кентау Нарынбетов Серикбай) | 4. Проведение дороги и канализации в микрорайоне «Каратау». 4.1. Рассмотреть возможность выделения бюджетных средств. 4.2. Проведение работ по строительству автомобильных дорога и канализационной системы. 4.3. Прием объекта в эксплуатацию. | 2023-2025 гг. 4.1. 31.05.2023 г. 4.2. 30.11.2024 г. 4.3. 31.12.2024 г. | первый заместитель акима области А. Жетпісбай областное управление экономики и бюджетного планирования акимат города Кентау областное управление строительства | акт приемки объекта и ввод в эксплуатацию | На исполнении По проекту «Строительство инженерной инфраструктуры в мкр. «Каратау» города Кентау. Дорожная часть и наружные сети канализации» разработана проектно-сметная документация, 11.10.2023 года получено заключение №ETara-0043/22. По проекту планируется провести 8,012 км канализационной системы и 10,56 км дорожных работ. Для строительных работ при уточнении республиканского бюджета на 2023-2025 годы 17.01.2023 года и 12.04.2023 года были направлены бюджетные заявки №№36/573 и 36/3972 в Министерство национальной экономики РК для финансирования. В случае выделения бюджетных средств будут проведены соответствующие работы. |

План мероприятий

по решению актуальных проблем, поднятых 04.08.2023 года на встрече акима Туркестанской области Д. Сатыбалды с жителями города Кентау

| № | Описание проблемных вопросов | Пути решения | Сроки решения | Ответственный исполнитель (структурное подразделение МИО) | Форма окончания | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Каковы техническое состояние ТЭЦ №5 и ее подготовка к отопительному сезону? Тунтеков Муратша, председатель Совета ветеранов города Кентау | Проведение ремонтных работ на ТЭЦ №5 в городе Кентау. 1. Завершение замены устаревших магистральных труб на 6,6 км. 2. Проведение текущего ремонта вспомогательных частей ТЭЦ №5. 3. Завершение работ по переустановке четырех котлов ТЭЦ №5. | 2023 год 1. 01.10.2023 г. 2. 01.10.2023 г. 3. 30.12.2023 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасов акимат города Кентау управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области | акт приемки объекта и ввод в эксплуатацию (по мере финансирования) | На исполнении Для выполнения работ по проекту «Реконструкция 6,6 км магистральных тепловых сетей и 4-обратной насосной станции» 25.05.2023 года заключен договор с подрядной организацией «Ер-Мад». Сметная стоимость - 4431,8 млн. тенге. Техническая надзорная организация - ТОО«TN KZ». В настоящее время завершены работы по демонтажу и монтажу 4,7 км труб на 100%, ведется испытательная работа под давлением. Срок завершения - 01.10.2024 года. |
| Пастбища |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дефицит пастбищных угодий для развития животноводства. Маматраимов Асылзада, житель села Карнак | Увеличить пастбищные угодия за счет передачи 75,552 га земли из района Сауран городу Кентау. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан №579 от 14.07.2023 года утвердить границы населенных пунктов с внесением изменений в автоматизированную информационную систему земельного кадастра и передачу земель из района Сауран городу Кентау. | 2023 год 31.12.2023 г. | акимат города Кентау акимат района Сауран управление земельных отношений Туркестанской области | внесение изменений в отчет о балансе земель на территории города Кентау | На исполнении Принято постановление Правительства РК «Об изменении границ г. Кентау Туркестанской области» №579 от 14.07.2023 года. Внесены необходимые изменения в межхозяйственный землеустроительный проект по изменению границ. До конца 2023 года запланирована работа по актуализации пастбищ. |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прошу помочь с ремонтом улицы Айманова. Калымбетов Нурлан, житель города Кентау | Проведение среднего ремонта улицы Айманова. 1. Включить объект в список проектов, реализуемых через государственно-частное партнерство. 2. Начать средний ремонт. 3. Завершить средний ремонт и ввести объект в эксплуатацию. | 2023 год 1. 01.09.2023 г. 2. 15.09.2023 г. 3. 30.10.2023 г. | акимат города Кентау | акт приемки объекта и ввод в эксплуатацию | На исполнении В 2023 году в рамках проекта государственно-частного партнерства подрядной организацией NET Strоy Company запланирован текущий ремонт 21 улицы города (14,6 км), в том числе и ул. Айманова. Завершение строительных работ запланировано на октябрь 2023 года. |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Когда будет подключен природный газ в дома на улице Логинова в Кентау? Сариев Сарсенбай, житель города Кентау | Подключение газа к домам на улице Логинова в городе Кентау. 1. Обеспечение жителей города Кентау природным газом с завершением ІІ этапа строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. 2. Организация подключения населения к газовой системе совместно с АО «КазТрансГаз Аймак». | 2023 год 1. 01.10.2023 г. 2. 01.12.2023 г. | акимат города Кентау управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Туркестанский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» Н. Туймебаев (по согласованию) | акт приемки объекта и ввод в эксплуатацию | На исполнении В 2018-2019 года проведены строительные работы для снабжения природным газом Кентау. Работы разделены на три этапа. Объекты І и ІІІ этапа подключены к газоснабжению. Всего за І-ІІІ этапы к природному газу подключены 6 403 абонента. На ІІ этапе подрядной организацией ведется работа по устранению неполадок. |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6 многоэтажных жилых домов в городе Кентау признаны аварийными, жители были переселены. Как решить вопрос обеспечения жильем жителей этих домов? Аширова Мейрамкүл, жительница города Кентау | 5.1. Приобретение в коммунальную собственность акимата города Кентау 47 квартир. 1. Организация акиматом города Кентау процедур госзакупок по приобретению в коммунальную собственность 47 квартир. 2. Оформление правоустановливающих документов, организация передачи квартир в коммунальную собственность. 3. Работы по вручению жителям квартир, стоящих в очереди, единственное жилье которых признано аварийным. | 2023 год 1. 01.10.2023 г. 2. 20.10.2023 г. 3. 01.12.2023 г. | акимат города Кентау | обеспечение жителей квартирами, жилье которых признано аварийным | На исполнении Акиматом города Кентау на приобретение в коммунальную собственность 47 квартир предусмотрено 451,2 млн. тенге, завершена процедура по госзакупкам. По всем 47 лотам определены победители, квартиры приобретены. Распределение квартир запланировано на День города. |
|  |  | 5.2. Проведение капитального ремонта многоэтажного жилого дома по ул. Алтынсарина, 11. 1. Завершение процедуры гос закупок, начало капитального ремонта. 2. Проведение капитального ремонта, ввод объекта в эксплуатацию. | 2023 год 1. 01.09.2023 г. 2. 15.12.2023 г. | акимат города Кентау | акт приемки объекта и ввод в эксплуатацию | На исполнении Для капитального ремонта дома по ул. Алтынсарина, 11 завершены госзакупки, определена подрядная организация, 05.09.2023 года начата работа по сейсмоусилению. Завершение капитального ремонта запланировано на конец 2023 года. |
| Строительство спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Есть ли планы по строительству в городе Кентау физкультурно-оздаровительного комплекса? Раубаев Мамыржан, житель города Кентау | Строительство в городе Кентау физкультурно-оздоровительного комплекса. 1. Выделение финансовых средств на разработку проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. 2. Завершение разработки проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и проведение экспертизы. 3. Выделение бюджетных финансовых средств на строительные работы. 4. Завершение конкурса госзакупок, после определения подрядчика и технического надзора начать строительство. 5. Завершение строительства, ввод объекта в эксплуатацию. | 2023-2024 гг. 1. 30.09.2023 г. 2. 30.10.2023 г. 3. 01.03.2024 г. 4. 01.07.2024 г. 5. 25.12.2024 г. | руководитель аппарата акима области Е. Алимкулов акимат города Кентау управление физической культуры и спорта Туркестанской области управление экономики и бюджетного планирования Туркестанской области | акт приемки объекта и ввод в эксплуатацию (по мере финансирования) | На исполнении Для строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Кентау выделен земельный участок на территории детско-юношеской спортивной школы №1 им. Б. Саттарханва по ул. Абая, 9, документы зарегистрированы. Выделено 12046,6 тыс. тенге на разработку проектно-сметной документации, с ТОО «MS Industrial» 08.06.2023 года заключен договор. В настоящее время между подрядной организацией и отделом строительства города заключен договор, ведется работа по подготовке проектно-сметной документации. |
| Другие вопросы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7. Прошу привести в порядок парк имени Кожанова в городе Кентау. Прошу помочь открыть лагерь для летнего отдыха детей в селе Кушата. Прошу помочь в закрытии полигона для бытового мусора, расположенного по дороге в село Байылдыр, и обеспечить санитарную чистоту в городе. Таукеева Жанат, жительница города Кентау | 7.1. Привести в порядок парк имени Кожанова в городе Кентау. 1. Провести санитарные работы в парке имени Кожанова. 2. Передача парка имени Кожанова в собственность КГУ «Жасыл кала». 3. Проведение работ по озеленению и благоустройству парка имени Кожанова (вырубка высохших деревьев и уборка сухой травы). | 2023 год 1. 15.08.2023 г. 2. 01.09.2023 г. 3. 01.09.2023 г. | акимат города Кентау | привести в порядок парк имени Кожанова | Исполнено 1. КГУ «Жасыл кала» на постоянной основе ведет работу по санитарной очистке территории парка имени Кожанова (вырубка высохших деревьев, уборка сухой травы, санитарная очистка, удобрение химическими препаратами, полив деревьев). 2. Парк имени Кожанова из собственности отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции акимата города Кентау передано в собственность КГУ «Жасыл кала» 30.03.2023 года. 3. Работниками КГУ «Жасыл кала» ведется работа по благоустройству парка имени Кожанова. 18 работников и 4 единицы техники мобилизованы для вырубки высохших деревьев, уборки сухой травы, санитарной очистки, полива деревьев и содержания зеленых насаждений. |
|  |  | 7.2. Внести предложение по открытию лагеря для летнего отдыха детей в селе Кушата. Создание рабочей группы на областном уровне, проведение анализа по открытию лагеря для летнего отдыха детей в селе Кушата, внести конкертное предложение. | 2023 год 01.09.2023 г. | заместитель акима области Б. Тажибаев акимат города Кентау управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области | внести предложение | Исполнено В 2023 году 300 детей из малообеспеченных семей были обеспечены отдыхом в летних лагерях. Земельные участки ранее работавших 9 детских лагерей на территории села Кушата находятся в собственности государственно-природного заповедника «Сырдария». Земельные участки детских лагерей «Алия» и «Байсал Керим» находятся на территории района Сауран. В селе Карнак (пл. 20 га) ТОО «URKER» начато строительство детского лагеря на 400 мест. Завершение строительства запланировано на 1 июня 2024 года. |
|  |  | 7.3. Проведение работ по закрытию полигона для бытового мусора, расположенного по дороге в село Байылдыр, а также транспортировка в действующий полигон. 1. Проведение работ по закрытию полигона для бытового мусора, расположенного по дороге в село Байылдыр. 2. Организация транспортировки бытового мусора в действующий полигон акимата города. | 2023 год 1. 01.09.2023 г. 2. 01.09.2023 г. | акимат города Кентау управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области | закрытие полигона | На исполнении По закрытию полигона для бытового мусора, расположенного по дороге в село Байылдыр, в управление природных ресурсов и регулирования природопользования направлено письмо. 01.09.2023 года заключен договор на передачу в доверительное управление полигона, расположенного по трассе Кентау - Шоктас. Работа продолжается. |